PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2015 m. rugpjūčio 27 d.

sprendimo Nr. T2-218

2 punktu

(pakeistas 2015-11-26 Tarybos sprendimu Nr. T2-315,

2016-02-23 Tarybos sprendimu Nr. T2-67)

KONCESIJOS SUTARTIS Nr. [sutarties numeris]

sudaryta tarp

Palangos miesto savivaldybės administracijos, [Investuotojo pavadinimas] ir [Koncesininko pavadinimas]

Dėl projekto „VASAROS KONCERTŲ SALĖS PALANGOJE, VYTAUTO G. 43 REKONSTRUKCIJA Į DAUGIAFUNKCINĮ KULTŪROS PASTATĄ IR PASTATO VALDYMAS“ įgyvendinimo koncesijos suteikimo ir vykdymo

2016 02

Palanga

TURINYS:

I. ĮŽANGA	5

I.	Sutarties sąvokos ir jų aiškinimas	6

1.	Sutartyje naudojamos sąvokos ir jų aiškinimas	6

II.	Sutarties dalykas ir tikslas	13

2.	Sutarties dalykas ir tikslas	13

III.	Sutarties galiojimo ir vykdymo laikotarpis	13

3.	Sutarties įsigaliojimas	13

4.	Naujas turtas	14

5.	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė	14

6.	Sutarties galiojimo terminas	14

IV.	Šalių pareiškimai ir garantijos	14

7.	Suteikiančiosios institucijos pareiškimai ir garantijos	14

8.	Koncesininko ir Investuotojo pareiškimai ir garantijos	15

V.	Turto perdavimas ir grąžinimas	16

9.	Perduotas turtas	16

10.	Koncesininko teisės ir pareigos valdant ir naudojant Perduotą turtą bei vykdant Nuomos sutartį	17

11.	Koncesininko teisės ir pareigos valdant ir naudojant Turtą	17

12.	Turto grąžinimas (perdavimas)	18

VI.	Šalių įsipareigojimai	19

13.	Dokumentų perdavimas ir saugojimas	19

14.	Suteikiančiosios institucijos įsipareigojimai	19

15.	Koncesininko įsipareigojimai	19

16.	Rizikos pasidalijimas	21

17.	Papildomi Darbai ir Papildomos paslaugos	21

18.	Paslaugų teikimas. Ūkinė veikla	21

19.	Subtiekėjai	23

20.	Veiksmų derinimas su Suteikiančiąja institucija	23

VII.	Atleidimo atvejai ir Kompensavimo įvykiai	24

21.	Atleidimo atvejai	24

22.	Kompensavimo įvykiai	25

VIII.	Mokėjimai	26

23.	Mokėjimai ir jų tvarka	26

IX.	Įsipareigojimų vykdymo kontrolė	26

24.	Suteikiančiosios institucijos teisė kontroliuoti	26

25.	Informacijos teikimas	27

26.	Teikiamų Paslaugų patikra	27

X.	Teisių ir pareigų perleidimai	28

27.	Teisių ir pareigų perleidimas	28

28.	Laikinas Koncesininko įsipareigojimų vykdymo perleidimas	28

29.	Įstojimo galimybė („Step-In“)	29

XI.	Prievolių Suteikiančiajai institucijai ir tretiesiems asmenims įvykdymo užtikrinimas	29

30.	Prievolių įvykdymo užtikrinimas	29

31.	Prievolių tretiesiems asmenims įvykdymo užtikrinimas	29

XII.	Draudimas	30

32.	Draudimas ir draudimo išmokų naudojimas	30

XIII.	Intelektinė nuosavybė	31

33.	Prievolė laikytis intelektinės nuosavybės apsaugos reikalavimų	31

34.	Koncesininko suteikiamos licencijos	31

35.	Suteikiančiosios institucijos suteikiamos licencijos	31

XIV.	Sutarties keitimas	31

36.	Sutarties keitimo atvejai	31

37.	Sutarties keitimas dėl Esminio teisės aktų pasikeitimo arba dėl aplinkybių, nurodytų Sutarties 36.2.2 ir 36.2.3 punktuose	32

XV.	Sutarties nutraukimas	32

38.	Sutarties nutraukimo dėl nuo Koncesininko ar Investuotojo priklausančių aplinkybių pagrindai	32

39.	Sutarties nutraukimo dėl nuo Suteikiančiosios institucijos priklausančių aplinkybių pagrindai	33

40.	Sutarties nutraukimas be Šalių kaltės	34

41.	Nenugalimos jėgos aplinkybės	34

42.	Kompensacija Sutartį nutraukus dėl nuo Koncesininko ar Investuotojo priklausančių aplinkybių	35

43.	Kompensacija Sutartį nutraukus dėl nuo Suteikiančiosios institucijos priklausančių aplinkybių	36

44.	Kompensacija Sutartį nutraukus be Šalių kaltės	37

45.	Sutarties nutraukimo kompensacijos mokėjimas	37

XVI.	Šalių atsakomybė	38

46.	Šalių tarpusavio atsakomybė	38

47.	Koncesininko pareiga atlyginti nuostolius	38

XVII.	Kitos nuostatos	39

48.	Konfidencialumas	39

49.	Pranešimai	39

50.	Pakeitimai	40

51.	Sutarties vykdymo metu iškilusių klausimų sprendimas	40

52.	Taikoma teisė	41

53.	Ginčų sprendimas	41

54.	Atskirų Sutarties nuostatų negaliojimas	41

55.	Sutarties egzemplioriai	41

56.	Bendrai parengta Sutartis	41

XVIII.	SUTARTIES PRIEDAI:	41

1	priedas. KONKURSO SĄLYGOS	43

2	priedas. PASIŪLYMAS	44

3	priedas. BAUDAVIMO MECHANIZMAS	45

4	priedas. RIZIKOS PASISKIRSTYMO TARP ŠALIŲ MATRICA	50

5	priedas. IŠANKSTINĖS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO SĄLYGOS	56

6	priedas. NUOMOS SUTARTIS	57

7	priedas. PRIVALOMŲ DRAUDIMO SUTARČIŲ SĄRAŠAS	63

8	priedas. SUSIJUSIŲ BENDROVIŲ SĄRAŠAS	64

9	priedas. REIKALAVIMAI GRĄŽINAMAM TURTUI	65

10	priedas. TIESIOGINIS SUSITARIMAS	69

- I. ĮŽANGA

Palangos miesto savivaldybės administracija, kurios adresas yra Vytauto g. 112, Palanga, juridinio asmens kodas 125196077, atstovaujama administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės, veikiančios pagal Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimą Nr. T2-107 „Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimas“ ir kuri yra suteikiančioji institucija pagal Koncesijų įstatymo 2 straipsnio 7 dalį (toliau – Suteikiančioji institucija)

ir

[Investuotojo pavadinimas], pagal [šalis] įstatymus įsteigtas ir veikiantis [nurodyti juridinę formą], kurio adresas yra [adresas], juridinio asmens kodas [juridinio asmens kodas], atstovaujamas [atstovo pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas], kurio Pasiūlymas buvo pripažintas naudingiausiu ir kuris laimėjo Konkursą (toliau – Investuotojas)

[Koncesininko pavadinimas], pagal [šalis] įstatymus įsteigtas ir veikiantis [nurodyti juridinę formą], kurio adresas yra [adresas], juridinio asmens kodas [juridinio asmens kodas], atstovaujamas [atstovo pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau – Koncesininkas)

Toliau Suteikiančioji institucija, Investuotojas ir Koncesininkas, atskirai vadinami Šalimi, o kartu  – Šalimis.

Atsižvelgdami į tai, kad:

- Suteikiančioji institucija siekia suteikti žmonių bendrosios kultūros ugdymo ir poilsio organizavimo paslaugų teikimo koncesiją Koncesininkui, galinčiam užtikrinti kokybišką ir efektyvų reikalingų Darbų atlikimą, nepertraukiamą Paslaugų teikimą (Ūkinės veiklos vykdymą) mažiausiomis sąnaudomis, panaudojant viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės – koncesijos – modelį bei užtikrinant didžiausią socialinę ir ekonominę naudą;

- Koncesijų įstatymu ir 2015 m. rugpjūčio mėn. 27 d. Palangos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-218 „Dėl Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, pastato valdymo koncesijos“ (pakeistas 2015-11-26 Nr. T2-315, 2016-02-23 Nr. T2-67) buvo pritarta Palangos miesto Daugiafunkcinio kultūros pastato valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimui;

- Suteikiančioji institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymu, parengė, patvirtino ir 2016-02-26 „Informaciniuose pranešimuose“ (Nr. 15) bei 2016-02-26 Palangos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.palanga.lt skiltyje „Veikla/Koncesijų konkursai“ paskelbė apie investicijų projekto „Palangos miesto savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Vytauto g. 43, Palanga, rekonstrukcijos užbaigimas ir pastato valdymas“ įgyvendinimo koncesijos suteikimo konkursą;

- Investuotojas išreiškė suinteresuotumą dalyvauti Konkurse ir pateikė išsamų įpareigojantį Pasiūlymą, o Suteikiančioji institucija, nustatyta tvarka atlikusi koncesijos suteikimo Konkurso procedūras ir įvertinusi visus gautus pasiūlymus, pripažino jį Konkurso laimėtoju;

- Investuotojas, vadovaudamasis Konkurso sąlygomis, [nurodyti Koncesininko įsteigimo ar sudarymo datą] įsteigė Koncesininką įsipareigojimams pagal Sutartį vykdyti;

- Sutarties tikslais Suteikiančioji institucija sutinka perduoti Investuotojo įsteigtam ar Projekto įgyvendinimo tikslui sudarytam Koncesininkui šioje Sutartyje numatytą ir Koncesininko įsipareigojimams pagal Sutartį vykdyti būtiną Suteikiančiosios institucijos nuosavybės teise valdomą ir (ar) naudojamą Perduotą turtą, o Koncesininkas Sutartyje numatytomis sąlygomis ir apimtimi sutinka priimti tokį turtą ir iš su tokiu turtu susijusių Suteikiančiosios institucijos sudarytų sutarčių kylančias teises ir pareigas, sutinka įrengti Naują turtą bei sutinka prisiimti visas Sutartyje numatytas Koncesininko teises ir pareigas bei turi tam reikiamus finansinius išteklius, žinias, patirtį ir kvalifikuotą personalą;

- Šalys siekia įgyvendinti tikslą - visus kalendorinius metus (ypač ne sezono metu) užtikrinti kokybiškų žmonių bendrosios kultūros ugdymo bei gyventojų poilsio organizavimo paslaugų teikimą Daugiafunkciniame kultūros pastate.

Suteikiančioji institucija iš vienos pusės, bei Investuotojas ir Koncesininkas iš kitos pusės, ketindami prisiimti sutartinius įsipareigojimus, laisva valia susitarė ir sudarė šią koncesijos sutartį (toliau – Sutartis):

Sutarties sąvokos ir jų aiškinimas

Sutartyje naudojamos sąvokos ir jų aiškinimas

Sutartyje, jos prieduose, papildymuose ir / ar pakeitimuose, taip pat kituose su Sutartimi ir jos įgyvendinimu susijusiuose dokumentuose iš didžiosios raidės rašomos sąvokos turi tokias reikšmes, nebent atitinkamame dokumente būtų aiškiai nurodyta kitaip ar pateikta papildomų sąvokų tame dokumente:

| Atleidimo atvejis | reiškia tokius Sutarties 21 punkte nurodytus atvejus, kuriems esant Koncesininkui netaikomi Sutarties 38 punkte numatyti Sutarties nutraukimo pagrindai ir Sutarties 46 punkte nustatyta atsakomybė; |  |
| --- | --- | --- |
| Darbai | reiškia visus Konkurso sąlygose, Specifikacijoje numatytus Koncesininko atliktinus Naujo turto įrengimo (montavimo), paleidimo darbus, kurie turi būti įvykdyti iki Daugiafunkcinio kultūros pastato statybos užbaigimo įforminimo. |
| Darbų atlikimo planas | Koncesininko pateiktas techninis, inžinerinis ir organizacinis sprendinys, apimantis Darbų atlikimo veiksmus, veiksmų seką, terminus, atsakingus asmenis; |
| Darbo diena | reiškia dieną, kurią bankai Lietuvos Respublikoje vykdo veiklą, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį ir kitas oficialias nedarbo dienas; |
| Daugiafunkcinis kultūros pastatas | reiškia pagal Nuomos sutartį Suteikiančiosios institucijos Koncesininkui perduodamą valdyti ir naudoti nekilnojamąjį turtą, reikalingą Darbams atlikti ir Paslaugoms teikti (Ūkinei veiklai vykdyti), nurodytą Sutarties 6 Priede (Nuomos sutartyje); |
| Draudimo sutartys | reiškia Sutarties 7 priede numatytas draudimo sutartis; |
| Einamasis remontas | reiškia statybos rūšį, kurios tikslas – atnaujinti esamą statinį, jo nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant; |
| ES | reiškia Europos Sąjungą; |
| Esminis teisės aktų pasikeitimas | reiškia Specialiųjų teisės aktų pasikeitimą, turintį neigiamą poveikį Šalių teisėms ir pareigoms pagal Sutartį. Tačiau Esminiu teisės aktų pasikeitimu nelaikoma, jeigu panašias į Sutartyje numatytas paslaugas teikiantis apdairus verslininkas, remdamasis nacionaliniais teisės aktų projektais, veiklos strategijomis, planais ar panašaus tipo ES dokumentais, Sutarties sudarymo dieną galėjo numatyti tokio pobūdžio teisės aktų pasikeitimą ir: - tokie dokumentai buvo paskelbti viešai iki Sutarties sudarymo; - šiuose dokumentuose pateiktos nuostatos ar planai savo esme yra panašūs arba turi iš esmės tokį pat poveikį, kaip ir Esminis teisės aktų pasikeitimas; |
| Finansuotojas | reiškia subjektą, suteikiantį Koncesininkui Finansiniame veiklos modelyje numatytą finansavimą (jei taikoma), reikalingą tinkamai vykdyti jo įsipareigojimus pagal Sutartį ir su kuriuo Suteikiančioji institucija gali sudaryti Tiesioginį susitarimą; |
| Gera verslo praktika | reiškia veiklos vykdymą vadovaujantis teisės aktams neprieštaraujančiais standartais, metodais, praktika, procedūromis ir tokiu rūpestingumo ir apdairumo lygiu, kurio tokiomis pačiomis ar panašiomis sąlygomis yra įprastai tikimasi iš panašią veiklą vykdančių kvalifikuotų ir patyrusių asmenų; |
| Informaciniai pranešimai | Lietuvos Respublikos oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ priedas „Informaciniai pranešimai“ |
| Investuotojas | reiškia [nurodyti dalyvio (dalyvių) pavadinimą ir rekvizitus, su kuriuo Suteikiančioji institucija priėmė sprendimą sudaryti Sutartį], kurio Pasiūlymas buvo pripažintas naudingiausiu ir kuris laimėjo Konkursą bei su kurio įkurtu Koncesininku sudaroma Sutartis, ir Sutartyje numatytais atvejais juos pakeitusius asmenis; |
| Investicijos | reiškia Koncesininko rizika ir jo paties ar kitų jo pritrauktų asmenų lėšomis Darbų atlikimo metu po Sutarties įsigaliojimo dienos atliekamas investicijas į Naują turtą, nurodytą Specifikacijoje, kurios yra reikalingos užtikrinant, kad Daugiafunkcinis kultūros pastatas atitiktų teisės aktų reikalavimus, būtų įformintas pastato užbaigimas bei pastatas būtų tinkamas Paslaugų teikimui (Ūkinės veiklos vykdymui). Investicija gali būti laikomos tik dokumentais pagrįstos išlaidos, patirtos sukuriant ir (ar) įsigyjant materialų kilnojamąjį turtą ir įrangą, kurių nusidėvėjimas teisės aktų nustatyta tvarka yra ilgesnis nei vieneri metai. |
| Investavimo laikotarpis | reiškia laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki bus pilnai atlikti Specifikacijoje nurodyto Naujo turto - garso, apšvietimo įrangos – Darbai; |
| Investicijų grąža | reiškia bet kokias Investuotojo iš Koncesininko gautinas pajamas (dividendus, palūkanas, išmokamas lėšas sumažinus Koncesininko kapitalą ar bet kokia kita forma gaunamą ekonominę naudą); |
| Investicijų grąžos norma | reiškia grąžos normą (vidinę pajamų normą, angl. Internal Rate of Return), kuriai esant Investuotojo iš Koncesininko gautinų pajamų srautų dabartinė vertė prilyginama nuliui ir kuri apskaičiuojama Finansiniame veiklos modelyje nustatyta tvarka; |
| Investicijų įstatymas | reiškia Lietuvos Respublikos investicijų įstatymą; |
| Išankstinės sutarties įsigaliojimo sąlygos | reiškia Sutarties 5 priede numatytas sąlygas, kurių įvykdymas yra būtinas Sutarties įsigaliojimui visa apimtimi; |
| Įrengimai | reiškia Daugiafunkciniame kultūros pastate perdavimo Koncesininkui metu įrengtus šilumos ūkio, šildymo prietaisus ir įrenginius, elektros energetikos ūkio, elektros prietaisus ir įrenginius, vandentiekio ir kanalizacijos ūkio prietaisus ir įrenginius, santechnikos ir ventiliacijos įrenginius, taip pat baldus, scenos mechanizacijos įrangą ir tribūnas, vaizdo, garso, apšvietimo bei kitus įrengimus bei įrangą, kurie yra Suteikiančiosios institucijos perduodami Koncesininkui Ūkinės veiklos vykdymui kartu su Daugiafunkciniu kultūros pastatu. |
| Kapitalinis remontas | reiškia statybos rūšį, kurios tikslas – pertvarkyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio ir pan.); |
| Kompensavimo įvykis | reiškia įvykį, kurio rizika pagal Sutartį ir Rizikos pasiskirstymo tarp Šalių matricą išimtinai ar iš dalies priskirta Suteikiančiajai institucijai ir kurio sukeltos neigiamos pasekmės Koncesininkui turi būti visiškai ar iš dalies kompensuojamos Sutartyje nustatyta tvarka bei dėl kurių gali būti pratęsti Sutartyje nustatyti Koncesininko įsipareigojimų vykdymo terminai; |  |
| Koncesininkas | reiškia vadovaujantis Koncesijų įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi Projekto įgyvendinimo tikslui Investuotojo įsteigtą ūkio subjektą, kuris tampa Sutarties šalimi ir vykdo joje nustatytą veiklą ir kuris Sutarties sudarymo metu privalo: - būti uždarosios akcinės bendrovės teisinės formos; ir - priklausyti (t.y. 100 proc. jo akcijų) tik Investuotojui; ir - būti skirtas tik Projekto įgyvendinimui skirtai veiklai vykdyti; ir - neturėti jokių įsiskolinimų ar kitų prievolių, nesusijusių su Sutarties vykdymu; ir - taikyti galiojančius verslo apskaitos standartus. Koncesininkas Investuotojo turi būti įsteigtas iki Sutarties sudarymo dienos; |
| Koncesijų įstatymas | reiškia Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą; |
| Konkursas | reiškia Suteikiančiosios institucijos, vadovaujantis Koncesijų įstatymu ir Investicijų įstatymu, 2016-02-26 „Informaciniuose pranešimuose“ (Nr. 15) bei 2016-02-26 Suteikiančiosios institucijos internetinėje svetainėje www.palanga.lt paskelbtą investicijų projekto „Palangos miesto savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Vytauto g. 43, Palanga, rekonstrukcijos užbaigimas ir pastato valdymas“ įgyvendinimo koncesijos suteikimo konkursą; |
| Konkurso sąlygos | reiškia Suteikiančiosios institucijos parengtas, patvirtintas ir 2016–02–26 Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ (Nr. 15), taip pat Suteikiančiosios institucijos interneto svetainėje www.palanga.lt skiltyje „Veikla/Koncesijų konkursai“ paskelbtas Koncesijos suteikimo atviro viešo konkurso būdu sąlygas; |
| Nuomos mokestis | Koncesininko mokamas Nuomos mokestis Suteikiančiajai institucijai už galimybę naudotis Daugiafunkciniu kultūros pastatu ir jo infrastruktūra, vykdant Ūkinę veiklą; |
| Nuomos sutartis | reiškia Sutarties 6 priede numatytą sutartį, kuria Koncesininkui nuomos pagrindu Sutarties galiojimo laikotarpiui perduodamas valdyti ir naudoti Perduotas turtas; |
| Papildomos investicijos | bet kokios kitos Koncesininko investicijos (išskyrus Investicijas) į Turtą, naudojamą Paslaugų teikimui (Ūkinės veiklos vykdymui), nenurodytos Sutarties 2 priede pridėtame Pasiūlyme, kurios yra neprivalomojo pobūdžio, ir kurias Koncesininkas atlieka savo iniciatyva ir savo lėšomis ir (ar) pritraukia trečiųjų asmenų lėšas joms atlikti; |
| Pasiūlymas | reiškia išsamų pasiūlymą, kurį pateikė Investuotojas ir kuris pridedamas kaip Sutarties 2 priedas; |
| Paslaugos | reiškia Koncesininko pagal Konkurso sąlygas, Pasiūlymą ir Sutartį Daugiafunkciniame kultūros pastate teikiamas, Specifikacijoje nurodytas, gyventojų bendrosios kultūros ugdymo bei gyventojų poilsio organizavimo paslaugas, ir kurių apibūdinimas ir reikalavimai nustatyti Specifikacijoje; |
| Paslaugų teikimo pradžia | reiškia Daugiafunkcinio kultūros pastato eksploatavimo dieną, nuo kurios Koncesininkas pradeda teikti Paslaugas (vykdyti Ūkinę veiklą) Daugiafunkciniame kultūros pastate; |
| Perduotas turtas | reiškia pagal Nuomos sutartį Suteikiančiosios institucijos Koncesininkui perduodamą valdyti ir naudoti nekilnojamąjį turtą (Daugiafunkcinį kultūros pastatą) ir kilnojamąjį turtą (Įrengimus), reikalingus Darbams atlikti ir Paslaugoms teikti (Ūkinei veiklai vykdyti). Išsamus Perduoto turto sąrašas yra nurodytas Sutarties 6 priede pateikiamoje Nuomos sutartyje; |
| Veiklos stebėsenos programa | reiškia Koncesininko parengtą ir iki Paslaugų teikimo pradžios su Suteikiančiąja institucija suderintą bei jai pateiktą programą, apimančią visus Koncesininko Paslaugų vykdymo stebėjimo veiksmus (įskaitant dažnumą, sistemas, metodus ir patikrinimo priemones), kurių Koncesininkas turi imtis Koncesininko ir jo pasitelktų Paslaugų tiekėjų teikiamų Paslaugų kokybės stebėjimui ir užtikrinimui, kad Paslaugos būtų teikiamos Sutarties ir Specifikacijų reikalaujamu lygiu ir kokybe, kuriose taip pat turi būti įtvirtinta Gera verslo praktika. Reikalavimai šiai programai nustatyti Sutarties 3 Priede. |
| Prievolių įvykdymo užtikrinimas | reiškia Sutarties 30.1 punkte nurodytą prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuriuo užtikrinamas visų Koncesininko įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymas, t.y. kuriuo prievolių įvykdymą užtikrinantį dokumentą išduodantis subjektas įsipareigotų atsakyti Suteikiančiajai institucijai bei atlyginti pastarosios patirtus nuostolius, jei Koncesininkas neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų savo visus (ar bet kurią dalį) įsipareigojimus pagal Sutartį; |
| Projektas | reiškia Suteikiančiosios institucijos koncesijos būdu įgyvendinamas investicijų projektas „Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43 rekonstrukcija į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir pastato valdymas“, kurio aprašymas pateiktas Konkurso sąlygose; |
| Remontas | reiškia einamąjį ir kapitalinį remontą; |
| Renginiai | reiškia visus ir bet kokius pagal šios Sutarties reikalavimus Daugiafunkciniame kultūros pastate rengiamus Specifikacijoje nurodytus renginius; |
| Specialiųjų teisės aktų pasikeitimas | reiškia bet kokių teisės aktų pasikeitimą, susijusį tik su Darbų atlikimo ir Paslaugų teikimo reglamentavimu arba Koncesininko akcininkų teisėmis ir pareigomis, kylančiomis dėl Koncesininko veiklos, taip pat tokius teisės aktų pasikeitimus, kurių nuostatos yra tiesiogiai taikomos: - Sutartyje nurodytiems Darbams ar Paslaugoms; - Koncesininkui; - Projektą įgyvendinantiems subjektams; Aiškumo dėlei, Specialiųjų teisės aktų pasikeitimu nelaikomi tokie teisės aktų pasikeitimai, kurie yra bendro pobūdžio, nediskriminaciniai Koncesininko atžvilgiu ir taikomi plačiam subjektų ratui (pvz., pelno, pridėtinės vertės mokesčių pasikeitimai ir pan.); |
| Specifikacija | reiškia Sąlygų, pateikiamų Sutarties 1 priede, priedą „Techninė specifikacija“, nustatantį reikalavimus ir rodiklius, kuriuos privalo tenkinti Darbai ir Paslaugos; |
| Subtiekėjai | reiškia Pasiūlyme nurodytus, Sutartyje nustatyta tvarka juos pakeitusius arba naujai pasitelktus ūkio subjektus, kurie atlieka darbus ar teikia paslaugas, už kurių atlikimą ar teikimą pagal Sutartį yra atsakingas Koncesininkas, ir kuriems už tai Koncesininkas moka atlygį; |
| Susijęs asmuo | reiškia: - Susijusią bendrovę; - Susijusios bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius; - Investuotojo ir Susijusios bendrovės priežiūros ir valdymo organų nario sutuoktinį, jo artimuosius giminaičius, taip pat asmenis susijusius svainystės ryšiais iki antrojo laipsnio imtinai; - bendrovės, susijusios su c) punkte minimais asmenimis ir tokių bendrovių priežiūros ir valdymo organų nariai. |
| Susijusi bendrovė | reiškia bet kurią bendrovę, ūkinę bendriją, ribotos atsakomybės bendriją, fondą ar kitą vienetą (juridinį arba ne juridinį asmenį), kurį Koncesininkas tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja arba kuris pats tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Koncesininką, arba kurį kartu su Koncesininku tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja kitas vienetas, turėdamas nuosavybės teisę, kapitalo dalį ar įgyvendindamas tokiai kontroliuojamai bendrovei taikomus teisės aktų reikalavimus. Laikoma, kad vienetas kontroliuoja kitas bendroves, jei jis tiesiogiai ar netiesiogiai: - turi daugiau kaip pusę tokios kontroliuojamos bendrovės išleistų akcijų ar kitokių nuosavybės vertybinių popierių; arba - turi visus balsus, kuriuos suteikia kontroliuojamos bendrovės išleistos akcijos ar kitokie nuosavybės vertybiniai popieriai; arba - turi galimybę paskirti ar išrinkti daugiau kaip pusę tokios kontroliuojamos bendrovės valdymo ar kito organo (išskyrus dalyvių susirinkimą) narių; arba - yra sudaręs sutartį, pagal kurią kontroliuojama bendrovė yra įsipareigojusi įgyvendinti kontroliuojančios bendrovės sprendimus ir nurodymus; arba - turi teisę į ne mažiau kaip pusę kontroliuojamos bendrovės turto, pelno ar likutinio reikalavimo. Susijusių bendrovių sąrašas pridedamas prie Sutarties kaip Sutarties 8 priedas ir privalo būti nuolat atnaujinamas pasikeitus jame nurodytiems duomenims; |
| Sutartis | reiškia šią sutartį tarp Palangos miesto savivaldybės administracijos ir [Investuotojo pavadinimas] bei [Koncesininko pavadinimas] sudaromą įgyvendinti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektą dėl Projekto įgyvendinimo, kaip tai nustatyta Koncesijų įstatyme; |
| Sutarties įsigaliojimo diena | reiškia kitą Darbo dieną po to, kai įvykdomos visos Išankstinės sutarties įsigaliojimo sąlygos (Sutarties 3 punktas ir Sutarties 5 priedas); |
| Suteikiančioji institucija | Reiškia Palangos miesto savivaldybės administraciją, kuri pagal savo kompetenciją ir įgaliojimus, nustatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose, yra atsakinga už atitinkamas funkcijas ar veiklos sritis, kurios gali būti įgyvendinamos ir užtikrinamos suteikiant koncesijas pagal Konkurso sąlygas ir Sutartį; |
| Suteikiančiosios institucijos renginiai | reiškia Daugiafunkciniame kultūros pastate Suteikiančiosios institucijos iniciatyva ir lėšomis rengiamus Renginius, kurių vykdymui Koncesininkas užtikrina reikalingą bazinę infrastruktūrą (Sutarties 18.4 punktas); |
| Techninės priežiūros ir remonto darbų grafikas bei biudžetas | reiškia rašytinį dokumentą, kurį kasmet rengia Koncesininkas ir teikia Suteikiančiajai institucijai, kuriame yra numatyti Koncesininko planuojami atlikti per ateinančius metus Daugiafunkcinio kultūros pastato priežiūros ir remonto darbai, jų pobūdis, atlikimo terminai, sąnaudos bei kiti reikalavimai, apibrėžti šios Sutarties 11.1-11.5 punktuose. |
| Techninis projektas | 2013-01-10 UAB „Uostamiesčio projektai“ parengtas ir Suteikiančiosios institucijos patvirtintas techninis projektas „Kultūros paskirties pastato Vytauto g. 43, Palangoje rekonstravimas į kultūros ir mokslo paskirties pastatą projektas (I-as etapas).“ |
| Tiesioginis susitarimas | reiškia tarp Finansuotojo, Koncesininko ir Suteikiančiosios institucijos sudaromą susitarimą, kuriuo Suteikiančioji institucija įsipareigoja Finansuotojui (ar jo paskirtam subjektui) susitarime nustatytomis sąlygomis suteikti galimybę pasinaudoti įstojimo („step-in“) teise vietoje Koncesininko vykdyti Sutartį (žr. Sutarties 10 Priedą); |
| Turtas | reiškia Perduotą turtą ir Naują turtą; |
| Veiklos ataskaitos | reiškia periodines ataskaitas ir bet kokį kitą informacijos šaltinį, dokumentą ar duomenį, sukurtą, parengtą ar paruoštą vadovaujantis Sutartimi ir Veiklos stebėsenos programa, kaip ji yra apibrėžta Specifikacijoje, Sutarties 25.1 punkte bei Sutarties 3 Priede; |
| Ūkinė veikla | reiškia Koncesininko nuo Sutarties įsigaliojimo dienos vykdomą Daugiafunkcinio kultūros pastato valdymo bei naudojimo veiklą, kuri apima administravimo, techninės priežiūros, saugumo, higienos ir apsaugos, komunalinių paslaugų teikimo, valymo ir atliekų tvarkymo bei kitas veiklas, ir bet kokią maitinimo, reklamos plotų įrengimo ir nuomos, suvenyrų pardavimo, maisto automatų įrengimo ir kitas veiklas bei Paslaugų teikimą Daugiafunkciniame kultūros pastate (Sutarties 18.10 punktas). |

Jeigu sąvokos vartojimo kontekstas nenurodo kitaip, Sutartyje:

vyriškąja gimine vartojami žodžiai apima ir žodžius, vartojamus moteriškąją gimine ir atvirkščiai;

vienaskaitos forma vartojami žodžiai apima žodžius, vartojamus daugiskaitos forma ir atvirkščiai;

nuorodos į skyrius, punktus, lenteles ar priedus reiškia nuorodas į Sutarties skyrius, punktus, lenteles ar priedus, nebent aiškiai nurodoma kitaip;

nuorodos į Sutartį taip pat reiškia nuorodas ir į jos priedus;

Sutarties ar bet kokio dokumento „sudarymas“ reiškia, kad Sutartį ar kitą dokumentą pasirašė visos Sutarties ar atitinkamo dokumento šalys;

bet kokia nuoroda į teisės aktus suprantama kaip nuoroda į Sutarties įgyvendinimo metu aktualią teisės aktų redakciją, išskyrus atvejus, kai aiškiai numatyta kitaip;

punktų ir kitų nuostatų pavadinimai rašomi tik patogumo sumetimais ir neturi įtakos Sutarties aiškinimui.

Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. Šalių įsipareigojimai pagal Sutartį, arba nesutarimai dėl Sutarties dokumentuose esančių prieštaravimų ar neatitikimų aiškinami vadovaujantis tokia dokumentų pirmumo eile:

Tiesioginis susitarimas su Finansuotoju;

Sutartis;

Sutarties ir Sąlygų priedai:

Specifikacija;

Finansinis veiklos modelis;

Baudavimo mechanizmo tvarka;

Rizikos pasiskirstymo tarp šalių matrica;

kitos Konkurso sąlygos;

kitos Pasiūlymo dalys;

Privalomų draudimo sutarčių sąrašas;

Nuomos sutartis;

kiti Sutarties priedai.

Sutarties dalykas ir tikslas

Sutarties dalykas ir tikslas

Koncesininkas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir laikantis nustatytų reikalavimų sukurti (arba įsigyti) Naują turtą ir teikti Paslaugas, iš kurių teikimo gaus pajamas, prisiimti su tuo susijusią riziką, kaip tai numatyta Sutartyje, tinkamai valdyti ir naudoti Turtą bei Sutarties laikotarpiu užtikrinti Turto bei vykdomos Ūkinės veiklos atitikimą teisės aktams, ir, pasibaigus Sutarčiai, grąžinti Perduotą turtą ir Naują turtą Suteikiančiajai institucijai norminių teisės aktų nustatyta tvarka, tinkamai vykdyti kitas savo pareigas pagal Sutartį, nepiktnaudžiauti Sutartimi įgytomis teisėmis, o Suteikiančioji institucija suteikia Koncesininkui teisę atlikti Darbus, teikti Paslaugas bei vykdyti Ūkinę veiklą, taip pat užtikrinti Perduoto turto būklės atitikimą atitinkamoms paslaugoms taikomiems reikalavimams, taip pat įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka Koncesininkui suteikti teisę valdyti ir naudoti Perduotą turtą, prisiimti Sutartyje nustatytą riziką ir tinkamai vykdyti kitas savo pareigas pagal Sutartį.

Pagrindinis Sutarties tikslas yra užtikrinti kokybiškų Paslaugų teikimą bei visą Sutarties galiojimo laikotarpį gerinti Paslaugų efektyvumą ir kokybę, ir užtikrinti racionalų Turto naudojimą, taip pat užtikrinti teisės aktus bei standartus atitinkančių Daugiafunkcinio kultūros pastato eksploatavimą ir naudojimą.

Sutarties galiojimo ir vykdymo laikotarpis

Sutarties įsigaliojimas

Sutartis visa savo apimtimi įsigalioja kitą Darbo dieną po to, kai ji pasirašoma ir įvykdomos  visos Sutarties 5 priede numatytos Išankstinės sutarties įsigaliojimo sąlygos (Sutarties 3.2 punktas). Išankstinės sutarties įsigaliojimo sąlygos privalo būti įvykdytos ne vėliau kaip praėjus 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo dienos, nebent Šalys susitartų dėl Išankstinių sutarties įsigaliojimo sąlygų įvykdymo termino pratęsimo (Sutarties 3.3 punktas).

Išankstinės sutarties įsigaliojimo sąlygos laikomos įvykdytomis, kai tai raštu patvirtina Suteikiančioji institucija. Tą padaryti ji privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas nuo visos informacijos apie Išankstinių sutarties įsigaliojimo sąlygų įvykdymą gavimo dienos, arba per šį terminą privalo pateikti Koncesininkui motyvuotą atsisakymą pripažinti Išankstines Sutarties įsigaliojimo sąlygas įvykdytomis.

Jeigu dėl objektyvių, nuo Šalių nepriklausančių, priežasčių Sutartis visa apimtimi neįsigalioja per Šalių Sutarties 3.1 punkte sutartą terminą, Šalys abipusiu raštišku susitarimu gali pratęsti Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi terminą, bet ne ilgiau kaip dar 30 (dešimt) Darbo dienų.

Siekdami įvykdyti Išankstines sutarties įsigaliojimo sąlygas ir tinkamai pasirengti įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui, Suteikiančioji institucija, Investuotojas ir Koncesininkas visą laikotarpį iki Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi privalo bendradarbiauti, kooperuotis ir dėti maksimalias pastangas, įskaitant tinkamą bendradarbiavimą gaunant reikiamus sutikimus, leidimus, licencijas, sertifikatus ir kitus dokumentus, kaip tai numatyta Sutarties 15 punkte.

Jeigu Sutartis neįsigalioja visa apimtimi per Sutarties 3.1 punkte nurodytą terminą ir, jeigu jis buvo pratęstas, Sutartis neįsigalioja nepaisant Sutarties 3.3 punkte nurodyto Sutarties įsigaliojimo termino pratęsimo, tuomet Sutartis pasibaigia ir taikomos tokios Sutarties pasibaigimo pasekmės:

    - jeigu Sutartis neįsigalioja visa apimtimi dėl nuo Koncesininko ir (ar) Investuotojo priklausančių priežasčių ar kaltės, ar jiems šioje Sutartyje priskirtų rizikų: Suteikiančioji institucija turi teisę reikalauti iš Koncesininko ir Investuotojo solidariai sumokėti iš viso 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų dydžio baudą, kuri laikoma Šalių iš anksto aptartais galutiniais Suteikiančiosios institucijos nuostoliais;

    - jeigu Sutartis neįsigalioja visa apimtimi dėl nuo Suteikiančiosios institucijos priklausančių priežasčių ar kaltės, ar jai šioje Sutartyje priskirtų rizikų: Koncesininkas ir Investuotojas turi teisę reikalauti iš Suteikiančiosios institucijos sumokėti iš viso 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų dydžio baudą, kuri laikoma Šalių iš anksto aptartais galutiniais Koncesininko ir Investuotojo nuostoliais;

    - jeigu Sutartis neįsigalioja visa apimtimi dėl nuo Šalių nepriklausančių priežasčių ar kaltės, ar kuriai nors Šaliai priskirtų rizikų, ar dėl abiejų Šalių kaltės, Šalys taiko visišką restituciją ir grąžina viena kitai viską, ką yra gavusios viena iš kitos pagal šią Sutartį ar dėl šios Sutarties, tačiau neprivalo viena kitai atlyginti jokių išlaidų, sąnaudų, nuostolių (žalos) ir neprivalo mokėti jokių netesybų.

Bet kuriuo iš Sutarties 3.5 punkte nurodytų Sutarties neįsigaliojimo visa apimtimi pasekmių atveju Šalys taiko visišką restituciją ir grąžina viena kitai viską, ką yra gavusios viena iš kitos pagal Sutartį ar dėl šios Sutarties.

Iki Sutarties įsigaliojimo Koncesininkas visus veiksmus atliks ir savo teises įgyvendins savo sąskaita ir rizika.

Naujas turtas

Privatus subjektas įsipareigoja savo lėšomis įsigytą nuosavybės teise ar valdomą kitu pagrindu (nuomos, panaudos ar kita teise) Naują turtą įrengti Daugiafunkciniame kultūros pastate per Sutartyje numatytą laikotarpį 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir visą Sutarties galiojimo laikotarpį šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis jį prižiūrėti. Jei Daugiafunkciniame kultūros pastate įrengiamą Naują turtą Koncesininkas valdo ne nuosavybės teise (nuomos, panaudos ar kt. pagrindu), jo ir turto savininko sudaryta sutartis dėl daikto valdymo bei naudojimo turi galioti ne trumpiau nei Sutarties galiojimo terminas. Pasibaigus Sutarčiai Naujo turto nuosavybės teisė lieka Koncesininkui (jei turtas buvo įsigytas nuosavybėn) arba liks valdomas kitu pagrindu (jei Naują turtą Koncesininkas valdė nuomos, panaudos ir kt, pagrindu ir jis nebuvo įsigytas Koncesininko nuosavybėn iš šio turto savininko) bei Suteikiančiajai institucijai nebus perleidžiamas.

Koncesininkas įsipareigoja pakeisti Naują turtą, kai jis tampa nepatikimas, nesaugus, turi esminių trūkumų, lyginant su būkle, kurioje jis turėtų būti, ar tampa netinkamu naudoti pagal paskirtį ar netinkamai veikia ir funkcionuoja, remiantis Sutartyje bei jos prieduose nustatytais reikalavimais.

Sutarties galiojimo laikotarpiu bei Sutarčiai pasibaigus, Naujas turtas išliks Koncesininko nuosavybėje (jei Koncesininkas yra buvo turto savininkas) arba liks valdomas kitu pagrindu (jei Naują turtą Koncesininkas buvo valdė nuomos, panaudos ir kt, pagrindu ir jis nebuvo įsigytas Koncesininko nuosavybėn iš šio turto savininko) bei Suteikiančiajai institucijai nebus perleidžiamas.

Šia Sutartimi Suteikiančioji institucija be atskiros sutarties ar atskiro atlyginimo įgyja teisę naudotis Nauju turtu tiek, kiek tai numatyta šioje Sutartyje.

Eksploatuodamas daugiafunkcinį kultūros pastatą, t. y. įrengdamas, keisdamas interjerą ar atskiras jo detales (baldus, šviestuvus ir kt. elementus) Koncesininkas privalo suderinti t su Daugiafunkcinio kultūros pastato rekonstrukcijos projekto autoriumi.

Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė

Paslaugos Daugiafunkciniame kultūros pastate privalo būti pradėtos teikti visa apimtimi ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo ir teikiamos iki Sutarties galiojimo pabaigos.

Paslaugų teikimo pradžios terminas, nustatytas Sutarties 5.1 punkte, Šalių rašytiniu susitarimu negali būti pratęstas.

Paslaugos teikiamos Specifikacijoje, Pasiūlyme ir Sutartyje numatyta tvarka.

Sutarties galiojimo terminas

Sutartis galioja 10 (dešimt) metų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties įsigaliojimo momentas apibrėžtas Sutarties 3.1 punkte.

Šalių pareiškimai ir garantijos

Suteikiančiosios institucijos pareiškimai ir garantijos

Suteikiančioji institucija atitinkamai pareiškia ir garantuoja:

Suteikiančioji institucija atliko reikiamus veiksmus ir gavo oficialius leidimus ir / ar pritarimus Sutarties sudarymui ir ja prisiimtų įsipareigojimų vykdymui. Sutartis sukuria Suteikiančiajai institucijai teisėtas bei galiojančias prievoles pagal Sutarties nuostatas, kurios gali būti įgyvendinamos jos atžvilgiu priverstine tvarka;

Suteikiančioji institucija pagal savo kompetenciją ir įgaliojimus, nustatytus Sutarties sudarymo dieną galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, yra atsakinga už atitinkamas funkcijas ir veiklos sritis, kurios įgyvendinamos ir užtikrinamos sudarant Sutartį, todėl ji yra suteikiančioji institucija Koncesijų įstatymo prasme;

Suteikiančioji institucija suteikė Investuotojui ir Koncesininkui visą esminę ir, jos žiniomis, teisingą informaciją, kurios pareikalavo Koncesininkas, susijusią su Perduotu turtu ir Suteikiančiosios institucijos įsipareigojimais pagal Sutartį. Suteikta informacija yra teisinga Sutarties sudarymo dieną, išskyrus galimus Perduoto turto būklės pokyčius dėl įprastinės ūkinės veiklos, atsiradusius laikotarpiu tarp informacijos pateikimo dienos ir Sutarties pasirašymo dienos. Nėra jokių nutylėtų faktų, galinčių turėti esminės reikšmės Sutarties sudarymui bei numatytų įsipareigojimų vykdymui;

Sudarydama bei vykdydama Sutartį Suteikiančioji institucija nepažeidžia jokių esminių susitarimų ar įsipareigojimų, kurių šalimi ji yra, jai taikomo teismo (arba arbitražo) sprendimo, nuosprendžio, nutarimo arba nutarties, taip pat jokių jai taikomų įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

Suteikiančioji institucija perduoda Koncesininkui valdyti ir naudoti Perduotą turtą nuomos teise Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Perduotas turtas kitiems asmenims neperleistas, neareštuotas ir neįkeistas;

Suteikiančiajai institucijai nėra įteikta jokių pranešimų ar šaukimų į teismą ar arbitražą ir nėra jokių prieš ją ar jos pradėtų prieš kitą asmenį ar ketinamų pradėti teisminių bylų nagrinėjimų, arbitražo ar kitų teisinių procesų, kurie galėtų padaryti esminę neigiamą įtaką Suteikiančiosios institucijos finansinei padėčiai ir / ar galimybei vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį;

Perduotas turtas nėra įtrauktas į privatizavimo objektų sąrašą;

Suteikiančiosios institucijos atstovai turi visus įgaliojimus sudaryti Sutartį.

Išskyrus, kai Sutarties 7.1 punkte aiškiai nurodyta kitaip, Sutarties 7.1 punkte nustatyti Suteikiančiosios institucijos pareiškimai ir garantijos galioja visa apimtimi nuo Sutarties sudarymo momento.

Suteikiančioji institucija įsipareigoja nedelsiant informuoti Koncesininką apie bet kokius įvykius ar aplinkybes, dėl kurių bet kuris iš Suteikiančiosios institucijos pareiškimų ar garantijų taps neteisingas arba galėtų tokiu tapti ateityje.

Suteikiančioji institucija supranta, kad Investuotojo ir Koncesininko surinkta informacija, nurodyta Sutarties 8.1.9 punkte, apsiriboja Suteikiančiosios institucijos Konkurso metu pateikta informacija bei kita viešai iki išsamių įpareigojančių pasiūlymų pateikimo paskelbta informacija, su kuria bet kuris subjektas galėjo susipažinti be jokių apribojimų.

Suteikiančioji institucija supranta, kad Investuotojas ir Koncesininkas sudaro Sutartį, pasitikėdamas Suteikiančiosios institucijos pareiškimais ir garantijomis bei Investuotojui bei Koncesininkui pateikta ir jiems viešai prieinama informacija.

Koncesininko ir Investuotojo pareiškimai ir garantijos

Koncesininkas ir Investuotojas pareiškia ir garantuoja:

Koncesininkas ir Investuotojas yra tinkamai įsteigti ir teisėtai pagal Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos teisės aktus veikiantys juridiniai asmenys, turintys visas teises ir įgaliojimus ir atlikę visus veiksmus, reikalingus sudaryti Sutartį ir įgyvendinti savo teises ir pareigas pagal ją;

Koncesininko 100 (vienas šimtas) % akcijų priklauso ir priklausys Investuotojui, išskyrus atvejus, kai Sutartis aiškiai leidžia akcijų perleidimą. Koncesininkas neužsiima jokia kita veikla, nesusijusia su įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymu ir be išankstinio raštiško Suteikiančiosios institucijos sutikimo ja neužsiims visu Sutarties galiojimo laikotarpiu;

Investuotojas ir Koncesininkas bei jo atitinkamai įgalioti darbuotojai, vadovai (ar kitų valdymo organų nariai) ir akcininkai atliko visus veiksmus ir gavo visus reikalingus leidimus Sutarties sudarymui ir ja prisiimtų įsipareigojimų vykdymui. Sutartis sukuria Koncesininkui ir Investuotojui teisėtas bei galiojančias prievoles, kurios gali būti įgyvendinamos jo atžvilgiu priverstine tvarka pagal Sutarties nuostatas;

Sudarydami bei vykdydami Sutartį Koncesininkas ir Investuotojas nepažeidžia jokių esminių susitarimų ar įsipareigojimų, kurių šalimi jie yra, jiems taikomo teismo (arba arbitražo) sprendimo, nuosprendžio, nutarimo arba nutarties, taip pat jokių jiems taikomų įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

Investuotojui ir Koncesininkui nėra įteikta jokių pranešimų ar šaukimų į teismą ar arbitražą ir nėra jokių prieš jį ar jo pradėtų prieš kitą asmenį ar ketinamų pradėti teisminių bylų nagrinėjimų, arbitražo ar kitų teisinių procesų, kurie galėtų padaryti esminę neigiamą įtaką Koncesininko ar Investuotojo finansinei padėčiai ir / ar verslui ir / ar galimybei vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį ir apie kuriuos nėra raštiškai iki šios Sutarties sudarymo informuota Suteikiančioji institucija;

Investuotojas ir Koncesininkas Pasiūlymo pateikimo metu visiškai ir besąlygiškai atitiko, Sutarties sudarymo metu atitinka ir visą jos galiojimo laikotarpį atitiks visus Konkurso sąlygose jiems nustatytus reikalavimus, atsižvelgiant į neįvykdytą Sutarties dalį;

Koncesininkas ir Investuotojas sudaro Sutartį, turėdami ilgalaikį (ne mažiau kaip Sutarties galiojimo laikotarpiu) ir tikrą verslo interesą užtikrinti Darbų atlikimą ir Paslaugų teikimą bei gauti iš to naudą;

Visa Konkurso metu Koncesininko ir (ar) Investuotojo pateikta informacija, įskaitant informaciją apie jo veiklą, patirtį, žinių ir kvalifikuoto personalo turėjimą, finansinę būklę, sutartinius įsipareigojimus, akcininkus, Susijusius asmenis yra teisinga, išsami ir Sutarties sudarymo metu atspindi tikrąją padėtį;

Investuotojas ir Koncesininkas surinko visą, jo manymu, būtiną ir pakankamą informaciją, reikalingą vykdyti jo įsipareigojimus pagal Sutartį;

Investuotojas ir Koncesininkas patvirtina, kad turėjo galimybę susipažinti su visais jiems pateiktais ir viešai prieinamais dokumentais ir informacija, kurių pagrindu Investuotojas ir Koncesininkas turėjo galimybę daryti savarankiškas išvadas apie Šalių teises ir pareigas pagal Sutartį bei spręsti dėl dalyvavimo Konkurse. Investuotojas ir Koncesininkas prisiima visą atsakomybę dėl Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų ir su jais susijusios rizikos vertinimo;

Koncesininkui ir Investuotojui nėra žinoma apie jokias aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti tinkamam Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui;

Koncesininko ir Investuotojo atstovai turi visus įgaliojimus sudaryti Sutartį.

Išskyrus, kai Sutarties 8.1 punkte aiškiai nurodyta kitaip, Sutarties 8.1 punkte nustatyti Investuotojo ir Koncesininko pareiškimai ir garantijos galioja visa apimtimi nuo Sutarties sudarymo dienos.

Investuotojas ir Koncesininkas privalo nedelsiant informuoti Suteikiančiąją instituciją apie bet kokius įvykius ar aplinkybes, dėl kurių bet kuris iš Koncesininko ir Investuotojo pareiškimų ar garantijų taps neteisinga arba galėtų tokia tapti ateityje.

Investuotojas ir Koncesininkas supranta, kad Suteikiančioji institucija sudaro Sutartį pasitikėdama Koncesininko ir Investuotojo pareiškimais ir garantijomis bei jų Suteikiančiajai institucijai pateikta informacija. Suteikiančioji institucija neatliko jokio savarankiško patikrinimo dėl Koncesininko ir Investuotojo pareiškimų ir garantijų teisingumo ir tikslumo.

Turto perdavimas ir grąžinimas

Perduotas turtas

Nuomos sutartis įsigalioja ir Perduotas turtas perduodamas Koncesininkui įvykdžius visas  Išankstines sutarties įsigaliojimo sąlygas (Sutarties 5 priedas), t.y. Nuomos sutarties įsigaliojimas sutampa su Sutarties įsigaliojimu (Sutarties 3 punktas). Teisės ir pareigos pagal Nuomos sutartį laikomos perduotomis nuo Sutarties įsigaliojimo momento. Perduoto turto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika, taip pat Perduoto turto sukeliama žala aplinkai, asmenims, pačiam Perduotam turtui Koncesininkui pereina nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos. Taip pat nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pasibaigia Suteikiančiosios institucijos teisė valdyti ir naudotis Perduotu turtu.

Nuomos sutarties galiojimo pabaiga sutampa su Sutarties galiojimo pabaiga. Koncesininkas ir Investuotojas savo sąskaita ir rizika privalo imtis visų protingų veiksmų, kad, pasibaigus Sutarties galiojimui, Perduotas turtas būtų perduotas (grąžintas) ir perleistas Suteikiančiajai institucijai arba jos iš anksto raštu nurodytam kitam subjektui.

Suteikiančioji institucija įsipareigoja per 3 (tris) Darbo dienas po Nuomos sutarties įsigaliojimo pateikti Koncesininkui pagal šią sutartį Perduoto turto nuosavybės / patikėjimo teisę patvirtinančius dokumentus.

Suteikiančioji institucija, jai pagal teisės aktus priskirtos kompetencijos rėmuose, įsipareigoja atlikti visus veiksmus ir dėti visas pastangas tam, kad būtų priimti visi sprendimai, gauti visi sutikimai ir leidimai, kurie būtini Sutarties 9 punkte numatyto Perduoto turto perdavimui Koncesininkui.

Už Perduotą turtą Suteikiančioji institucija nereikalaus jokių papildomų mokėjimų, susijusių su Perduoto turto valdymu ir naudojimu, išskyrus šioje Sutartyje numatytą Nuomos mokestį. Taip pat Koncesininkas turi atsiskaityti su visais paslaugų teikėjais (vandentiekis, komunalinės atliekos, elektra ir kt.).

Koncesininko teisės ir pareigos valdant ir naudojant Perduotą turtą bei vykdant Nuomos sutartį

Sutarties galiojimo metu Perduotą turtą Koncesininkas valdys ir naudos nuomos teise, nuosavybės teisės nėra perduodamos.

Visus su Perduoto turto pasikeitusių registro duomenų registravimu Nekilnojamojo turto registre susijusius veiksmus (įskaitant su tuo susijusių išlaidų padengimą) privalo atlikti Koncesininkas; Suteikiančioji institucija atitinkamai suteikia visą tam reikalingą informaciją ir įgaliojimus.

Koncesininkas įsipareigoja užtikrinti, kad visą Nuomos sutarties galiojimo laikotarpį Perduotas turtas būtų naudojamas pagal jo paskirtį ir Sutarties sąlygas, o teisės ir pareigos pagal su Perduotu turtu susijusias sutartis (jeigu tokių yra), perduotos Koncesininkui, būtų vykdomos laikantis tų sutarčių reikalavimų. Už Nuomos sutarties prievoles ir tinkamą jų vykdymą nuo Perduoto turto perdavimo momento, nurodyto Sutarties 9.1 punkte, atsako Koncesininkas.

Beatskiro Suteikiančiosios institucijos sutikimo Koncesininkas negali varžyti savo teisių į Perduotą ir Naujai sukurtą Turtą.

Koncesininkas atsako už Perduoto turto naudojimą ir valdymą nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų, įskaitant, bet neapsiribojant, ir teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą, darbų saugą, higienos normų laikymąsi.

Perduotas turtas Suteikiančiosios institucijos išankstiniu, prieš 3 (tris) Darbo dienas iki naudojimo pradžios pateikiamu rašytinu sutikimu Koncesininko gali būti naudojamas ir kitais tikslais, kiek toks naudojimas nekliudo efektyviam ir kokybiškam Paslaugų teikimui, nesudaro kliūčių užtikrinti Paslaugų atitikimo teisės aktų, Specifikacijos, Sutarties ir jos priedų reikalavimams. Suteikiančiosios institucijos pareikalavimu Perduoto turto naudojimas kitais tikslais turi būti nutrauktas, jei pareikalavimas pareikštas ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų iki reikalaujamos nutraukimo datos. Tuo atveju, jeigu Perduoto turto naudojimas kitiems, nei Sutarties įvykdymo, tikslams trukdo tinkamai įgyvendinti Sutartį, Suteikiančiosios institucijos pareikalavimu toks naudojimas privalo būti nutraukiamas iš karto gavus tokį pareikalavimą. Ginčus dėl šio Sutarties 10.6 punkte numatytų pareikalavimų pagrįstumo spendžia Sutarties 51 punkte nurodyta komisija.

Koncesininkas, Sutarties 10.6 punkte nurodytu pagrindu naudodamas Perduotą turtą kitu tikslu, privalo užtikrinti, kad toks Perduotas turtas neturėtų jokių apsunkinimų Sutarties galiojimo pasibaigimo metu.

Jeigu Perduotas turtas nusidėvi ar nebegali būti toliau naudojamas pagal savo pirminę paskirtį, Koncesininkas privalo apie tai informuoti Suteikiančiąją instituciją ir tokį turtą suremontuoti arba pakeisti analogišku ar geresniu pakeičiamo turto paskirties turtu, o tokį netinkamą naudoti Perduotą turtą savo sąskaita utilizuoti arba atiduoti perdirbimui. Suteikiančioji institucija įsipareigoja priimti visus reikiamus sprendimus Koncesininkui siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal šį Sutarties 10.8 punktą.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Koncesininkas turi teisę kreiptis į Suteikiančiąją instituciją, prašydamas nutraukti / pakeisti Nuomos sutartis ir priimti atgal tą Perduotą turtą, kuris tapo nereikalingas Koncesininkui Paslaugų teikimui. Suteikiančioji institucija privalo pateikti motyvuotą sprendimą dėl tokio prašymo ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Koncesininko prašymo gavimo momento, tačiau ji neprivalo atsiimti tokio turto.

Išnuomotas Perduotasturtas turi būti gražinamas ne blogesnės būklės nei buvo perduotas, įskaitant natūralų nusidėvėjimą. Turi būti atsiskaityta su visais paslaugų teikėjais (vandentiekis, komunalinės atliekos, elektra ir kt.).

Koncesininko teisės ir pareigos valdant ir naudojant Turtą

Koncesininkas įsipareigoja atlikti tiek Kapitalinį, tiek Einamąjį Turto remontą.

Techninė priežiūra (kai taikoma) ir Kapitalinis bei Einamasis remontai turi užtikrinti tinkamą Turto funkcionalumą, normalų fizinį stovį bei darbinę būklę, taip pat maksimalią apsaugą nuo bet kokių kenksmingų veiksnių bei saugų Turto eksploatavimą.

Likus ne mažiau, kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki kiekvienų metų pradžios Koncesininkas turi Suteikiančiajai institucijai pateikti detalų Turto Techninės priežiūros ir Turto remonto darbų grafiką ir biudžetą, reikalingą Turto atžvilgiu kitiems metams. Kiekvienas toks Techninės priežiūros ir remonto darbų grafikas ir biudžetas turi:

pateikti kiekvienam periodui pasiūlytos Techninės priežiūros ir remonto darbų pradžios ir pabaigos dienas bei atliekamų Techninės priežiūros ir remonto darbų pobūdį;

pagrįstai numatyti planuojamas Techninės priežiūros ir remonto darbų sąnaudas;

apibrėžti bet kokį numatomą Techninės priežiūros ir remonto darbų poveikį Koncesininkui ir Turtui, Paslaugų teikimui.

Koncesininkas įsipareigoja Turto priežiūrai ir remontui naudoti tik efektyvias, saugias bei pagal teisės aktų ir techninės bei kitos dokumentacijos reikalavimus leidžiamas priemones, medžiagas bei įrangą.

Koncesininkas įsipareigoja, atlikdamas bet kokius Turto priežiūros bei remonto darbus, laikytis visų nustatytų aplinkos apsaugos, priešgaisrinės saugos, higienos, darbuotojų saugos bei kitų teisės aktų reikalavimų bei įgyvendinti visas reikalingas saugos priemones.

Koncesininkas įsipareigoja reklaminėje ir kitoje oficialioje informacijoje pateikiamoje įvairiose informavimo priemonėse (iškabos, reklaminiai skydai, informacija internete ir kt.) naudoti oficialų Objekto pavadinimą – PALANGOS KONCERTŲ SALĖ.

Turto grąžinimas (perdavimas)

Pasibaigus šio Sutarties (ir Nuomos sutarties) galiojimui, arba ją nutraukus prieš terminą, taip pat grąžinant Turtą Sutarties 10.9 punkte numatytu atveju, Perduotą turtą Koncesininkas privalo grąžinti Suteikiančiajai institucijai teisės aktų nustatyta tvarka. Pasibaigus Sutarčiai Naujo turto nuosavybės teisė lieka Koncesininkui (jei turtas buvo įsigytas nuosavybėn) arba kitu pagrindu (jei turtas buvo valdomas nuomos, panaudos teise). Koncesininkas įsipareigoja tinkamai įvykdyti visus įsipareigojimus susijusius su šia sutartimi tretiesiems asmenims. Visos prievolės ir Koncesininko prisiimti sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims nepereina Suteikiančiajai institucijai.

Šalys susitaria, kad perdavimo (grąžinimo) metu Perduotas turtas privalo atitikti Sutarties 9 priede nustatytus reikalavimus.

Perduoto turto grąžinimą ir perdavimą šio Sutarties 12 punkte ir Sutarties 9 priede nustatyta tvarka organizuoja Koncesininko ir Suteikiančiosios institucijos sudaryta ekspertų komisija, kurią sudaro po kiekvienos Šalies paskirtą ekspertą, kurie išrenka trečiąjį nepriklausomą ekspertą. Ekspertų komisija privalo būti sudaryta likus ne mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams iki Sutarties galiojimo pabaigos. Ekspertų komisijos sudarymą privalo inicijuoti Koncesininkas, nepažeisdamas šiame Sutarties 12.3 punkte numatytų terminų. Ekspertų komisija ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Perduoto turto grąžinimo momento privalo, vadovaudamasi Sutarties 9 priede nustatyta tvarka, patikrinti Perduoto turto būklę ir atitikimą Sutarties 9 punkto reikalavimams ir pateikti motyvuotas išvadas. Remiantis šio patikrinimo išvadomis, Suteikiančioji institucija per 30 (trisdešimt) dienų privalo arba patvirtinti grąžinamo turto atitikimą keliamiems reikalavimams, arba pateikti motyvuotą atsisakymą patvirtinti, nurodant konkrečius neatitikimus.

Sutartyje ir jos prieduose bei Specifikacijoje nustatytus reikalavimus atitinkantis Perduotas turtas pagal tarp Šalių pasirašomą perdavimo – priėmimo (grąžinimo) aktą Koncesininko privalo būti grąžintas (perduotas) Suteikiančiajai institucijai teisės aktų nustatyta tvarka kitą Darbo dieną po Sutarties galiojimo termino pabaigos ar jos nutraukimo prieš terminą. Trūkumai, kuriuos nustato komisija, ir kurie nebuvo ištaisyti, turi būti pažymėti Perduoto turto perdavimo – priėmimo (grąžinimo) akte. Šiame akte taip pat yra pažymimas terminas, per kurį turi būti ištaisyti visi nustatyti trūkumai.

Jeigu grąžinamas Perduotas turtas neatitinka šiame Sutarties 12 punkte ir Sutarties 9 punkte nurodytų reikalavimų, Koncesininkas privalo per protingą Suteikiančiosios institucijos nurodytą terminą ištaisyti tokius trūkumus Koncesininko pasirinktu būdu: suremontuojant tokį turtą, pakeičiant lygiaverčiu kitu turtu, atlyginant Suteikiančiajai institucijai tokio turto suremontavimo ar pakeitimo lygiaverčiu turtu kitu turtu pagrįstas išlaidas arba kompensuojant skirtumą tarp reikalaujamos grąžinamo Perduoto turto vertės, ir nustatytos faktinės to turto vertės. Koncesininko atsakomybė vykdant Suteikiančiosios institucijos reikalavimus dėl Perduoto turto trūkumų šalinimo nėra ribojama.

Šalių įsipareigojimai

Dokumentų perdavimas ir saugojimas

Iki 5 (penktos) dienos nuo Sutarties įsigaliojimo Šalys perduoda viena kitai visus Sutarties vykdymui būtinus dokumentus, kuriais jos disponuoja, išskyrus, jeigu Sutartyje yra nurodyti kitokie perdavimo terminai.

Koncesininkas privalo saugoti visus finansinės atskaitomybės dokumentus ir sutartis, susijusias su įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymu, ne trumpiau kaip iki Sutarties pasibaigimo ir 2 (dveji) metai po to. Jei Koncesininkas likviduojamas pasibaigus Sutarčiai, šiame Sutarties 13.2 punkte nurodyti dokumentai turi būti perduodami Investuotojui.

Pasibaigus Sutarčiai, Koncesininkas savo lėšomis užtikrina tinkamą Koncesininko dokumentų, susijusių su įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymu, perdavimą Suteikiančiajai institucijai ar jos nurodytoms institucijoms / asmenims. Bet kuriuo atveju, tokie dokumentai Suteikiančiajai institucijai perduodami ne vėliau kaip iki Perduoto turto perdavimo-priėmimo (grąžinimo) akto pasirašymo, išskyrus, jeigu Sutartyje yra nurodyti kitokie perdavimo terminai.

Suteikiančiosios institucijos įsipareigojimai

Suteikiančioji institucija įsipareigoja laiku vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir kuo operatyviau bendradarbiauti su Koncesininku sprendžiant su Sutarties vykdymu susijusius klausimus.

Suteikiančioji institucija privalo užtikrinti, kad tiek jai pačiai, tiek jos įgaliotiems asmenims naudojantis Suteikiančiajai institucijai pagal Sutartį suteiktomis teisėmis būtų kuo mažiau trukdoma Koncesininko veikla ir Sutarties vykdymas

Koncesininko prašymu, Suteikiančioji institucija pagal savo kompetenciją deda visas pastangas, kad Koncesininkui būtų išduoti visi leidimai ir licencijos reikalingi Sutartyje numatytų teisių ir pareigų įgyvendinimui, jeigu Koncesininko teisę gauti šiuos leidimus ir licencijas numato teisės aktai ar Sutartis ir Suteikiančiajai institucijai buvo pateikta visa reikalinga informacija ir dokumentai.

Jeigu Sutarties įgyvendinimui reikiamų leidimų ir licencijų išdavimas yra priskirtas ne Suteikiančiosios institucijos, bet kitų valstybės/savivaldybės institucijų kompetencijai, Koncesininko prašymu bei savo teisių ribose Suteikiančioji institucija deda visas pastangas (tarpininkauja, teikia papildomą informaciją, duoda sutikimus ar įgaliojimus ir pan.), kad reikiami leidimai ir licencijos būtų išduoti. Ši nuostata taikoma tik tų licencijų ir leidimų atžvilgiu, kurių reikia norint pradėti Paslaugų teikimą, tačiau ne licencijų ir/ar leidimų atnaujinimui.

Koncesininko prašymu, Suteikiančioji institucija privalo teikti visą informaciją, kurios gali prireikti siekiant gauti Sutarties įgyvendinimui reikalingus leidimus ir licencijas.

Sutartyje nustatytais atvejais, kuomet Suteikiančioji institucija išduoda sutikimus Koncesininkui, Suteikiančioji institucija privalo išduoti sutikimus nustatytais terminais, jei sutikimo išdavimo terminas nėra nustatytas, Suteikiančioji institucija privalo išduoti tokį sutikimą per protingą terminą. Suteikiančiosios institucijos atsisakymas išduoti sutikimą turi būti motyvuotas.

Koncesininko įsipareigojimai

Koncesininkas įsipareigoja visą Sutarties galiojimo terminą teikti Paslaugas bei operatyviai bendradarbiauti su Suteikiančiąja institucija ir jos paskirtais asmenimis visais su Sutarties vykdymu susijusiais klausimais (nurodytais šiame punkte ir kituose punktuose šioje Sutartyje).

Koncesininkas savo sąskaita ir rizika užtikrina, kad tiek jis pats, tiek Darbus atliekantys, Paslaugas teikiantys asmenys / darbuotojai turėtų Sutarties įgyvendinimui reikiamas licencijas, leidimus, atestatus, patvirtinimus ar sertifikatus visą Sutarties galiojimo visa apimtimi laikotarpį arba visą atitinkamų Darbų atlikimo, Paslaugų teikimo, kuriems atlikti (teikti) yra reikalingi nurodyti dokumentai, laikotarpį, vykdyti juose numatytas sąlygas bei jais vadovausis. Koncesininkas negalės remtis tokių dokumentų nebuvimu, siekdamas išvengti atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo ir bus visiškai atsakingas už kilusias pasekmes dėl tokių dokumentų nebuvimo ar pavėluoto gavimo.

Koncesininkas užtikrina, kad jis ir / arba Subtiekėjai visą Sutarties galiojimo laikotarpį turės reikalingą kiekį kvalifikuotų darbuotojų, reikalingų tinkamam įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui, tačiau ne mažesnį, nei nurodyta Sutarties 18.8 punkte.

Koncesininkas turi laikytis visų išduotose licencijose, atestatuose ar leidimuose nurodytų sąlygų ir jomis vadovautis, taip pat dėti visas pastangas, jog šių sąlygų laikytųsi ir Darbus atliekantis, Paslaugas teikiantis Koncesininko personalas ar Subtiekėjai ar tretieji asmenys.

Koncesininkas įsipareigoja savo sąskaita apmokėti visas Turto Ūkinės veiklos vykdymo išlaidas.

Koncesininkas įsipareigoja pasamdyti, apmokyti bei vadovauti pakankamam skaičiui darbuotojų (ne mažesniam, nei nurodyta Sutarties 18.8 punkte), samdomų dirbti nuolatiniam arba terminuotam darbui tiesiogiai Koncesininko ir, jei būtina, profesionalius konsultantus, kurių gali prireikti tinkamam Daugiafunkcinio kultūros pastato valdymui ir naudojimui bei Ūkinės veiklos vykdymui.

Koncesininkas įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Su tokių reikalavimų vykdymu susijusias investicijas atlieka ir riziką prisiima Koncesininkas.

Koncesininkas yra išimtinai atsakingas, jog įsipareigojimai pagal Sutartį būtų vykdomi:

nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, taip pat leidimų bei licencijų išdavimo sąlygų ir susilaikant nuo tokių veiksmų, kurie galėtų tapti kliūtimi vėlesniam reikiamų leidimų ir licencijų išdavimui ir / ar atnaujinimui;

nepažeidžiant Sutarties nuostatų, Pasiūlymo, Specifikacijos;

laikantis Finansinio veiklos modelio

vadovaujantis Gera verslo praktika;

nepažeidžiant Konkurso sąlygų ir Pasiūlyme pateiktų įsipareigojimų, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatytais atvejais jie yra pakeičiami;

laikantis Draudimo sutartyse nustatytų reikalavimų.

Koncesininkas įsipareigoja Sutarties galiojimo metu be išankstinio Suteikiančiosios institucijos sutikimo nepriimti sprendimų ir nevykdyti reorganizacijos ar pertvarkymo, neparduoti esminės dalies savo turto ir neprisiimti esminių finansinių įsipareigojimų. Esmine turto dalimi šio Sutarties 14.9 punkto prasme laikoma turtas, kurio vertė viršija 40000 (keturiasdešimt tūkstančių) eurų (be PVM). Esminiais finansiniais įsipareigojimais laikomi skoliniai įsipareigojimai, kurių bendra vertė viršija 10000 (dešimt tūkstančių) eurų (be PVM), arba pagal kuriuos mokėjimai viršija 10000 (dešimt tūkstančių) eurų (be PVM) per finansinius metus. Tačiau finansiniai įsipareigojimai pagal susitarimus su Finansuotoju, numatyti Finansiniame veiklos modelyje, įsipareigojimai subtiekėjams (kiek tai yra susiję su jiems pavestų šios Sutarties vykdymui reikalingų Darbų atlikimu), sutartys dėl Komunalinių paslaugų teikimo nelaikomi esminiais šio Sutarties 14.9  punkto prasme.

Koncesininkas ir Investuotojas įsipareigoja informuoti Suteikiančiąją instituciją apie bet kokias bylas, iškeltas bet kuriame teisme ar arbitraže, kuriose bet kuriuo statusu dalyvauja Koncesininkas ir kuriose yra sprendžiami ginčai ir / ar klausimai, kylantys ir / ar susiję su Paslaugų teikimu, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo tokio dalyvavimo pradžios ar sužinojimo apie tokį dalyvavimą.

Įsipareigojimus pagal Sutartį Koncesininkas vykdo savo sąskaita, rizika ir be Suteikiančiosios institucijos finansinės pagalbos, nebent Sutartyje aiškiai nurodyta kitaip.

Koncesininkas privalo savo apskaitą tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais. Koncesininkas įsipareigoja vykdyti reikalingą finansinę ir apskaitos kontrolę, įskaitant buhalterinių knygų ir įrašų, susijusių su Koncesininko komercine veikla Daugiafunkciniame kultūros pastate, vedimą pagal teisės aktus. Šalys susitaria, kad ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius po kiekvienų finansinių metų pabaigos Koncesininko finansinės atskaitomybės auditą turi atlikti nepriklausoma audito bendrovė. Finansinę atskaitomybę Koncesininkas privalo pateikti Suteikiančiajai institucijai per Sutarties 25.1 punkte nustatytą terminą.

Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, Koncesininkas privalo besąlygiškai ir kaip įmanoma greičiau, jokiu pagrindu neužlaikydamas, grąžinti Suteikiančiajai institucijai ar jos nurodytiems subjektams visą Perduotą turtą, kurį grąžinti numatyta Sutartyje, ir visas su grąžinamu (perduodamu) turtu, ar teikiamomis Paslaugomis susijusias teises ir įgaliojimus, įskaitant ir pagal su Sutarties vykdymu susijusias sutartis, kurios Sutartyje leidžiamais atvejais nesibaigia kartu su Sutartimi. Tuo tikslu Koncesininkas privalo savo sąskaita imtis visų reikalingų veiksmų, įskaitant Perduoto turto teisių ar įsipareigojimų perleidimą ar reikalingų sutarčių novaciją.

Koncesininkas įsipareigoja imtis visų reikalingų priemonių ir užtikrinti tvarką bei saugumą Daugiafunkciniame kultūros pastate tiek Renginių metu, tiek ir laikotarpiu tarp Renginių, t.y. Koncesininkas visą laiką turi teikti arba pasirūpinti adekvačios apsaugos teikimu Turtui bei Daugiafunkciniame kultūros pastate esančiam turtui, ir asmenims saugoti, vadovaujantis Gera verslo praktika ir teisės aktais bei atsižvelgiant į pastate organizuojamų Renginių pobūdį, numatomą tokių Renginių lankomumą ir Renginiuose dalyvaujančios publikos numatomo elgesio pobūdį ir visas kitas atitinkamas aplinkybes.

Rizikos pasidalijimas

Šalys riziką, susijusią su Sutartyje nustatytais jų įsipareigojimais, tarpusavyje pasidalina šioje Sutartyje ir jos prieduose, įskaitant Rizikos pasiskirstymo tarp šalių matricą pateiktą Sutarties 4 priede, nustatyta tvarka.

Papildomi Darbai ir Papildomos paslaugos

Investuotojas rengdamas Pasiūlymą privalėjo iš anksto numatyti ir Pasiūlyme įvertinti visus darbus, paslaugas ir veiksmus reikalingus Sutartyje įtvirtintiems įsipareigojimams įvykdyti ir rezultatams pasiekti bei šį įvertinimą atspindėti Finansiniame veiklos modelyje.

Papildomas paslaugas ar papildomus darbus gali inicijuoti Suteikiančioji institucija.

Siekiant suderinti papildomus darbus ir /ar paslaugas, Suteikiančioji institucija pateikia Koncesininkui motyvuotą siūlymą dėl jų būtinybės. Suteikiančioji institucija turi teisę sudaryti susitarimą dėl papildomų darbų ir / ar paslaugų, jeigu gavusis Koncesininko įgalioto asmens motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų darbų ir / ar paslaugų pagrįstumo ir to, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių papildomų darbų ir / ar paslaugų būtinybės bei priežasčių iki Sutarties pasirašymo. Sudarant sutartį, įforminami papildomi darbai ir / ar paslaugos, nurodant papildomų darbų ir / ar paslaugų pavadinimus, vienetus, kiekius, argumentus dėl tokių darbų ir / ar paslaugų būtinybės, techninius sprendinius (brėžinius ir pan.) (papildomų darbų atveju) ar specifikacijas (papildomų paslaugų atveju), nustatomos kainos ir įkainių pagrindimas. Sutarties dėl papildomų darbų ir / ar paslaugų turi būti pasirašyta Suteikiančiosios institucijos ir Koncesininko ir yra laikoma sudėtine Sutarties dalimi. Jeigu per Suteikiančiosios institucijos motyvuotame siūlyme nustatytą terminą Koncesininkas nepateikia motyvuoto atsakymo dėl sutikimo atlikti papildomus darbus ir / ar paslaugas arba nepagrįstai delsia sudaryti sutartį, pasiūlymas dėl papildomų darbų ir / ar paslaugų laikomas atšauktu. Tokiu atveju Suteikiančioji institucija papildomus darbus ir / ar paslaugas turi teisę pirkti Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka iš kitų juridinių asmenų. Šiame punkte numatytoje sutartyje taip pat privalo būti išspręstas Darbų ir / ar Paslaugų teikimo terminų pratęsimas, susijęs su papildomų darbų ir / ar paslaugų atlikimu (jeigu toks termino pratęsimas yra būtinas). Papildomi darbai ir / ar paslaugos gali būti pradėti vykdyti iš karto po sutarties dėl papildomų darbų ir / ar paslaugų pasirašymo.

Koncesininkas imsis visų pagrįstai įmanomų priemonių papildomų darbų ir / ar paslaugų finansavimui užtikrinti.

Paslaugų teikimas. Ūkinė veikla

Koncesininkas privalo nuo Paslaugų teikimo pradžios (Sutarties 4.1 punktas) užtikrinti galimybę vartotojams naudotis Paslaugomis nuolat ir nediskriminacinėmis sąlygomis pagal Pasiūlymą ir Specifikaciją.

Koncesininkas privalo užtikrinti, jog teikiamų Paslaugų pobūdis, kiekis ir kokybė nuolat ir visiškai atitiktų teisės aktų, Sutarties, Specifikacijos ir Pasiūlymo keliamus reikalavimus. Kilus ginčams dėl Paslaugų atitikimo nurodytiems dokumentams, juos sprendžia ekspertų komisija, sudaryta analogiška Sutarties 12.3 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis, iš kompetentingų atitinkamų Paslaugų atitiktį nurodytiems dokumentams vertinti ekspertų.

Koncesininkas teikti Paslaugas privalo Perduoto turto buvimo vietoje.

Koncesininkas privalo be jokio užmokesčio kasmet sudaryti sąlygas Daugiafunkciniame kultūros pastate vykti Suteikiančiosios institucijos renginiams, tačiau tokių renginių negali būti daugiau, kaip 12 (dvylika) per kalendorinius metus (vienas ar daugiau renginių gali trukti iki 3 kalendorinių dienų). Suteikiančiosios institucijos renginių programa yra atnaujinama kiekvienais metais. Suteikiančioji institucija įsipareigoja ne vėliau, kaip likus 30 (trisdešimt) dienų iki einamųjų metų pabaigos pateikti Koncesininkui kitais metais planuojamų Suteikiančiosios institucijos renginių programą, nurodant šių Renginių pobūdį ir planuojamas datas.

Koncesininkas įsipareigoja Suteikiančiajai institucijai ne vėliau kaip iki kiekvienų einamųjų metų pabaigos likus ne mažiau, kaip 2 (dviem) mėnesiams iki kelendorinių metų pradžios pateikti su Suteikiančiąja institucija suderintą kitais metais numatomų Renginių programą, kurioje turi būti nurodyta: Renginių skaičius, pasiskirstymas pagal Renginių rūšis (vadovaujantis Specifikacija), Renginių datos ir kita reikšminga informacija. Koncesininkas įsipareigoja į Renginių programą įtraukti Suteikiančiosios institucijos renginius, apie kuriuos Suteikiančioji institucija informuoja Koncesininką šios Sutarties 18.4 punkte nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Koncesininkas įsipareigoja užtikrinti, kad kiekvienais kalendoriniais metais Daugiafunkciniame kultūros pastate ne sezono metu (rugsėjo 15 d. – gegužės 15 d.) vyktų ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) Renginiai, neįskaitant Suteikiančiosios institucijos renginių, tačiau ne sezono metu vykstančius Renginius įskaitant į bendrą per kalendorinius metus vykstančių Renginių skaičių (Sutarties 18.5 punktas).

Koncesininkas įsipareigoja užtikrinti, kad per pirmus tris veiklos metus Daugiafunkciniame kultūros pastate į Renginius atvyktų (apsilankytų) ne mažiau 240 000 (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių) asmenų, bet ne mažiau kaip 80 000 lankytojų (turistų) per 1 metus.

Koncesininkas įsipareigoja Daugiafunkciniame kultūros pastate sukurti 5 (penkias) darbo vietas vyrams ir 5 (penkias) darbo vietas moterims; iš viso: sukurti 10 (dešimt) darbo vietų pagal neterminuotas darbo sutartis ir įdarbinti darbuotojus pilnu etatu per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi. Sukurtas darbo vietas išlaikyti visą Sutarties galiojimo laiką.

Paslaugų teikimas apima Renginių Daugiafunkciniame kultūros pastate organizavimą, vykdymą ir/ar vedimą, įskaitant, bet neapsiribojant, pastato ir/ar atitinkamų jo patalpų nuomą Renginiams, bilietų į Renginius pardavimą Daugiafunkcinio kultūros pastato kasose bei kitokį bilietų platinimo organizavimą visoje Lietuvoje, sutarčių su Renginių rengėjais, dalyviais, reklamos užsakovais, rėmėjais, transliuotojais ir kitais asmenimis sudarymą, informacijos apie rengiamus Renginius platinimą, Renginių reklamos bei kitų viešinimo priemonių organizavimą.

Ūkinė veikla apima Paslaugų teikimą (Sutarties 18.9 punktas) ir Daugiafunkcinio kultūros pastato valdymą ir naudojimą, t.y.: sutarčių dėl pastate veikiančių sistemų (šildymo, elektros energijos, vėdinimo, vėsinimo, liftų, salės įrangos ir apsaugos įrenginių, garso ir vaizdo ir kitos įrangos), komunalinių paslaugų, priežiūros, valymo ir apsaugos bei kitokių sutarčių, kurių reikia pastatui valdyti, naudoti, sudarymą ir vykdymą; taip pat smulkios prekybinės veiklos (prekių automatai, Renginių atributikos, suvenyrų pardavimas, kt.) vykdymą bei barų (maitinimo) veiklos vykdymą Renginių metu; lauko ir vidaus reklamos paslaugų teikimą.

Koncesininkas turi teisę įrengti reklamines vietas, esančias Daugiafunkcinio kultūros pastato viduje, patalpinti jose reklamą, taip pat suteikti teisę kitiems asmenims patalpinti tokiose reklaminėse vietose kitų asmenų reklamą (reklamos užsakovų). Koncesininkas įsipareigoja tinkamai įrengti, eksploatuoti ir prižiūrėti tokias reklamines vietas Daugiafunkcinio kultūros pastato viduje.

Koncesininkas turi teisę įrengti ir eksploatuoti reklamines vietas Daugiafunkcinio kultūros pastato išorėje (ant išorinių sienų, stogo ir kt.), taip pat patalpinti jose reklamą ir/ar leisti kitiems asmenims patalpinti tokiose reklaminėse vietose kitų asmenų reklamą (reklamos užsakovų). Šalys patvirtina, kad šiame punkte nurodyta reklama gali būti patalpinta tik laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų, suderinus su Suteikiančiosios institucijos įgaliotais atstovais reklamos projektą bei gavus teisės aktų reikalaujamą išankstinį Suteikiančiosios institucijos leidimą. Suteikiančioji institucija šiuo patvirtina, kad perduoda Koncesininkui teisę parduoti Daugiafunkcinio kultūros pastato pavadinimą ir už tai gauti pajamas. Koncesininkas įsipareigoja pateikti Suteikiančiajai institucijai pasiūlymą dėl Daugiafunkcinio kultūros pastato vardo. Suteikiančioji institucija įsipareigoja pateikti pritarimą dėl vardo pastatui suteikimo per 10 (dešimt) Darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo dienos, arba per nurodytą terminą atsisakyti pateikti pritarimą ir pateikti Koncesininkui pagrįstus atsisakymo motyvus. Kilus ginčui tarp Šalių, jis sprendžiamas Sutarties 51 punkte nustatyta tvarka.

Šalys susitaria, kad tiek Daugiafunkcinio kultūros pastato viduje, tiek išorėje talpinama reklama, taip pat kiti reklaminiai renginiai privalo atitikti visus teisės aktų reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl reklaminių vietų ir/ar įrenginių saugumo, taip pat juose talpinamos reklamos formos ir turinio. Koncesininkas įsipareigoja užtikrinti, kad trečiųjų asmenų talpinama reklama atitiktų šiame punkte nurodytus reikalavimus.

Šalys susitaria, kad Suteikiančioji institucija yra atsakinga tiek už pačių Suteikiančiosios institucijos renginių (Sutarties 18.4 punktas) reklamą, tiek ir už jų metu skleidžiamą reklamą. Suteikiančiosios institucijos pageidavimu, Koncesininkas be papildomo užmokesčio reklamuos Suteikiančiosios institucijos renginius įprastu būdu Daugiafunkcinio kultūros pastato viduje įrengtose reklaminėse vietose ar per joje įrengtus įrenginius. Suteikiančiosios institucijos reikalavimu Koncesininkas įsipareigoja Suteikiančiosios institucijos renginių metu uždengti ar kitaip paslėpti kitą Daugiafunkciniame kultūros pastate patalpintą reklamą ar Suteikiančiosios institucijos nurodytą jos dalį, jeigu toks reikalavimas yra protingas ir pagrįstas.

Subtiekėjai

Ūkinės veiklos (visos ar tam tikros dalies) vykdymui ir Darbų atlikimui, išskyrus Sutarties 19.5 punkte nurodytą atvejį, Koncesininkas gali pasitelkti tik tokius Subtiekėjus, kurie atitinka Sutarties 1 priede pateikiamų Sąlygų 4 priede Subtiekėjams keliamus išankstinės atrankos kriterijus, tačiau turi gauti išankstinį Suteikiančiosios institucijos sutikimą, kurio Suteikiančioji institucija negali nepagrįstai atsisakyti išduoti.

Subtiekėjai vykdydami Ūkinę veiklą (visą ar tam tikrą jos dalį) ir atlikdami Darbus privalo laikytis tokių pačių reikalavimų, kokie dėl atitinkamos visos ar dalies Ūkinės veiklos vykdymo ar Darbų atlikimo pagal Sutartį keliami Koncesininkui.

Subtiekėjai gali būti pakeisti kitais ūkio subjektais, jeigu:

keičiantys ūkio subjektai užtikrina neprastesnius išteklius nei keičiamų Subtiekėjų įsipareigoti suteikti ištekliai bei pajėgumai, reikalingi likusiai Sutarties daliai įvykdyti ir atitinka Sąlygose Subtiekėjams keliamus reikalavimus; ir

Koncesininkas gauna išankstinį raštišką Suteikiančiosios institucijos sutikimą, kuris negali būti nepagrįstai neduodamas.

Sudaręs sutartį su Subtiekėju, Koncesininkas ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo jos sudarymo sutarties kopiją pateikia Suteikiančiajai institucijai.

Neatsižvelgiant į Sutarties 19.1 punktą, Koncesininkas turi teisę pasitelkti naują Subtiekėją, kuris neatitinka Sutarties 19.1 punkto reikalavimų ir be Suteikiančiosios institucijos išankstinio raštiško sutikimo, jeigu tokio Subtiekėjo atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų bendra vertė neviršija 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) EUR sumos.

Sutartys su Subtiekėjais privalo būti sudaromos vadovaujantis sąžiningumo ir ištiestos rankos principais bei Gera verslo praktika. Sutartys privalo galioti ne ilgiau kaip iki Sutarties pasibaigimo arba nutraukimo, arba jas turi būti leidžiama be jokių neigiamų pasekmių nutraukti vienašališku pareiškimu prieš ne daugiau kaip 30 (trisdešimties) dienų iki pageidaujamos nutraukimo datos.

Nepaisant to, ar Ūkinę veiklą vykdo Koncesininkas pats, ar pasitelkdamas Subtiekėjus, už tinkamą Ūkinės veiklos vykdymą ir Darbų atlikimą, atitikimą Techniniam projektui, Specifikacijos, Pasiūlymo, Sutarties reikalavimams bei jų kokybę Suteikiančiajai institucijai atsako Koncesininkas.

Veiksmų derinimas su Suteikiančiąja institucija

Koncesininkas privalo su Suteikiančiąja institucija derinti:

Sutarties 10.6 punkte numatytu atveju – sutarčių, susijusių su Perduoto turto naudojimu kitiems nei nustatyta Sutartyje tikslams, sąlygas;

Asmenų, kurių kompetencija Koncesininkas Konkurso metu grindė savo atitikimą išankstinės atrankos kriterijams, pakeitimo kandidatūras;

Sutarties 26.1 punkte nurodytų ekspertų kandidatūras;

Koncesininko auditoriaus kandidatūras;

Koncesininkas visais atvejais privalo gauti išankstinį rašytinį Suteikiančiosios institucijos sutikimą dėl:

Perduoto turto utilizavimo ar perdirbimo, numatyto Sutarties 10.8 punkte;

Subtiekėjų keitimo, kaip tai numatyta Sutarties 19 punkte (išskyrus Sutarties 19.5 punkte nustatytą atvejį);

Sutarties 31 punkte numatytų sandorių, susijusių su Koncesininko prievolių tretiesiems asmenims įvykdymo užtikrinimu;

Draudimo sutarčių laikino nesudarymo Sutarties 32.4 punkte numatytu atveju;

pagal Draudimo sutartis gautų draudimo išmokų už Turto žuvimą panaudojimą ne tokio turto atstatymui, kaip tai numatyta Sutarties 32.8 punkte;

bet kokių sandorių, sudaromų tarp Koncesininko ir Susijusių asmenų;

kitų sandorių, kurių pagrindu Koncesininkas prisiima įsipareigojimus, kurių vertė einamaisiais finansiniais metais viršija 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų (be PVM), arba bendra sutarties vertė viršija 250 000 (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių) eurų (be PVM). Tuo atveju, jeigu šių verčių iš anksto nėra galimybės nustatyti, Suteikiančiosios institucijos sutikimo reikės jeigu:

      - sutarčių galiojimo terminas yra ilgesnis nei 1 (vieneri) metai ar viršija Sutarties galiojimo laikotarpį;

      - sutartys yra neterminuotos; išskyrus atvejus, kai (1) šiose sutartyse yra numatyta jų vienašališko nutraukimo galimybė, įspėjant kitą šalį prieš ne ilgesnį kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpį bei (2) šiuo būdu nutraukus sutartį Koncesininkui nekyla pareigos atlyginti nuostolius ar mokėti bet kokio pobūdžio netesybų.

Koncesininkas privalo gauti išankstinį raštišką Suteikiančiosios institucijos sutikimą dėl Koncesininko akcijų perleidimo, kaip tai numatyta Sutarties 27.3 punkte.

Sandoriai, sudaryti pažeidžiant Sutarties 20.2 punkte numatytą reikalavimą gauti Suteikiančiosios institucijos sutikimą, laikomi negaliojančiais nuo jų sudarymo dienos. Suteikiančioji institucija turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo.

Suteikiančioji institucija turi pareikšti savo sutikimą ar motyvuotą atsisakymą išduoti sutikimą dėl Sutarties 20.2 punkte nurodytų sandorių sudarymo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Koncesininko kreipimosi dienos. Jeigu per nustatytą laikotarpį Suteikiančioji institucija nepateikia jokių pastabų ar prieštaravimų, laikoma, jog ji sutinka su siūlomais atlikti veiksmais. Jeigu duodamas sutikimas sudaryti nurodytus sandorius, jie turi būti sudaromi rinkos sąlygomis, laikantis ištiestos rankos principo. Apie sandorio sudarymą Koncesininkas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas, informuoja Suteikiančiąją instituciją, pateikdamas sutarties ir / ar kitų susijusių dokumentų kopijas.

Atleidimo atvejai ir Kompensavimo įvykiai

Atleidimo atvejai

Atleidimo atvejais laikomi ir Koncesininkas turi teisę laikinai sustabdyti Darbų atlikimą ir / ar Paslaugų teikimą, jeigu:

atlikti darbų ir / ar teikti Paslaugų objektyviai neįmanoma dėl to, kad Suteikiančioji institucija nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

Koncesininkas visiškai ar iš dalies nebegali teikti Paslaugų dėl Esminio teisės aktų pasikeitimo;

teikti Paslaugų objektyviai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, nurodytų Sutarties 41 punkte, dėl kurių Koncesininkas negali vykdyti savo įsipareigojimų, ir jos tęsiasi ilgiau kaip 15 (penkiolika) dienų ir yra pagrįsto pagrindo manyti, kad Koncesininkas ir toliau negalės tinkamai vykdyti savo įsipareigojimų.

Tuo atveju, jeigu Sutarties 21.1 punkte nustatytais pagrindais visiškai ar iš dalies sustabdomas Paslaugų teikimas, Koncesininkas privalo:

iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 (tris) Darbo dienas, arba jeigu tai neįmanoma – iš karto atsiradus galimybei, pranešti apie tai Suteikiančiajai institucijai ir pagrįsti sustabdymo priežastis;

per 15 (penkiolika) dienų nuo prašymo dėl Atleidimo atvejo taikymo, Koncesininkas turi pateikti Suteikiančiajai institucijai visą informaciją susijusią su Atleidimo įvykiu, įskaitant:

      - detalų Atleidimo atvejo aprašymą, įskaitant Atleidimo atvejo pobūdį, jo atsiradimo dieną ir tikėtiną jo trukmę;

      - Atleidimo atvejo poveikio Koncesininko galimybėms vykdyti šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, nurodant, kurių konkrečiai įsipareigojimų vykdymas yra negalimas;

      - Priemonių, kurių ketina imtis Koncesininkas, siekdamas sumažinti Atleidimo atvejo pasekmes, aprašymas.

imtis visų protingai prieinamų priemonių, kad Paslaugos būtų teikiamos maksimalia įmanoma dalimi ir būtų kuo greičiau atnaujintas Paslaugų teikimas visa numatyta jų apimtimi;

imtis protingų priemonių Turto saugumui užtikrinti.

Jeigu Atleidimo atvejis kyla iki Išankstinių sutarties įsigaliojimo sąlygų įvykdymo, arba iki Darbų atlikimo, Paslaugų teikimo pradžios, Atleidimo atvejo trukmės laikotarpiui pratęsiami atitinkamai Sutarties 3 punkte nustatyti Sutarties įsigaliojimo terminai, Sutarties 4 punkte nustatyti Darbų atlikimo ir Paslaugų teikimo pradžios terminai, tačiau bendras Sutarties galiojimo terminas nepratęsiamas.

Atleidimo atveju Koncesininkui netaikoma Sutarties 46 punkte numatyta atsakomybė ir Sutarties 38 punkte nustatyti Sutarties nutraukimo pagrindai.

Bet kokie Šalių nesutarimai dėl Atleidimo įvykio sprendžiami šios Sutarties nustatyta nesutarimų sprendimo tvarka.

Kompensavimo įvykiai

Dėl Kompensavimo įvykio kilę Koncesininko nuostoliai kompensuojami Suteikiančiosios institucijos prisiimta rizikos dalimi.

Įvykus Kompensavimo įvykiui, Koncesininkas turi nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo sužinojimo (turėjimo sužinoti) apie Kompensavimo įvykį, pranešti apie tai Suteikiančiajai institucijai. Su tokiu pranešimu kartu pateikiama visa informacija apie Kompensavimo įvykį, įrodanti jo įtaką Sutartyje, Specifikacijoje, Pasiūlyme, Finansiniame veiklos modelyje nustatytam Investicijų dydžiui ar Sutartyje nustatytiems arba kitiems Šalių sutartiems terminams.

Suteikiančioji institucija per 15 (penkiolika) dienų nuo dokumentų, pagrindžiančių patirtus nuostolius ir jų dydį ar būtinumą pratęsti nustatytus terminus, gavimo turi priimti motyvuotą sprendimą dėl Kompensavimo įvykio patvirtinimo arba motyvuotą atsisakymą tai padaryti.

Patvirtinus Kompensavimo įvykį, Koncesininkui kompensuojama (visiškai arba iš dalies, priklausomai nuo to, ar Suteikiančioji institucija prisiėmė visą tam tikrą riziką, ar tik jos dalį):

jeigu dėl Kompensavimo įvykio padidėja Investicijos į Turtą – būtinas tokių Investicijų padidėjimas, leidžiantis užtikrinti nepakitusią Investicijų grąžą;

jeigu dėl Kompensavimo įvykio padidėja Koncesininko sąnaudos, susijusios su Paslaugų teikimu – būtinas tokių sąnaudų padidėjimas, leidžiantis užtikrinti nepakitusią Investicijų grąžą;

Jeigu dėl kompensavimo įvykio sumažėja Koncesininko pagrįstos pajamos, susijusios su Paslaugų teikimu – būtinas tokių pajamų sumažėjimas, leidžiantis užtikrinti nepakitusią Investicijų grąžą.

Sutarties 22.4 punkte numatyta kompensacija apskaičiuojama ir mokama Sutarties 23 punkte nustatyta tvarka.

Patvirtinus Kompensavimo įvykį, laikotarpiui, kuris yra būtinas Kompensavimo įvykio pasekmėms ištaisyti, pratęsiami atitinkamai Sutarties 3 punkte nustatyti Sutarties įsigaliojimo terminai, Sutarties 4.1. punkte nustatyti Paslaugų teikimo pradžios terminai, arba kiti Sutartyje, Specifikacijoje, Pasiūlyme numatyti arba Šalių sutarti terminai.

Tuo atveju, jeigu Koncesininkas pranešimą apie Kompensavimo įvykį pateikia nesilaikydamas Sutarties 22.2 punkte nustatyto termino, už pavėluotą laikotarpį kompensacija nemokama, o terminų pratęsimo atveju toks laikotarpis įskaičiuojamas į pratęstą terminą.

Koncesininkui įgyvendinus teisę dėl papildomų paslaugų atlikimo bei apmokėjimo už juos Sutarties 23 punkto nustatyta tvarka, papildomos kompensacijos dėl to paties dalyko Sutarties 22 punkte nustatyta tvarka Koncesininkui nemokamos ir jis neturi teisės jų reikalauti.

Bet kokie Šalių nesutarimai dėl Kompensavimo įvykio buvimo, kompensacijos dydžio ir mokėjimo tvarkos, terminų atidėjimo ir to trukmės, sprendžiami Sutarties 53 punkte nustatyta nesutarimų sprendimo tvarka.

Esant Kompensavimo įvykiui, Koncesininkui netaikoma Sutarties 46 punkte numatyta atsakomybė ir Sutarties 38 punkte nustatyti Sutarties nutraukimo pagrindai.

Mokėjimai

Mokėjimai ir jų tvarka

Koncesininkas už Paslaugų teikimą atlygį gauna iš Paslaugų vartotojų imdamas atlygį, kurį Koncesininkas nustato savo nuožiūra, atsižvelgdamas į rinkos sąlygas.

Jeigu Sutarties 23.1 punkte nurodyto atlygio dydis sumažėja nesilaikant tame punkte nustatytų reikalavimų dėl nuo Suteikiančiosios institucijos priklausančių ar jos rizikai priskirtų aplinkybių, toks sumažėjimas laikomas Kompensavimo įvykiu ir atlyginamas Kompensavimo įvykiams taikoma tvarka.

Suteikiančioji institucija už Koncesininkui suteiktą teisę teikti Paslaugas ir gauti už tai aukščiau šiame Sutarties 23 punkte nurodytą atlygį iš Koncesininko gauna šį mokestį: Koncesininko mokamas Nuomos mokestis per metus. Nuomos mokestis už pirmuosius koncesijos sutarties metus turi būti sumokėtas iki kitų koncesijos sutarties metų pirmojo mėnesio penkioliktos dienos (jeigu ši diena sutampa su ne darbo ar oficialios šventės diena, mokėjimo diena laikoma po jos einanti pirma darbo diena). Nuomos mokestis mokamas kartą per tris mėnesius ne vėliau kaip iki pirmojo mėnesio, einančio po trijų mėnesių, 15 dienos (jeigu ši diena sutampa su ne darbo ar oficialios šventės diena, mokėjimo diena laikoma po jos einanti pirma darbo diena). Mokėjimas atliekamas mokėjimo pavedimu į Suteikiančiosios institucijos atsiskaitomąją sąskaitą.

Pagal Sutarties 23.3 punktą Suteikiančiajai institucijai už Koncesininkui suteiktą teisę teikti Paslaugas ir gauti už tai atlygį Koncesininko mokami mokėjimai gali būti padidinami tokiais atvejais ir dydžiais, kurie nurodyti Sutarties 3 priede pateiktame Baudavimo mechanizme.

Iš vienos Šalies kitai Šaliai atliekamų mokėjimų neišskaičiuojami jokie mokesčiai, rinkliavos ar bet kokio pobūdžio kiti mokėjimai, išskyrus pagal Sutartį mokėtinus delspinigius, baudas, nuostolius ar netesybas, arba kitos Šalies pirmajai Šaliai pagal šį Sutarties 23 punktą mokėtinas sumas, kurių mokėjimo terminas yra jau suėjęs bei, Sutarties 31.2 punkte nurodytu atveju, Suteikiančiosios institucijos išlaidas dėl Draudimo sutarčių sudarymo.

Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio tarifui, atitinkamai pakeičiamas pagal Sutartį vienos Šalies kitai Šaliai atliekamų mokėjimų, kuriems taikomas pasikeitęs pridėtinio mokesčio tarifas, dydis.

Kitų, nei nurodyta Sutarties 23.6 punkte, mokesčių pakeitimai įtakos Šalių tarpusavio mokėjimams neturi.

Visi mokėjimai pagal šį Sutarties 23 punktą turi būti atliekami šiame Sutarties punkte bei Sutarties 3 priede pateikto Baudavimo mechanizmo nustatyta tvarka.

Visi mokėjimai nustatomi ir atliekami eurais.

Visos išlaidos, susijusios su atitinkamos Šalies įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymu, tenka atitinkamai Šaliai ir nėra kompensuojamos kitų Šalių sąskaita, išskyrus atvejus, kai Sutartis aiškiai nustato kitaip.

Įsipareigojimų vykdymo kontrolė

Suteikiančiosios institucijos teisė kontroliuoti

Suteikiančioji institucija turi teisę kontroliuoti, kaip Koncesininkas vykdo įsipareigojimus pagal Sutartį, įskaitant teisę savo pasirinktomis priemonėmis tikrinti:

Koncesininko atliekamų Darbų vykdymą;

Turtą;

Koncesininko teikiamų Paslaugų pobūdį ir kokybę.

Koncesininko visų pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, įskaitant, bet neapsiribojant, pareigų, nustatytų Sutarties 18.5, 18.6, 18.7, 18.8 punktuose.

Suteikiančiajai institucijai įgyvendinant savo teises tikrinti ir kontroliuoti Koncesininko veiklą, Koncesininkas privalo su Suteikiančiąja institucija ar jos įgaliotais atstovais visapusiškai bendradarbiauti, leisti ir sudaryti jiems galimybes susipažinti su dokumentais, apžiūrėti patalpas / vietą, kur vykdoma veikla, susijusi su Darbų atlikimu ir Paslaugų teikimu bei teikti visą prašomą su pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimu susijusią informaciją.

Šiame Sutarties 24 punkte numatytos Suteikiančiosios institucijos teisės kontroliuoti Koncesininko veiklą nedaro jokios įtakos kitoms Sutarties nuostatoms, kurios suteikia Suteikiančiajai institucijai naudotis tapačiomis ar panašiomis kontrolės teisėmis.

Jokia Sutarties nuostata negali būti suprantama kaip atleidžianti Koncesininką nuo atsakomybės už valstybės institucijų nustatytus pažeidimus ir skiriamas sankcijas, ar už tretiesiems asmenims padarytą žalą.

Informacijos teikimas

Koncesininkas teikia Suteikiančiajai institucijai informaciją bei sudaro galimybes kontroliuoti savo veiklą, susijusią su Sutartyje numatytų teisių ir pareigų įgyvendinimu. Ne vėliau nei žemiau nurodytais terminais Koncesininkas pateikia Suteikiančiajai institucijai šią informaciją (ataskaitas):

| Nr. | Informacija | Terminas |
| --- | --- | --- |
|  | Koncesininko audituotos finansinės atskaitomybės dokumentai kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada. | Ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius po kiekvienų finansinių metų pabaigos (Sutarties 15.12 punktas, Sutarties 3 Priedas). |
|  | Koncesininko metinė veiklos ataskaita (Sutarties 3 Priedas). | Iki kiekvienų kitų metų sausio 31 d. už praėjusius kalendorinius metus. |
|  | Atitikimo Sutarties 18.2 punkte nustatytiems reikalavimams patikros, numatytos Sutarties 26 punkte, ataskaita. | Ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po Suteikiančiosios institucijos rašytinio reikalavimo atlikti patikrą įteikimo. |
|  | Finansinio veiklos modelio įgyvendinimo ataskaitos, kuriose pateikiama informacija apie atliktas investicijas, Darbus ir darbus, kartu pateikiant sudarytas sutartis, pasirašytus darbų priėmimo aktus, gautas bei apmokėtas sąskaitas, ir kita Suteikiančiosios institucijos reikalaujama informacija bei dokumentai. | Ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų pasibaigus kiekvienam finansinių metų ketvirčiui. |
|  | Su Subtiekėjais sudarytos sutartys. | Per Sutartyje numatytus terminus. |
|  | Sutarties 32.1 punkte numatytos Draudimo sutartys. | Per Sutartyje numatytus terminus. |
|  | Sutarties 19.2-19.7 ir Sutarties 20.2.6-20.2.8 punktuose numatytos Koncesininko sutartys. | Per Sutartyje numatytus terminus. |
|  | Kita Suteikiančiosios institucijos prašoma informacija ir / ar dokumentai, jeigu jie turi ar gali turėti įtakos įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui. | Per protingą Suteikiančiosios institucijos prašyme nurodytą terminą. |

Teikiamų Paslaugų patikra

Specifikacijoje nurodytais atvejais arba Suteikiančiajai institucijai motyvuotai pareikalavus, Koncesininkas privalo savo lėšomis, pasitelkęs nepriklausomus finansinius (jei reikalinga), techninius (jei reikalinga), teisinius (jei reikalinga) ekspertus, atlikti atitikimo Sutarties 18.2 punkte nustatytiems reikalavimams patikrą ir jos ataskaitą pateikti Suteikiančiajai institucijai. Jeigu patikros metu nustatomi neatitikimai Sutarties 18.2 punkte nustatytiems reikalavimams, Koncesininkas papildomai privalo Suteikiančiajai institucijai nurodyti juos lėmusias priežastis.

Koncesininko veiklos atitikimo Sutarties 18.2 punkte nustatytiems reikalavimams patikrą (išsamią ar dalinę) gali atlikti ir Suteikiančioji institucija, esant bent vienam iš šių pagrindų:

Koncesininko pateikta atitikimo Sutarties 18.2 punkte nustatytiems reikalavimams patikros ataskaita yra neišsami ar prieštaringa;

Suteikiančioji institucija turi informacijos apie galimus Sutarties 18.2 punkte nustatytų reikalavimų pažeidimus;

Koncesininko atžvilgiu valstybės ir / ar savivaldybės institucija inicijuoja veiklos patikrinimus ar tyrimus, skiria sankcijas;

periodinių patikrinimų galimybė numatyta Specifikacijoje.

Suteikiančioji institucija gali atlikti patikrą savo jėgomis arba pasitelkti nepriklausomus finansinius, techninius, teisinius specialistus. Jei nustatomi Sutarties 18.2 punkte nustatytų reikalavimų pažeidimai, Suteikiančioji institucija gali reikalauti Koncesininko padengti tokios patikros atlikimo išlaidas.

Teisių ir pareigų perleidimai

Teisių ir pareigų perleidimas

Suteikiančioji institucija be išankstinio kitos Šalies sutikimo neturi teisės perleisti Sutartyje numatytų savo teisių ar pareigų, išskyrus atvejus, kai to imperatyviai reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ar ES teisės aktai. Pastaruoju atveju Suteikiančioji institucija privalo užtikrinti, kad Koncesininkas nepatirs jokios žalos ir nebus pažeisti jo teisėti lūkesčiai.

Koncesininkas, turėdamas išankstinį Suteikiančiosios institucijos sutikimą, turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį tik savo padaliniui arba kitai bendrovei, kuri yra dukterinė Koncesininko įmonė ir kuriai Koncesininkas gali daryti tiesioginę įtaką. Teisės ir pareigos pagal šią Sutartį turi būti perleidžiamos visa apimtimi (dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį perleidimas negalimas). Tokiu atveju Koncesininkas iš anksto pateikia tokį patį laidavimą už Sutartyje nustatytas teises ir pareigas perimančios bendrovės tinkamą perimtų prievolių įvykdymą. Teises ir pareigas perėmęs subjektas privalo pateikti tokį patį Prievolių įvykdymo užtikrinimą, kaip ir Koncesininkas. Koncesininko pateiktas Prievolių įvykdymo užtikrinimas (Sutarties 30 punktas) grąžinamas, tačiau Koncesininkas lieka solidariai atsakingu už Sutarties tinkamą vykdymą. Išpildžius visas šias sąlygas, Koncesininko teises ir pareigas perėmęs subjektas toliau laikomas Koncesininku šios Sutarties prasme.

Koncesininkas, išskyrus Sutarties 29.2 ir Sutarties 31.2 punktuose nustatytus atvejus, neturi teisės perleisti savo teisių ir pareigų pagal Sutartį tretiesiems asmenims, tačiau turi teisę perleisti dalį savo akcijų. Koncesininko akcijų dalis gali būti perleidžiama tik su išankstiniu raštišku Suteikiančiosios institucijos sutikimu, kuris išduodamas nedelsiant, jei tenkinamos šios sąlygos:

Paslaugos visa apimtimi yra pradėtos teikti; ir

užtikrinama, kad Investuotojas visą Sutarties galiojimo laikotarpį išlaikys Koncesininko kontrolę, kaip tai suprantama pagal Koncesijų įstatymą.

Laikinas Koncesininko įsipareigojimų vykdymo perleidimas

Jeigu susiklosto ypatingos aplinkybės, dėl kurių Koncesininkas (jo pasitelkti Subtiekėjai) negali užtikrinti nenutrūkstamo ir efektyvaus Darbų atlikimo ir / ar Paslaugų teikimo, kadangi negali įvykdyti kurio nors iš savo įsipareigojimų pagal Sutartį, Suteikiančioji institucija turi teisę laikinai, ne ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, perimti ir / arba perduoti tokio įsipareigojimo arba, jei kitaip tokio įsipareigojimo įgyvendinti negalima – visų įsipareigojimų įgyvendinimą tretiesiems asmenims. Šiame Sutarties 28.1 punkte nustatyta Suteikiančiosios institucijos teisė nedaro jokios įtakos kitoms jos teisėms pagal Sutartį.

Koncesininko įsipareigojimai Sutarties 28.1 punkte nustatytu pagrindu privalo būti perduoti kitam subjektui gavus raštišką Suteikiančiosios institucijos nurodymą. Tokiu atveju Suteikiančiosios institucijos nurodytam subjektui perleidžiamos visos tinkamam perduodamų įsipareigojimų vykdymui reikalingos Koncesininko teisės ir pareigos, įskaitant ir teises, kylančias iš Koncesininko sutarčių su trečiaisiais asmenimis. Koncesininkas privalo užtikrinti tinkamą Darbų atlikimo ir / ar Paslaugų teikimo perdavimą bei nedelsdamas tinkamai įforminti reikalingus įgaliojimus ir atlikti kitus būtinus veiksmus.

Ypatingomis aplinkybėmis šio Sutarties 28 punkto prasme laikoma:

esminiai Sutarties pažeidimai, kaip jie apibrėžiami Sutarties 38.1, 38.2 ir Sutarties 39.1, 39.2 punktuose, nepašalinti per nustatytą terminą;

iškilusi reali grėsmė kilti didelei žalai aplinkai, visuomenės sveikatai, žmonių ar turto saugumui ir, Suteikiančiosios institucijos sąžininga nuomone, Koncesininkas negali tam užkirsti kelio;

nenugalimos jėgos aplinkybės, numatytos Sutarties 41 punkte, dėl kurių Koncesininkas negali vykdyti savo įsipareigojimų, tęsiasi ilgiau kaip 15 (penkiolika) dienų ir yra pagrįsto pagrindo manyti, kad Koncesininkas ir toliau negalės tinkamai vykdyti įsipareigojimų, tačiau Suteikiančioji institucija arba trečiasis asmuo gali užtikrinti įsipareigojimų vykdymą;

Esminis teisės aktų pasikeitimas.

Už Sutarties 28.1 punkto pagrindu perduoto įsipareigojimo vykdymą pagal Sutartį atsako subjektas, kuriam perduotas atitinkamo įsipareigojimo įgyvendinimas. Šiam subjektui suteikiama visa perduoto įsipareigojimo pagal Sutartį vykdymui būtina informacija ir tai nėra laikoma kurios nors Šalies konfidencialios informacijos apsaugos pažeidimu.

Pasibaigus aplinkybėms, dėl kurių buvo perimtas ar perduotas atitinkamas Koncesininko įsipareigojimas, jam nedelsiant grąžinamos laikinai perleistos teisės ir Sutartis vykdoma įprasta tvarka.

Laikinas Koncesininko įsipareigojimų vykdymo perleidimas neužkerta kelio Sutarties nutraukimui Sutarties XV skyriuje nustatyta tvarka.

Įstojimo galimybė („Step-In“)

Finansuotojas turi teisę pasinaudoti įstojimo teise, nustatyta Tiesioginiame susitarime (Sutarties 10 Priedas), vadovaudamasis susitarime nustatytais reikalavimais ir tvarka, taip pat kitomis Tiesioginiame susitarime nustatytomis Finansuotojo teisėmis. Suteikiančioji institucija negali imtis veiksmų, prieštaraujančių Tiesioginiam susitarimui.

Jeigu Investuotojas arba Koncesininkas nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir tai yra laikoma Sutarties esminiu pažeidimu, Finansuotojas, iš anksto gavęs raštišką Suteikiančiosios institucijos sutikimą ir laikantis Sutarties 31.2 punkte ir Tiesioginiame susitarime nustatytų sąlygų, turi teisę paskirti kitą subjektą vykdyti Sutartį vietoje Koncesininko ir vykdyti Koncesininko įsipareigojimus Finansuotojui.

Prievolių Suteikiančiajai institucijai ir tretiesiems asmenims įvykdymo užtikrinimas

Prievolių įvykdymo užtikrinimas

Koncesininkas privalo pateikti Prievolių įvykdymo užtikrinimą (banko garantija, draudimo bendrovės laidavimą), kuris Paslaugų teikimo metu yra 1 (vienas) procentas nuo Koncesininkui perduodamo turto vertės.

Koncesininko pateikiamas Prievolių įvykdymo užtikrinimas gali galioti trumpiau, nei Sutarties 1 priede pateikiamose Konkurso sąlygose nustatytas Prievolių įvykdymo užtikrinimo terminas, tačiau ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo išdavimo dienos. Tokiu atveju Koncesininkas privalo ne vėliau kaip prieš 3 (tris) mėnesius iki pateikto užtikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti Suteikiančiajai institucijai naują lygiavertį Prievolių įvykdymo užtikrinimą, atitinkamai indeksavus jo dydį kitiems 5 (penkeriems) kalendoriniams metams, bet ne ilgiau nei iki Koncesijos termino pabaigos. Suteikiančioji institucija privalo ne daugiau kaip per 3 Darbo dienas nuo užtikrinimo (arba paklausimo dėl jo tinkamumo) gavimo patvirtinti, ar užtikrinimas tinkamas ir lygiavertis.

Tuo atveju, jeigu Koncesininkas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, Suteikiančioji institucija turi teisę pareikalauti papildomų Koncesininko įsipareigojimų užtikrinimo priemonių.

Pasibaigus Sutarčiai arba įvykdžius užtikrinamas prievoles, ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas, Suteikiančioji institucija grąžina jai suteiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

Prievolių tretiesiems asmenims įvykdymo užtikrinimas

Užtikrindamas savo prievolių įvykdymą ar kitais atvejais, Koncesininkas turi teisę įkeisti savo būsimas pajamas, gaunamas pagal Sutartį ir perleisti reikalavimo teises, susijusias su Sutartimi, Finansuotojui. Užtikrinti savo prievolių įvykdymą kitu savo turtu, kitais įstatymų numatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais ar kitiems asmenims Koncesininkas gali tik gavęs išankstinį rašytinį Suteikiančiosios institucijos sutikimą.

Koncesininko akcijos ar jų suteikiamos teisės, iš anksto prieš 5 (penkias) Darbo dienas pranešus Suteikiančiajai institucijai, gali būti įkeistos Finansuotojui, sudarant atitinkamą susitarimą tarp Finansuotojo, Suteikiančiosios institucijos, Investuotojo ir Koncesininko. Šiame susitarime turi būti numatyta, kad išieškojimas iš Koncesininko akcijų galimas tik jas perleidžiant kartu su Koncesininko teisių ir įsipareigojimų pagal Sutartį perleidimu. Tokiu atveju perimantys subjektai turi atitikti išankstinės atrankos kriterijus, keliamus Konkursą laimėjusiam jo dalyviui, susijusius su likusios Sutarties dalies vykdymu. Susitarime Finansuotojas taip pat privalo pateikti besąlyginį ir neatšaukiamą įsipareigojimą, kad jis raštiškai informuos Suteikiančiąją instituciją apie ketinimą pasinaudoti išieškojimo iš įkeistų Koncesininko akcijų teise. Finansuotojui pasinaudojus šiame Sutarties 31.2 punkte nustatytu įkeitimu ir esant Sutarties 38.1 punkte numatytai situacijai, tame punkte numatytas terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo.

Suteikiančioji institucija įsipareigoja bendradarbiauti ir be svarbios priežasties, kai tai nepažeidžia Suteikiančiosios institucijos interesų ir neprieštarauja teisės aktams, neatsisakyti išduoti leidimus ar sutikimus, kurie bus būtini Koncesininko įsipareigojimų Finansuotojui užtikrinimo priemonėms sukurti. Suteikiančiosios institucijos atsisakymas išduoti leidimą ar sutikimą turi būti motyvuotas.

Draudimas

Draudimas ir draudimo išmokų naudojimas

Sutarties 7 priede nurodytais terminais Koncesininkas privalo savo sąskaita ir rizika savo naudai, ne mažesnei nei nurodytai Sutarties 7 priede reikalaujamai sumai, sudaryti Sutarties 7 priede nurodytas reikalaujamas Draudimo sutartis. Jei nurodyta draudimo suma didesnė, nei teisės aktų reikalaujama draudimo suma, taikoma Sutarties 7 priede nurodyta suma. Draudimo sutartys turi įsigalioti vykdant Išankstines sutarties įsigaliojimo sąlygas. Koncesininkas visą Sutarties galiojimo visa apimtimi laikotarpį privalo turėti galiojančias Draudimo sutartis, reikalaujamas sudaryti pagal teisės aktų reikalavimus.

Likus ne mažiau 60 (šešiasdešimt) dienų iki Draudimo sutarčių sudarymo, atnaujinimo, keitimo, pabaigos ar pakeitimo, Koncesininkas pateikia Suteikiančiajai institucijai tvirtinti Draudimo sutarties projektą. Savo sutikimą arba motyvuotą atsisakymą sutikti su Koncesininko pasirinktu draudiku ar Draudimo sutarčių sąlygomis, Suteikiančioji institucija pateikia Koncesininkui ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Draudimo sutarčių projektų gavimo dienos. Tuo atveju, jeigu Suteikiančioji institucija laiku nepateikia atsakymo, laikoma, kad Suteikiančioji institucija su pateiktais Draudimo sutarčių projektais sutinka.

Ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo Draudimo sutarčių sudarymo Koncesininkas pateikia Suteikiančiajai institucijai jų kopijas ar kitus jų sudarymą liudijančius dokumentus ir draudimo įmokų sumokėjimą patvirtinančius dokumentus. Tuo atveju, jeigu draudimo įmokos mokamos ne tuo pačiu metu, kaip sudaromos Draudimo sutartys, dokumentai apie sumokėjimą pateikiami Suteikiančiajai institucijai ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo draudimo įmokų sumokėjimo.

Draudimo sutartys gali būti nesudaromos tik tuo atveju ir tik tam laikotarpiui, kai atitinkamos draudimo sutarties nėra galimybės sudaryti dėl situacijos draudimo rinkoje, arba tokios draudimo sutarties kaštai viršytų 5 proc. nuo perduodamo turto vertės. Šiame Sutarties 32.4 punkte nurodytų sąlygų egzistavimą privalo įrodyti jomis besiremianti Šalis ir tam gauti kitos Šalies sutikimą.

Šalys privalo imtis visų reikiamų veiksmų ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo, jeigu dėl šių veiksmų ir / ar neveikimo draudikas įgytų teisę nutraukti sudarytas Draudimo sutartis, sustabdyti jų galiojimą, tai pat, atsiradus žalai, atsisakyti išmokėti Koncesininkui draudimo išmokas ar išmokėti žymiai mažesnę jų dalį dėl to, kad ši žala dėl Šalių atliktų veiksmų ir / ar neveikimo buvo pripažinta nedraudiminiu įvykiu.

Atsitikus draudiminiam įvykiui, kuriuo metu Turtas buvo sugadintas ar žuvo, Koncesininkas lėšas, gautas kaip draudimo išmoką už žuvusį Turtą, skiria jo atstatymui / pakeitimui lygiaverčiu Turtu.

Jeigu Turto atstatyti / pakeisti lygiaverčiu Turtu negalima arba tai netikslinga, draudimo išmoka turi būti panaudota nuostolių atlyginimui. Jeigu draudimo išmokos atlyginti nuostoliams nepakanka, likusią dalį padengia Šalis atsakinga už draudiminį įvykį. Jeigu padengus nuostolius arba atstačius / pakeitus Turtą lygiaverčiu turtu draudimo išmoka nesunaudojama, likutis panaudojamas Sutarties nustatyta tvarka (jei taikoma).

Koncesininkas turi teisę panaudoti gautas draudimo išmokas ne Turto atstatymui tik tuo atveju, jeigu kitoks lėšų panaudojimo būdas teiktų didesnę ekonominę ir socialinę naudą ir dėl tokio lėšų panaudojimo būdo yra gautas Suteikiančiosios institucijos sutikimas.

Koncesininkas, sudarydamas sutartis su Subtiekėjais turi užtikrinti, kad Subtiekėjai visam sutarčių vykdymo laikotarpiui apdraustų ir turėtų savo civilinės atsakomybės už žalą, padarytą tretiesiems asmenims bei jų turtui, draudimą ne mažesnei kaip 10 (dešimt) procentų nuo Perduoto turto vertės.

Subtiekėjai gali neturėti reikalaujamos draudimo apsaugos, jei Koncesininko Draudimo sutarčių apsauga galioja ir dėl Subtiekėjų veiksmais ar neveikimu padarytos žalos.

Šiame Sutarties 32 punkte numatytų pareigų vykdymas ar jų nevykdymas neatleidžia Koncesininko nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir atsakomybės.

Intelektinė nuosavybė

Prievolė laikytis intelektinės nuosavybės apsaugos reikalavimų

Šalys privalo laikytis intelektinės nuosavybės apsaugos reikalavimų.

Koncesininko suteikiamos licencijos

Pasibaigus Sutarčiai, Koncesininkas suteikia Suteikiančiajai institucijai neribotos trukmės, perleidžiamą, neatlygintiną ir neišimtinę licenciją (suteikiančią teisę suteikti sub-licencijas) naudoti visas ir bet kurias intelektinės nuosavybės teises, kurios suteiktos Koncesininkui ir kurios yra reikalingos Paslaugų teikimui ir Perduoto turto valdymui bei priežiūrai.

Jeigu pasibaigus Sutarčiai bet kurios intelektinės nuosavybės teisės, reikalingos Paslaugų teikimui ar Perduoto turto valdymui ir priežiūrai priklauso tretiesiems asmenims, Koncesininkas privalo imtis visų prieinamų protingų priemonių savo lėšomis Suteikiančiosios institucijos naudai įgyti tokių intelektinės nuosavybės teisių dalį, pakankamą Paslaugų teikimui ir Perduoto turto priežiūrai bei valdymui.

Koncesininkas turi atlyginti Suteikiančiajai institucijai visus pastarosios patirtus nuostolius, kilusius dėl bet kokio intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, susijusio su Sutarties galiojimo metu Paslaugų teikimu ir Turto valdymu bei priežiūra.

Suteikiančiosios institucijos suteikiamos licencijos

Suteikiančioji institucija Sutartimi suteikia Koncesininkui neperleidžiamą, neišskirtinę ir neatlygintiną licenciją (suteikiančią teisę suteikti sub-licencijas) Sutarties galiojimo metu naudotis bet kokiomis intelektinės nuosavybės teisėmis, priklausančiomis Suteikiančiajai institucijai ir reikalingomis finansavimui, Paslaugų teikimui ar Turto valdymui bei priežiūrai, siekiant įgyvendinti Sutartį.

Suteikiančioji institucija atlygina Koncesininkui visus pastarojo patirtus nuostolius, kilusius dėl bet kokio šiame Sutarties 35 punkte nurodytų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo.

Sutarties keitimas

Sutarties keitimo atvejai

Šalys gali susitarti dėl Sutarties, įskaitant ir jos priedus, pakeitimų tik tuo atveju, jeigu tokie pakeitimai neprieštarauja teisės aktams, viešiesiems interesams, nekeičia esminių Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų (išskyrus atvejus, tiesiogiai leidžiamus Sutarties) bei rizikos pasiskirstymo tarp Šalių.

Sutarties nuostatas keisti galima šiais atvejais:

įvyksta Esminis teisės aktų pasikeitimas;

    - jeigu Sutarties konkretaus keitimo vertę galima išreikšti pinigais ir tokio keitimo vertė neviršija 10 % Sutarties vertės bei ES teisės aktuose nustatytos pirkimų vertės ribų, su sąlyga, kad toks Sutarties keitimas nepakeičia bendro Sutarties pobūdžio. Esant keliems tokiems keitimams iš eilės, vertė turi būti skaičiuojama atsižvelgiant į bendrą tokių keitimų vertę;

    - jeigu yra įvykdytos visos šios sąlygos:

      - būtinybė atlikti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių Suteikiančioji institucija, Investuotojas ar Koncesininkas deramai stropiai veikdami negalėjo numatyti;

      - pakeitimu nekeičiamas bendras Sutarties pobūdis;

Neesminiai (techninio pobūdžio) Sutarties pakeitimai gali būti atliekami visais atvejais, tačiau jie negali prieštarauti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principams ir racionalaus lėšų naudojimo tikslui.

Sutarties keitimas dėl Esminio teisės aktų pasikeitimo arba dėl aplinkybių, nurodytų Sutarties 36.2.2 ir 36.2.3 punktuose

Sutarties 36.2 punkte nurodyti Sutarties keitimo atvejai neatleidžia Koncesininko nuo pareigos vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, išskyrus atvejį, kai nėra galimybės vykdyti savo įsipareigojimų dėl Atleidimo atvejo ar Kompensavimo įvykio (jų trukmės terminu) bei atvejus, kai vykdant tokius įsipareigojimus būtų pažeisti imperatyvūs teisės aktų reikalavimai.

Įvykus Esminiam teisės aktų pasikeitimui arba atsiradus aplinkybėms, nurodytoms Sutarties 36.2.2 ir 36.2.3 punktuose, kurios neigiamai veikia Koncesininko teisių ir pareigų pagal Sutartį įgyvendinimą, Koncesininkas privalo imtis visų prieinamų priemonių siekiant užtikrinti, kad patiriama žala būtų kaip įmanoma mažesnė. Jeigu Esminis teisės aktų pasikeitimas arba aplinkybės nurodytos Sutarties 36.2.2 ir 36.2.3 punktuose yra palankūs Koncesininko teisių ir pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui, jis privalo dėti visas pastangas, jog išnaudojant naujai atsiradusias galimybes būtų pasiekta didžiausia ekonominė ir socialinė nauda Suteikiančiajai institucijai ir galutiniams Paslaugų vartotojams.

Įvykus Esminiam teisės aktų pasikeitimui ar atsiradus aplinkybėms nurodytos Sutarties 36.2.2 ir 36.2.3 punktuose bei siekiant atstatyti Sutartyje įtvirtintą Šalių teisių ir pareigų arba ekonominę pusiausvyrą, kiekviena Šalis turi teisę reikalauti pakeisti galiojančios Sutarties nuostatas. Keičiant Sutarties nuostatas, Šalys privalo išlaikyti tokią pačią teisių ir pareigų ir / ar ekonominę pusiausvyrą, ypatingai – Investicijų grąžą, kokia buvo prieš Esminį teisės aktų pasikeitimą ar prieš atsiradus aplinkybėms nurodytos Sutarties 36.2.2  ir 36.2.3 punktuose.

Įvykus Esminiam teisės aktų pasikeitimui arba atsiradus aplinkybėms nurodytoms Sutarties 36.2.2  ir 36.2.3 punktuose:

bet kuri iš Šalių gali įteikti kitai Šaliai pranešimą, pagrįsdama kodėl tokio pasikeitimo pasekmės negali būti pašalintos ar sušvelnintos kitaip, kaip tik pakeitus Sutarties nuostatas;

per 30 (trisdešimt) dienų nuo aukščiau nurodyto pranešimo įteikimo Šalys susitinka, siekdamos susitarti dėl Esminio teisės aktų pasikeitimo arba dėl atsiradusių aplinkybių, nurodytų Sutarties 36.2.2 ir 36.2.3 punktuose pripažinimo, jų poveikio iš Sutarties kylančioms šalių teisėms ir pareigoms bei reikiamų Sutarties nuostatų pakeitimo. Jeigu Šalys nesusitaria dėl jų poveikio ar reikiamų Sutarties nuostatų pakeitimo per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pirmojo pranešimo gavimo dienos, bet kuri iš Šalių gali inicijuoti šių nesutarimų sprendimą remiantis Sutarties 53 punkte numatyta ginčų sprendimo procedūra.

Sutarties nutraukimas

Sutarties nutraukimo dėl nuo Koncesininko ar Investuotojo priklausančių aplinkybių pagrindai

Suteikiančioji institucija turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą ar arbitražą, nutraukti Sutartį kai Koncesininkas arba Investuotojas nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Sutartį ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, o Suteikiančioji institucija yra prieš tai pranešusi šioms Šalims apie Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir reikalavo pašalinti esminius Sutarties pažeidimus, tačiau Sutarties nevykdanti ar ją netinkamai vykdanti Šalis nepašalino esminių Sutarties pažeidimų per laikotarpį, kurie buvo numatyti tokiame pranešime, arba tokio pažeidimo pašalinti negalima ar pašalinimas nebetenka prasmės Suteikiančiajai institucijai. Laikotarpis tokiems pažeidimams pašalinti negali būti nustatomas trumpesnis nei 15 (penkiolika) dienų su Darbų atlikimu susijusių pažeidimų atveju ir 60 (šešiasdešimt) dienų su Paslaugų teikimu susijusių pažeidimų atveju.

Šalys susitaria, kad Sutarties esminiais pažeidimais Sutarties 38.1 punkto atžvilgiu bus laikomi tik šie pažeidimai:

daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų pradelsiama Sutarties 3.1 punkte numatyta Sutarties įsigaliojimo data arba Sutarties įsigaliojimo terminas Sutarties 3.3 punkte nustatytu atveju nepratęsiamas. Šalys gali nelaukti šio termino pabaigos, jeigu pagrįstai galima spręsti, kad Sutarties 3 punkte nurodytos Išankstinės sutarties įsigaliojimo sąlygos per šį terminą nebus įvykdytos. Šis Sutarties 38.2.1 punktas yra netaikomas, jei terminas pažeidžiamas dėl to, kad Perduotas turtas nėra perduodamas Koncesininkui dėl nuo Investuotojo ar Koncesininko nepriklausančių aplinkybių;

Koncesininkas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Sutarties 4.1 punkte nustatyto termino, atsižvelgiant į jo pratęsimus, nėra pradėjęs teikti Paslaugų visa numatyta apimtimi;

Koncesininkas Sutarties 30.1 punkte nurodytu terminu nepateikia Suteikiančiajai institucijai naujo Prievolių įvykdymo užtikrinimo;

Koncesininkas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų vėluoja atlikti Sutartyje bei Finansiniame veiklos modelyje numatytas Investicijas ir tai trukdo užtikrinti Sutarties 18.2 punkte nustatytos kokybės Paslaugų teikimą;

Koncesininkas pažeidžia Sutarties 8 punkte numatytus pareiškimus ir garantijas;

Koncesininkas nenutraukia Perduoto turto naudojimo kitiems nei Sutarties įvykdymo tikslams, Suteikiančiajai institucijai to pareikalavus Sutarties 10.6 punkte nustatyta tvarka;

Jeigu nukrypimai nuo Specifikacijoje nustatytų Paslaugų teikimo reikalavimų trunka ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nei bet kurie iš Specifikacijoje ir Sutarties 3 priede pateiktame Baudavimo mechanizme nustatyti terminai;

Koncesininkas 2 (dvejus) metus iš eilės arba 2 (dvejus) metus (einančius ne iš eilės) per 5 (penkerių) metų laikotarpį nevykdo Sutarties 18.5, ar 18.6, ar 18.8 punktuose nustatytų įsipareigojimų; arba Koncesininkas neįvykdo Sutarties 18.7 punkte nustatyto įsipareigojimo;

Koncesininkas ar jo vadovai, pareigūnai ar darbuotojai yra teismo pripažinti kaltais nusikalstamos veikos, susijusios su netinkamu Paslaugų teikimu (įskaitant tokias veikas, kaip kyšininkavimas ir papirkimas), padarymu. Sutarties nutraukimas šio Sutarties 38.2.9 punkto pagrindu negalimas, jeigu per 120 (vieną šimtą dvidešimt) dienų nuo apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo (nepriklausomai nuo galimybės paduoti apeliacinį ar kasacinį skundą) toks vadovas, pareigūnas ar darbuotojas pašalinamas iš darbo Koncesininko ir Susijusiose bendrovėse;

Koncesininkas pažeidžia Sutarties 27.2 punkte nustatytus įsipareigojimus dėl savo teisių ir pareigų perleidimo;

pasibaigė ar nutrūko Sutarties 7 priede numatytų Draudimo sutarčių galiojimas ir / ar sudarytomis Draudimo sutartimis nėra pasiekiamas šiame priede numatytas minimalus draudimo išmokos dydis;

negavęs Sutarties 31.1 punkte numatyto išankstinio Suteikiančiosios institucijos sutikimo, Koncesininkas įkeitė arba perleido savo turtines teises, Naują turtą ar kitaip užtikrino savo prievolių įvykdymą;

Koncesininkas, vykdydamas savo prievolės pagal Sutarties IX skyrių ar kitas Sutarties nuostatas, pateikia Suteikiančiajai institucijai žinomai klaidingą ar ne visą informaciją, kuri yra reikalaujama Suteikiančiosios institucijos atliekamai Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti;

Be Sutarties 38.1-38.2  punktuose numatytų atvejų, Suteikiančioji institucija turi teisę nesikreipdama į teismą ar arbitražą (vienašališkai) nutraukti Sutartį, jei:

Koncesininkui inicijuojamos likvidavimo, bankroto, nemokumo, restruktūrizavimo ar analogiškos procedūros ir tai Suteikiančiajai institucijai duoda pagrindą manyti, kad įsipareigojimai pagal Sutartį nebus įgyvendinti pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus;

Koncesininkas Konkurso ar Sutarties sudarymo metu pateikė Suteikiančiajai institucijai neteisingus duomenis, susijusius su savo finansine būkle ir / ar ūkine veikla ir / ar bet kurią kitą Suteikiančiajai institucijai pateiktą informaciją, ir tai buvo nustatyta po Sutarties sudarymo.

Apie Sutarties nutraukimą bet kuriuo iš Sutarties 38.1-38.2 punktuose numatytu pagrindu Suteikiančioji institucija privalo pranešti kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų, o Sutarties 38.3 punkte numatytais atvejais – ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų.

Sutarties nutraukimo dėl nuo Suteikiančiosios institucijos priklausančių aplinkybių pagrindai

Koncesininkas turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą ar arbitražą, nutraukti Sutartį kai Suteikiančioji institucija nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Sutartį ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, o Koncesininkas yra prieš tai pranešęs Suteikiančiajai institucijai apie Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, tačiau Suteikiančioji institucija nepašalino esminių Sutarties pažeidimų tokiu būdu ir per tokį protingą laikotarpį, kurie buvo numatyti tokiame pranešime, arba tokio pažeidimo pašalinti negalima ar pašalinimas nebetenka Koncesininkui prasmės. Suteikiančiosios institucijos pažeidimams pašalinti nustatomas laikotarpis negali būti trumpesnis nei 60 (šešiasdešimt) dienų.

Šalys susitaria, kad Sutarties esminiais pažeidimais bus laikomi tik šie pažeidimai:

Suteikiančioji institucija pažeidžia Sutarties 7 punkte numatytus pareiškimus ir garantijas.

Apie Sutarties nutraukimą Sutarties 39.1 punkte numatytu pagrindu Koncesininkas privalo pranešti Suteikiančiajai institucijai ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų.

Sutarties nutraukimas be Šalių kaltės

Šalys turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą ar arbitražą, nutraukti Sutartį, kai Sutarties vykdymas tampa neįmanomas dėl aplinkybių, kurių Sutartį vienašališkai nutraukianti Šalis negalėjo kontroliuoti ar protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, kaip tai numatyta Sutarties 41 punkte. Šiuo atveju kiekviena iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu dėl tokių aplinkybių esminiai įsipareigojimai pagal Sutartį negalėjo būti vykdomi ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų iš eilės.

Apie Sutarties nutraukimą Sutarties 40.1 punkte numatytu pagrindu Sutartį vienašališkai nutraukianti Šalis privalo pranešti kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 50 (penkiasdešimt) dienų.

Šalys taip pat turi teisę nutraukti Sutartį abipusiu rašytiniu susitarimu, kuriame būtų aptartos visos su nutraukimu susijusios teisinės pasekmės.

Nenugalimos jėgos aplinkybės

Nenugalimos jėgos aplinkybės reiškia bet kokį įvykį (pvz., karą, maištą, civilinį streiką ar neramumus, embargo, gaisrą, žemės drebėjimą, uraganą, ugnikalnio išsiveržimą ir kitas stichines nelaimes), kurio konkretų įsipareigojimą privalanti vykdyti Šalis pagrįstai negali kontroliuoti ir kurio ši Šalis negalėjo numatyti ar išvengti bei kuris daro visiškai ar iš dalies neįmanomą minėto Šalies įsipareigojimo vykdymą. Lėšų trūkumas arba negalėjimas įvykdyti finansinius įsipareigojimus nėra laikomi nenugalimos jėgos aplinkybėmis.

Šalies nesugebėjimas įvykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių nėra laikomas Sutarties pažeidimu arba įsipareigojimų nevykdymu ir jai netaikomos jokios sankcijos, jei nenugalimos jėgos aplinkybių poveikį patyrusi Šalis dėjo visas galimas pastangas, siekdama sumažinti dėl tokių aplinkybių patiriamą žalą, arba panaudojo visas būtinas priemones, siekdama įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį. Šiame Sutarties 41.2 punkte nurodytas aplinkybes turi įrodyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų negalėjusi įvykdyti Šalis.

Iškilus nenugalimos jėgos aplinkybėms, jų poveikį patyrusi Šalis ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo momento privalo pateikti kitoms Šalims pirminį raštišką pranešimą apie šių aplinkybių atsiradimą ir trumpą jų turinio apibūdinimą.

Ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas po pirminio pranešimo pateikimo, nenugalimos jėgos aplinkybių poveikį patyrusi Šalis privalo pateikti kitoms Šalims išsamų raštišką pranešimą. Jame turi būti nurodyta visa informacija, susijusi su įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo sutrikimais, tokia kaip: nenugalimos jėgos poveikis Šalies gebėjimui vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo ir numatomo išnykimo datos bei laikotarpis, reikalingas pašalinti šių aplinkybių sukeltas pasekmes ir pan.

Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms, jų poveikį patyrusi Šalis ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas praneša apie tai kitoms Sutarties šalims ir nurodo savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo atnaujinimo datą.

Šalies, negalinčios vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, atitinkamų įsipareigojimų vykdymo terminai pratęsiami tiek, kiek objektyviai būtina dėl nenugalimos jėgos aplinkybių įtakos, tačiau atsižvelgiant į Sutarties 6 punkte nustatytą maksimalų Sutarties galiojimo terminą.

Kompensacija Sutartį nutraukus dėl nuo Koncesininko ar Investuotojo priklausančių aplinkybių

Jei Sutartis nutraukiama Sutarties 38 punkte nustatytu pagrindu dėl Koncesininko ar Investuotojo kaltės, Suteikiančioji institucija Koncesininkui sumoka tik kompensaciją, kuri apskaičiuojama pagal tokią formulę:

- NK = F + N – DR – B – IGNP – SN, kur:

- NK – Sutarties nutraukimo kompensacija, kuri negali būti didesnė nei Sutarties nutraukimo metu likusi negrąžinta Finansuotojo suteikta ir Pasiūlyme numatytų Darbų atlikimui panaudota paskolos suma ir per laikotarpį nuo 38.4 punkte nurodyto pranešimo apie Sutarties nutraukimą iki NK sumokėjimo priskaičiuotos palūkanos, tačiau negali būti didesnė negu Suteikiančiajai institucijai grąžinamo Naujo turto vertė. Naujo turto vertė yra lygi Suteikiančiosios institucijos apskaitytai Naujo turto balansinei vertei pranešimo apie Sutarties nutraukimą pateikimo 38.4 punkte nustatyta tvarka dieną.

- F – Sutarties nutraukimo metu likusi negrąžinta Finansuotojo suteikta ir Pasiūlyme numatytiems Darbams atlikti panaudota paskolos suma, neviršijanti paskolos sumos, numatytos Finansiniame veiklos modelyje, ir per laikotarpį nuo 38.4 punkte nurodyto pranešimo apie Sutarties nutraukimą iki NK sumokėjimo priskaičiuotos palūkanos. Šalys pareiškia, kad jokios kitos Finansuotojo suteikto finansavimo dalys, jokios kitos palūkanos ir panaudoto finansavimo grąžinimo išlaidos / sąnaudos neatlyginamos. Suteikiančioji institucija neatsako už Koncesininko veikimą ar neveikimą, jeigu Koncesininkas iki 38.4 punkte nurodyto pranešimo pateikimo dienos netinkamai vykdė savo įsipareigojimus Finansuotojui ir negrąžino paskolos ar jos dalies, nemokėjo palūkanų, kaip yra numatęs Finansiniame veiklos modelyje ir finansavimo sutartyje su Finansuotoju;

- N – Koncesininko iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą pateikimo 38.4 punkte nustatyta tvarka dienos nesusigrąžinto nuosavo kapitalo, kuris yra panaudotas finansuoti Pasiūlyme numatytus Darbus suma;

- DR – Koncesininko dėl Sutarties nutraukimo gaunamos pagal Sutartį privalomos draudimo išmokos;

- B – Koncesininko nesumokėtos netesybos, mokėtinos tiek pagal Sutartį, tiek pagal Sutarties 3 priedą Baudavimo mechanizmą;

- IGNP – Investicijų grąžos normos dalis, viršijanti Pasiūlyme nurodytą siekiamą investicijų grąžos normą, kuri negali būti mažesnė už 0 EUR ir kurią Koncesininkas gavo per Sutarties galiojimo laikotarpį iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą pateikimo 38.4 punkte nustatyta tvarka dienos, nepriklausomai nuo to, kokia forma DIGN yra išmokėta Koncesininko akcininkams;

- SN – Suteikiančiosios institucijos dėl Sutarties nutraukimo patiriami tiesioginiai nuostoliai. Šalys pareiškia, kad Suteikiančiosios institucijos patiriamus tiesioginius nuostolius taip pat sudaro atlygis teisės, ekonomikos, statybos ir kitų susijusių sričių ekspertams, kuriuos Suteikiančioji institucija pasitelkė ar pasitelks atsiradus Sutarties nutraukimo pagrindui. Iš Sutarties nutraukimo kompensacijos iš karto galima išskaičiuoti tik tokį tiesioginių nuostolių dydį, dėl kurio dydžio Suteikiančioji institucija ir Koncesininkas susitaria raštu per atitinkamą įspėjimo dėl Sutarties nutraukimo terminą, nustatytą Sutarties 38.4 punkte, ne vėliau kaip likus 20 dienų iki Sutarties nutraukimo. Jeigu per šį terminą dėl tiesioginių nuostolių dydžio susitarti nepavyksta, ne vėliau kaip per 10 dienų abipusiu sutarimu paskiriamas ekspertas tiesioginių nuostolių dydžiui nustatyti. Ekspertu gali būti skiriamas tik nešališkas ir neturintis interesų asmuo, turintis kompetencijų įvertinti Suteikiančiosios institucijos tiesioginių nuostolių dydį. Jeigu Suteikiančioji institucija ir Koncesininkas sutinka su paskirto eksperto nustatyta tiesioginių nuostolių suma, šia suma mažinama Sutarties nutraukimo kompensacija. Jeigu kuri nors Šalis nesutinka su paskirto eksperto nustatyta tiesioginių nuostolių suma, ji turi teisę per 10 dienų nuo pranešimo apie nustatytą sumą kreiptis į šios Sutarties 52 straipsnyje nurodytą ginčų sprendimo instituciją dėl ginčo išspendimo iš esmės. Tokiu atveju išmokama Sutarties nutraukimo kompensacija mažinama eksperto nustatyta ir ginčijama tiesioginių nuostolių suma. Ši suma iki ginčo išsprendimo privalo būti pervedama į depozitinę sąskaitą, už kurioje esančią sumą depozitinės sąskaitos laikytojas moka palūkanas.

- Tuo atveju, jeigu ekspertas per nustatytą laiką nepaskiriamas, Šalys kreipiasi į šios Sutarties 52 straipsnyje nurodytą ginčų sprendimo instituciją. Tokiu atveju išmokamos Sutarties nutraukimo kompensacijos dydis gali būti mažinamas tik tokiais tiesioginiais nuostoliais, kurių dydį galima įrodyti dokumentais kompensacijos apskaičiavimo metu. Ši ginčytinos tiesioginių nuostolių sumos dalis iki ginčo išsprendimo pervedama į depozitinę sąskaitą, už kurioje esančią sumą depozitinės sąskaitos laikytojas moka palūkanas.

Tikslias sumas pagal šį Sutarties 42 punktą apskaičiuoja Sutarties 51 punkte numatyta komisija, remdamasi Koncesininko finansinės atskaitomybės dokumentais, turto vertintojų ar audito ataskaitomis, įgaliotų institucijų atliktų patikrinimų rezultatais ar nepriklausomų ekspertų išvadomis.

Kompensacijos suma apima visus ir bet kokius Investuotojo ir Koncesininko netekimus ir praradimus, susijusius su Sutarties pasibaigimu ir jokie kiti ir (ar) didesni Investuotojo ir Koncesininko netekimai (jeigu jų būtų ar atsirastų) neatlyginami ir jų visų Investuotojas ir Koncesininkas Sutartimi atsisako.

Kompensacija Sutartį nutraukus dėl nuo Suteikiančiosios institucijos priklausančių aplinkybių

Jeigu Sutartis nutraukiama Sutarties 399 punkte numatytu pagrindu dėl Suteikiančiosios institucijos kaltės, Koncesininkui sumokama kompensacija, apskaičiuojama pagal tokią formulę:

- NK = F + FG + N + DS + M – DR – B, kur:

- NK – Sutarties nutraukimo kompensacija, kuri negali būti didesnė negu Suteikiančiajai institucijai grąžinamo Naujo turto vertė jo grąžinimo dieną. Naujo turto vertė yra lygi Suteikiančiosios institucijos apskaitytai Naujo turto balansinei vertei pranešimo apie Sutarties nutraukimą pateikimo 39 punkte nustatyta tvarka dieną.

- F – Sutarties nutraukimo metu likusi negrąžinta Finansuotojo suteikta ir Pasiūlyme numatytų Darbų atlikimui panaudota paskolos suma, neviršijanti paskolos sumos, numatytos Finansiniame veiklos modelyje, ir per laikotarpį nuo 39 punkte nurodyto pranešimo apie Sutarties nutraukimą dienos iki NK sumokėjimo priskaičiuotos palūkanos. Šalys pareiškia, kad jokios kitos Finansuotojo suteikto finansavimo dalys, jokios kitos palūkanos ir panaudoto finansavimo grąžinimo išlaidos / sąnaudos neatlyginamos. Suteikiančioji institucija neatsako už Koncesininko veikimą ar neveikimą, kai Koncesininkas iki 39 punkte nurodyto pranešimo dienos netinkamai vykdė savo įsipareigojimus Finansuotojui ir negrąžino paskolos ar jos dalies, nemokėjo palūkanų, kaip yra numatęs Finansiniame veiklos modelyje ir finansavimo sutartyje su Finansuotoju;

- FG – Finansuotojo ir Koncesininko suteikto finansavimo išankstinio grąžinimo mokesčiai, numatyti finansavimo sutartyje su Finansuotoju ir Koncesininku, kurių dydis neturi viršyti įprastos finansavimo rinkoje esančios praktikos;

- N – Koncesininko iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą pateikimo 39 punkte nustatyta tvarka dienos nesusigrąžinto nuosavo kapitalo, kuris yra panaudotas finansuoti Pasiūlyme numatytus Darbus suma;

- DS – Koncesininko įsipareigojimų darbuotojams ir Subtiekėjais suma, apskaičiuota dėl Sutarties nutraukimo, jeigu nutraukiami darbo santykiai su Koncesininko darbuotojais ir sutartys su Subtiekėjais;

- M – Koncesininko mokėtinų mokesčių suma tuo atveju, jei pagal 42.1 p. mokama kompensacija Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais yra apmokestinama;

- DR – Koncesininko dėl Sutarties nutraukimo gaunamos pagal Sutartį privalomos draudimo išmokos;

- B – Koncesininko nesumokėtos netesybos, mokėtinos tiek pagal Sutartį, tiek pagal Sutarties 3 priedą Baudavimo mechanizmą.

Tikslias sumas pagal šį Sutarties 43 punktą apskaičiuoja Sutarties 51 punkte numatyta komisija, remdamasi Koncesininko finansinės atskaitomybės dokumentais (metiniais ar ketvirtiniais), turto vertintojų ar audito ataskaitomis, įgaliotų institucijų atliktų patikrinimų rezultatais ar nepriklausomų ekspertų išvadomis.

Kompensacijos suma apima visus ir bet kokius Investuotojo ir Koncesininko netekimus ir praradimus, susijusius su Sutarties pasibaigimu ir jokie kiti ir (ar) didesni Investuotojo ir Koncesininko netekimai (jeigu jų būtų ar atsirastų) yra neatlyginami ir jų visų Investuotojas ir Koncesininkas Sutartimi atsisako.

Kompensacija Sutartį nutraukus be Šalių kaltės

Tuo atveju, jei Sutartis nutraukiama Sutarties 40.1 punkte numatytu pagrindu, Suteikiančioji institucija Koncesininkui sumoka kompensaciją, kuri apskaičiuojama pagal tokią formulę:

NK = F + N + 0,5 ( FG + DS + M ) - IGNP – DR – B, kur:

- NK – Sutarties nutraukimo kompensacija.

- F – Sutarties nutraukimo metu likusi negrąžinta Finansuotojo suteikta ir Pasiūlyme numatytų Darbų atlikimui panaudota paskolos suma, neviršijanti paskolos sumos, numatytos Finansiniame veiklos modelyje, ir per laikotarpį nuo 40 punkte nurodyto pranešimo apie Sutarties nutraukimą dienos iki NK sumokėjimo priskaičiuotos palūkanos. Šalys pareiškia, kad jokios kitos Finansuotojo suteikto finansavimo dalys, jokios kitos palūkanos ir panaudoto finansavimo grąžinimo išlaidos / sąnaudos neatlyginamos. Suteikiančioji institucija neatsako už Koncesininko veikimą ar neveikimą, kai Koncesininkas iki 40 punkte nurodyto pranešimo dienos netinkamai vykdė savo įsipareigojimus Finansuotojui ir negrąžino paskolos ar jos dalies, nemokėjo palūkanų, kaip yra numatęs Finansiniame veiklos modelyje ir finansavimo sutartyje su Finansuotoju;

- N – Koncesininko iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą pateikimo 40  punkte nustatyta tvarka dienos nesusigrąžinto nuosavo kapitalo, kuris yra panaudotas finansuoti Pasiūlyme numatytus Darbus suma;

- FG – Finansuotojo ir Koncesininko suteikto finansavimo išankstinio grąžinimo mokesčiai, numatyti finansavimo sutartyje su Finansuotoju ir Koncesininku, kurių dydis neturi viršyti įprastos finansavimo rinkoje esančios praktikos;

- DS – Koncesininko įsipareigojimų darbuotojams ir Subtiekėjais suma, apskaičiuota dėl Sutarties nutraukimo, jeigu nutraukiami darbo santykiai su Koncesininko darbuotojais ir sutartys su Subtiekėjais;

- M – Koncesininko mokėtinų mokesčių suma tuo atveju, jei pagal 43.1 p. mokama kompensacija Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais yra apmokestinama;

- IGNP – Investicijų grąžos normos dalis, viršijanti Pasiūlyme nurodytą siekiamą investicijų grąžos normą, kuri negali būti mažesnė už 0 EUR ir kurią Koncesininkas gavo per Sutarties galiojimo laikotarpį iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą pateikimo 40 punkte nustatyta tvarka dienos, nepriklausomai nuo to, kokia forma DIGN yra išmokėta Koncesininko akcininkams;

- DR – Koncesininko dėl Sutarties nutraukimo gaunamos pagal Sutartį privalomos draudimo išmokos;

- B – Koncesininko nesumokėtos netesybos, mokėtinos tiek pagal Sutartį, tiek pagal Sutarties 3 priedą Baudavimo mechanizmą.

Tikslią sumą apskaičiuoja Sutarties 51 punkte numatyta komisija, remdamasi Koncesininko finansinės atskaitomybės dokumentais, turto vertintojų ar audito ataskaitomis, įgaliotų institucijų atliktų patikrinimų rezultatais ar nepriklausomų ekspertų išvadomis.

Kompensacijos suma apima visus ir bet kokius Investuotojo ir Koncesininko netekimus ir praradimus, susijusius su Sutarties pasibaigimu ir jokie kiti ir (ar) didesni Investuotojo ir Koncesininko netekimai (jeigu jų būtų ar atsirastų) neatlyginami ir jų visų Investuotojas ir Koncesininkas Sutartimi atsisako.

Sutarties nutraukimo kompensacijos mokėjimas

Suteikiančiosios institucijos pagal Sutarties 42 ir 43, 44.1 punktus mokėtinos nutraukimo kompensacijos turi būti sumokamos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos arba, Suteikiančiosios institucijos pasirinkimu, mokamos dalimis ne mažesnėmis nei Koncesininkui reikia grąžinti pagal susitarimus dėl Finansuotojo suteikto finansavimo ir tokiose susitarimuose nustatytais terminais. Tokiu atveju visa kompensacijos suma Koncesininkui sumokama per laikotarpį, ne ilgesnį nei likusi Sutarties galiojimo trukmė, jei ši nebūtų nutraukiama. Už dalimis išmokamą kompensaciją mokamos metinės palūkanos, lygios Koncesininko Finansuotojui mokamoms metinėms palūkanoms.

Suteikiančiosios institucijos pagal Sutarties 42 punktą mokėtina kompensacija turi būti sumokama viena suma ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo Turto grąžinimo akto pasirašymo momento.

Sutarties 42, 4343 ir 4443.1 punktuose numatyta nutraukimo kompensacija yra vienintelė kompensacija ar kito pobūdžio Šalių mokėjimas viena kitai už Sutarties nutraukimą. Jokie kiti mokėjimai už Sutarties nutraukimą nebus atliekami.

Šalių atsakomybė

Šalių tarpusavio atsakomybė

Jeigu Koncesininkas nepradeda teikti Paslaugų nuo Sutarties 5.1 punkte nurodytos datos, už kiekvieną pradelstą dieną iki pažeidimo pašalinimo dienos Koncesininkas moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procentų dydžio nuo Koncesininkui perduodamo turto vertės. Tokių mokėtinų delspinigių suma už vieną pažeidimą negali viršyti daugiau kaip 5 (penkis) procentus nuo Koncesininkui perduodamo turto vertės.

Jeigu vertinant Koncesininko veiklos atitikimą Specifikacijoje nurodytiems Paslaugų teikimo reikalavimams nustatomas neatitikimas šiems reikalavimams, Koncesininkui taikomos priemonės ir atsakomybė, nustatyta Sutarties 3 priede pateiktame Baudavimo mechanizme.

Šiame Sutarties 46 punkte numatytas atsakomybės taikymas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, nekeičia Sutarties VIII skyriuje nustatytų mokėjimo įsipareigojimų ir neatima teisės nutraukti Sutartį, remiantis Sutarties XV skyriuje numatytais pagrindais.

Koncesininkui neįvykdžius savo prievolių, kurios yra užtikrintos Prievolių įvykdymo užtikrinimu, arba Sutarties 38 punkte nurodytu atveju Suteikiančioji institucija turi teisę pasinaudoti jai pateiktu Prievolių įvykdymo užtikrinimu. Tokiu atveju Prievolių įvykdymo užtikrinimas panaudojamas padengti (i) dėl Koncesininko kaltės kilusius nuostolius, (ii) Koncesininko pagal šį Sutarties 46 punktą mokėtinas sumas ir (iii) kitus Koncesininko finansinius įsipareigojimus Suteikiančiajai institucijai pagal Sutartį. Po tokio panaudojimo likusi užtikrinimo suma per 30 (trisdešimt) dienų grąžinama Koncesininkui.

Bet kuriai Šaliai pagal šį Sutarties 46 punktą taikomos atsakomybės suma už vieną pažeidimą negali viršyti 3 (trijų) procentų nuo ankstesnių metų Koncesininko metinių pajamų, nurodytų finansinių ataskaitų rinkinio dokumentuose, išskyrus 44.1 punkte nustatytą 5 (penkių) procentų ribą.

Šalys viena kitai privalo atlyginti tik tiesioginius nuostolius. Kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, šiame punkte numatyta atsakomybė yra laikoma iš anksto aptartais Šalių minimaliais nuostoliais ir vienintele leidžiama jų kompensavimo priemone.

Šalys, prieš vykdydamos mokėjimus pagal šį straipsnį, turi teisę atlikti tarpusavio mokėjimų ar jų dalies užskaitymą, kiek tai neprieštarauja imperatyvioms Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms.

Šiame punkte numatytos baudos ir delspinigiai turi būti sumokami (išskaitomi) per 30 (trisdešimt) dienų nuo jų mokėjimo pagrindo atsiradimo dienos.

Nuostolių pagal Sutartį atlyginimas ir netesybų sumokėjimas (išskaitymas) neatleidžia Šalies nuo pareigos įvykdyti atitinkamą prievolę.

Koncesininko pareiga atlyginti nuostolius

Koncesininkas, esant reikalui, atlygina visus Suteikiančiosios institucijos, jos darbuotojų ar atstovų nuostolius, galinčius kilti dėl bet kokio asmens sužalojimo ar mirties, turto sugadinimo ar praradimo arba kitų priežasčių, susijusių su Koncesininko pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymu ar nevykdymu, įskaitant Turto valdymą, naudojimą ir priežiūrą.

Sutarties 47.1 punkte nurodyta pareiga atlyginti nuostolius Koncesininkui nekyla tik tuo atveju, jeigu tokie nuostoliai kyla dėl Suteikiančiosios institucijos veiksmų ar neveikimo, pažeidžiančių Sutarties ar teisės aktų nuostatas.

Jeigu Suteikiančioji institucija gauna bet kokį pranešimą, reikalavimą, pretenziją ar kitą dokumentą, iš kurių galima spręsti, kad Suteikiančioji institucija turi ar gali turėti atlyginti Sutarties 47.1 punkte nurodytus nuostolius, apie tai privaloma iš karto pranešti Koncesininkui, kartu pateikiant gautus dokumentus. Koncesininkas neatsako už nuostolius, kurie kyla dėl nepagrįsto uždelsimo pateikti tokį pranešimą.

Koncesininkas privalo išspręsti klausimą dėl reikalavimo atlyginti nuostolius pagrįstumo ir, esant reikalui, atlyginti tokius nuostolius. Jeigu Koncesininkas mano, kad reikalavimas atlyginti nuostolius yra nepagrįstas, ji turi teisę pasinaudoti visomis teisinės gynybos priemonėmis, kuriomis galėtų pasinaudoti Suteikiančioji institucija, jei atsakomybė nebūtų perleista Koncesininkui. Tokiu atveju Suteikiančioji institucija turi suteikti Koncesininkui visus atitinkamus įgaliojimus. Suteikiančiajai institucijai jų nesuteikus, Koncesininkas atleidžiamas nuo atsakomybės pagal šį Sutarties 47 punktą.

Kitos nuostatos

Konfidencialumas

Šios Sutarties galiojimo laikotarpiu ir 2 (dvejus) metus po šios Sutarties galiojimo pabaigos Šalys privalo išlaikyti konfidencialų šios Sutarties, diskusijų bei derybų dėl Sutarties sudarymo turinio, taip pat bet kokią kitą su Sutartimi tiesiogiai ar netiesiogiai susijusią rašytinę, žodinę ar kitokią informaciją ar dokumentus, gautus iš kitos Šalies, jos darbuotojų ar patarėjų, kiek tai neprieštarauja Koncesijų įstatymo reikalavimams (toliau – Konfidenciali informacija).

Konfidencialia informacija nelaikoma ši informacija:

    - Sutarties objektas – Paslaugų ir Darbų, dėl kurių sudaryta Sutartis, sudėtis ir apimtis;

    - Sutarties galiojimo laikotarpis, įskaitant jos sudarymo datą;

    - Sutarties šalys;

    - Sutarties vertė;

    - Baudavimo mechanizmas;

    - Sutarties keitimai;

    - Koncesininko finansinės atskaitomybės audito išvados;

    - Koncesininko metinė finansinė ataskaita.

Nei viena Šalis neturi teisės atskleisti tretiesiems asmenims jokios Konfidencialios informacijos dalies be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus žemiau nurodytus atvejus, kuomet Konfidencialios informacijos atskleidimas nebus laikomas Sutarties pažeidimu:

jeigu Šalys susitaria raštu pranešti žiniasklaidai arba trečiajai šaliai;

Konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti tam, kad būtų tinkamai įvykdyti Sutartimi prisiimti Šalių įsipareigojimai (tačiau pastaruoju atveju informacija gali būti atskleidžiama tik tiek, kiek yra būtina minėtų įsipareigojimų vykdymui);

Konfidenciali informacija atskleidžiama Susijusioms bendrovėms;

Konfidencialios informacijos atskleidimo reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus;

Konfidencialią informaciją Šalys atskleidžia savo darbuotojams, Šalies pasirinktiems teisininkams, auditoriams, patarėjams ir / ar kitiems konsultantams (pastaruoju atveju Šalis yra atsakinga kitai Šaliai, jei jos darbuotojai, patarėjai ar konsultantai pažeis Sutarties 48.1 punkte numatytą konfidencialumo įsipareigojimą).

Pranešimai

Tam, kad būtų laikomi tinkamai įteiktais ir sukeltų numatytas pasekmes, su Sutartimi susiję pranešimai turi būti sudaromi raštu, lietuvių kalba (arba į ją išversti, vertimą patvirtinti vertėjo parašu ir antspaudu) ir:

įteikiami pasirašytinai, arba

siunčiami iš anksto apmokėtu registruotu paštu, arba

siunčiami kurjeriu, arba

siunčiami faksu ar elektroniniu paštu (vėliau privalomai pateikiant šį pranešimą ir kitu Sutarties 49.1 punkte numatytu būdu).

Visi su Sutartimi susiję pranešimai turi būti siunčiami Šalims šiais adresais:

| Šalis | Kontaktiniai duomenys |
| --- | --- |
| Palangos miesto savivaldybės administracijai | Kam: Žaneta Žulkuvienė Adresas: Vytauto g. 112, Palanga, Fakso Nr.: (8 460) 40 217 El. p.: zaneta.zulkuviene@palanga.lt |
| [Koncesininkui] | Kam: [atsakingo asmens vardas, pavardė] Adresas: [adresnuomas] Fakso Nr.: [fakso numeris] El.p.: [adresas] |
| [Investuotojui] | Kam: [atsakingo asmens vardas, pavardė] Adresas: [adresas] Fakso Nr.: [fakso numeris] El.p.: [adresas] |

Šalys apie savo kontaktinių duomenų ar asmenų pasikeitimą nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas informuoja viena kitą ir kitus suinteresuotus asmenis. Iki tokio informavimo nurodytais kontaktiniais duomenimis pateikti pranešimai yra laikomi tinkamai įteiktais, o nurodyti asmenys laikomi turintys teisę atstovauti tai Šaliai.

Pakeitimai

Bet kokie Sutarties pakeitimai, papildymai ar priedai prie jos galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami vienu arba keliais rašytiniais dokumentais, kuriuos pasirašo visos Sutarties Šalys, su kurių teisėmis ir pareigomis susiję pakeitimai, papildymai ar priedai.

Sutarties vykdymo metu iškilusių klausimų sprendimas

Tais atvejais, kai Sutartyje daroma nuoroda į šį Sutarties 51.1 punktą (ar 51 punktą), sprendimus priima iš Koncesininko iš vienos pusės bei Suteikiančiosios institucijos iš kitos pusės, atstovų sudaryta komisija. Komisijos sprendimai Šalims yra privalomi.

Komisiją sudaro 6 (šeši) atstovai, po lygiai iš Koncesininko ir Suteikiančiosios institucijos pusės. Koncesininkas ir Suteikiančioji institucija į komisiją skiria po 3 atstovus – teisės, finansų ir techninės srities specialistus. Komisijos atstovus kiekviena Šalis turi paskirti per 5 (penkias) Darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, apie paskirtus atstovus informuodama kitą Šalį. Kuriam nors komisijos nariui atsistatydinus ar negalint vykdyti savo pareigų, tokį narį paskyrusi Šalis įsipareigoja per 3 (tris) Darbo dienas nuo nurodytų aplinkybių paaiškėjimo pakeisti atsistatydinusį ar negalintį vykdyti savo pareigų komisijos narį nauju nariu.

Sprendimus komisija priima atviru balsavimu. Komisijos posėdis gali vykti ir jame gali būti priimami sprendimai, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 4 komisijos nariai. Komisijos sprendimai priimami komisijos posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma, su sąlyga, kad už sprendimą balsavo ne vien tik vienos Šalies į komisiją paskirti atstovai. Komisijos posėdžiai ir balsavimas turi būti protokoluojami ir pasirašomi visų posėdyje dalyvavusių komisijos atstovų. Jeigu surenkamas vienodas balsų skaičius, lemiamą balsą turi komisijos pirmininkas. Komisijos posėdžiai ir balsavimas yra protokoluojami ir pasirašomi visų komisijos atstovų.

Komisijos darbo organizavimo tvarką komisija nusistato ir komisijos pirmininką – Suteikiančiosios institucijos atstovą, atsakingą už komisijos posėdžių organizavimą ir vykdymą, išrenka savo pirmajame posėdyje, kuris įvyks [data], [laikas], adresu: [adresas].

Tuo atveju, jeigu komisija nėra suformuojama Sutarties 51.2 punkte nurodyta tvarka, ar ji negali priimti sprendimų dėl kvorumo sprendimams priimti nebuvimo dviejuose iš eilės komisijos posėdžiuose, arba jeigu komisijai pateiktas išspręsti klausimas neišsprendžiamas per 30 (trisdešimt) dienų nuo klausimo pateikimo datos (nebent Sutartyje būtų numatytas kitoks terminas), toks klausimas perduodamas spręsti Šalių įgaliotiems atstovams. Jeigu Šalių įgalioti atstovai per papildomą 15 (penkiolikos) dienų terminą nepasiekia susitarimo nurodytu klausimu, ginčytinas klausimas perduodamas spręsti Sutarties 53 punkte nustatyta tvarka.

Taikoma teisė

Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Sutartis ir jos pagrindu sudaromi sandoriai yra komerciniai, ne viešieji ar valstybiniai, aktai. Nei viena Šalis Sutarties atžvilgiu neturi, o jei turi – atsisako imuniteto nuo teisinių procesų ar teismo (arbitražo) sprendimo vykdymo savo pačios ar savo piniginių lėšų atžvilgiu, o Koncesininkas – ir savo turto atžvilgiu.

Ginčų sprendimas

Bet kurį iš Sutarties kylantį ginčą ar prieštaravimą Šalys bandys spręsti toliau nurodyta tvarka:

tarpusavio derybomis ir visapusiškai bendradarbiaudamos. Derybos privalo prasidėti per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo kitai Šaliai apie iškilusį ginčą, prieštaravimą ar reikalavimą datos;

jei per 30 (trisdešimt) Darbo dienų nuo pranešimo kitai Šaliai apie iškilusį ginčą, prieštaravimą ar reikalavimą datos Šalys nepasiekia bendro susitarimo arba nepradedamos tarpusavio derybos, bet kurį iš Sutarties kylantį ginčą, prieštaravimą ar reikalavimą, taip pat klausimus dėl Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo galutinai sprendžia Lietuvos Respublikos teismuose.

Atskirų Sutarties nuostatų negaliojimas

Jeigu kuri nors Sutarties nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba dėl kurios nors priežasties tampa iš dalies arba visiškai negaliojančia, ji jokiomis sąlygomis nedaro negaliojančiomis likusių Sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga kita nuostata, kuri turėtų kiek įmanoma artimesnį teisinį ir / ar ekonominį rezultatą pakeičiamai nuostatai.

Sutarties egzemplioriai

Sutartis sudaryta 3 (trimis) originaliais egzemplioriais lietuvių kalba po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

Bendrai parengta Sutartis

Sutartis sudaryta Šalims sutarus ir sutinkant dėl visų Sutarties nuostatų ir teksto. Kiekviena Šalis patvirtina, kad ji derybų dėl šios Sutarties laikotarpiu veikė sąžiningai ir protingai, bei apdairiai.

SUTARTIES PRIEDAI:

1	Konkurso sąlygos

2	Pasiūlymas

3	Baudavimo mechanizmas

4	Rizikos pasiskirstymo tarp šalių matrica

5	Išankstinės sutarties įsigaliojimo sąlygos

6	Nuomos sutartis

7	Privalomų draudimo sutarčių sudarymo sąrašas

8	Susijusių bendrovių sąrašas

9	Reikalavimai grąžinamam turtui

10	Tiesioginis susitarimas

Šalių atstovų parašai:

| Palangos miesto savivaldybės administracijos vardu: | Direktorė Akvilė Kilijonienė ________________________ parašas |
| --- | --- |
| [Investuotojo] vardu: | [Pareigos, vardas, pavardė] ________________________ parašas |
| [Koncesininko] vardu: | [Pareigos, vardas, pavardė] ________________________ parašas |

- priedas. KONKURSO SĄLYGOS

Konkurso sąlygos pridedamos atskiru dokumentu.

- priedas. PASIŪLYMAS

Koncesininko pateiktas Pasiūlymas su visais priedais pridedamas atskiru dokumentu.

- priedas. BAUDAVIMO MECHANIZMAS

- Baudavimo mechanizmo paskirtis ir struktūra

- Baudavimo mechanizmo paskirtis – įpareigoti ir motyvuoti Koncesininką laikytis Specifikacijose numatytų reikalavimų, taikant baudavimo mechanizmą yra apskaičiuojamos Suteikiančiajai institucijai mokėtinos baudos (netesybos), kurios yra laikomos minimaliais Suteikiančiosios institucijos nuostoliais. Baudavimo mechanizmas nėra taikomas pažeidimų, atsiradusių Turto ir teritorijos būklės specifikacijų, atžvilgiu. Sankcijos dėl šių pažeidimų taikomos remiantis Sutartimi. Baudavimo mechanizme naudojamos sąvokos atitinka sąvokas nurodytas Sutartyje, nebent aiškiai būtų pasakyta kitaip arba kontekstas aiškiai suteiktų kitą prasmę.

- Baudavimo mechanizmas apibrėžia baudos dydžio už kiekvieną Specifikacijose nustatytų reikalavimų pažeidimą apskaičiavimo taisykles.

- Koncesininko vidutinės pajamos yra vertinamos kaip paskutinių 12 Koncesijos sutarties vykdymo mėnesių vidutinės pajamos, gautų už Paslaugų teikimą.

- Baudos [K] yra apskaičiuojamos pagal Koncesininko pateiktą me veiklos ataskaitą. Koncesininkas privalo Suteikiančiajai institucijai sumokėti sumą, sudarančią (K), apskaičiuotą pagal 7 punkte pateiktą formulę 8 punkte nustatyta tvarka, Suteikiančiajai institucijai pateikus sąskaitą. Sąskaita privalo būti sumokama ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt dienų) nuo sąskaitos Koncesininkui įteikimo dienos. Bet kokie ginčai dėl baudos skaičiavimo nesuteikia teisės stabdyti Koncesininko mokėjimų Suteikiančiajai institucijai, jei jie numatyti Koncesijos sutartyje. Jei, išsprendus ginčą, paaiškėja, kad Suteikiančioji organizacija netiksliai apskaičiavo K dydį, šis netikslumas yra ištaisomas apskaičiuojant mokėtiną K už vėlesnius laiko tarpus, atitinkamai patikslinimus nurodant Suteikiančiosios institucijos išrašomose sąskaitose.

- Specifikacijų pažeidimo bauda

- Už kiekvieną įvykusį Specifikacijų pažeidimą yra skaičiuojami Specifikacijų pažeidimo taškai [PST]. PST nustatyti Specifikacijų lentelėje prie konkretaus Paslaugų specifikacijų pažeidimo. PST skaičiuojami tuo atveju, kai Koncesininkas neįvykdo Specifikacijose nustatytų reikalavimų. PST Specifikacijų lentelėje parenkami atsižvelgiant į Specifikacijose kiekvienai Paslaugai priskirtą kodą (toliau – Kodas). Specifikacijų pažeidimai ir už juos skiriami PST skaičiuojami už tą Ataskaitinį laikotarpį, kurio metu tokie pažeidimai yra užfiksuoti vadovaujantis Specifikacijomis ir Sutartimi, nesvarbu, kada tokie pažeidimai nutinka.

- K yra apskaičiuota konkreti suma, kurią privalo sumokėti Koncesininkas.

- K apskaičiuojama pagal formulę:

- K=KVP×PSTK (1)

kur:

| K | Bauda, kurią privalo sumokėti Koncesininkas |
| --- | --- |
| KVP | Koncesininko vidutinės pajamos, kaip numatyta šio dokumento 3 punkte |
| PSTK | Specifikacijos pažeidimo taškų koeficientas |

- K apskaičiavimo tvarka:

  - Pirmiausia suskaičiuojama, kiek PST yra surinkta per atitinkamą Ataskaitinį laikotarpį. PST už konkretų Paslaugų specifikacijose nustatyto reikalavimo pažeidimą apibrėžti Specifikacijų lentelėse pagal Kodą.

  - PST skaičiuojami tik tuo atveju, kai Koncesininkas neištaiso Specifikacijos pažeidimo per Pažeidimo pašalinimo periodą, kuris nurodomas Specifikacijų lentelių stulpelyje „Pažeidimo pašalinimo periodas“. Kai kuriems pažeidimams Pažeidimo pašalinimo periodas nenumatytas ir PST skaičiuojami nesuteikiant periodo pažeidimui pašalinti.

  - Jei Paslaugų specifikacijos pažeidimas yra neištaisomas iki Paslaugų specifikacijos Pažeidimo pašalinimo periodo pabaigos ir pasikartoja antrą (ar dar tolimesnį) kartą, Paslaugų specifikacijos Pažeidimo pašalinimo periodas tokiems pasikartojimams nėra taikomas, todėl PST už kiekvieną pasikartojantį Paslaugų specifikacijos pažeidimą yra sumuojami.

  - Jeigu yra numatytas Pažeidimo pašalinimo periodas, PST už konkretų Paslaugų specifikacijos pažeidimą (atsižvelgiant į tai, kiek Pažeidimo ištaisymo laiko periodų jis truko), apskaičiuojamas padauginant taikomą taškų skaičių iš sunaudotų  Pažeidimo pašalinimo periodų (pavyzdžiui, jeigu atlikus veiklos vertinimą nustatyta, kad Koncesininkas nėra pilnu etatu įdarbinęs 5 vyrų ir 5 moterų (Paslaugų specifikacijos Kodas 01), o po veiklos vertinimo Koncesininkas 3 mėnesius  neįdarbina reikalingų darbuotojų, bendra už pažeidimą skiriama PST suma bus 4, kadangi  už šį pažeidimą yra skiriama 2 PST , jo Pašalinimo periodas yra 1  mėnesis, o PST pradedami skaičiuoti pasibaigus Pašalinimo periodui).

  - Jeigu nėra numatytas Pažeidimo pašalinimo periodas, PST už konkretų Paslaugų specifikacijos pažeidimą apskaičiuojami pagal Specifikacijų lentelės stulpelį „Taškai“. Pavyzdžiui, jeigu atlikus veiklos vertinimą nustatyta, kad ne sezono metu buvo suorganizuota 2 koncertais mažiau nei reikalaujama (Paslaugų specifikacijos Kodas 07), PST suma bus 4, kadangi už šį pažeidimą skiriami po 2 PST už 1 nesurengtą koncertą.

  - PSTK– tai koeficientas, kuriuo vadovaujantis, įvertinamas Paslaugų specifikacijų pažeidimų dažnumas per atitinkamą laikotarpį. PSTK apskaičiuojamas parenkant atitinkamą jo reikšmę pagal surinktą PST skaičių pagal šią lentelę:

| PST amplitudė | PSTK |
| --- | --- |
| 1-10 | 0,030% |
| 11-25 | 0,075% |
| 26-40 | 0,150% |
| 41-60 | 0,225% |
| >60 | 0,300% |

  - Surinkti PST įvertinami ne pagal vieną amplitudės skiltį, atsižvelgiant į surinktą sumą, o pagal atskirų PST dėmenų priklausymą kuriai nors amplitudei (kaupiamuoju principu). Surinkus 15 PST, PSTK nėra apskaičiuojamas taip: 15 x 0,075 % = 1,125 %. PSTK yra apskaičiuojamas remiantis toliau pateikiamu paaiškinimu. PST sumą sudarantiems dėmenims pagal PST amplitudę atskirai priskiriami PSTK. Tada kiekvienas iš PST sumą sudarančių dėmenų dauginamas iš jam priskirto PSTK, o sudėjus šias sandaugas gaunamas bendras PSTK, kuris toliau naudojamas skaičiuojant K., Pavyzdžiui, surinkti 15 PST pagal PST amplitudę dėmenimis yra išskaidomi taip: 10 + 5 = 15. Atitinkamai pagal PST amplitudę PST sudarantiems dėmenims priskiriamas PSTK: PST dėmeniui 10 priskiriamas PSTK yra 0,03%, o 5 – 0,075%. Sudėjus šių PST dėmenų ir jiems priskirtų PSTK sandaugas, gaunamas bendras PSTK koeficientas, kuris naudojamas apskaičiuojant K, t.y.: 10 x 0,03% + 5 x 0,075% = 0,525%. Savo ruožtu, surinkti 30 PST pagal PST amplitudę dėmenimis būtų išskaidomi taip: 10 + 15 + 5 = 30. Išskaidytiems PST dėmenims pagal PST amplitudę būtų priskiriami tokie PSTK: PST dėmeniui 10 priskiriamas PSTK būtų 0,03 %, 15 - 0,075 % ir 5 - 0,150 %. Sudėjus šių PST dėmenų ir jiems priskirtų PSTK sandaugas, būtų gautas bendras PSTK koeficientas. Šiuo atveju bendras PSTK koeficientas būtų: 10 x 0,03 % + 15 x 0,075 % + 5 x 0,15 % = 2,175 %. Gautas bendras PSTK yra išreiškiamas procentine išraiška, kuri dauginama iš Koncesininko vidutinių pajamų kaip numatyta šio dokumento 3 punkte, taip apskaičiuojant K – konkrečią sumą, kurią turi sumokėti Koncesininkas.

K apskaičiavimo pavyzdys: Tarkime, jog Koncesininkas pažeidė Paslaugų specifikacijų pažeidimą (Kodas 03) , t.y. atlikus vertinimą paaiškėjo, kad Turtas nėra apdraustas. Koncesininkas pažeidimą ištaisė per 63 dienas. Kodas; Paslaugų specifikacija; Taškai; Veiklos įvertinimo periodas; Pažeidimo pašalinimo periodas. 03; Kiekvienais sutarties galiojimo metais Koncesininkas apdraudžia Turtą (arba tik Perduotą turtą, o sukūrus Naują turtą – ir jį), Suteikiančiajai institucijai priimtinoje draudimo bendrovėje, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, bet ne mažesnei nei 9 000 000 (devynių milijonų) EUR vertės draudimo sumai.; 2; 1 kartą per metus; 1 savaitė. Laiko įtakos nustatymas: Kaip matyti, Pažeidimo pašalinimo periodas yra viena savaitė. Koncesininkas Turtą tinkamai apdraudė prasidėjus devintai savaitei nuo Paslaugų specifikacijų pažeidimo nustatymo termino ir aštuntai savaitei nuo Paslaugų specifikacijų Pažeidimo pašalinimo periodo pabaigos. Taigi, laikoma, kad Paslaugų specifikacijos pažeidimas egzistavo 8 savaites pasibaigus Pažeidimo pašalinimo periodui. K sumos nustatymas: Specifikacijų lentelėje nurodytas PST skaičius už kiekvieną pažeidimo laikotarpį, per kurį egzistuoja pažeidimas, lygus 2. Taigi, šiuo atveju, kai Paslaugų specifikacijos pažeidimas truko 8 pažeidimo laikotarpius, PST bus lygus 16. Tarkime, kad tą Ataskaitinį laikotarpį nėra padarytas kitas Paslaugų specifikacijos pažeidimas. Tad apskaičiuojame PSTK, taikydami formulę: 16 PST reiškia, kad 10 PST x 0,03% + 6PST x 0,075% = 0,750 %. Šiuo atveju Koncesininko mokama bauda apskaičiuojama: K = KVP (Koncesininko vidutinės pajamos, kaip numatyta šio dokumento 3 punkte) x 0,750%

PALANGOS KONCERTŲ SALĖ

Specifikacijų lentelė

| Kodas | Paslaugų specifikacija | Taškai | Veiklos įvertinimo periodas | Pažeidimo pašalinimo periodas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | - Per mėnesį po Koncesijos sutarties įsigaliojimo sukurti 10 (dešimt) darbo vietų pagal neterminuotas darbo sutartis ir įdarbinti 5 (moteris) ir 5 (vyrus) pilnu etatu. Darbo vietas išlaikyti 10 metų. | 2 | Kas 3 mėnesius | 1 mėnuo |
| 02 | Kiekvienais sutarties galiojimo metais Koncesininkas privalo apdrausti savo civilinę atsakomybę, Suteikiančiajai institucijai priimtinoje draudimo bendrovėje, nuo visų rizikų, kurios gali kilti dėl bet kokios veiklos, kurią Koncesininkas vykdo pagal šią Sutartį, ne mažesnei kaip 50 000 penkiasdešimt tūkstančių) Eur vienam draudiminiam įvykiui draudimo sumai | 2 | 1 kartą per metus | 1 savaitė |
| 03 | Kiekvienais sutarties galiojimo metais Koncesininkas apdraudžia Turtą (arba tik Perduotą turtą, o sukūrus Naują turtą – ir jį), Suteikiančiajai institucijai priimtinoje draudimo bendrovėje, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, bet ne mažesnei nei 9 000 000 (devynių milijonų) Eur vertės draudimo sumai. | 2 | 1 kartą per metus | nėra |
| 04 | Perduoto turto (įskaitant ir įrangą) priežiūra, tinkamas eksploatavimas ir įrangos funkcionavimo užtikrinimas. | 2 | Kas 3 mėnesius | 1 savaitė |
| 05 | Savalaikis atsiskaitymas už suteiktas komunalines paslaugas ir kitų mokestinių prievolių vykdymas. | 1 | Kas 3 mėnesius | 1 savaitė |
| 06 | Savalaikis Renginių programos suderinimas, pateikimas ir įgyvendinimas. | 2 | 1 kartą per metus | 1 savaitė |
| 07 | Koncesininko organizuojami ne mažiau kaip 24 Koncertiniai renginiai nesezono metu (nuo rugsėjo 15 iki gegužės 15 dienos). | 2 taškai už 1 nesurengtą koncertą | 1 kartą per metus | nėra |
| 08 | Užtikrinti Suteikiančiajai institucijai galimybę kiekvienais metais Objekte pagal savo poreikį surengti ne daugiau kaip 12 renginių (vienas renginys gali trukti iki 3 dienų). | 2 taškų už vieno koncerto surengimo galimybės neužtikrinimą | 1 kartą per metus | nėra |
| 09 | Pritraukti ne mažiau nei 240 000 lankytojų (turistų) per 3 metus, bet ne mažiau kaip 80 000 lankytojų (turistų) per 1 metus. | 1 taškai už 1000 nepritrauktą turistą | Praėjus 1 metams nuo Paslaugų teikimo pradžios | nėra |
| 10 | Objekto priežiūros paslaugos | 1 | Kas 3 mėnesius | nėra |
| 11 | Objekto ir įrenginių techninės priežiūros paslaugos | 1 | Kas 3 mėnesius | nėra |
| 12 | Objekto saugumas, higiena ir apsauga | 2 | Kas 3 mėnesius | nėra |
| 13 | Komunalinių paslaugų priežiūra ir teikimas Objekte | 1 | Kas 3 mėnesius | nėra |
| 14 | Objekto valymas, atliekų tvarkymo paslaugos | 1 | Kas 3 mėnesius | nėra |
| 15 | Paslaugų teikimas Objekte | 1 | Kas 3 mėnesius | 1 savaitė |
| 16 | Laikytis visų LR teisės aktų ir Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimų bei Administracijos direktoriaus įsakymų reglamentuojančių ūkinę veiklą, viešųjų paslaugų teikimą Palangos mieste. | 1 | Kas 3 mėnesius | nėra |
| 17 | Įrengdamas, keisdamas interjerą ar atskiras jo detales (baldus, šviestuvus ir kt. elementus) Koncesininkas privalo suderinti su Daugiafunkcinio kultūros pastato rekonstrukcijos projekto autoriumi | 1 | Kas 3 mėnesius | nėra |

- priedas. RIZIKOS PASISKIRSTYMO TARP ŠALIŲ MATRICA

| Rizikos kategorija | Rizikos aprašymas | Paskirstymas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Suteikiančiajai institucijai | Koncesininkui |  | Bendra |
| - DARBŲ RIZIKA |  |  |  |  |  |
| Projektavimo klaidų | Suteikiančioji institucija yra parengusi Techninį projektą, kuriuo turės vadovautis Koncesininkas. | x |  |  |  |
| Atliekamų Darbų neatitikties Sutartyje, Techniniame projekte numatytai apimčiai, kokybės, saugumo ar kitiems reikalavimams | Ši rizika apima atvejus, kai dėl vienų ar kitų aplinkybių (pvz., neadekvataus pasirengimo) nesugebama užtikrinti darbų kokybės (pvz., dėl žmogiškųjų išteklių, technologinių procesų organizavimo, blogai suplanuoto Darbų etapiškumo ir panašių priežasčių), atlikti nustatytų kokybinių reikalavimų Darbus kaip numatyta Sutartyje ir pan. |  | x |  |  |
| Sukeliama žala aplinkai dėl Perduodamo turto būklės iki jo perdavimo Koncesininkui | Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia Darbų terminų pasikeitimą, kadangi jei būtų sukelta žala aplinkai, pirmiausiai reikėtų likviduoti žalos aplinkai padarinius ir tik tuomet Koncesininkas galėtų pradėti vykdyti suplanuotus Darbus. | x |  |  |  |
| Sukeliama žala aplinkai atliekant Darbus, kai Perduodamas turtas perduotas Koncesininkui | Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia Darbų terminų ir išlaidų pasikeitimą, kadangi jei būtų sukelta žala aplinkai, Darbų sąmata išaugtų patirtų žalos aplinkai likvidavimo darbų išlaidų dydžiu. |  | x |  |  |
| Vėlavimo atlikti Darbus | Galimi Darbų vėlavimai, dėl kurių prasitęstų Projekto investicijų laikotarpio trukmė ir (ar) išaugtų Darbų sąnaudos. Dėl netinkamai įvertintų darbų apimčių, investicijų ar žmogiškųjų, materialiųjų išteklių ar nenumatytų darbų apimties Darbai gali būti tiksliai neįvertinti. |  | x |  |  |
| Darbų neatitikties normatyviniams reikalavimams ir standartams | Gali būti nustatyta, kad Darbai atlikti nesilaikant technologinių principų, neatitinka taikomų standartų reikalavimų arba atlikti Darbai yra su trūkumais / defektais. Apima tiek bendrųjų, tiek specialiųjų reikalavimų nesilaikymą. Pasireiškus šiai rizikai gali reikėti atlikti papildomus darbus, kurie ištęstų Projekto trukmę ir (arba) padidintų sąnaudas. |  | x |  |  |
| Darbų sąnaudų padidėjimo | Ši rizika apima Darbų sąnaudų padidėjimą dėl kitų nei ankstesniuose punktuose nurodytos priežastys: ji pasireiškia dėl resursų (medžiagų, mechanizmų, darbo jėgos) pabrangimo Darbų metu. Priežastys gali būti įvairios – išaugęs medžiagų ir darbo jėgos poreikis šalies rinkoje, netinkamai įvertinti medžiagų tiekėjų pajėgumai ir kt. Darbų sąnaudos gali padidėti ir vykstant Darbams, jei bus nuspręsta keisti projektinius sprendinius ar naudojamas technologijas (rizika apima tik tuos atvejus, kai keičiama ne Suteikiančiosios institucijos iniciatyva) |  | x |  |  |
| Kultūros paveldo apribojimų | Šio projekto apimtyje tai labai aktuali rizika, nes Darbai bus atliekami ir Paslaugos teikiamos kultūros paveldo objekte, kuriam keliami aukštesni reikalavimai nei įprastiems pastatams. |  | x |  |  |
| Archeologinių apribojimų | Rizika gali pasireikšti Daugiafunkciame kultūros pastate ar jo teritorijoje radus archeologinių radinių. Pasireiškus šiai rizikai, gali būti sustabdomas Darbų vykdymas, gali tekti lėčiau vykdyti Darbus, gali prasitęsti Darbų vykdymo terminai ir dėl to išaugti Projekto sąnaudos. |  | x |  |  |
| Pasireiškia nenugalimos jėgos aplinkybės Darbų vykdymo metu | Nenugalimos jėgos aplinkybių pasireiškimas gali lemti Darbų kokybės sutrikdymą, Darbų proceso visišką ar dalinį nutraukimą. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka pateikiama Sutartyje. |  |  |  | x Suteikiančioji institucija ir Koncesininkas šios rizikos pasekmes dalijasi lygiomis dalimis, t.y. santykiu 50 / 50. Tais atvejais, kai Nenugalimos jėgos aplinkybių padarinius galima apdrausti – tuomet visa rizika tenka Koncesininkui. |
| - TINKAMUMO RIZIKA |  |  |  |  |  |
| Vėlavimo pradėti teikti Paslaugas | Ši rizika apima atvejus, kai dėl vienų ar kitų aplinkybių (pvz., neadekvataus pasirengimo) nesugebama užtikrinti Paslaugų kokybės (pvz., dėl žmogiškųjų išteklių, technologinių procesų organizavimo, blogai suplanuoto Darbų etapiškumo ir panašių priežasčių), atlikti nustatytų kokybinių reikalavimų Darbus kaip numatyta Sutartyje ir pan., išskyrus atvejus kaip darbų atlikimas vėlavo dėl atleidimo atvejų. |  | x |  |  |
| Teikiamų paslaugų neatitikties Sutartyje numatytai apimčiai, kokybės, saugumo ar kitiems privalomiems reikalavimams (pvz., higienos, sanitarijos ir kt.) | Ši rizika apima atvejus, kai dėl vienų ar kitų aplinkybių (pvz., neadekvataus pasirengimo) nesugebama užtikrinti paslaugos teikimo visa numatyta apimtimi (pvz., dėl negauto finansavimo, blogai suplanuoto Projekto etapiškumo ir panašių priežasčių), suteikti nustatytų kokybinių reikalavimų Paslaugas kaip numatyta Sutartyje ir pan. |  | x |  |  |
| Nėra gauti reikalingi leidimai (licencijos) | Koncesininkas yra atsakingas už visų jo veiklai reikalingų leidimų ir licencijų gavimą. |  | x |  |  |
| Sukeliama žala aplinkai teikiant Paslaugas | Paslaugų teikimo metu, naudojant priemones, įrangą ar žmogiškuosius išteklius, į aplinką patenka ją užteršiančios medžiagos dėl ko sukeliama žala. |  | x |  |  |
| Suteikiančioji institucija Paslaugų teikimo metu pakeičia nustatytus reikalavimus | Suteikiančioji institucija Paslaugų teikimo etape nurodo Koncesininkui kitus Paslaugų kokybės reikalavimus, nei tie, pagal kuriuos Koncesininkas rengė ir teikė pasiūlymą, įskaitant finansinį veiklos modelį bei kurių pagrindu yra sudaryta Sutartis. |  |  | x Suteikiančioji institucija ir Koncesininkas šios rizikos pasekmes dalijasi lygiomis dalimis, t.y. santykiu 50 / 50. |  |
| Reikalavimai Paslaugų kokybei pakeičiami Koncesininko iniciatyva ir/arba reikalavimu | Koncesininkas Paslaugų teikimo etape inicijuoja Paslaugų kokybės reikalavimų pakeitimą. Pavyzdžiui, dėl pasikeitusių vartotojų įpročių, gali inicijuoti savitarnos aptarnavimą ir pan. |  | x |  |  |
| Paslaugų teikimo sąnaudų padidėjimo | Rizika susijusi su netinkamu Paslaugų sąnaudų prognozavimu bei klaidingu ar nepakankamai pagrįstu planavimu. |  | x |  |  |
| Netinkamos Paslaugas teikiančio Koncesininko darbuotojų kvalifikacijos | Rizika apima atvejus, kai dėl Paslaugas teikiančių darbuotojų kvalifikacijos trūkumo teikiamos Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |  | x |  |  |
| Lėšų, turto ar darbuotojų, reikalingų paslaugoms teikti, trūkumo ar netinkamumo | Rizika apima atvejus, kai teikiamos Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų dėl Koncesininko naudojamos įrangos, medžiagų, žaliavų ar kito turto trūkumo, jų savybių netinkamumo, netinkamo naudojimo ar kvalifikuotų darbuotojų trūkumo. |  | x |  |  |
| Technologinių pasikeitimų ir klaidų | Ši rizika apima atvejus, kai laikui bėgant pasikeičia technologiniai Paslaugų teikimo standartai ar padaromos technologinės klaidos Paslaugų teikimo metu. Ši rizika sąlygoja papildomas investicines ir eksploatacines išlaidas. |  | x |  |  |
| Pasireiškia nenugalimos jėgos aplinkybės Paslaugų teikimo metu | Nenugalimos jėgos aplinkybių pasireiškimas gali lemti paslaugų teikimo sutrikdymą ar nutraukimą. |  |  | x Suteikiančioji institucija ir Koncesininkas šios rizikos pasekmes dalijasi lygiomis dalimis, t.y. santykiu 50 / 50. Tais atvejais, kai Nenugalimos jėgos aplinkybių padarinius galima apdrausti – tuomet visa rizika tenka Koncesininkui. |  |
| - PAKLAUSOS RIZIKA |  |  |  |  |  |
| Pasikeičia konkurentų skaičius ir jų vykdoma veikla | Paklausa pasikeičia dėl konkurentų skaičiaus pasikeitimo ir jų vykdomų rinkodaros, pardavimo skatinimo akcijų ir pan. Konkurentų skaičiaus sumažėjimas reiškia paklausos išaugimą, kuris lemia veiklos pajamų srauto didėjimą. Atitinkamai pajamų srauto sumažėjimą lemia konkurentų skaičiaus padidėjimas ar jų vykdomų rinkodaros, pardavimo skatinimo ir panašių veiklų intensyvumo padidinimas. |  | x |  |  |
| Pasikeičia vartotojų nuomonė apie teikiamas paslaugas, prekes ar produktus | Paklausa pasikeičia dėl vartotojų nuomonės apie paslaugas, prekes ar produktus. Pasikeitus vartotojų nuomonei, galimas tiek paklausos padidėjimas, tiek sumažėjimas. |  | x |  |  |
| Pakeičiama kainodara | Paklausa pasikeičia dėl paslaugų kainodaros. Pasikeitus kainodarai, galimas tiek paklausos padidėjimas, tiek sumažėjimas. |  | x |  |  |
| Pasikeičia demografiniai veiksniai | Paklausa pasikeičia dėl vartotojų skaičiaus, jų sudėties, gyvenamosios vietos ir kitų pokyčių – t.y. demografinių veiksnių. Demografiniai veiksniai gali lemti tiek paklausos išaugimą, tiek jos sumažėjimą. |  | x |  |  |
| Naujų rinkos pokyčių, darančių įtaką paslaugos vartotojų skaičiui, paslaugų kainai, kokybei ir kiekybei | Vartotojų pokyčiai Paslaugų teikimo metu gali keistis (pvz., renginiai taps nepopuliarūs). |  | x |  |  |
| Verslo cikliškumo | Egzistuojantis verslo cikliškumas dėl turistinio sezoniškumo gali lemti ženklius Koncesininko pajamų svyravimus. |  | x |  |  |
| - TEISINĖS APLINKOS RIZIKA |  |  |  |  |  |
| Įvykiai, susiję su teisės aktų pasikeitimu ar sutarties nutraukimu | Rizika kyla dėl šalyje partnerystės sutarties metu galiojusių teisės aktų pakeitimų, kurių pagrindu partnerystės sutarties vykdymas toliau negali būti tęsiamas. |  |  | x ### Riziką, kai tai yra Esminis teisės aktų pasikeitimas prisiima Suteikiančioji institucija. Visais kitais atvejais riziką prisiima Koncesininkas. |  |
| - MAKROEKONOMINĖ RIZIKA |  |  |  |  |  |
| Rizikos susijusios su ekonominių sąlygų pasikeitimų šalyje | Makroekonominės aplinkos rizikos susijusios su infliacija, palūkanų normų pasikeitimais, valiutų kursų svyravimais, ūkio augimo tempais, mokesčių. Ši rizikų grupė gali tiesiogiai veikti projekto pajamas ir sąnaudas. |  | x |  |  |
| VI. TURTO LIKUTINĖS VERTĖS PROJEKTO PABAIGOJE RIZIKA |  |  |  |  |  |
| Netiksliai suplanuotos infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos | Turto likutinė vertė laikotarpio pabaigoje pasikeičia dėl to, kad išlaidos palaikyti infrastruktūros būklę buvo apskaičiuotos netiksliai, todėl reikalingi darbai nebuvo atlikti pilna apimtimi ar neatlikti, nebuvo išlaikyti kokybės reikalavimai. |  | x |  |  |
| - GINČŲ SPRENDIMO RIZIKA |  |  |  |  |  |
| Ginčų sprendimo rizika | Ginčai, kurių Koncesininkas ir Suteikiančioji institucija negali išspręsti tarpusavyje, sprendžiami teismo (teismo) būdu. |  |  | x Riziką prisiima Koncesininkas ir Suteikiančioji institucija, rizika paskirstoma tarp šių Šalių ginčą sprendžiančio teismo galutiniu sprendimu / nutartimi. |  |

_____________________

- priedas. IŠANKSTINĖS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO SĄLYGOS

Šalys imasi visų priemonių, kurių reikia, kad būtų užtikrintas sklandus Perduoto turto perdavimas, įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas bei Sutarties įgyvendinimui reikiamų leidimų ir licencijų gavimas, įskaitant:

- Paslaugų teikimo sutarčių su Pasiūlyme nurodytais Subtiekėjais sudarymą ir įsigaliojimą visa apimtimi;

- Susitarimų su Finansuotoju sudarymą;

- Koncesininko vardu reikiamų leidimų, licencijų ir sertifikatų gavimą ir / ar atnaujinimą;

- Sutarties 7 priede numatytų Draudimo sutarčių sudarymą;

- Sutarties 30 punkte numatytą Prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentų pateikimą Suteikiančiajai institucijai;

- Panaudos sutarties tarp Suteikiančiosios institucijos ir Palangos kultūros centro nutraukimą;

- Nuomos sutarties sudarymą.

- priedas. NUOMOS SUTARTIS

PROJEKTAS

DAUGIAFUNKCINIO KULTŪROS PASTATO NUOMOS SUTARTIS

NR. ___________

2016 m. _________________ d.

Du tūkstančiai šešioliktųjų metų __________ mėnesio _______________ diena

Palanga

Palangos miesto savivaldybė, atstovaujama Palangos miesto savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas 125196077, buveinės adresas Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, atsiskaitomoji banko sąskaita LT[...], banko kodas [...], AB Šiaulių bankas, Palangos filialas, (toliau – Nuomotojas) iš vienos pusės, ir

[Koncesininkas], kodas [...], reg. [adresas], (toliau – Nuomininkas) iš kitos pusės,

atsižvelgiant į 2016 m. ___________________ d. koncesijos sutartį Nr. _______ bei poreikį ir siekį vykdyti kultūrinę turizmo ir verslo turizmo veiklą Vasaros koncertų salės daugiafunkciniame kultūros pastate, esančiame Sutarties objektu, visaapimančiu susitarimu ir derybų būdu,

abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

- SUTARTIES DALYKAS, OBJEKTAS IR BENDROSIOS SĄLYGOS

- Nuomotojas įsipareigoja perduoti nuomos pagrindais Nuomininkui valdyti, naudotis ir vykdyti kultūrinę turizmo ir verslo turizmo veiklą jam nuosavybės teise priklausantį daugiafunkcinį kultūros pastatą, esantį Vytauto g. 43, Palangoje, (unikalus Nr. [Nr.], bendras plotas [plotas] kv. m.) (toliau – Patalpos), o Nuomininkas įsipareigoja mokėti Nuomos mokestį (įmokas) šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis, tvarka bei terminais.

- Daugiafunkcinio kultūros pastato, esančio šios Sutarties objektu, charakerizuojantys duomenys:

  - adresas: Vytauto g. 43, Palanga;

  - paskirtis: Kultūros;

  - pastatas, kuriame yra patalpa: [pastato unikalus Nr.];

  - unikalus Nr. 2597-2002-9028;

  - registro Nr. 50/123046;

  - aukštas: [aukštas];

  - bendras plotas: [bendras plotas skaičiais] ([bendras plotas žodžiais]) kv. m;

  - baigtumas: [patalpų baigtumas procentais];

  - kadastro duomenų fiksavimo data: [data];

  - atžvilgiu galioja šios daiktinės teisės: [daiktinės teisės];

  - specialios naudojimo sąlygos: [specialios naudojimo sąlygos];

  - registro įraše nurodyti šie juridiniai faktai: [juridiniai faktai];

  - registro įraše nurodytos šios žymos: [žymos];

  - registro įraše nurodytos šios pastabos ir kita informacija: [pastabos ir kita informacija]

- Šalys susitaria, kad išnuomojamos Patalpos bus naudojamos išimtinai kultūrinei turizmo ir verslo turizmo veiklai. Nuomininkas, norėdamas naudoti Patalpas kitai nei šiame punkte nurodytai veiklai, privalo iš anksto gauti Nuomotojo raštišką sutikimą. Be to, veiklą, kuri yra licencijuojama ar turi būti vykdoma nustatyta tvarka, Nuomininkas gali vykdyti Patalpose tik teisės aktų nustatyta tvarka gavęs atitinkamus leidimus ir (ar) licencijas ar kitus privalomus dokumentus.

- Patalpos išnuomojamos 10 (dešimties) metų terminui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Patalpų perdavimo Nuomininkui.

- Ši Sutartis kartu yra Patalpų perdavimo ir priėmimo aktas. Pasirašydamas šią Sutartį, Nuomotojas patvirtina, jog yra perdavęs Nuomininkui, o Nuomininkas patvirtina, kad yra gavęs iš Nuomotojo Patalpas, kurios yra tvarkingos, geros būklės ir yra tinkamos naudoti šios Sutarties 1 punkte nurodytiems tikslams ir veiklai.

- MOKĖJIMŲ TVARKA, TERMINAI IR KITOS ATSISKAITYMO SĄLYGOS

- Nuomininkas už nuomojamas Patalpas įsipareigoja Nuomotojui mokėti Nuomos mokestį, kuris yra lygus ___________ Eur (suma žodžiais) (su PVM) dydžio sumai per vienerius metus (toliau - Nuomos mokestis).

- Pirmaisiais koncesijos sutarties metais taikomas Nuomos mokesčio koeficiento dydis – 0,05, antraisiais – 0,25, trečiaisiais – 0,5, ketvirtaisiais ir vėlesniaisiais metais – 1. Nuomos mokestis už pirmuosius koncesijos sutarties metus turi būti sumokėtas iki kitų koncesijos sutarties metų pirmojo mėnesio penkioliktos dienos (jeigu ši diena sutampa su ne darbo ar oficialios šventės diena, mokėjimo diena laikoma po jos einanti pirma darbo diena). Nuomos mokestis mokamas kartą per tris mėnesius ne vėliau kaip iki pirmojo mėnesio, einančio po trijų mėnesių, 15 dienos (jeigu ši diena sutampa su ne darbo ar oficialios šventės diena, mokėjimo diena laikoma po jos einanti pirma darbo diena).

- Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šios Sutarties pasirašymo Nuomininkas privalo sumokėti Nuomotojui ____________ Eur  (suma žodžiais) (su PVM) dydžio avansą. Pasibaigus šiai Sutarčiai Avansas įskaitomas į Nuomininko galutinio atsiskaitymo su Nuomotoju sumą, o jeigu Nuomotojas yra visiškai atsiskaitęs su Nuomininku, Avansas grąžinamas.

- Nuomos mokestį bei bet kurias kitas su Sutarties vykdymu susijusias įmokas apmoka arba Nuomininkas asmeniškai, arba šias įmokas už jį gali atlikti kiti Tretieji asmenys.

- Visos išlaidos už sunaudotą elektros energiją, šaltą bei karštą vandenį, šilumos energiją ir visus kitus komunalinius patarnavimus bei paslaugas, susijusias su Patalpomis (apsauga, aplinkos priežiūra, šiukšlių išvežimas, liftas ir pan.), po Sutarties pasirašymo tenka Nuomininkui pagal faktines sąnaudas.

- Visi Nuomininkui privalomi mokėjimai pagal šią sutartį yra atliekami į Nuomotojo nurodytą atsiskaitomąją banko sąskaitą (XIII. Rekvizitai. Parašai).

- Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai piniginės lėšos yra įskaitomos į Nuomotojo atsiskaitomąją banko sąskaitą.

- Visos išlaidos, susijusios su mokėjimų atlikimu, tenka Nuomininkui.

- ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- Nuomotojas turi teisę:

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu, nepažeisdamas Nuomininko teisių, lankytis Patalpose, esančiose Sutarties objektu;

  - žodžiu ir raštu teirautis apie vykdomą kultūrinę turizmo ir verslo turizmo veiklą, teikti pasiūlymus, susijusius su šios veiklos vykdymu, esant pažeidimams reikalauti juos pašalinti;

  - teikti klausimus, susijusius su Patalpų valdymu bei naudojimu;

  - teikti klausimus ir pasiūlymus, susijusius su ūkine veikla, vykdomą Patalpose, esant pažeidimams reikalauti juos pašalinti;

  - tikrinti su Sutartimi susijusią dokumentaciją;

  - reikalauti Patalpų iš bet kokio svetimo neteisėto valdymo, reikalauti, kad būtų pašalintos Patalpų valdymo bei naudojimo kliūtys ir apmokėti nuostoliai, nors ir nesusiję su valdymo netekimu, kuriuos padarė Patalpoms kiti asmenys, įskaitant ir Nuomininką;

  - reikalauti Sutarties nutraukimo prieš terminą Sutarties 36 punkte nurodytais atvejais;

  - teikti Nuomininkui pasiūlymus pakeisti Sutarties sąlygas, kai Sutartis jau vykdoma, jei tokie pakeitimai teisiniu požiūriu įmanomi ir atitinka abiejų Šalių interesus.

- Nuomotojas įsipareigoja:

  - per __________ (dienų skaičius žodžiais) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduoti Nuomininkui Patalpas, esančias Sutarties objektu, naudoti ir valdyti nuomos teise;

  - Patalpas perduoti tinkamas, neapsunkintas bei nesuvaržytas;

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu neišnuomoti, nesuteikti panaudai, neperleisti tretiesiems asmenims, neįkeisti, neapriboti ar neapsunkinti kitomis daiktinėmis teisėmis Patalpų, esančių šios Sutarties objektu;

  - kartu su Patalpomis perduoti Nuomininkui visą šios Sutarties pasirašymo momentu turimos dokumentacijos patvirtintas kopijas, susijusias su Patalpomis, esančiomis Sutarties objektu;

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu savo sąskaita ir jėgomis organizuoti ir atlikti Patalpų, esančių Sutarties objektu, įskaitant jose esančių inžinerinių sistemų ir/ar komunikacijų, kapitalinio remonto darbus, jei toks remontas yra būtinas ir neatidėliotinas;

  - užtikrinti, kad Nuomininkas ir/ar jo darbuotojai bei klientai be jokių trukdymų iš Nuomotojo pusės ar bet kokio kito asmens, veikiančio Nuomotojo vardu, jo reikalavimu ar nurodymu, naudotis Patalpomis, esančiomis šios Sutarties objektu, visą Sutarties galiojimo laikotarpį dieną ir naktį (24 val. per parą) 7 dienas per savaitę, išskyrus galimus laikinus patekimo į Patalpas ar naudojimosi jomis ribojimus dėl avarijų, sutrikimų Patalpose ar jose esančiuose inžinerinėse sistemose, valstybės ir/ar savivaldybės institucijų nustatytų draudimų ar kitų veiksnių, kurie nepriklauso nuo Nuomotojo valios.

- Nuomininkas, vykdydamas šią Sutartį, turi teisę:

  - jeigu Nuomotojas neperduoda išnuomotų Patalpų, jų dokumentacijos ir priedų kopijų Nuomininkui naudotis per nustatytą 5 (penkių) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo momento terminą, tai Nuomininkas turi teisę išreikalauti iš Nuomotojo tas Patalpas ir išieškoti dėl uždelsimo įvykdyti Sutartį atsiradusius nuostolius arba atsisakyti Sutarties ir išieškoti dėl Sutarties neįvykdymo atsiradusius nuostolius;

  - reikalauti, kad būtų pašalintos kliūtys naudotis Patalpomis ir apmokėti nuostoliai, kilę dėl Nuomotojo kaltės;

  - teikti Nuomotojui pasiūlymus pakeisti Sutarties sąlygas, kai Sutartis jau vykdoma, jei tokie pakeitimai teisiniu požiūriu įmanomi ir atitinka abiejų Šalių interesus;

  - laiku nesumokėjus nuomos įmokų, pasiūlyti įsiskolinimo padengimo būdus ar papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones. Jei prievolių įvykdymo užtikrinimo sandoriui reikalinga rašytinė ar notarinė forma, visas sandorio sudarymo išlaidas padengia Nuomininkas;

  - reikalauti Sutarties nutraukimo Sutarties 37 punkte nurodytais atvejais.

- Nuomininkas įsipareigoja:

  - per __________ (dienų skaičius žodžiais) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos priimti Nuomotojo perduodamas Patalpas, esančias Sutarties objektu, naudotis ir valdyti jas kaip atidus, rūpestingas ir apdairus šeimininkas, išsaugoti jas tokios būklės, kokios jos buvo perduotos, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, bei saugoti Patalpas, kol galios ši Sutartis;

  - ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo momento savo lėšomis įregistruoti sutartį viešajame Nekilnojamojo turto registre;

  - Patalpose garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Patalpų teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą. Nuomininkas užtikrina, kad jo darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Nuomininkas, darbo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų;

  - laiku ir tinkamai mokėti Nuomos mokestį Sutartyje numatytomis sąlygomis, tvarka bei terminais;

  - nedisponuoti Patalpomis (nesubnuomoti, neteikti panaudai ir pan.), jeigu neturi atskiro tam išduoto raštiško Nuomotojo sutikimo;

  - laiku ir tinkamai savo sąskaita mokėti už sunaudotą elektros energiją, šaltą bei karštą vandenį, šilumos energiją ir visus kitus komunalinius patarnavimus bei paslaugas, susijusias su Patalpomis (apsauga, aplinkos priežiūra, šiukšlių išvežimas, liftas ir pan.);

  - savo sąskaita rūpintis visų Patalpų eksploatavimui, priežiūrai reikalingų leidimų gavimu bei užtikrinti tinkamą Patalpų apsaugą;

  - laikyti Patalpas tvarkingas, savo lėšomis daryti einamąjį jo remontą, jeigu jis yra būtinas;

  - saugoti visą dokumentaciją, susijusią su Patalpomis. Minėtiems dokumentams dingus ar juos pažeidus, nepriklausomai nuo Nuomininko kaltės, Nuomininkas privalo nedelsiant imtis priemonių dokumentams atkurti arba, jei tai reikalinga, gauti trečiųjų asmenų atitinkamo turinio dublikatus;

  - Nuomininkas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranešti Nuomotojui, jeigu sugadinamas, iš dalies ar visiškai pražūva turtas arba įvyksta kitų reikšmingų įvykių, kurie daro ar gali daryti įtakos Sutarties sąlygų vykdymui ar Nuomininko mokumui, ir informuoti, kokių priemonių šiems įvykiams pašalinti ėmėsi Nuomininkas.

- ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

- Abi Šalys pareiškia ir garantuoja, kad vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, turi pilną teisę sudaryti šią Sutartį.

- Kiekviena šios Sutarties Šalis pareiškia kitai ir garantuoja, kad:

  - nei viena iš Šalių nepatyrė jokio grasinimo, smurto ar ekonominio spaudimo tam, kad pasirašyti Sutartį tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos Sutartyje;

  - visos Sutarties sąlygos Šalių buvo pilnai aptartos ir suderintos individualiai, t. y. atskirai buvo aptarta ir suderinta kiekviena Sutarties sąlyga;

  - Sutartis nepažeidžia Šalies kreditorių interesų;

  - Šalis nėra pažeidusi ar nepažeidžia jokių įstatymų ar sutarčių (susitarimų), kurių įgyvendinimas reikšmingai paveiktų Šalies įsipareigojimų įvykdymą pagal Sutartį.

- Nuomotojas pareiškia, kad Patalpos, esančios Sutarties objektu, yra neišnuomotos, nesuteiktos panaudai, taip pat jos nėra įkeistos, jų disponavimas, valdymas ar naudojimas nėra apribotas ar apsunkintas kitomis daiktinėmis teisėmis, trečiųjų asmenų pretenzijų dėl Patalpų nėra. Taip pat Nuomotojas garantuoja, kad Patalpos, esančios Sutarties objektu, nėra teisminio ginčo nagrinėjimo objektas.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- Šalys atsako už savo įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

- Nuomininkui uždelsus sumokėti nuompinigius pagal Sutartį, jis privalo ir sutinka mokėti delspinigius. Jeigu Nuomininkas nuomos laikotarpiu laiku neatliko Sutartyje numatytos įmokos į Nuomotojo atsiskaitomąją banko sąskaitą arba neįvykdė kitos finansinės prievolės pagal Sutartį, Nuomininkas privalo mokėti Nuomotojui delspinigius po 0,05 (penkias šimtąsias) procento per dieną nuo sumos, kurią Nuomininkas yra skolingas Nuomotojui pagal Sutarties ar jos priedų nuostatas.

- Delspinigių skaičiavimas pradedamas nuo kitos po mokėjimo termino einančios dienos ir baigiamas Nuomininkui sumokėjus atitinkamą sumą.

- Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo ir/arba pareigos pašalinti pažeidimus bei atlyginti dėl jų kitos Šalies patirtus nuostolius.

- Nuomotojas atsako už išnuomotų Patalpų trūkumus, kurie visiškai ar iš dalies kliudo naudoti Patalpas pagal paskirtį, net ir tais atvejais, kai Nuomotojas sudarydamas sutartį apie tuos trūkumus nežinojo. Nuomotojas neatsako tik už tuos išnuomotų Patalpų trūkumus, kuriuos jis aptarė Sutarties sudarymo metu.

- Nuomininkas privalo atlyginti Nuomotojui visus nuostolius, kuriuos Nuomotojas patiria dėl šioje Sutartyje numatytų Nuomininko įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Nuomininkas atsako už žalą, padarytą Patalpoms dėl jo, jo darbuotojų, klientų ar svečių kaltės.

- Nuomotojas privalo atlyginti Nuomininkui visus nuostolius, kuriuos Nuomininkas patiria dėl šioje Sutartyje numatytų Nuomotojo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

- Nuomotojas neatsako už Patalpų, esančių šios Sutarties objektu, apsaugą bei Nuomininko turtą, esantį Patalpose.

- FORCE MAJEURE

- Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (CK 6.212 straipsnis):

  - Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui;

  - Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

- Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoti kitą Sutarties Šalį.

- KONFIDENCIALUMAS

- Šalys sutinka ir sutaria laikyti šios Sutarties turinį ir visą Sutarties vykdymo metu gautą informaciją konfidencialia. Šalys įsipareigoja konfidencialios informacijos jokioms kitoms šalims Sutarties galiojimo metu bei po Sutarties nutraukimo ar galiojimo pasibaigimo, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka arba ji jau yra viešai žinoma, arba turi būti atskleista, kad galėtų būti vykdomi įsipareigojimai pagal šią Sutartį.

- SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR PASIBAIGIMAS

- Ši Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir patvirtina antspaudais abi Sutarties Šalys.

- Sutartis pasibaigia:

  - Visiškai ir tinkamai įvykdžius įsipareigojimus pagal Sutartį;

  - Sutartį nutraukus prieš terminą joje (Sutarties 36 – 38 punktai) ir/ar galiojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka;

  - abiejų Šalių bendru sutarimu. Tokiu atveju Sutarties nutraukimo pasekmės įforminamos atskiru raštišku Šalių susitarimu.

- SUTARTIES  PAKEITIMAI, PAPILDYMAI IR NUTRAIKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

- Sutartis gali būti pakeista arba papildyta tik atskiru raštišku Šalių susitarimu. Žodinės išlygos neturi juridinės galios.

- Jei kuri nors Sutarties nuostata yra arba, priėmus, pakeitus ar panaikinus Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus, tampa neteisėta ir negaliojančia, kitos Sutarties nuostatos Sutarties Šalims lieka galioti.

- Nuomotojas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį anksčiau joje nustatyto termino, jeigu:

  - Nuomininkas tyčia blogina Patalpų būklę arba dėl Nuomininko ar su juo susijusio trečiojo asmens tyčinio veikimo ar neveikimo Patalpų vertė žymiai sumažėjo;

  - Nuomininkas naudojasi Patalpomis ne pagal Sutartį arba ne pagal paskirtį;

  - Nuomininkas ne mažiau kaip 3 (tris) mėnesius nemoka nuomos mokesčio.

- Nuomininkas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį anksčiau joje nustatyto termino, jeigu:

  - Nuomotojas neperduoda Patalpų Nuomininkui arba kliudo naudotis Patalpomis pagal jų paskirtį ir Sutarties sąlygas;

  - Patalpos dėl aplinkybių, už kurias Nuomininkas neatsako, pasidaro netinkamos naudoti kultūrinės turizmo ir verslo turizmo veiklos vykdymui;

  - perduotos Patalpos yra su trūkumais, kurie Nuomotojo nebuvo aptarti ir Nuomininkui nebuvo žinomi, o dėl šių trūkumų turto neįmanoma naudoti pagal jo paskirtį ir Sutarties sąlygas.

- Šalys turi teisę reikalauti nutraukti Sutartį prieš terminą tik po to, kai ketinanti nutraukti Sutartį Šalis nusiuntė kitai Šaliai rašytinį įspėjimą apie būtinumą įvykdyti prievolę ar pašalinti pažeidimus per protingą terminą, tačiau kita Šalis, gavusi tokį įspėjimą, per protingą terminą prievolės neįvykdė ar pažeidimų nepašalino.

- GINČŲ NAGRINĖJIMAS

- Šalys įsipareigoja daryti viską, kad ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kylantys tarp Šalių dėl Sutarties sudarymo, pakeitimo, papildymo, pratęsimo ir atsakomybės taikymo, būtų išspręsti tarpusavio derybų būdu.

- Nepavykus išspręsti ginčo derybomis, ginčai, nesutarimai arba reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties arba su ja susiję, sprendžiami teisminiu būdu vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais Palangos miesto apylinkės teisme arba Klaipėdos apygardos teisme (priklausomai nuo ieškinio dydžio ir pobūdžio).

- Santykiams, kylantiems iš šios Sutarties, reguliuoti taikoma ir ši Sutartis aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Ši Sutartis turi būti įregistruota viešajame Nekilnojamojo turto registre. Registraciją ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos įsipareigoja savo sąskaita atlikti Nuomininkas.

- Neįvykdžius Sutarties 42 punkte nustatyto reikalavimo įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti sandorį Nekilnojamojo turto registre, Sutartis Šalims galioja, nors ir nėra privalomai įregistruota. Neįregistravusios Sutarties Šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis remdamosi kitais įrodymais.

- Visi prie Sutarties esami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Šalis turi teisę perleisti teises ir įsipareigojimus pagal šią Sutartį tik turėdama kitos Šalies rašytinį sutikimą.

- Visi pranešimai bei informacija pagal šią Sutartį siunčiami šalių rekvizituose nurodytais adresais. Apie rekvizitų pasikeitimą Šalys informuoja viena kitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Nesant tokio pranešimo, visi pranešimai vykdant šią Sutartį siunčiami  paskutiniu žinomu Šalies adresu ir laikomi įteiktais tinkamai.

- Ši Sutartis yra sudaryta lietuvių kalba, 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, tenkančiais po vieną kiekvienai Šaliai ir vieną – atitinkamam viešajam registrui.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1: Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašas (X lapų, 3 egz.).

Priedas Nr. 2: Daugiafunkcinio kultūros pastato, esančio Vytauto g. 43, Palangoje, (unikalus Nr. [Nr.], bendras plotas [plotas] kv. m.) planas (X lapų, 3 egz.).

- REKVIZITAI. PARAŠAI

Šalys patvirtina, kad ši Sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta dėl turinio ir pasekmių, ir kaip atitinkanti Šalių tikrąją valią, pasirašyta aukščiau nurodyta data.

| NUOMOTOJAS | NUOMININKAS |
| --- | --- |
| Palangos miesto savivaldybė, atstovaujama Palangos miesto savivaldybės administracijos | [Koncesininkas] |
| Juridinio asmens kodas: 125196077 | Juridinio asmens kodas: [kodas] |
| Reg. adresu: Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga | Reg. adresu: [adresas] |
| Tel. [kontaktinis telefonas] | Tel. [kontaktinis telefonas] |
| Atsiskaitomosios sąskaitos | Atsiskaitomosios sąskaitos |
| Nr. LT[sąskaitos numeris] | Nr. LT[sąskaitos numeris] |
| AB Šiaulių bankas, Palangos filialas | [Bankas] |
| Banko kodas [kodas] | Banko kodas [kodas] |
| Palangos miesto savivaldybės administracijos Direktorė Akvilė Kilijonienė |  |
| ________________________ | ________________________ |
| (parašas) | (parašas) |
| A.V. | A.V. |

- priedas. PRIVALOMŲ DRAUDIMO SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Koncesininkas privalo sudaryti ir viso Sutarties galiojimo metu turėti galiojančias tokias draudimo sutartis:

- Civilinės atsakomybės;

- Turto draudimas.

- Remiantis Investicijų įstatymo 152 str. 6 d., Koncesininkas visam Koncesijos sutarties galiojimo laikotarpiui privalo apdrausti jam perduodamą Daugiafunkcinį kultūros pastatą maksimalaus dydžio turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų.

- Koncesininkas privalo civilinę atsakomybę, Suteikiančiajai institucijai priimtinoje draudimo bendrovėje, apdrausti dėl visų rizikų, kurios gali kilti dėl bet kokios veiklos, kurią Koncesininkas vykdo pagal šią Sutartį, ne mažesnei kaip 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) Eur vienam draudiminiam įvykiui draudimo sumai. Koncesininkas įsipareigoja tinkamai vykdyti visus įsipareigojimus pagal sudarytą draudimo sutartį, įskaitant įmokų mokėjimą. Šis civilinės atsakomybės draudimas turi nenutrūkstamai galioti iki Sutarties galiojimo laikotarpio pabaigos bei apimti ir tas žalas, kurios gali kilti dėl Subtiekėjų ar kitų trečiųjų asmenų, teikiančių paslaugas ir darbus, teikiamų paslaugų ar atliekamų darbų;

- Koncesininkas Perduotą turtą privalo apdrausti Suteikiančiajai institucijai priimtinoje draudimo bendrovėje, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, bet ne mažesnei kaip 9 000 000 (devynių milijonų) Eur vertės draudimo sumai. Koncesininkas įsipareigoja tinkamai vykdyti visus įsipareigojimus pagal sudarytą draudimo sutartį, įskaitant įmokų mokėjimą. Šis draudimas turi galioti iki Sutarties galiojimo termino pabaigos.

Koncesininkas privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo atitinkamo draudimo poliso sudarymo ir (ar) atnaujinimo dienos pateikti Suteikiančiajai institucijai sudarytų draudimo polisų kopijas bei kitus su tuo susijusius dokumentus.

- priedas. SUSIJUSIŲ BENDROVIŲ SĄRAŠAS

| Susijusios bendrovės: | Siejantys ryšiai: |
| --- | --- |

| (Įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- priedas. REIKALAVIMAI GRĄŽINAMAM TURTUI

- Bendrieji reikalavimai

  - Perduotas turtas grąžinamas (perduodamas) Suteikiančiajai institucijai Sutarties 12 punkte ir šiame priede nustatyta tvarka ir terminais.

  - Sutarties pabaigos dieną arba Sutarties nutraukimo dieną visi Perduoto turto – Daugiafunkcinio kultūros pastato ir Įrengimų - elementai turi atitikti visus esminius Sutarties ir šiame Sutarties priede nustatytus reikalavimus, taip pat privalomus tuo metu galiojančių Teisės aktų reikalavimus.

  - Koncesininkas įsipareigoja grąžinti Suteikiančiajai institucijai Perduotą turtą tokios būklės, atsižvelgiant į turto natūralų nusidėvėjimą, kad jį būtų galima saugiai ir tinkamai naudoti, kartu su visa įranga, įrenginiais ir atsargomis, tuo metu naudojamomis Paslaugų teikimui, taip pat visus dokumentus pagal šios Sutarties nuostatas. Grąžinant Turtą Suteikiančiajai institucijai:

    - Koncesininkas turi grąžinti Perduotą turtą užtikrindamas, kad Perduotas turtas būtų švarus ir tvarkingas;

    - Koncesininkas užtikrina, kad Daugiafunkciniame kultūros pastate ar jam priklausančiame žemės sklype neliktų jokių įrenginių, medžiagų, įrangos, laikinų statinių, mašinų, transporto priemonių, atsarginių dalių ir kito turto, kuris nėra perduodamas/grąžinamas Suteikiančiajai institucijai. Jeigu šiame punkte nurodytas turtas nepašalinamas per 20 (dvidešimt) Darbo dienų, Suteikiančioji institucija turi teisę pašalinti tokį turtą ir (ar) parduoti tokį turtą bei pasilikti gautas sumas, jas įskaitant į pagal Sutartį Koncesininkui mokėtiną nutraukimo kompensaciją (jei taikoma), ir tokių veiksmų atveju nėra atsakingas už bet kokius susijusius Koncesininko ar trečiųjų asmenų nuostolius;

    - užtikrinti, kad visos Sutarties nutraukimo ar Sutarties galiojimo termino pabaigos dieną galiojančios mechaninės ir elektrinės Daugiafunkciniame kultūros pastate esančio įrangos gamintojų (tiekėjų) garantijos būtų perleistos Suteikiančiajai institucijai;

    - Koncesininkas privalo suteikti Suteikiančiajai institucijai ar, šios nurodymu, bet kokiam Suteikiančiosios institucijos nurodytam būsimam paslaugų teikėjui visą informaciją, susijusią su Perduotu turtu ir užtikrinti apmokymus, kaip valdyti, prižiūrėti Perduotą turtą kiek to pagrįstai reikia efektyviam atsakomybės eksploatuoti Perduotą turtą perleidimui;

    - siekiant užtikrinti sklandų Perduoto turto priežiūros perdavimą ir išvengti uždelsimų, veiklos sutrikdymų ar apsunkinimų naudotojams, Koncesininkas privalo bendradarbiauti su Suteikiančiąja institucija ar, šios nurodymu, su bet kokiu Suteikiančiosios institucijos nurodytu būsimu paslaugų teikėju;

    - Koncesininkas sudarys sąlygas Suteikiančiajai institucijai ar, šios nurodymu, bet kokiam paslaugų teikėjui (apie tai prieš protingą terminą įspėjus Koncesininką) prieigą prie Perduoto turto kiek tai neapsunkina Paslaugų teikimo;

    - Koncesininkas ne vėliau kaip 10 (dešimt) dienų iki Sutarties nutraukimo datos ar Sutarties galiojimo termino pabaigos pateiks Suteikiančiajai institucijai:

      - Daugiafunkcinio kultūros pastato ir jo patalpų raktus ir (ar) kitas prieigos priemones;

      - visus priežiūros ir naudojimo vadovus, instrukcijas ir kitus turimus duomenis, reikalingus tolimesnei tinkamai Perduoto turto veiklai užtikrinti;

      - visų kompiuterių ir kompiuterizuotų sistemų kodus ir slaptažodžius;

      - kitą būtinai informaciją/dokumentus.

  - Koncesininkas ne vėliau kaip prieš 12 (dvylika) mėnesiu iki Sutarties galiojimo pabaigos, arba kartu su pranešimu apie Sutarties nutraukimą, pateiks Suteikiančiajai institucijai Perduoto turto bei visų susijusių dokumentų (daiktų) grąžinimo programą, kuri turės būti parengta konsultuojantis su Suteikiančiąja institucija, atsižvelgiant į pagrįstus jos reikalavimus. Ši programa turi užtikrinti, kad Perduotas turtas bus grąžinamas sklandžiai ir kaip įmanoma mažiau trikdant Daugiafunkcinio kultūros pastato veiklą. Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) Darbo dienų nuo grąžinimo programos pateikimo dienos Suteikiančioji institucija įsipareigoja ją patvirtinti arba atsisakyti ją tvirtinti, nurodydama Koncesininkui savo atsisakymo motyvus ir atitinkamus grąžinimo programos trūkumus. Šiame punkte aptartos programos įgyvendinimą užtikrina Sutarties 12 punkte nurodyta komisija.

  - Grąžinimo metu visas Perduotas turtas negali turėti tokių defektų, kurie vadovaujantis Sutarties nuostatomis turėtų būti ištaisyti, jeigu jie būtų nustatyti Paslaugų teikimo metu.

- Patikrinimai

  - Perduoto turto patikrinimai atliekami vadovaujantis Sutarties 12 punkte ir šiame priede nustatytais reikalavimais pagal Suteikiančiosios institucijos ir Koncesininko suderintą grąžinimo programą, nurodytą šio priedo 1.4. punkte.

  - Perduoto turto gražinimo patikrinimams taikomi specialieji reikalavimai nurodyti šio Sutarties priedo 3-7 punktuose.

- Daugiafunkcinis kultūros pastatas

  - Perduoto turto ir jo elementų patikrinimas vykdomas vadovaujantis Suteikiančiosios institucijos patvirtinta grąžinimo programa bei Gerąja verslo praktika. Šio patikrinimo metu yra nustatomas Daugiafunkcinio kultūros pastato inžinerinių elementų likęs naudojimo terminas. Nustačius, kad konkretaus inžinerinio elemento likęs naudojimo terminas yra trumpesnis, nei nurodytas šio Sutarties priedo 1 lentelėje, atliekamas išsamus patikrinimas (t. y. tyrimas naudojant matavimo įrangą, ilgalaikį stebėjimą ar kompiuterinį modeliavimą, detalų projektinį perskaičiavimą įvertinant esamas eksploatacijos sąlygas ir techninę elemento būklę; tyrimo apimtis patikslinant pirminio tyrimo etape).

  - Bet kurio elemento likęs naudojimo terminas negali būti trumpesnis nei 1 lentelės dalyje „Pagrindiniai elementai“ nurodytas terminas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad:

    - būtina skubiai atlikti bet kokius priežiūros darbus ar reikalingus elemento pakeitimus; ir / ar

    - būtina atlikti išsamų tyrimą, siekiant įvertinti reikalingų darbų pobūdį ar apimtį;

tokiu atveju bus laikoma, kad 1 lentelės dalyje „Pagrindiniai elementai“ nustatytas likęs naudojimo terminas yra užtikrintas, jeigu Koncesininkas iki Sutarties galiojimo termino pabaigos arba Sutarties nutraukimo dienos tinkamai atliks visus tyrimus, testavimus, remontus ir priežiūrą, laikydamasis Specifikacijoje nustatytų reikalavimų.

- Daugiafunkcinio kultūros pastato konstrukcijos

  - Konstrukcijų patikrinimai atliekami, įskaitant, bet neapsiribojant, pagal toliau šiame punkte nurodytus reikalavimus:

    - Koncesininkas, gavęs Suteikiančiosios institucijos raštišką sutikimą, savo sąskaita paskiria kvalifikuotą, kompetentingą ir visus reikiamus leidimus, atestatus, licencijas ar kitus patvirtinimus turintį specialistą, kuris atsako už visų konstrukcijų patikrinimą. Specialiųjų konstrukcijų patikrinimui Koncesininkas, gavęs Suteikiančiosios institucijos raštišką sutikimą, savo sąskaita paskiria nepriklausomą specialiųjų žinių turintį specialistą;

    - konstrukcijų patikrinimo metu tikrinamas išorinis Daugiafunkcinio kultūros pastato fasadas, įskaitant, bet neapsiribojant jo apdailą, stogą, duris ir langus bei išorinės apsaugos sistemas;

    - visi konstrukciniai mazgai, jų sujungimo elementai, langų ir durų angos ir kiti pastato fasado elementai turi būti išsamiai ir atsakingai patikrinti dėl pratekėjimų, sandarumo ir fizinio nusidėvėjimo;

    - visos konstrukcinės jungtys, vyriai ir atramos turi būti išsamiai patikrintos dėl fizinio nusidėvėjimo.

- Daugiafunkcinio kultūros pastato mechaninės ir elektros sistemos

  - Mechaninių ir elektros sistemų elementų patikrinimai atliekami, įskaitant, bet neapsiribojant, pagal toliau šiame punkte nurodytus reikalavimus:

    - mechaninių ir elektros sistemų elementai, įskaitant visus kabelius, kanalus, vamzdynus, karšto ir šalto vandens sistemas, apsaugos ir komunikacijų sistemas, apšvietimą ir gyvybės apsaugos sistemas, tikrinami ir testuojami įprastu tokio elemento patikrinimo būdu arba tokiu būdu, kuris yra numatytas Suteikiančiosios institucijos ir Koncesininko suderintoje grąžinimo programoje;.

- Daugiafunkcinio kultūros pastato vidaus apdaila, įrengimai ir įranga

  - Vidaus apdailos, įrengimų ir įrangos atliekami, įskaitant, bet neapsiribojant, pagal toliau šiame punkte nurodytus reikalavimus:

    - Koncesininkas, gavęs Suteikiančiosios institucijos raštišką sutikimą, savo sąskaita paskiria kvalifikuotą ir profesionalų architektą, kuris atlieka vidaus apdailos, įrengimų ir įrangos patikrinimą;

    - visa grindų danga, vidinės pertvaros (sienų danga, dažų danga ir pan.), vidaus durys, smulkūs geležies dirbiniai ir lubų medžiagos turi būti išsamiai patikrintos dėl susidėvėjimo ir nustatomas jų likęs naudojimo terminas;

    - visa esanti įranga turi būti išsamiai patikrinta dėl susidėvėjimo ir nustatomas jos likęs naudojimo terminas;

    - visi esantys baldai, įskaitant pritvirtintas ar laisvas baldų sistemas, turi būti patikrinti dėl susidėvėjimo ir nustatomas jų likęs naudojimo terminas.

- Kiti elementai

  - Jeigu vizualių patikrinimų metu nustatoma, kad yra reikalingi tolimesni tyrimai, atitinkamas inžinerinis elementas turi būti tikrinamas atliekant išsamius patikrinimus (pvz. nuotekų sistemos video apžvalga).

  - Nustatant patentu saugomo objekto (įrangos) vertę, bus atsižvelgiama į jų įsigijimo ir priežiūros duomenis.

- Perduoto turto grąžinimo metu nustatomas likęs naudojimo terminas:

- lentelė. Likęs naudojimo terminas

| Pagrindiniai elementai (atskirai kiekvienam statiniui) | Likęs naudojimo terminas (metais) |
| --- | --- |
| Pamatai | 100 |
| Antžeminė dalis/paslėpti elementai | 100 |
| Požeminė infrastruktūra / sunkiai pasiekiami ar pakeičiami elementai | 50 |
| Pagrindiniai pakeičiami konstrukciniai elementai | 100 |
| Pastato vidaus inžinerinė infrastruktūra | 30 |
| IT infrastruktūra | 12 |
| Išorinė apdaila | 100 |
| Vidaus apdaila | 20 |
| Įrenginiai ir įranga | 10 |
| Kiti elementai |  |
| [užpildyti Koncesininkui] | [metai] |
| [užpildyti Koncesininkui] | [metai] |
| [užpildyti Koncesininkui] | [metai] |
| [užpildyti Koncesininkui] | [metai] |
| [užpildyti Koncesininkui] | [metai] |

- priedas. TIESIOGINIS SUSITARIMAS

TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris]

sudarytas tarp

Palangos miesto savivaldybės administracijos, [Finansuotojo pavadinimas]

ir [Koncesininko pavadinimas]

dėl koncesijos suteikimo projekte „VASAROS KONCERTŲ SALĖS PALANGOJE, VYTAUTO G. 43 REKONSTRUKCIJA Į DAUGIAFUNKCINĮ KULTŪROS PASTATĄ IR PASTATO VALDYMAS“

[metai] [mėnesio] [diena] d.

Palanga

I. ĮŽANGA

Palangos miesto savivaldybės administracija, kurios adresas yra Vytauto g. 112, Palanga, juridinio asmens kodas 125196077, atstovaujama direktorės Akvilės Kilijonienės, veikiančios pagal veikiančios pagal Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimą Nr. T2-107 „Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimas“ ir kuri yra suteikiančioji institucija pagal Koncesijų įstatymo 2 straipsnio 7 dalį (toliau – Suteikiančioji institucija);

[Finansuotojas ([jei yra keli finansuotojai, jų atstovas)], kurio adresas yra [adresas, juridinio asmens kodas], atstovaujamas [atstovo pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [nurodyti atstovavimo pagrindą (finansuotojo nuostatai, sprendimas, etc.)], (toliau – Finansuotojas);

ir

[Koncesininkas], pagal [šalis] įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios adresas yra [adresas], juridinio asmens kodas [juridinio asmens kodas], atstovaujama [atstovo pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [nurodyti atstovavimo pagrindą] (toliau – Koncesininkas);

toliau Suteikiančioji institucija, Finansuotojas ir Koncesininkas atskirai vadinami Šalimi, o visi kartu – Šalimis;

Atsižvelgdami į tai, kad:

- Suteikiančioji institucija ir Koncesininkas [įrašyti Sutarties pasirašymo datą] sudarė Sutartį dėl Daugiafunkcinio kultūros pastato, Vytauto g. 43, Palangoje rekonstrukcijos užbaigimo ir valdymo koncesijos Koncesininkui suteikimo bei kultūrinių–pramoginių paslaugų ir gyventojų poilsio organizavimo paslaugų pastate teikimo, pagal kurią Koncesininkas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka atlikti Darbus ir teikti Paslaugas, prisiimti su tuo susijusias rizikas, tinkamai valdyti ir naudoti Turtą ir pasibaigus Sutarčiai grąžinti jį Suteikiančiajai institucijai, taip pat tinkamai vykdyti kitas savo pareigas pagal Sutartį, o Suteikiančioji institucija įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka Koncesininkui suteikti valdyti ir naudoti Perduotą turtą, prisiimti nustatytą riziką, laiku atlikti mokėjimus (jeigu taikoma) už atliktus Darbus ir suteiktas Paslaugas, bei tinkamai vykdyti kitas savo pareigas pagal Sutartį;

- Šalys siekia užtikrinti tinkamą Projekto įgyvendinimą net ir tuo atveju, kai atsiranda Sutarties nutraukimo pagrindas dėl Koncesininko kaltės;

- Finansuotojas siekia užtikrinti Koncesininkui suteikto finansavimo susigrąžinimą iš Koncesininko už Projekto įgyvendinimą mokamo atlygio (jeigu taikoma) tuo atveju, jeigu kiltų rizika neįgyvendinti Projekto dėl Koncesininko kaltės;

- [nurodyti kitas svarbias Tiesioginio susitarimo su Projekto finansuotojais sudarymo aplinkybes ir prielaidas].

Suteikiančioji institucija, Finansuotojas bei Koncesininkas, ketindami prisiimti sutartinius įsipareigojimus, laisva valia susitarė ir sudarė šį tiesioginį susitarimą (toliau – Susitarimas):

- Susitarime naudojamos sąvokos ir jų aiškinimas

  - Šiame Susitarime didžiąja raide pateikti terminai ir sąvokos reiškia tą patį, kaip apibrėžta Sutartyje arba kaip apibrėžta žemiau, jeigu kontekstas nereikalauja kitaip:

| Būtinasis laikotarpis | reiškia laikotarpį, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Pranešimo apie sutarties nutraukimą dienos ir kuris: - Darbų stadijoje baigiasi po 120 dienų; ir - Paslaugų teikimo stadijoje baigiasi po 90 dienų; |
| --- | --- |
| Įgaliotinis | reiškia: - Finansuotoją ir / ar jo dukterines įmones; - administratorių, valdymo administratorių, Koncesininko administratorių ar vadybininką; - asmenį, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai yra valdomas ar kontroliuojamas Finansuotojo ir / ar bet kurio kito pagrindinio kreditoriaus; arba - bet kurį kitą asmenį, patvirtintą Suteikiančiosios institucijos (toks patvirtinimas neturėtų būti nepagrįstai atmestas ar atidėliojamas); |
| Įstojimo data | reiškia datą, kurią Finansuotojas pradeda atlikti bet kuriuos veiksmus, nurodytus šio Susitarimo 4.5 punkte; |
| Įstojimo laikotarpis | reiškia (priklausomai nuo to, kuris pasibaigia anksčiau) [nurodyti terminą] mėnesių laikotarpį nuo Įstojimo datos arba laikotarpį nuo Įstojimo datos iki: - Pasitraukimo datos; - Bet kokio perleidimo, nurodyto šio Susitarimo 8 punkte, datos; - Sutarties nutraukimo dėl pažeidimo, remiantis šio Susitarimo 5 punktu, datos; ir - Sutarties galiojimo pabaigos; |
| Likvidi rinka | reiškia, kad rinkoje yra tinkamos norinčios dalyvauti ir teikti Sutartyje nurodytas paslaugas šalys (mažiausiai dvi šalys, iš kurių kiekviena gali būti paskirta Tinkamu substitutu); |
| Kredito sutartis | reiškia [nurodyti kredito sutarties pavadinimą] kredito sutartį, sudarytą [data] tarp Koncesininko, Finansuotojo ir kitų pagrindinių kreditorių ir finansų įstaigų; |
| Pasitraukimo data | reiškia datą sueinančią po 30 dienų po įteikto pranešimo pagal šio Susitarimo 6 punktą („Pasitraukimas“); |
| Pranešimas apie sutarties nutraukimą | reiškia Suteikiančiosios institucijos pranešimą Finansuotojui pagal šio Susitarimo 3.1 punktą; |
| Privataus subjekto įsipareigojimų nevykdymas | Koncesininko įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas, laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. |
| Sutartis | reiškia [nurodyti datą] Suteikiančiosios institucijos ir Koncesininko sudarytą Koncesijos sutartį dėl projekto „Palangos miesto savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Vytauto g. 43, Palanga, rekonstrukcijos užbaigimas ir pastato valdymas“ įgyvendinimo viešojo ir privataus subjektų partnerystės (koncesijos) būdu; |
| Tinkamas substitutas | reiškia asmenį, patvirtintą Suteikiančiosios institucijos (toks patvirtinimas negali būti nepagrįstai atmetamas ar atidėliojamas) kuris: - atitinka Sutartyje Koncesininkui keičiančiam subjektui keliamus reikalavimus, turi teisinį veiksnumą, kompetenciją ir įgaliojimus tapti Sutarties šalimi ir vykdyti Koncesininko įsipareigojimus pagal Sutartį; ir - yra įdarbinęs tinkamą kvalifikaciją, patirtį ir techninę kompetenciją turinčius asmenis, galinčius naudotis išteklių šaltiniais (įskaitant finansinius išteklius ir subrangos sutartis) ir kurie yra visiškai kompetentingi įvykdyti Koncesininko įsipareigojimus pagal Sutartį. |

  - Jeigu sąvokos vartojimo kontekstas nenurodo kitaip, Susitarime:

    - vyriškąja gimine vartojami žodžiai apima ir žodžius, vartojamus moteriškąją gimine ir atvirkščiai;

    - vienaskaitos forma vartojami žodžiai apima žodžius, vartojamus daugiskaitos forma ir atvirkščiai;

    - nuorodos į skyrius, punktus, lenteles ar priedus reiškia nuorodas į Susitarimo skyrius, punktus, lenteles ar priedus, nebent aiškiai nurodoma kitaip;

    - nuorodos į Susitarimą taip pat reiškia nuorodas ir į jos priedus;

    - Susitarimo ar bet kokio dokumento „sudarymas“ reiškia, kad Susitarimą ar kitą dokumentą pasirašė visos Susitarimo ar atitinkamo dokumento šalys;

    - bet kokia nuoroda į teisės aktus suprantama kaip nuoroda į Susitarimo įgyvendinimo metu aktualią teisės aktų redakciją, išskyrus atvejus, kai aiškiai numatyta kitaip;

    - punktų ir kitų nuostatų pavadinimai rašomi tik patogumo sumetimais ir neturi įtakos Susitarimo aiškinimui.

- Sutikimas dėl užtikrinimo

  - Suteikiančioji institucija patvirtina, kad sutinka su užtikrinimu, sukurtu Finansuotojo naudai vadovaujantis šio Susitarimo 8 dalimi („Reikalavimo teisių perleidimas“), siekiant užtikrinti Koncesininko prievoles pagal Kredito sutartį, kuri apriboja Koncesininko teises pagal Sutartį.

  - Suteikiančioji institucija patvirtina, kad nėra gavusi pranešimo apie jokią kitą užtikrinimo priemonę, skirtą suvaržyti Koncesininko teises pagal Sutartį.

- Pranešimas apie sutarties nutraukimą ir egzistuojančias prievoles

  - Suteikiančioji institucija įsipareigoja nenutraukti ar nepateikti įspėjimo apie Sutarties nutraukimą dėl Koncesininko įsipareigojimų nevykdymo, prieš tai Finansuotojui nesuteikęs mažiausio Būtinojo laikotarpio, išsiųsdamas išankstinį rašytinį pranešimą, kuriame nurodoma siūloma Sutarties nutraukimo data ir detaliai paaiškinami Sutarties nutraukimo pagrindai (Pranešimas apie sutarties nutraukimą).

  - Suteikiančioji institucija ne vėliau kaip 30 dienų po Pranešimo apie sutarties nutraukimą dienos, įsipareigoja Finansuotojui pateikti pranešimą, kuriame nurodoma informacija apie bet kokią sumą, kurią Koncesininkas yra skolingas Suteikiančiajai institucijai ir apie visas kitas prievoles ar neįvykdytus įsipareigojimus, apie kuriuos Suteikiančioji institucija žino Pranešimo apie sutarties nutraukimą metu ir / ar kurie sueis Būtinojo laikotarpio metu.

- Nelikvidi rinka

  - Bet kuriuo metu per Būtinąjį laikotarpį, Finansuotojas turi teisę pateikti rašytinį pranešimą („Pranešimas apie nelikvidžią rinką“) Suteikiančiajai institucijai, jame nurodant priežastis, kodėl Finansuotojas mano, kad Likvidi rinka neegzistuoja.

  - Per 14 dienų imtinai nuo Pranešimo apie nelikvidžią rinką gavimo dienos, Suteikiančioji institucija turi Finansuotojui pranešti savo nuomonę, ar Likvidi rinka egzistuoja ar ne. Jei Suteikiančioji institucija mano, kad rinka yra likvidi, tokiu atveju pranešime turi būti nurodomos priežastys, kuriomis remdamasi Suteikiančioji institucija taip mano. Jei šalys nesutaria dėl to, ar egzistuoja Likvidi rinka ar ne, bet kuri iš šalių gali inicijuoti ginčo sprendimą Susitarimo 53 punkte („Ginčų sprendimas“) nurodytu būdu.

  - Jei Šalys taikiai susitaria ar išsprendus ginčą paaiškėja, kad Likvidi rinka neegzistuoja, Sutartis gali baigtis / nutrūkti joje nustatyta tvarka.

  - Jei bet koks ginčas, kylantis iš šio Susitarimo 4 punkto, yra sprendžiamas remiantis Susitarimo 13 punkto nuostatomis („Ginčų sprendimas“), Būtinasis laikotarpis pratęsiamas ginčo nagrinėjimo laikotarpiui.

  - Finansuotojas laikotarpiu, kol tęsiasi Koncesininko įsipareigojimų nevykdymas (nepriklausomai nuo to ar jam pateiktas Pranešimas apie sutarties nutraukimą) arba per Būtinąjį laikotarpį gali paskirti Įgaliotinį vykdyti Koncesininko įsipareigojimus ir prisiimti teises pagal Sutartį, kartu ar atskirai su Koncesininku. Apie bet kokius šiame punkte nurodytus veiksmus Finansuotojas privalo Informuoti Suteikiančiąją instituciją mažiausiai prieš 5 dienas.

- Įstojimo laikotarpis („Step-In Period“)

  - Nepažeidžiant šio Susitarimo 3 punkto nuostatų, pagal kurias Sutarties negalima nutraukti prieš tai nepateikus Pranešimo apie sutarties nutraukimą, tačiau atsižvelgiant į Susitarimo 5.2 ir 5.3 punktą, Suteikiančioji institucija negali nutraukti Sutarties per Įstojimo laikotarpį:

    - tuo pagrindu, kad Finansuotojas pranešė apie bet kokius veiksmus, nurodytus šio Susitarimo 4.5 punkte;

    - jei nutraukimo pagrindas yra atsiradęs iki Įstojimo datos, apie kurį Suteikiančioji institucija yra informuotas; ar

    - jei nutraukimo pagrindas atsiradęs išimtinai dėl Koncesininko.

  - Susitarimo 5.1.2 punkto atveju, Sutartis gali būti nutraukiama, jei nutraukimo pagrindas yra atsiradęs:

    - Darbų atlikimo stadijos laikotarpiu dar nėra baigti imtinai iki [nurodyti skaičių] mėnesių datos po to, kai Suteikiančioji institucija įgijo teisę nutraukti Sutartį dėl laiku neatliktų Darbų arba

    - Paslaugų teikimo stadijos metu ir nei paskirtas Įgaliotinis, nei Koncesininkas tinkamai nesistengia (įskaitant bet kokią trūkumų šalinimo programą) pašalinti Sutarties pažeidimų, kurie:

      - atsirado iki Įstojimo dienos; ir

      - toliau tęsiasi (ir yra galima juos ištaisyti); ir

      - suteikia pagrindą Suteikiančiajai institucijai nutraukti Sutartį.

  - Suteikiančioji institucija įgyja teisę nutraukti Sutartį pateikdama rašytinį pranešimą Koncesininkui ir paskirtam Įgaliotiniui:

    - jei bet kokia įsipareigojimų suma, nurodyta šio Susitarimo 3.2 punkte, nėra sumokėta Suteikiančiajai institucijai iki Įstojimo dienos imtinai arba iki paskutinės Būtinojo periodo dienos;

    - jei sumos, apie kurias Suteikiančioji institucija nebuvo informuotas Pranešimo apie sutarties nutraukimą ar Koncesininko įsipareigojimų neįvykdymo metu, vėliau tampa apmokėtinos, tačiau nėra apmokamos per 30 dienų terminą imtinai, nuo dienos, kai Įgaliotiniui buvo pranešta apie šias sumas.

  - Įstojimo laikotarpiu Suteikiančioji institucija tariasi ne su Koncesininku, bet su paskirtu Įgaliotiniu.

  - Įstojimo laikotarpiu Įgaliotinis atsako už visus savo veiksmus, atliktus jam veikiant Įgaliotiniu, kaip Koncesininkas pagal Sutartyje numatytas sąlygas.

- Pasitraukimas („step-out“)

  - Įstojimo laikotarpiu, paskirtas Įgaliotinis, Finansuotojui ar paskirtam Įgaliotiniui apie tai ne vėliau kaip 30 dienų pateikus rašytinį pranešimą Suteikiančiajai institucijai, yra atleidžiamas nuo visų jo prievolių ir įsipareigojimų Suteikiančiajai institucijai, kylančių iš Sutarties ir atsiradusių iki Pasitraukimo datos, ir visos paskirto Įgaliotinio teisės prieš Suteikiančiąją instituciją yra atšaukiamos.

  - Koncesininkas toliau lieka saistomas Sutarties, neatsižvelgiant į Pasitraukimo datą.

- Novacija

  - Atsižvelgiant į šio Susitarimo 7.2 punktą, laikotarpiu, kai tęsiasi Koncesininko įsipareigojimų nevykdymas ar Įstojimo laikotarpiu Finansuotojas, ne mažiau kaip prieš 30 dienų pateikęs rašytinį pranešimą Suteikiančiajai institucijai ir bet kuriam iš paskirtų Įgaliotinių, remiantis Sutartimi gali organizuoti Koncesininko teisių ir pareigų perleidimą Tinkamam substitutui.

  - Suteikiančioji institucija praneša Finansuotojui apie asmens, kuriam Finansuotojas pasiūlo perleisti Koncesininko teises ir įsipareigojimus pagal Sutartį, tinkamumą imtinai per 30 (trisdešimt) dienų po visos pakankamos Suteikiančiosios institucijos reikalaujamos informacijos, būtinos nuspręsti, ar asmuo, kuriam bus perleidžiamos teisės ir pareigos, yra Tinkamas substitutas, gavimo.

  - Suteikiančioji institucija negali nepagrįstai sulaikyti ar atidėlioti savo sprendimo dėl asmens, kuriam bus perleidžiamos teisės ir pareigos, tinkamumo būti Tinkamu substitutu.

  - Kai įsigalioja bet koks teisių ir pareigų perleidimas pagal šio Susitarimo 7.1 punktą:

    - Koncesininkas yra atleidžiamas nuo visų įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties nuo dienos, kai Tinkamas substitutas perima visas teises ir pareigas;

    - Bet kuris egzistuojantis Sutarties nutraukimo pagrindas Suteikiančiosios institucijos yra laikomas neturintis įtakos ir bet kuris pranešimas apie Sutarties nutraukimą yra automatiškai atšaukiamas; ir

    - Suteikiančiosios institucijos tiesioginis susitarimas su Finansuotoju įsigalioja naujam Tinkamam substitutui tomis pačiomis sąlygomis ir pagrindais kaip ir šiame Susitarime.

  - Koncesininkas patvirtina, kad jis sutinka su bet kokiu jo teisių ir pareigų, kylančių iš Sutarties ir/ar šio Susitarimo, perleidimu, kuris gali būti atliekamas kaip numatyta šiame Susitarime.

- Reikalavimo teisių perleidimas

  - Šiuo Susitarimu Koncesininkas, siekdamas užtikrinti savo įsipareigojimus pagal Kredito sutartį, neatšaukiamai ir besąlygiškai perleidžia Finansuotojui 100% (šimtą procentų) savo reikalavimo teisių į visus esamus ar ateities mokėjimus, kuriuos Suteikiančioji institucija yra įsipareigojusi sumokėti Koncesininkui pagal Sutartį (jei taikoma).

  - Suteikiančioji institucija pareiškia, kad sutinka su Susitarimo 8.1 punkte nurodytu reikalavimo teisių perleidimu ir yra tinkamai informuota apie reikalavimo teisių perleidimą.

  - Pasinaudojus perleistomis reikalavimo teisėmis, Finansuotojo iš Suteikiančiosios institucijos gautos sumos (jei taikoma) bus naudojamos Koncesininko įsiskolinimui Finansuotojui dengti. Už reikalavimo teisių pagal Sutartį perleidimą papildomas atlyginimas Koncesininkui nemokamas.

  - Finansuotojui perleidžiamos reikalavimo teisės pereina nuo šio Susitarimo pasirašymo momento.

  - Šalys susitaria, kad po šio Susitarimo pasirašymo momento visi mokėjimai, atsirandantys pagal Sutartį (jei taikoma), turi būti mokami tiesiogiai Finansuotojui į banko sąskaitą (-as) Nr. [sąskaitos numeris], [banko pavadinimas], banko kodas [banko kodas].

  - Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po šio Susitarimo pasirašymo dienos Koncesininkas pagal perdavimo-priėmimo aktą perduoda Finansuotojui Koncesininko turimos Sutarties ir visų su ja susijusių dokumentų, pagrindžiančių Koncesininko reikalavimo teisę į Suteikiančiąją instituciją, notariškai patvirtintas kopijas. Bet kokios išlaidos, susijusios su šių dokumentų paruošimu ir perdavimu Finansuotojui, tenka Koncesininkui, nebent Koncesininkas ir Finansuotojas susitaria kitaip.

  - Koncesininkas pareiškia ir garantuoja, kad pagal šį Susitarimą perleistos reikalavimo teisės yra galiojančios. Siekiant išvengti abejonių, Koncesininkas negarantuoja ir neatsako (i) už Suteikiančiosios institucijos įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar vengimą juos įvykdyti, (ii) bet kokį Suteikiančiosios institucijos ar bet kurios trečiosios šalies užtikrinimą, garantiją ar pareiškimą, susijusį su Sutartimi, (iii) Koncesininko ar bet kurios trečiosios šalies finansinę būklę ar kredito riziką arba (iv) Suteikiančiosios institucijos nuosavybės ar finansinės atskaitomybės patikrinimą, išskyrus tuos atvejus, jei paaiškės, kad šio Susitarimo sudarymo metu Koncesininkui buvo žinomos aplinkybės, dėl kurių Suteikiančioji institucija negalėtų įvykdyti savo įsipareigojimų Finansuotojui.

  - Finansuotojas pareiškia ir patvirtina, kad jam visiškai žinoma Suteikiančiosios institucijos ūkinė-finansinė būklė, turto, o taip pat visų kitų faktų ir aspektų visuma tokia apimtimi, kiek jo manymu reikalinga šio Susitarimo sudarymui ir įgyvendinimui ir kad jis, priimdamas sprendimus sudaryti šį Susitarimą ir jį sudarydamas, nesiremia kokiais nors Koncesininko ar jo atstovų pareiškimais ar patvirtinimais, nepateiktais šiame Susitarime.

  - Nuo reikalavimo teisių pagal šį Susitarimą perleidimo momento, Finansuotojas yra visiškai atsakingas už tinkamą reikalavimo teisių perleidimo įforminimą, jų įgyvendinimą ir / arba priverstinį vykdymą.

- Pareiškimai ir patvirtinimai

  - Pasirašydami šį Susitarimą, Finansuotojas ir Koncesininkas patvirtina, kad jei Koncesininko akcijos bus įkeistos Finansuotojui, akcijų įkeitimo lakšte bus numatyta, kad vykdant išieškojimą iš akcijų, jos bus perduodamos Finansuotojo nuosavybėn, o vykdant bet kokius šio Susitarimo 7 punkte numatytus veiksmus tai atitiks Sutartyje išieškojimui iš Koncesininko akcijų taikomas sąlygas. Finansuotojas, pasirašydamas šį Susitarimą, pateikia besąlyginį ir neatšaukiamą patvirtinimą, kad iš anksto informuos Suteikiančiąją instituciją apie numatomą išieškojimą iš Koncesininko akcijų. Išankstinis raštiškas Finansuotojo pranešimas Suteikiančiajai institucijai turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki numatomo išieškojimo, nurodant Koncesininko įsiskolinimo Finansuotojui dydį.

  - Finansuotojas, pasirašydamas šį Susitarimą, pareiškia ir patvirtina, kad neprieštarauja Suteikiančiosios institucijos laikino Koncesininko įsipareigojimų vykdymo perėmimo galimybei, kuri numatyta Sutartyje ir tokiu atveju nepasinaudos Įstojimo galimybe tol, kol nesibaigs Suteikiančiosios institucijos perimtų iš Koncesininko įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo terminas.

  - Suteikiančioji institucija patvirtina, kad ji Koncesininko sąskaita atliks bet kuriuos veiksmus, kurie gali būti reikalingi siekiant užtikrinti, kad būtų įvykdyti Susitarime numatyti veiksmai, tai yra, bet kokia Novacija (Susitarimo 7 punktas), teisių ir pareigų perdavimas Įgaliotiniui „Step-in“ (Susitarimo 4.5 punktas), pasitraukimas „Step-out“ (Susitarimo 6 punktas), įskaitant pasirašyti bet kokius perleidimo dokumentus, pateikti bet kokius pranešimus, įspėjimus atliekant registracijas ir pan., kurių kiekvienu atveju gali reikalauti Finansuotojas, Įgaliotinis ar Koncesininkas.

- Pranešimai

  - Tam, kad būtų laikomi tinkamai įteiktais ir sukeltų numatytas pasekmes, su Susitarimu susiję pranešimai turi būti sudaromi raštu, lietuvių kalba (arba į ją išversti, vertimą patvirtint vertėjo parašu ir antspaudu) ir:

    - įteikiami pasirašytinai, arba

    - siunčiami iš anksto apmokėtu registruotu paštu, arba

    - siunčiami kurjeriu, arba

    - siunčiami faksu ar elektroniniu paštu (vėliau privalomai pateikiant šį pranešimą ir kitu šiame punkte numatytu būdu).

  - Visi su Susitarimu susiję pranešimai turi būti siunčiami Šalims šiais adresais:

| Šalis | Kontaktiniai duomenys |
| --- | --- |
| Palangos miesto savivaldybės administracijai | Kam: Direktorei Akvilei Kilijonienei Adresas: Vytauto g. 112, Palanga Fakso Nr.: (8 460) 40 217 El. p.: akvile.kilijoniene@palanga.lt |
| [Finansuotojui] | Kam: [atsakingo asmens vardas, pavardė] Adresas: [adresas] Fakso Nr.: [fakso numeris] El. p.: [adresas] |
| [Koncesininkui] | Kam: [atsakingo asmens vardas, pavardė] Adresas: [adresas] Fakso Nr.: [fakso numeris] El.p.: [adresas] |

  - Šalys apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas informuoja viena kitą ir kitus suinteresuotus asmenis. Iki tokio informavimo nurodytais kontaktiniais duomenimis pateikti pranešimai yra laikomi tinkamai įteiktais.

- Pakeitimai

  - Bet kokie Susitarimo pakeitimai, papildymai ar priedai prie jo galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami vienu arba keliais rašytiniais dokumentais, kuriuos pasirašo visos Susitarimo Šalys, su kurių teisėmis ir pareigomis susiję pakeitimai, papildymai ar priedai.

- Taikoma teisė

  - Susitarimui, iš jo kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

  - Susitarimas ir jo pagrindu sudaromi sandoriai yra komerciniai, ne viešieji ar valstybiniai, aktai. Nei viena Šalis Susitarimo atžvilgiu neturi, o jei turi – atsisako imuniteto nuo teisinių procesų, arešto ar teismo sprendimo vykdymo savo pačios ar savo turto atžvilgiu (Suteikiančiosios institucijos atveju – tik piniginių lėšų atžvilgiu).

- Ginčų sprendimas

  - Bet kurį iš Susitarimo kylantį ginčą ar prieštaravimą Šalys bandys spręsti tarpusavio derybomis ir visapusiškai bendradarbiaudamos. Jei per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo pranešimo kitai Šaliai apie iškilusį ginčą, prieštaravimą ar reikalavimą datos Šalys nepasieks bendro susitarimo arba nepradedamos tarpusavio derybos, bet kurį iš Susitarimo kylantį ginčą, prieštaravimą ar reikalavimą, taip pat klausimus dėl Susitarimo pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo spręs Lietuvos Respublikos teismuose.

- Atskirų susitarimo nuostatų negaliojimas

  - Jeigu kuri nors Susitarimo nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba dėl kurios nors priežasties tampa iš dalies arba visiškai negaliojančia, ji jokiomis sąlygomis nedaro negaliojančiomis likusių Susitarimo nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga kita nuostata, kuri turėtų kiek įmanoma artimesnį teisinį ir / ar ekonominį rezultatą pakeičiamai nuostatai.

- Susitarimo galiojimas

  - Šis Susitarimas galioja iki tol, kol Suteikiančioji institucija atliks visus mokėjimus, kuriuos ji turi atlikti Koncesininkui pagal Sutarties sąlygas (jei taikoma).

- Susitarimo egzemplioriai

  - Susitarimas sudarytas 3 originaliais egzemplioriais lietuvių kalba po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai.

ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI:

| Palangos miesto savivaldybės administracijos vardu: | Direktorė Akvilė Kilijonienė ________________________ parašas A.V. |
| --- | --- |
| [Finansuotojo] vardu: | [Pareigos, vardas, pavardė] ________________________ parašas A.V. |
| [Privataus subjekto] vardu: | [Pareigos, vardas, pavardė] ________________________ parašas A.V. |

Pavyzdžiui, Koncesininko nemokumas.

Dar prieš Įsitraukiant Pagrindiniams kreditoriams, tikėtina, kad Suteikiančioji institucija bus paprašyta patvirtinti atstatymo programą, atitinkamai pagal tai, kokius atstatymo veiksmus siūlo pagrindiniai kreditoriai, siekdami išgelbėti Projektą. Toks būdas yra priimtinas tik tokiu atveju, jei Suteikiančioji institucija neįžvelgia jokios papildomos rizikos, galinčios atsirasti dėl tokio patvirtinimo suteikimo.