PAGE  
2


[image: image1.wmf]
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2018 m. sausio 25 d. Nr. T2-4
Palanga
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Palangos miesto strateginiu plėtros planu iki 2020 metų, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T2-19, Palangos miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-4, Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-243, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:
Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

Meras





Šarūnas Vaitkus
BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 16.
Balsavo: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 2, nebalsavo – nėra.

	Vaidotas Bacevičius
	Arvydas Dočkus
	Donatas Elijošius
	Irena

Galdikienė
	Edmundas Krasauskas
	Sondra Kulikauskienė
	Elena

Kuznecova

	Rimantas Antanas Mikalkėnas
	Danas Paluckas
	Ilona Pociuvienė
	Antanas Sebeckas
	Saulius Simė
	Eugenijus Simutis
	Mindaugas Skritulskas

	Vaidas Šimaitis
	Bronius Vaitkus
	Šarūnas Vaitkus
	Gediminas Valinevičius
	Dainius Želvys
	Eimutis Židanavičius
	Julius Tomas Žulkus


	Už
	
	Prieš
	
	Susilaikė
	
	Nebalsavo
	
	Nedalyvavo posėdyje/ balsavime
	


PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-15
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

APRAŠOMOJI DALIS

1. ĮVADAS

Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginis veiklos planas – detalus institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į situacijos analizę, suformuluoti institucijos misija ir vizija, strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, aprašomos Palangos miesto savivaldybės vykdomos priemonės, planuojami pasiekimai ir numatomi finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti. 

Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo procesas susijęs su Savivaldybės biudžeto rengimu ir metiniu strateginio planavimo ciklu. Palangos miesto savivaldybės strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius misijai ir vizijai vykdyti, užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus. Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviau vykdyti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, užtikrinti bendruomenės viešųjų poreikių bei interesų tenkinimą. Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą sudaro 11 įvairių Savivaldybės veiklos sektorius apimančių programų. Kiekvienoje programoje suformuluotos priemonės, išlaidų projektai pagal finansavimo šaltinius, už priemonės įgyvendinimą atsakingi vykdytojai ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai.

Rengiant Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą vadovautasi:

• Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“;
• Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-243;

• Palangos miesto strateginiu plėtros planu iki 2020 metų, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T2-19;

• Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano metmenimis, patvirtintais Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-247; 

• Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, susijusiais su savivaldybės strateginiu planavimu ir biudžeto sudarymu.

2. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO ETAPAI

Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimas, svarstymas ir tvirtinimas susideda iš 2 pagrindinių etapų:

• Trejų metų strateginio veiklos plano metmenų (krypčių) rengimas, svarstymas ir tvirtinimas Savivaldybės taryboje.

• Trejų metų strateginio veiklos plano rengimas, svarstymas ir tvirtinimas Savivaldybės taryboje.

Rengiant Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano metmenis ir strateginį veiklos planą į planavimo procesą buvo įtraukti Savivaldybės plėtros tarybos nariai, vadovai, struktūrinių padalinių specialistai, biudžetinių įstaigų darbuotojai. Prieš suformuojant ir pateikiant galutiniam svarstymui Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano metmenų (krypčių) ir strateginio veiklos plano projektą, pagrindinės jo sudedamųjų dalių gairės buvo pristatytos ir aptartos posėdžių metu su Strateginio planavimo grupe ir Strateginės plėtros taryba.

Vadovaujantis Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-243, programų koordinatoriai Ekonominės plėtros skyriui pateikė prioritetinių priemonių sąrašą pagal programas. Ekonominės plėtros skyrius apjungė programų koordinatorių pateiktą informaciją ir parengė Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano metmenų suvestinę. 2018 m. sausio 2 d. Strateginio planavimo grupės nariai suformulavo 2018–2020 metų prioritetines priemones pagal programas, o 2017 m. sausio 18 d. Strateginė plėtros taryba apsvarstė (protokolo Nr. 10) Strateginio planavimo grupės suformuluotas prioritetines priemones ir joms pritarė. Palangos miesto savivaldybės taryba 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-247 patvirtino Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano metmenis, kur išdėstytos prioritetinės priemonės pagal programas:

	Bendrosios programos (Nr. 01) prioritetinės kryptys:

	1. Savivaldybės tarybos narių tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas.

2. Viešosios tvarkos laikymosi užtikrinimas.

3. Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių kvalifikacijos kėlimas.

4. Pažeidimų fiksavimo priemonių plėtra.

5. IT sistemų diegimas, atnaujinimas ir palaikymas. 

	Ūkio ir turto programos (Nr. 02) prioritetinės kryptys:

	1. Racionalus turto valdymas ir teisinė registracija.

2. Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas.

3. Daugiabučių namų ir visuomeninių pastatų energetinio modernizavimo priemonių organizavimas. 

4. Socialinio būsto įsigijimas.

5. Žaidimų ir sporto aikštelių įrengimas ir atnaujinimas Palangos miesto viešose erdvėse.

6. Miesto apšvietimo energijos taupymo priemonių diegimas.

7. Paplūdimių infrastruktūros sutvarkymas.

8. Darnaus judumo plano sprendinių įgyvendinimas.

9. Palangos miesto viešųjų erdvių priežiūra ir tvarkymas.

	Šventosios seniūnijos programos (Nr. 03) prioritetinės kryptys: 

	1. Šventosios seniūnijos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra.

2. Žaidimų ir sporto aikštelių įrengimas Šventosios seniūnijoje.

3. Šventosios seniūnijos viešųjų erdvių priežiūra ir tvarkymas.

4. Paplūdimių infrastruktūros gerinimas Šventosios seniūnijoje.

5. Melioracijos įrenginių priežiūra.

	Ekonominės plėtros programos (Nr. 04) prioritetinės kryptys: 

	1. ES finansinių mechanizmų ir kitų finansavimo šaltinių paieška projektams įgyvendinti (1 energijos taupymo projektas; Dviračių takų tinklo plėtojimas; Sporto aikštynų sutvarkymas (V. Jurgučio pagr. m-klos, „Baltijos“ pagr. m-klos, Senosios gimnazijos ir kt.); Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų sutvarkymas (vilų kompleksas „Romeo“ ir „Džiuljeta“); Kultūros centro pastato rekonstrukcija, pritaikant jį bendruomenės centrui (Šventosios g. 1, Palangoje ir kt.), parodų paviljono S. Daukanto g. 24/ S. Dariaus ir S. Girėno g. 13, Palanga, rekonstrukcija, VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro rekonstrukcija; Vandens pramogų parkų Palangoje ir Šventojoje įrengimas; Ledo arenos įrengimas; Vasaros koncertų salės Vytauto g. 43, Palangoje, rekonstravimo, numatant multifunkcinio kultūros pastato, kurį sudaro kultūros centras, menų mokykla ir koncertų salė, įrengimas (II-III etapai); Palangos botanikos parko rekonstrukcija (III etapas).

2. ES finansuojamų projektų administravimas.

3. Viešojo ir privataus sektorių projektų įgyvendinimas (pramogų komplekso su ledo arena statyba, objektų, naudojančių geoterminius vandens šaltinius, kūrimas, teritorijos, esančios Liepojos pl. 10, Palangoje, DP (K4 kvartalas), vandens pramogų parkų, uždarų teniso kortų įrengimas).

4. Kurorto rinkodaros strategijos parengimas ir įgyvendinimas.

5. Turizmo rinkodaros strategijos įgyvendinimas ir turizmo informacinės sistemos priemonių plėtra. 

6. Vidinės ir išorinės komunikacijos priemonių plėtra.

7. Rekreacinės infrastruktūros ir turistinių maršrutų infrastruktūros vystymas.

	Aplinkos apsaugos programos (Nr. 05) prioritetinės kryptys

	1. Atliekų tvarkymo sistemos modernizavimas.
2. Želdynų inventorizavimas, atnaujinimas ir plėtra.

3. Pajūrio juostos tvarkymo programos priemonių įgyvendinimas.

4. Palangos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017–2021 metų programos priemonių įgyvendinimas.

	Statybos programos (Nr. 06) prioritetinės kryptys:

	1. Įvažiavimo į Palangos miestą – Kretingos gatvės ir Klaipėdos plento gatvės ruožo rekonstravimas. 

2. Gatvių tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimas ir įgyvendinimas. 

3. Naujai urbanizuojamų teritorijų infrastruktūros tvarkymas. 

4. Švietimo įstaigų pastatų projektavimas ir modernizavimas.

5. Sporto kompleksų plėtra (pagrindinio ir atsarginio stadiono aikščių atnaujinimas, sporto aikštynų įrengimas).

6. Miesto viešųjų erdvių (aikščių) įrengimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams.

7. Sporto, kultūros ir pramogų objektų projektavimas, rekonstravimas / statyba (baseinas).

8. Šventosios seniūnijos pastato projektavimas, rekonstravimas / statyba. 

	Sveikatinimo programos (Nr. 07) prioritetinės kryptys: 

	1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas.

2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicininės įrangos modernizavimas.

3. Tikslinių visuomenės sveikatos programų įgyvendinimas.

4. Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas.

5. Visuomenės sveikatos biuro būtinosios veiklos užtikrinimas.

6. Aplinkos sveikatinimas.

	Kultūros programos (Nr. 08) prioritetinės kryptys:

	1. Kultūros paveldo objektų pritaikymas visuomenės poreikiams.

2. Kultūros projektų skatinimas ir kultūros renginių kokybės gerinimas.

3. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čio renginių Palangoje programos užtikrinimas.

4. Meno kolektyvų veiklos sąlygų gerinimas ir jų dalyvavimo 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“ užtikrinimas.

5. Palangos kurorto muziejaus ekspozicijos įrengimas.

6. Atviro darbo su jaunimu organizavimas ir savanorystės skatinimas.

7. Palangos pučiamųjų muzikos tradicijų saugojimas ir tarptautinių renginių organizavimas. 

8. Palangos miesto ryšių su miestais-partneriais stiprinimas.

	Švietimo programos (Nr. 09) prioritetinės kryptys:

	1. Vaikų saugumo užtikrinimas.

2. Mokymosi bazės turtinimas ir modernizavimas.

3. Vaikų socialinių įgūdžių ir pozityvaus elgesio visuomenėje formavimas.

4. Vaikų saviraiškos, socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo, prevencinių ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų rėmimas.

5. Švietimo įstaigų edukacinių erdvių tobulinimas.

	Socialinės apsaugos programos (Nr. 10) prioritetinės kryptys: 

	1. Socialinių paslaugų, užtikrinančių būtinuosius gyventojų poreikius, plėtra, socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas.

2. Socialinės paramos, numatytos teisės aktuose, teikimo užtikrinimas.

3. Gyventojų socialinės atskirties mažinimas.

	Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 11) prioritetinės kryptys:

	1. Teritorijų planavimas (detaliųjų planų rengimas žemės reformai vykdyti: DP kvartale N5, DP kvartale N6. Detaliųjų planų rengimas savivaldybės teritorijos infrastruktūrai vystyti – daugiabučių kvartalų DP, siekiant suformuoti žemės sklypus prie daugiabučių gyvenamųjų namų, rengimas; Palangos miesto kapinių plėtra; Palangos miesto centrinės dalies DP keitimas (koregavimas), žemės sklypo Sporto g. 3, Palangoje, DP rengimas; žemės sklypo (paviljonas „Kupeta“) S. Daukanto g. 24/ S. Dariaus ir S. Girėno g. 13, Palangoje, DP rengimas.

2. Urbanizacijos plėtra (specialiųjų planų rengimas – Palangos miesto transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų SP rengimas. 

3. Palangos miesto bendrojo plano koregavimas (teritorijos, esančios Liepojos g. 10, Palangoje (K4 kvartalas), koregavimas (atliekant dirvožemio užterštumo tyrimus); kvartalo N6 teritorijos koregavimas).
4. Geografinės informacinės sistemos modernizavimas ir atnaujinimas.
5. Objektų išdėstymo schemų rengimas (grafinės-vizualinės informacijos sistemos elementų išdėstymo schema; sanitarinių higieninių punktų išdėstymo paplūdimyje schema).


Vadovaujantis Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu Programų koordinatoriai rengė trejų metų strateginių veiklos programų projektus ir teikė Ekonominės plėtros skyriui. Ekonominės plėtros skyrius apjungė programų koordinatorių parengtus programų projektus ir parengė Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano projektą. 2018–2020 metų strateginio veiklos plano projektą 2018 m. sausio 20 d. apsvarstė Strateginio planavimo grupė, o 2018 m. sausio 18 d. – Strateginės plėtros taryba.

Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą sudaro: Palangos miesto misija, vizija, prioritetai, tikslai, uždaviniai, priemonės bei matavimo rodikliai. Rekomenduojama nekeisti strateginių tikslų ir laikytis jų hierarchijos artimiausius tris metus siekiant užtikrinti strateginio veiklos plano vientisumą ir sistemingai atlikti jo įgyvendinimo stebėseną bei rezultatų analizę. Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas yra dinamiškas dokumentas, kuris turi būti reguliariai peržiūrimas ir koreguojamas atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią Palangos miesto situaciją, aplinkos pokyčius Lietuvoje ir aplinkinėse valstybėse. Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas turėtų būti peržiūrimas kasmet vadovaujantis Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu.
3. SSGG (STIPRYBIŲ – SILPNYBIŲ – GALIMYBIŲ – GRĖSMIŲ) ANALIZĖ

Atliekant Palangos miesto savivaldybės SSGG analizę buvo išskirtos šios silpnybės, stiprybės, grėsmės ir galimybės, į kurias svarbu atsižvelgti, vykdant veiklas 2018–2020 metais.

	
	STIPRYBĖS
	SILPNYBĖS

	Ekonominė aplinka
	· Didelės investicijų apimtys kurorte per pastaruosius keletą metų

· Išvystyta apgyvendinimo paslaugų infrastruktūra ir didelė įvairovė pagal siūlomas kainas ir kokybę

· Didelis įvairių renginių ir pramogų skaičius vasaros sezono metu

· Augantis įvairių kultūros, sporto ir kt. pobūdžio renginių skaičius ne sezono metu 

· Susiformavusios apgyvendinimo paslaugų teikimo privačiame sektoriuje tradicijos

· Išvystyta maitinimo paslaugų infrastruktūra, didelė maitinimo paslaugų įvairovė

· Savivaldybės įstaigų ir verslo bendruomenės iniciatyvos, siekiant pritraukti daugiau lankytojų į kurortą 

· Vienas didesnių apgyvendinimo įstaigų skaičius Lietuvos kurortuose
	· Didelis sezoniškumas – pagrindinis lankytojų srautas būna 2–3 vasaros sezono mėnesiais

· „Pusiau legalus“ privatus apgyvendinimo paslaugų sektorius, darantis neigiamą įtaką bendram kurorto įvaizdžiui

· Nepakankamai išnaudojamos regiono autoturizmo galimybės 

· Prognozuojami demografinės situacijos pokyčiai – gyventojų senėjimas

· Ribota kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla 

· Palangoje nėra aukštojo mokslo arba mokymo įstaigos, kuri galėtų padidinti jaunų bei aktyvių vartotojų skaičių, taip suteikiant miestui daugiau gyvybės

· Trūksta visuomenės supratimo apie turizmo naudą miestui

	
	GALIMYBĖS
	GRĖSMĖS

	Ekonominė aplinka
	· Nežymiai gerėjantys Lietuvos ir aplinkinių valstybių ekonominiai rodikliai

· Pastebimas aplinkinių valstybių gyventojų susidomėjimas atostogų būsto – nekilnojamojo turto objektais Lietuvos kurortuose

· Lietuva turi Rytų ir Centrinės Europos šalims būdingų privalumų – vis dar daugeliui senųjų ES šalių gyventojų Lietuvoje patrauklios apgyvendinimo, viešojo maitinimo ir kitų paslaugų kainos

· Dėl gyvenamojo nekilnojamojo turto rinkos stabilizacijos tikėtinas aktyvesnis investuotojų susidomėjimas negyvenamosios statybos projektais, susijusiais su turizmo infrastruktūros plėtra 
	· Sugriežtėjusi finansinių institucijų paskolų išdavimo politika

· Sumažėjusios gyventojų pajamos pakoregavo Lietuvos gyventojų laisvalaikio, pramogų bei atostogų išlaidas 

· Sumažėjęs potencialių investuotojų susidomėjimas Lietuvos kurortais

	TURIZMO PASLAUGOS IR INRASTRUKTŪRA
	· Gerai išvystyta kelių infrastruktūra, užtikrinanti patogų susisiekimą su Palangos kurortu

· Galimybė pasiekti Palangos kurortą oro transportu

· Geras įvaizdis ir pakankamai geras Palangos žinomumas aplinkinių šalių rinkose 

· Modernizuotas Palangos oro uostas  sudaro realias prielaidas turistų skaičiaus augimui kurorte
	· Dėl labai didelio apkrovimo sezono metu pablogėjantis viešojo maitinimo įstaigų aptarnavimo lygis

·  Esama turizmo infrastruktūra nesudaro prielaidų formuoti aiškaus kurorto išskirtinumo

	SOCIALINĖ, Politinė/ teisinė aplinka
	· Augantis Lietuvos gyventojų mobilumas darbo rinkoje

· Vietos automobilių turizmas suvokiamas kaip saugesnis

· Intensyvėjantis gyvenimo tempas ir dėl to augantys vartotojų reikalavimai poilsio kokybei ir infrastruktūrai


	· Reikšminga politinės situacijos įtaka savivaldybių veiklai Lietuvoje

· Nedidelis kurorto gyventojų skaičius

· Visuomenėje nesuvokiama turizmo svarba šalies ekonomikai

· Mažėjantis gyventojų skaičius bei jaunimo emigracija į Lietuvos didmiesčius bei į užsienio valstybes


4. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MISIJA IR VIZIJA



[image: image2]


5. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIORITETAI IR TIKSLAI

Vadovaujantis Palangos miesto SSGG (stiprybių-silpnybių–grėsmių-galimybių) analize, Palangos miesto savivaldybės suformuluota misija ir vizija bei kitais strateginiam veiklos planui parengti naudotais dokumentais buvo sudaryta strateginių tikslų hierarchija ir Palangos miesto savivaldybės veiklos iki 2020 metų prioritetinės sritys, tikslai, uždaviniai ir priemonės (žr. 13 priedą).  

1 lentelė. Palangos miesto savivaldybės strateginio plano prioritetinės sritys ir tikslai.

	Plėtros sritis
	Tikslas

	1
	Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas
	1.1.
	Kokybiškos švietimo paslaugos

	
	
	1.2.
	Efektyvi socialinių paslaugų sistema ir sveika visuomenė 

	
	
	1.3.
	Pozityvi vaikų ir jaunimo iniciatyva bei socializacija 

	
	
	1.4.
	Išplėtotos kultūros, sporto ir laisvalaikio paslaugos

	2
	Darnios aplinkos vystymas 
	2.1.
	Saugi, patogi ir švari gyvenamoji aplinka

	
	
	2.2.
	Harmoninga miesto teritorijų, inžinerinio aprūpinimo ir susisiekimo sistema

	3
	Kurorto patrauklumo didinimas
	3.1.
	Palankios sąlygos verslo ir turizmo paslaugų plėtrai

	
	
	3.2.
	Patrauklus kurorto įvaizdis

	
	
	3.3.
	Išplėtota rekreacinė ir turizmo infrastruktūra

	4
	Miesto savivaldos gerinimas
	4.1.
	Efektyvus savivaldybės darbo organizavimas

	
	
	4.2.
	Sklandi savivaldybės ir pavaldžių įstaigų veikla


1 sritis: Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas. Be išsilavinusių žmonių neįmanoma ateities ekonomika, gerovė ir kultūringa visuomenė, todėl daug dėmesio numatoma skirti ugdymo kokybei gerinti – 1.1 tikslas „Kokybiškos švietimo paslaugos“. Siekiama ne tik sukurti patogesnes fizines mokymosi sąlygas atnaujinant miesto ugdymo (lopšelių-darželių, bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo švietimo) įstaigų infrastruktūrą, užtikrinant mokinių saugumą, bet ir aprūpinti švietimo įstaigas šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, kelti švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikaciją, skatinti mokinių kūrybiškumą ir saviraišką. Sudėtine gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimo dalimi laikoma vaikų ir jaunimo iniciatyvumo skatinimas, krizinėse situacijose atsidūrusių šeimų vaikų ir jaunimo socializacijos užtikrinimas, vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas, įvairių prevencinių programų įgyvendinimas, kuriomis remiantis tikimasi išugdyti visapusiškai aktyvesnį ir sąmoningesnį jaunimą, dalyvaujantį miesto politiniame, pilietiniame, ekonominiame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime. Šios temos atspindimos 1.3 tiksle „Pozityvi vaikų ir jaunimo iniciatyva bei socializacija“.
1.2 tikslas „Efektyvi socialinių paslaugų sistema ir sveika visuomenė“ apima savivaldybės sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimo įstaigų modernizavimą, socialinių paslaugų prieinamumo ir kokybės parametrų didinimą, sveikatinimo paslaugų plėtrą. Įgyvendinus šiuos paminėtus aspektus bus didinamas socialinis saugumas, kuris išskiriamas kaip kokybiško gyvenimo sąlyga. Numatoma rekonstruoti bei modernizuoti tiek asmens sveikatos, tiek socialinių paslaugų teikimo įstaigas bei atnaujinti jų turimą materialinę bazę, didinti socialinio būsto fondą, užtikrinti jo prieinamumą. Siekiant mažinti vaikų ir suaugusiųjų sergamumą, hospitalizuotų ligonių skaičių, planuojama įgyvendinti vis daugiau tikslinių visuomenės sveikatos programų, gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, skatinti bei ugdyti sveiką gyvenseną, ekologišką mąstyseną. 

1.4 tikslui „Išplėtotos kultūros, sporto ir laisvalaikio paslaugos“ siekti plane numatoma sudaryti palankias sąlygas kūno kultūros ir sporto, kultūros ir meno plėtrai, modernizuoti ir plėtoti ne tik gamtos ir kultūros objektų infrastruktūrą, bet atnaujinti ir kultūros įstaigų infrastruktūrą, kad Palangos gyventojai turėtų kuo daugiau galimybių tobulėti, lavintis, o kartu tapti atviresniais naujoms idėjoms, aktyvesniais ir kūrybingesniais. Plėtojama kultūros, sporto ir laisvalaikio paslaugų sistema (įskaitant tinkamą infrastruktūrą) bei palanki aplinka asmens saviraiškai – itin svarbu norint užtikrinti visavertės visuomenės gyvenimo sąlygas. Siekiant visapusiško gyventojų tobulėjimo, planuojama daugiau dėmesio skirti aktyvaus laisvalaikio skatinimui, fizinio aktyvumo didinimui. Plėtojant kultūros sektorių planuojama skatinti kultūrinę ir intelektinę veiklą, remiant kultūros projektus, visuomenines kultūrines organizacijas.

2 sritis: Darnios aplinkos plėtra. Darnios aplinkos vystymas, t. y. saugi, patogi ir švari gyvenamoji aplinka, subalansuota miesto teritorijų ir infrastruktūros (inžinerinių tinklų, susisiekimo sistemos, viešosios paskirties objektų ir pan.) plėtra yra pagrindas siekiant užtikrinti kurorto ekonomikos plėtrą ir kokybiškas visavertės visuomenės gyvenimo sąlygas. 

Vienas iš 2.1 tikslui „Saugi, patogi ir švari gyvenamoji aplinka“ iškeltų uždavinių – gerinti būsto kokybę, t. y. įgyvendinti gyvenamųjų teritorijų modernizavimo strategijos ir pastatų energetinio modernizavimo programas, mikrorajonuose atnaujinti vaikų žaidimų, sporto aikšteles ir kitus įrenginius. Taip pat prie patogios gyvenamosios aplinkos kūrimo prisidės šiam tikslui įgyvendinti numatomi veiksmai pritaikant ne tik viešosios infrastruktūros objektus, bet ir gyvenamąjį būstą žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Siekiant patenkinti miestiečių bei turistų rekreacinių zonų poreikį, numatoma kuo daugiau miesto „žaliųjų zonų“ pritaikyti poilsiui ir laisvalaikiui, įrengti gyvūnų vedžiojimo aikšteles, sutvarkyti miesto vandens telkinius ir jų pakrantes. Atsižvelgiant į šiandienos ekologiškos gyvenamosios aplinkos aktualijas, bus siekiama suformuoti efektyvią ir saugią atliekų surinkimo, apdorojimo ir panaudojimo sistemą, gerinti atmosferos oro ir geriamojo vandens kokybę, mažinti triukšmą ir užtikrinti ekologišką miesto gamtinę aplinką. Fiziniam gyventojų saugumo užtikrinimui strateginiame plane numatomas saugaus miesto iniciatyvų įgyvendinimas.

Siekiant sukurti „harmoningą miesto teritorijų, inžinerinio aprūpinimo ir susisiekimo sistemą“ (2.2 tikslas) svarbu yra plėsti ir renovuoti nuotekų šalinimo, vandens tiekimo ir energetikos sistemas, kad būtų užtikrinamas geros kokybės vandens tiekimas, lengvai prieinamos, centralizuotai teikiamos nuotekų šalinimo, energijos tiekimo paslaugos gyventojams. Panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius įvairios energijos gamybai, bus siekiama išspręsti dalį šiuo metu opių problemų – kaina, ekologija, prieinamumas ir pan. Strateginiame plane didelis dėmesys skiriamas ir harmoningai miesto teritorijų plėtrai. Atsižvelgus į Bendrojo plano sprendinius, planuojama atnaujinti svarbias miesto teritorijas, parengti specialiuosius planus. Siekiant užtikrinti harmoningos miesto susisiekimo sistemos plėtrą, planuojama ne tik modernizuoti esamą susisiekimo infrastruktūros tinklą, bet didelį dėmesį skirti palankių eismo sąlygų dviratininkams ir pėstiesiems sukūrimą, skatinti aplinką neteršiančių transporto priemonių įsigijimą ir naudojimą. 

3 sritis „Kurorto patrauklumo didinimas“. Suprasdama palankios ekonominės ir investicinės aplinkos svarbą, Palangos miesto savivaldybė planuoja aktyviai dirbti su potencialiais ir esamais investuotojais, efektyviai skleisti informaciją apie investicines galimybes mieste. Aktyviais rinkodaros veiksmais tikslinėse rinkose gerinti kurorto įvaizdį tarp potencialių investuotojų ir pritraukti naujų finansinių resursų. Siekiant gerinti šio sektoriaus paslaugų kokybę ir darbuotojų gebėjimus, numatoma ne tik organizuoti puikios aptarnavimo kokybės konkursus, bet ir vykdyti turistų apklausas, kurių rezultatai galėtų būti patikimas šaltinis siekiant nuolatinio tobulėjimo. Didelis dėmesys skiriamas turizmo informacinės sistemos plėtrai, t. y. sudaryti sąlygas tiek vietiniams, tiek užsienio turistams lengvai ir patogiai Palangoje rasti visus svarbiausius ir įdomiausius objektus, gauti išsamią informaciją vienoje vietoje (informacinių terminalų įrengimas, mobilaus TIC punkto įrengimas, mobilios aplikacijos sukūrimas). Numatoma kryptingai organizuoti informacijos apie miestą sklaidą tarptautiniuose renginiuose, vykdyti reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimą. 

Palanga išsiskiria puikiai išplėtota viešąja turizmo infrastruktūra ir teikiamomis paslaugomis, tačiau taip pat labai svarbu komunikuoti apie mūsų turizmo galimybes tikslinėse rinkose, iš kurių norime pritraukti daugiau turistų. Siekiant efektyviai išnaudoti Palangos turizmo potencialą labai svarbu panaudoti veiksmingas rinkodaros strategijas informacijai apie miesto turizmo potencialą skleisti. 

4 sritis „Miesto savivaldos gerinimas“ susijusi su savivaldos darbo organizavimo gerinimu, kadangi viešojo administravimo organizacijose per pastaruosius kelerius metus galima pastebėti labai didelį susidomėjimą viešojo sektoriaus valdymo efektyvumo gerinimo sprendimais. Sistemingai gerinti, tobulinti veiklą ir didinti teikiamų paslaugų kokybę savivaldybę taip pat skatina išaugę vartotojų (piliečių) aptarnavimo lūkesčiai bei ES mastu plėtojamos iniciatyvos ir rekomendacijos. Siekiant užtikrinti Savivaldybės veiklos valdymo efektyvumą ir patenkinti vartotojų aptarnavimo lūkesčius, strateginiame plane numatomos priemonės, mažinančios administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims, užtikrinti sistemingą savivaldybės darbuotojų mokymąsi, gerinti savivaldybės veiklos planavimą ir valdymą, diegti modernius vadybos metodus, skatinti aktyvesnį bendradarbiavimą su visuomene, efektyviai valdyti ir atnaujinti savivaldybės valdomą ir nuomojamą turtą, diegti modernias informacines technologijas ir sistemas, plėtoti elektroninės valdžios ir elektroninės demokratijos priemones. Palangos savivaldybė jau dabar aktyviai dalyvauja ir toliau ketina dalyvauti panaudojant ES struktūrinę paramą, skiriamą veiklos efektyvumo didinimo priemonių bei kokybės vadybos modelių diegimui, siekiant užtikrinti plane numatomų strateginių tikslų įgyvendinimą.

6. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS

Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų veiklos plano strateginių tikslų priemonės yra atitinkamos programos sudedamosios dalys. Programa – atitinkamų Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano priemonių rinkinys. Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą sudaro 11 programų – Bendroji, Ūkio ir turto, Šventosios seniūnijos, Ekonominės plėtros, Aplinkos apsaugos, Statybos, Sveikatinimo, Kultūros, Švietimo, Socialinės apsaugos, Architektūros ir teritorijų planavimo (žr. 1–11 priedus). Kiekviena programa turi už programos įgyvendinimą atsakingą(-us) struktūrinį(-ius) padalinį(-ius) ir programos koordinatorių (žr. 12 priedą).

7. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIAI

Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano priemonių įgyvendinimas vertinamas matavimo rodikliais.

Nustatyti rodikliai:

• paprasti, pamatuojami, ambicingi, pasiekiami, orientuoti į tikslą;

• yra balansas tarp valdymo ir rezultatų rodiklių;

• matuoja veiklą, kuriai galima daryti įtaką.

Rekomenduojama rodiklius nustatyti atsižvelgiant į kriterijus:

• prasmingi – susiję su Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strategija;

• vertingi – matuoja tai, kas svarbiausia;

• įvairiapusiški – matuoja kokybę ir efektyvumą;

• susieti – su atsakingu Palangos miesto savivaldybės struktūriniu padaliniu;

• palyginami – įmanomas duomenų lyginimas;

• patikimi – paremti tiksliais ir patikimais duomenimis;

• paprasti.

Nustatytų rodiklių aprašymas susideda iš:

• pavadinimo;

• paaiškinimo;

• vieneto;

• vertinimo krypties; 

• matavimo periodo (3 metai).

Kiekvieno rodiklio planuojamos reikšmės kiekvienam matavimo periodui yra pateiktos atskiroje programoje, kuriai priklauso rodikliu (-iais) matuojama priemonė.
____________________________

Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų 

strateginio veiklos plano

1 priedas
2018 – 2020 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano

Bendroji programa (Nr. 1)
	1.
	      2018–2020 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

	 Programa
	 Prioritetas
	 Tikslas
	 Uždavinys
	Priemonė
	 Funkcinės kvalifikacijos kodas
	 Asignavimų valdytojo kodas
	Asignavimų valdytojo pavadinimas
	 Finansavimo šaltiniai
	      2018 m. išlaidų projektas
	      2019 m. išlaidų projektas
	      2020 m. išlaidų projektas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	01  
	2   
	1   
	4   
	2142                
	Techninių pažeidimų fiksavimo priemonių plėtra                                                                                                                                                                                                              
	03
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	45.000,0
	45.000,0
	60.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	45.000,0
	45.000,0
	60.000,0

	
	
	
	
	2143                
	Viešosios tvarkos laikymosi užtikrinimas                                                                                                                                                                                                                    
	03
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	1.000,0
	10.000,0
	10.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	1.000,0
	10.000,0
	10.000,0

	
	
	
	
	21431               
	Modernių viešųjų paslaugų vystymas, stiprinant gebėjimus, bendravimą ir bendradarbiavimą tarp vietos savivaldos ir policijos institucijų Vakarų Lietuvos-Kuržemės regionuose                                                                          
	03
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	45.000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei:
	 
	 
	 
	 
	45.000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	91.000,0
	55.000,0
	70.000,0

	
	
	Iš viso tikslui: 
	 
	 
	 
	 
	91.000,0
	55.000,0
	70.000,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	91.000,0
	55.000,0
	70.000,0

	
	3   
	2   
	1   
	3215                
	Interneto svetainės priežiūra                                                                                                                                                                                                                               
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	5.000,0
	15.000,0
	1.500,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	5.000,0
	15.000,0
	1.500,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	5.000,0
	15.000,0
	1.500,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	5.000,0
	15.000,0
	1.500,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	5.000,0
	15.000,0
	1.500,0

	
	4   
	1   
	1   
	4111                
	Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių mokymas                                                                                                                                                                                                         
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	5.000,0
	5.000,0
	5.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	5.000,0
	5.000,0
	5.000,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	5.000,0
	5.000,0
	5.000,0

	
	
	
	2   
	4121                
	Kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas ir plėtojimas                                                                                                                                                                                                      
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	41.000,0
	45.500,0
	33.385,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	41.000,0
	45.500,0
	33.385,0

	
	
	
	
	4122                
	Elektroninių paslaugų, teikiamų savivaldybėje, plėtra                                                                                                                                                                                                       
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	2.896,0
	2.896,0
	2.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(NBL)   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	2.896,0
	2.896,0
	2.000,0

	
	
	
	
	4124                
	Informacijos apsaugos sistemų diegimas ir atnaujinimas                                                                                                                                                                                                      
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	0,0
	0,0
	8.700,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	8.700,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	43.896,0
	48.396,0
	44.085,0

	
	
	
	4   
	4145                
	Vietinių rinkliavų administravimo sistemos tobulinimas ir kontrolė                                                                                                                                                                                          
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	48.896,0
	53.396,0
	49.085,0

	
	
	2   
	1   
	4211                
	Tarybos darbo organizavimas                                                                                                                                                                                                                                 
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	231.000,0
	233.900,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	231.000,0
	233.900,0
	0,0

	
	
	
	
	4212                
	Administracijos darbo organizavimas                                                                                                                                                                                                                         
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	1.826.550,0
	1.814.300,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(LL)    
	176,0
	175,0
	170,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(NBL)   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(SP)    
	400,0
	400,0
	400,0

	
	
	
	
	
	Administracijos darbo organizavimas                                                                                                                                                                                                                         
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	VB(SB)    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	1.827.126,0
	1.814.875,0
	570,0

	
	
	
	
	4213                
	Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas                                                                                                                                                                                                    
	06
	302290562
	Palangos miesto rinkliavų centras                           
	SB        
	210.800,0
	210.800,0
	210.800,0


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(LL)    
	5.291,0
	5.000,0
	5.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(PN)    
	5.000,0
	5.000,0
	5.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(SP)    
	45.000,0
	50.000,0
	50.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	266.091,0
	270.800,0
	270.800,0

	
	
	
	
	4214
	Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas                                                                                                                                                                               
	01
	188637147
	Kontrolės ir audito tarnyba                                 
	SB        
	76.900,0
	76.900,0
	76.900,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	76.900,0
	76.900,0
	76.900,0

	
	
	
	
	42151               
	Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti                                                                                                                                                                                                   
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	4.700,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	4.700,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	421510
	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą                                                                                                                                                                       
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	6.300,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	6.300,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	421511
	Civilinės saugos organizavimui                                                                                                                                                                                                                              
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	16.800,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	16.800,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	421512              
	Savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymui, naudojimui ir disponavimui juo patikėjimo teise                                                                                                                                
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	1.118,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	1.118,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	421514              
	Piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėti ir sprendimams dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti                                                                                                                 
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	700,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	700,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	42152               
	Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti                                                                                                                                                                                                
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	7.800,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	7.800,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	42153               
	Vaikų teisių apsaugai                                                                                                                                                                                                                                       
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	33.600,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	33.600,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	42154               
	Jaunimo teisių apsaugai                                                                                                                                                                                                                                     
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	13.300,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	13.300,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	42155               
	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei                                                                                                                                                                                                     
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	7.900,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	7.900,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	42156               
	Civilinės būklės aktams registruoti                                                                                                                                                                                                                         
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	21.900,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	21.900,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	42157               
	Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti                                                                                                                                                                                        
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	300,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	300,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	42158               
	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti                                                                                                                                               
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	2.600,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	2.600,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	42159               
	Duomenims į suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti                                                                                                                                                                          
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	600,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	600,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	4216                
	Mero fondas                                                                                                                                                                                                                                                 
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	5.000,0
	5.000,0
	5.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	5.000,0
	5.000,0
	5.000,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	2.523.735,0
	2.401.475,0
	353.270,0

	
	
	
	2   
	4221                
	Palūkanų mokėjimas                                                                                                                                                                                                                                          
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	80.000,0
	80.000,0
	80.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	80.000,0
	80.000,0
	80.000,0

	
	
	
	
	42210               
	Atstovavimas savivaldybei teismuose, teismo sprendimų vykdymas                                                                                                                                                                                              
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	9.000,0
	10.000,0
	10.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	9.000,0
	10.000,0
	10.000,0

	
	
	
	
	4222                
	Paskolų grąžinimas                                                                                                                                                                                                                                          
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(NBL)   
	0,0

850.000,0
	0,0

780.000,0
	0,0

750.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	850.000,0
	780.000,0
	750.000,0

	
	
	
	
	4223                
	Grąžinama išperkamosios nuomos suma                                                                                                                                                                                                                         
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	71.950,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	71.950,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	4225                
	Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas                                                                                                                                                                                                        
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	5.800,0
	5.800,0
	5.800,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	5.800,0
	5.800,0
	5.800,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	1.016.750,0
	875.800,0
	845.800,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	3.540.485,0
	3.277.275,0
	1.199.070,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	3.589.381,0
	3.330.671,0
	1.248.155,0

	Iš viso programai:
	 
	 
	 
	 
	3.685.381,0
	3.400.671,0
	1.319.655,0

	IŠ VISO:
	3.685.381,0
	3.400.671,0
	1.319.655,0


	Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

	2.  IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS         PROGRAMA Nr.01

	Finansavimo šaltinis
	Pavadinimas
	2018 m. išlaidų projektas
	2019 m. išlaidų projektas
	2020 m. išlaidų projektas

	1
	2
	3
	4
	5

	SB
	Savivaldybės biudžetas
	2.661.896,0
	2.560.096,0
	509.085,0

	SB(LL)
	Nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis
	5.467,0
	5.175,0
	5.170,0

	SB(NBL)
	Savivaldybės nepanaudotų biudžeto lėšų likutis
	850.000,0
	780.000,0
	750.000,0

	SB(PN)
	Pajamos už patalpų nuomą
	5.000,0
	5.000,0
	5.000,0

	SB(SP)
	Pajamos už teikiamas paslaugas
	45.400,0
	50.400,0
	50.400,0

	SB(VB)
	VB dotacija savivaldybės deleguotoms funkcijoms
	117.618,0
	0,0
	0,0

	VB(SB)
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija
	0,0
	0,0
	0,0

	IŠ VISO:
	3.685.381,0
	3.400.671,0
	1.319.655,0


2018 –2020 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano matavimo rodikliai

Bendroji programa (Nr. 1)

	3.        2018 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ                     PROGRAMA Nr. 01

	Kodas
	Priemonės pavadinimas
	Rodiklio pavadinimas
	Rodiklio paaiškinimas
	Mato vnt. 
	2018
	2019
	2020

	
	
	
	
	
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2142
	Techninių pažeidimų fiksavimo priemonių plėtra
	Įsigytų techninių pažeidimų fiksavimo priemonių skaičius
	Palangos miesto vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo paslauga
	 
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	2143
	Viešosios tvarkos laikymosi užtikrinimas
	Pagaminti prevencinio pobūdžio stendai ir atmintinės poilsiautojams 
	Stendai poilsiautojams ir Palangos miesto gyventojams apie teisėtvarkos pažeidimų prevenciją bei saugaus poilsio užtikrinimą 
	vnt.
	10
	10
	10
	0
	10
	0

	
	
	
	Dalomoji medžiaga poilsiautojams ir Palangos miesto gyventojams apie teisėtvarkos pažeidimų prevenciją bei saugaus poilsio užtikrinimą 
	vnt.
	10000
	10000
	10000
	0
	10000
	0

	
	
	Sodybviečių, kur teikiama pagalba, skaičius
	Skubios pagalbos suteikimas gyvenantiems atokesnėse vietovėse
	vnt.
	10
	10
	10
	0
	10
	0

	
	
	Elektroninių mokėjimo kortelių skaitytuvų, naudojamų baudoms už nustatytus viešosios tvarkos pažeidimus sumokėti, skaičius
	Elektroniniai mokėjimo kortelių skaitytuvai, kurių pagalba inicijuojami atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis, naudojami baudoms už nustatytus viešosios tvarkos pažeidimus sumokėti
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Viešosios tvarkos skyriaus darbo priemonių atnaujinimas
	Spec. liemenės, kepurės
	vnt.
	0
	0
	8
	0
	0
	0

	
	
	
	Radijo ryšio priemonės, žiūronai
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Žieminės, pavasarinės striukės
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Spausdintuvas, fotoaparatas, nešiojamasis kompiuteris
	vnt.
	0
	0
	2
	0
	0
	0

	
	
	
	Kopijavimo aparatas
	vnt.
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	
	
	
	Megztiniai, marškiniai, kelnės, Polo marškinėliai
	vnt.
	0
	0
	16
	0
	0
	0

	3215
	Interneto svetainės priežiūra
	Palangos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.palanga.lt) atnaujinimas pagal LR Vyriausybės nutarimą „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“.
	Svetainės atnaujinimo (naujos svetainės kūrimo) paslaugos pirkimas
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ patvirtintais reikalavimais prižiūrėti Palangos miesto savivaldybės svetainę (www.palanga.lt) 
	vnt.
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	4111
	Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių mokymas
	Klausytojų skaičius kvalifikacijos tobulinime
	Tarybos narių, Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, bendras klausytojų skaičius
	vnt.
	200
	0
	200
	0
	200
	0

	4121
	Kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas ir plėtojimas
	Atnaujintų, naujai kompiuterizuotų darbo vietų skaičius
	Kontoros aptarnavimas – 4400; Teisės aktų aktualizavimas (apie 3000 dok. per metus) – 4700; Bazinės balsavimo ir diskusijų valdymo programinės įrangos priežiūra – 3300; Interneto puslapio turto valdymo (TVS) ir posėdžių valdymo (POVAS) sistemų atnaujinimo ir aptarnavimo paslauga – 3000; Duomenų centro „IBM BladeCenterS“ ir 3 vnt. tarnybinių stočių „IBM BladeCenter HS22“ techninės ir programinės įrangos garantijos išplėtimas 1 metams. Gamintojo užtikrinamas paslaugos lygis – 24X7X4 (24 val. per parą, 7 d. per savaitę, reagavimo laikas – 4 val.) paslauga – 3100; Kompiuterinės įrangos remonto paslauga – 2800; Asmens duomenų apsaugos auditas; DVS „Kontora“ papildymas moduliu „Raštinė“ ir priežiūros paslauga – 4000; Valstybinės žemės nuomos mokesčio ir rinkliavų administravimo sistema „MORI“ - 6200; Biudžeto programos priežiūra – 800; SVP modulio palaikymas – 1452, MASIS 3 versijos palaikymas (bdž) – 7233.
	vnt.
	12
	0
	12
	0
	12
	0

	4122
	Elektroninių paslaugų, teikiamų savivaldybėje, plėtra
	Veikiančių viešųjų interneto prieigų skaičius
	Viešosios interneto prieigos veikia nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.: Centrinėje aikštėje, J. Žemaičio skvere, S. Dariaus ir S. Girėno g. (prie Kupetos), J. Basanavičiaus g., Jūratės ir Kastyčio skvere, Vytauto g. ir Jūratės g. kampe, Jūratės g. skvere, Šventosios seniūnijos centre, Žvejų g. pabaigoje (žaidimo aikštelėje) skvere
	vnt.
	7
	0
	7
	0
	7
	0

	
	
	Priemonės, mažinančios administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims
	Plėtojant teikiamas administracines paslaugas Palangos miesto savivaldybėje lizingo būdu įsigyjami nauji kompiuteriai (mokamos sumos proc.)
	proc.
	30
	0
	40
	0
	0
	0

	
	
	
	Atliktų programinės įrangos atnaujinimo darbų skaičius
	vnt.
	2
	0
	2
	0
	2
	0

	4124
	Informacijos apsaugos sistemų diegimas ir atnaujinimas
	Antivirusinės programos licencijos
	Galiojančių licencijų skaičius (kompiuterinių duomenų srauto skenavimo nuo virusinių programų įrengimas: „Panda GateDefenderPerforma“ 150 licencijų atnaujinimas) 
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	150
	150

	4145
	Vietinių rinkliavų administravimo sistemos tobulinimas ir kontrolė
	Išduotų leidimų skaičius
	Leidimai pagal vietines rinkliavas
	vnt.
	920
	0
	950
	0
	950
	0

	4211
	Tarybos darbo organizavimas
	Darbo užmokesčio fondo pokytis
	Plėtojamas išlaidų, skirtų paslaugoms, susijusioms su Tarybos nario veikla apmokėti, fondo pokytis apskaičiuojamas lyginant su praėjusiu laikotarpiu
	proc.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4212
	Administracijos darbo organizavimas
	Darbuotojų skaičius
	Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius
	vnt.
	110
	0
	110
	0
	110
	0

	
	
	Darbo užmokesčio fondo pokytis
	Darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu 
	proc.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4213
	Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas
	Darbo užmokesčio fondo procentinis pokytis
	Darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu
	proc.
	4,3
	0
	2,6
	0
	1,2
	0

	
	
	Veikiančių įstaigų skaičius
	RC veiklos užtikrinimas (ryšių, pašto, transporto išlaikymo išlaidos, apranga, ilgalaikio turto įsigijimas, kt. prekės ir paslaugos)
	vnt.
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	4214
	Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas
	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įgyvendinimas
	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas derinamas su kontrolės komitetu, plano įgyvendinimo ataskaita pateikiama kitų kalendorinių metų pradžioje
	proc.
	100
	0
	100
	0
	100
	0

	4215
	Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas
	Valstybės deleguotų funkcijų vykdymas
	Lėšų, skirtų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu
	proc.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4216
	Mero fondas
	Finansuotų priemonių skaičius
	Planuojamas išlaidų, skirtų reprezentacijai apmokėti, fondo pokytis apskaičiuojamas lyginant su praėjusiu laikotarpiu
	proc.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4221
	Palūkanų mokėjimas
	Įsipareigojimų įvykdymo procentas
	Palūkanų mokėjimas už banko ilgalaikes paskolas ir išperkamąją nuomą
	proc.
	100
	0
	100
	0
	100
	0

	42210
	Atstovavimas savivaldybei teismuose, teismo sprendimų vykdymas
	Atstovavimas teismuose
	Išlaidos, susijusios su sprendimų vykdymu
	vnt.
	100
	0
	100
	0
	100
	0

	4222
	Paskolų grąžinimas
	Gražintų paskolų dalis procentais
	Ilgalaikių paskolų, grąžinamų bankams, dalis iš savivaldybės biudžetų asignavimų (iki proc.).
	proc.
	5
	0
	5
	0
	5
	0

	4223
	Grąžinama išperkamosios nuomos suma
	Grąžinama išperkamosios nuomos dalis procentais (per metus)
	Lizingu įsigyti 2 automobiliai (savivaldybė, RC), išmokant lizingą per 5 metus
	proc.
	17
	0
	20
	0
	20
	0

	
	
	
	Lizingu įsigyti kompiuteriai, išmokant lizingą per 3 metus
	proc.
	33,3
	0
	33,3
	0
	33,3
	0

	4225
	Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas
	Finansuotų priemonių skaičius
	Galimybių vykdyti nenumatytas priemones (iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo) užtikrinimas
	vnt.
	10
	0
	10
	0
	10
	0


____________________________

Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų 

strateginio veiklos plano

2 priedas
2018–2020 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano

Ūkio ir turto programa (Nr. 2)

	1.
	      2018–2020 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

	 Programa
	 Prioritetas
	 Tikslas
	 Uždavinys
	Priemonė
	 Funkcinės kvalifikacijos kodas
	 Asignavimų valdytojo kodas
	Asignavimų valdytojo pavadinimas
	 Finansavimo šaltiniai
	      2018 m. išlaidų projektas
	      2019 m. išlaidų projektas
	      2020 m. išlaidų projektas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	02  
	1   
	2   
	2   
	1223                
	Socialinio būsto įsigijimas                                                                                                                                                                                                                                 
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(LL)    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	10
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	ES        
	57.900,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(LL)    
	207.304,0
	100.000,0
	80.000,0

	
	
	
	
	
	Socialinio būsto įsigijimas ir tinkamas eksploatavimas                                                                                                                                                                                                      
	10
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	265.204,0
	100.000,0
	80.000,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	265.204,0
	100.000,0
	80.000,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	265.204,0
	100.000,0
	80.000,0

	
	
	4   
	2   
	1426                
	Palangos Birutės parko tvarkymas                                                                                                                                                                                                                            
	04
	190276615
	Palangos botanikos parkas                                   
	SB        
	266.300,0
	266.300,0
	266.300,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(PN)    
	41.500,0
	41.500,0
	41.500,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(SP)    
	35.000,0
	36.000,0
	36.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(LL)    
	7.149,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	349.949,0
	343.800,0
	343.800,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	349.949,0
	343.800,0
	343.800,0

	
	
	
	3   
	1435                
	Sudaryti sąlygas lankyti kultūros objektus                                                                                                                                                                                                                  
	08
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	8.200,0
	8.200,0
	8.200,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	8.200,0
	8.200,0
	8.200,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	8.200,0
	8.200,0
	8.200,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	358.149,0
	352.000,0
	352.000,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	623.353,0
	452.000,0
	432.000,0

	
	2   
	1   
	1   
	2112                
	Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas                                                                                                                                                                                                               
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	300.000,0
	710.000,0
	715.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(NBL)   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	300.000,0
	710.000,0
	715.000,0

	
	
	
	
	2113                
	Naujų vaikų žaidimų, sporto aikštelių ir įrenginių įrengimas                                                                                                                                                                                                
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	3.000,0
	2.000,0
	3.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	3.000,0
	2.000,0
	3.000,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	303.000,0
	712.000,0
	718.000,0

	
	
	
	3   
	21310               
	Miesto apšvietimo užtikrinimas ir modernizavimas                                                                                                                                                                                                            
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	151.000,0
	151.000,0
	151.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	151.000,0
	151.000,0
	151.000,0

	
	
	
	
	2136                
	Aplinkos tvarkymas                                                                                                                                                                                                                                          
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	1.600.000,0
	1.850.000,0
	1.900.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(NBL)   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	1.600.000,0
	1.850.000,0
	1.900.000,0

	
	
	
	
	2138                
	Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimas                                                                                                                                                                                                   
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	730.000,0
	735.000,0
	740.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(LL)    
	18.715,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	748.715,0
	730.000,0
	740.000,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	2.499.715,0
	2.731.000,0
	2.791.000,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	2.802.715,0
	3.443.000,0
	3.509.000,0

	
	
	2   
	3   
	22313               
	Darnaus judumo sistemos vystymas Palangos mieste                                                                                                                                                                                                            
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	ES        
	11.390,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB        
	9.000,0
	450.000,0
	550.000,0

	
	
	
	
	
	
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	KPP       
	103.000,0
	70.000,0
	60.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	123.390,0
	520.000,0
	610.000,0

	
	
	
	
	2238                
	Šaligatvių remontas                                                                                                                                                                                                                                         
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	KPP       
	141.500,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB        
	0,0
	100.000,0
	100.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	141.500,0
	100.000,0
	100.000,0

	
	
	
	
	2239                
	Kelių priežiūros darbų atlikimas                                                                                                                                                                                                                            
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	KPP       
	130.000,0
	125.000,0
	125.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB        
	25.000,0
	20.000,0
	20.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	155.000,0
	145.000,0
	145.000,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	419.890,0
	765.000,0
	855.000,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	419.890,0
	765.000,0
	855.000,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	3.222.605,0
	4.208.000,0
	4.364.000,0

	
	3   
	1   
	1   
	3113                
	Aktyvios darbo rinkos užimtumo ir nedarbo mažinimo politikos įgyvendinimas                                                                                                                                                                                  
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	36.400,0
	36.000,0
	36.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	36.400,0
	36.000,0
	36.000,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	36.400,0
	36.000,0
	36.000,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	36.400,0
	36.000,0
	36.000,0

	
	
	3   
	2   
	3321                
	Palangos Birutės parko materialinės bazės atnaujinimas                                                                                                                                                                                                      
	04
	190276615
	Palangos botanikos parkas                                   
	SB        
	0,0
	35.000,0
	20.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	0,0
	35.000,0
	20.000,0

	
	
	
	
	3325                
	Paplūdimių infrastruktūros gerinimas                                                                                                                                                                                                                        
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	5.800,0
	5.800,0
	5.800,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	5.800,0
	5.800,0
	5.800,0

	
	
	
	
	3327                
	Viešajam naudojimui skirto inventoriaus įsigijimas                                                                                                                                                                                                          
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	16.224,0
	170.000,0
	165.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(NBL)   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	16.224,0
	170.000,0
	165.000,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	22.024,0
	210.800,0
	190.800,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	22.024,0
	210.800,0
	190.800,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	58.424,0
	246.800,0
	226.800,0

	
	4   
	1   
	3   
	4134                
	Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto inventorizavimas ir racionalus valdymas                                                                                                                                                                   
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	12.000,0
	15.000,0
	15.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	12.000,0
	15.000,0
	15.000,0

	
	
	
	
	4135                
	Savivaldybės turto tinkamas eksploatavimas                                                                                                                                                                                                                  
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(PN)    
	0,0

75.000,0
	0,0

75.000,0
	0,0

75.000,0

	
	
	
	
	
	
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	6.143,0
	1.143,0
	1.143,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(LL)    
	215.759,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	296.902,0
	76.143,0
	76.143,0

	
	
	
	
	4137                
	Finansinio turto įsigijimas                                                                                                                                                                                                                                 
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(NBL)   
	100.000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	100.000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	408.902,0
	91.143,0
	91.143,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	408.902,0
	91.143,0
	91.143,0

	
	
	
	
	4215                
	Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas                                                                                                                                                                                                         
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	5.200,0
	5.200,0
	5.200,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	5.200,0
	5.200,0
	5.200,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	5.200,0
	5.200,0
	5.200,0

	
	
	
	2   
	4223                
	Grąžinama išperkamosios nuomos suma                                                                                                                                                                                                                         
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	13.250,0
	13.250,0
	13.250,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	13.250,0
	13.250,0
	13.250,0

	
	
	
	
	4227                
	Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą mokėjimas                                                                                                                                                                                                        
	10
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	70.000,0
	70.000,0
	36.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	70.000,0
	70.000,0
	36.000,0

	
	
	
	
	4228                
	Kompensacijų už vežėjo nuostolius mokėjimas                                                                                                                                                                                                                 
	10
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	100.000,0
	100.000,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	100.000,0
	100.000,0
	0,0

	
	
	
	
	4229                
	Žmonių saugumo vandenyje užtikrinimas                                                                                                                                                                                                                       
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	200.000,0
	200.000,0
	20.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	200.000,0
	200.000,0
	20.000,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	383.250,0
	383.250,0
	69.250,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	388.450,0
	388.450,0
	74.450,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	797.352,0
	479.593,0
	165.593,0

	Iš viso programai:
	 
	 
	 
	 
	4.701.734,0
	5.386.393,0
	5.188.393,0

	IŠ VISO:
	4.701.734,0
	5.386.393,0
	5.188.393,0


	Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

	2.  IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS         PROGRAMA Nr.02

	Finansavimo šaltinis
	Pavadinimas
	2018 m. išlaidų projektas
	2019 m. išlaidų projektas
	2020 m. išlaidų projektas

	1
	2
	3
	4
	5

	ES
	ES lėšos
	69.290,0
	0,0
	0,0

	KPP
	Kelių priežiūros ir plėtros programa
	374.500,0
	195.000,0
	185.000,0

	SB
	Savivaldybės biudžetas
	3.515.917,0
	4.897.693,0
	4.729.693,0

	SB(LL)
	Nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis
	448.927,0
	100.000,0
	80.000,0

	SB(NBL)
	Savivaldybės nepanaudotų biudžeto lėšų likutis
	100.000,0
	0,0
	0,0

	SB(PN)
	Pajamos už patalpų nuomą
	116.500,0
	116.500,0
	116.500,0

	SB(SP)
	Pajamos už teikiamas paslaugas
	35.000,0
	36.000,0
	36.000,0

	SB(VB)
	VB dotacija savivaldybės deleguotoms funkcijoms
	41.600,0
	41.200,0
	41.200,0

	VB(SB)
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija
	0,0
	0,0
	0,0

	IŠ VISO:
	4.690.344,0
	5.386.393,0
	5.188.393,0

	
	
	
	
	


2018–2020 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano matavimo rodikliai

Ūkio ir turto programa (Nr. 2)

	3.        2018 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ                     PROGRAMA Nr. 02 

	Kodas
	Priemonės pavadinimas
	Rodiklio pavadinimas
	Rodiklio paaiškinimas
	Mato vnt. 
	2018
	2019
	2020

	
	
	
	
	
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1223
	Socialinio būsto įsigijimas
	Įsigytų socialinių būstų skaičius
	 
	vnt.
	5
	0
	3
	0
	2
	0

	1426
	Palangos Birutės parko tvarkymas
	Tvarkomas Palangos Birutės parko plotas
	 
	ha
	103
	0
	103
	0
	103
	0

	
	
	Dirbančiųjų skaičius
	Nuolatinei parko priežiūros veiklai vykdyti reikalingas darbuotojų skaičius (36 darbuotojai išlaikomi ir biudžeto ir 2 iš programos lėšų).
	žm.
	38
	0
	38
	0
	38
	0

	1435
	Sudaryti sąlygas lankyti kultūros objektus
	Kultūros paveldo objektų skaičius
	Palangos miesto Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios šildymo užtikrinimas.
	vnt.
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	2112
	Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas
	Tvarkomų kiemų skaičius.
	Daugiabučių namų kiemuose reikia tvarkyti asfaltbetonio dangą, šaligatvius, apšvietimą, mažąją architektūrą, aplinką, prie namų įrengti papildomas automobilių stovėjimo aikšteles. 
	vnt.
	10
	0
	10
	0
	10
	0

	2113
	Naujų vaikų žaidimų, sporto aikštelių ir įrenginių įrengimas
	Naujai įrengti su vaikų žaidimais ir sportine veikla susiję įrenginiai
	Viešosiose erdvėse planuojama įrengti naujas vaikų žaidimo, sporto aikšteles ir įrenginius (2018 m. – Medžiotojų g. įrenginiai)
	vnt.
	3
	0
	2
	0
	1
	0

	21310
	Miesto apšvietimo užtikrinimas ir modernizavimas
	Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis pokytis
	Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.
	proc.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Miesto apšvietimo sistemos modernizavimas
	Modernizuotų gatvių apšvietimo pultų procentas
	proc.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2133
	Gyvūnų vedžiojimo aikštelių įrengimas
	Atliktų darbų procentas.
	Planuojama parengti detaliuosius ir techninius projektus bei atlikti aikštelių įrengimo darbus.
	Proc.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Įrengtų aikštelių skaičius.
	Planuojama įrengti 3 gyvūnų vedžiojimo aikšteles: 2 Palangoje, 1 Šventojoje.
	Vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Įrengtų šiukšliadėžių skaičius.
	Planuojamų įrengti specialių šiukšliadėžių su maišelių talpykla skaičius.
	Vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2136
	Aplinkos tvarkymas
	Valomos teritorijos plotas.
	Miesto gatvių, priebordiūrinės dalies, šaligatvių valymas.
	kv. m
	1093500
	0
	1093500
	0
	1093500
	0

	
	
	Išvežtų šiukšlių kiekis.
	Atliekų ir šiukšlių išvežimas.
	t
	1200
	0
	1200
	0
	1200
	0

	
	
	Prižiūrėtų želdynų plotas.
	Gazonų, gėlynų, krūmų, gyvatvorių priežiūra.
	Kv. m.
	600000
	0
	600000
	0
	600000
	0

	
	
	Suremontuoto inventoriaus kiekis.
	Kasmet remontuojamos persirengimo kabinos, suolai, šiukšliadėžės.
	Vnt.
	185
	0
	185
	0
	185
	0

	
	
	Suremontuotų medinių takų plotas.
	Kasmet remontuojami mediniai takai kopose.
	Kv. m
	600
	0
	600
	0
	600
	0

	
	
	Atnaujinamų ir naujai pastatomų kelio ženklų, ženklų su gatvių pavadinimais ir ženklų stovų skaičius. 
	Einamaisiais metais atnaujinamų ir naujai pastatomų kelio ženklų, ženklų su gatvių pavadinimais ir ženklų stovų skaičius. 
	Vnt.
	200
	0
	200
	0
	200
	0

	2138
	Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimas
	Išvežtų buitinių atliekų (iš juridinių ir fizinių asmenų) kiekis
	Buitinių atliekų surinkimas iš juridinių ir fizinių asmenų ir išvežimas į Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro sąvartyną.
	t
	9000
	0
	9000
	0
	9000
	0

	22313
	Darnaus judumo sistemos vystymas Palangos mieste
	Iškilių pėsčiųjų perėjų įrengimas
	Iškilių pėsčiųjų perėjų įrengimas sankryžose: Plytų g. ir Vasario 16-osios g.; Ganyklų g. ir Senojo Turgaus g.; Medvalakio g. ir Pavėsio take
	Vnt.
	3
	0
	3
	0
	0
	0

	
	
	Dviračių takų apšvietimo įrengimas.
	Dviračių takų nuo Malūno g. iki Ligoninės g. apšvietimo įrengimas, atramų sk.
	Vnt.
	46
	0
	40
	0
	0
	0

	
	
	
	Dviračių tako nuo Naglio kalno iki Lino tako apšvietimas, atramų sk. 
	Vnt.
	12
	0
	10
	0
	0
	0

	
	
	Darnaus judumo plane numatytų priemonių įgyvendinimas.
	Parengto Darnaus judumo Palangos mieste priemonių plano įgyvendinimas
	Proc.
	10
	0
	60
	0
	100
	0

	
	
	Elektromobilių įkrovimo aikštelių įrengimas Palangos mieste.
	Įrengtų elektromobilių įkrovimo aikštelių Palangos mieste skaičius (2018 m. viena Šventosios aikštės prieigose, kita Kretingos g. 25 šalia baseino – koef. 9000 Eur).
	Vnt.
	2
	2
	2
	0
	0
	0

	
	
	Palangos miesto vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas.
	Priemonių parko atnaujinimas įsigyjant elektra varomą autobusą.
	Vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Dviračio tako atskyrimas papildomomis eismo saugumo priemonėmis (2,1 km) ir automobilių parkavimo vietų pažymėjimas termoplastiku.
	Dviračio tako atskyrimas papildomomis eismo saugumo priemonėmis (2,1 km) ir automobilių parkavimo vietų pažymėjimas Vytauto g. termoplastiku.
	Vnt.
	2
	
	2
	0
	2
	0

	2238
	Šaligatvių remontas
	Suremontuotų šaligatvių plotas.
	Vanagupės g. šaligatvio remontas.
	Kv. m
	155
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Medžiotojų g. nuo L. Vaineikio g. šaligatvio remontas.
	Kv. m
	700
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Plytų g. (nuo S. Dariaus ir S. Girėno g.) šaligatvio remontas.
	Kv. m
	676
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	J. Simpsono g. tarp Birutės ir Meilės alėjos šaligatvio remontas. 
	Kv. m
	974
	0
	0
	0
	0
	0

	2239
	Kelių priežiūros darbų atlikimas
	Žvyro dangos taisymo plotas.
	Žvyro dangos gatvių remontas, stiprinimas skalda: Palangos kapinės ir Vilimiškės kelias (4400 kv.m); Kankorėžių g. (1350 kv.m); Tuopų g. (900 kv.m); Bendrovių g., Paliepgirio kelias, Kurorto g. (atskiros atkarpos), Sermiesčio g. (7170 kv.m). 
	Kv. m
	3600
	0
	0
	0
	0
	0

	3113
	Aktyvios darbo rinkos užimtumo ir nedarbo mažinimo politikos įgyvendinimas
	Asmenų, dirbančių viešuosius darbus, skaičius.
	Darbo rinkos politikos priemonių bei gyventojų užimtumo programų įgyvendinimas.
	Vnt.
	31
	31
	0
	0
	0
	0

	3321
	Palangos Birutės parko materialinės bazės atnaujinimas
	Viešojo naudojimo konteinerinio tipo tualeto įrengimas.
	 
	Vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Įsigyto / atnaujinto inventoriaus skaičius.
	Žolės pjovimo traktoriaus įsigijimas.
	Vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3325
	Paplūdimių infrastruktūros gerinimas
	Mėlynosios vėliavos paplūdimių skaičius.
	 
	Vnt.
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	
	
	Paplūdimių, įrengtų ir veikiančių pagal Mėlynosios vėliavos reikalavimus, ilgis. 
	Kasmet Mėlynoji vėliava suteikiama Birutės parko 500 m. paplūdimio ruožui.
	m
	500
	0
	500
	0
	500
	0

	3327
	Viešajam naudojimui skirto inventoriaus įsigijimas
	Viešajam naudojimui įsigyto inventoriaus skaičius. 
	Jūros tilto medinių turėklų keitimas.
	Vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Šiukšlių dėžių.
	Vnt.
	0
	0
	40
	0
	0
	40

	
	
	
	Persirengimo kabinų.
	Vnt.
	0
	0
	40
	0
	0
	40

	
	
	
	Dviračių stovų.
	Vnt.
	0
	0
	40
	0
	0
	40

	
	
	
	Medinių takų.
	Kv. m
	0
	0
	450
	0
	0
	450

	
	
	
	Konteinerinių tualetų nuoma.
	Vnt.
	8
	0
	8
	0
	8
	0

	3328
	Miesto turizmo infrastruktūros objektų projektų įgyvendinimas
	Įgyvendintų projektų skaičius.
	Gruzinų parko projekto įgyvendinimas.
	Vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4134
	Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto inventorizavimas ir racionalus valdymas
	Inventorizuotų objektų skaičius.
	Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylų sudarymas arba tikslinimas (2018 m. planuojama inventorizuoti 12 km vandens nuotekų tinklų).
	Vnt.
	5
	0
	5
	0
	5
	0

	
	
	Informacijos pateikimas (reklamavimas) apie parduodamus savivaldybės objektus.
	Skelbimų apie parduodamą turtą skaičius.
	Vnt.
	5
	0
	5
	0
	5
	0

	
	
	Įregistruotų objektų skaičius.
	VĮ Registrų centre įregistruotų (patikslintų) nekilnojamojo turto objektų, juridinių faktų ir vertinimo ataskaitų skaičius.
	Vnt.
	25
	0
	25
	0
	25
	0

	4135
	Savivaldybės turto tinkamas eksploatavimas
	Remontuotų objektų skaičius.
	Vykdomas turto naudojimas, saugojimas, prižiūrėjimas ir remontas.
	Vnt.
	10
	0
	10
	0
	10
	0

	
	
	Saugomų objektų skaičius.
	Apsaugos tarnybos paslaugų apmokėjimas.
	Vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Savivaldybės objektų techninė priežiūra.
	Palangos miesto savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių techninė priežiūra ir paslaugų ekspertizės paslaugos.
	Vnt.
	16
	16
	0
	0
	0
	0

	
	
	Įsigytų objektų skaičius.
	Visuomenės poreikiams reikalingo nekilnojamojo turto įsigijimas.
	Kv. m
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4137
	Finansinio turto įsigijimas
	Sporto komplekso (teniso kortų) perėmimas
	 
	Vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	4215
	Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas
	Asmenų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, skaičius. 
	Asmenims, besinaudojantiems fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančiu būstu, tačiau esantiems eilėje socialiniam būstui išsinuomoti, kompensuojama dalis būsto nuomos.
	Vnt.
	12
	0
	12
	0
	12
	0

	4223
	Grąžinama išperkamosios nuomos suma
	Grąžinama išperkamosios nuomos dalis procentais (per metus).
	Lizingu įsigyti vieną bortinį automobilį Botanikos parkui, išmokant lizingą per 2 metus. 
	Proc.
	45
	0
	0
	0
	0
	0

	4227
	Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą mokėjimas
	Pervežtų keleivių skaičius maršrutu Palanga–Klaipėda–Palanga.
	 
	Vnt.
	36000
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Pervežtų keleivių skaičius Palangos savivaldybės teritorijoje.
	 
	Vnt.
	1000
	0
	0
	0
	0
	0

	4228
	Kompensacijų už vežėjo nuostolius mokėjimas
	Visuomenėje  pripažintų būtinų maršrutų skaičius.
	 
	Vnt.
	4
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Apmokėjimas vežėjui už keleivių vežimą vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobuso maršrutais, kilometrų skaičius.
	
	km
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4229
	Žmonių saugumo vandenyje užtikrinimas
	Gelbėtojų prižiūrimo paplūdimio ilgis.
	 
	m
	9800
	0
	9800
	0
	9800
	0


_________________

Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų 

strateginio veiklos plano

3 priedas
2018–2020 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano

Šventosios seniūnijos programa (Nr. 3)

	1.
	      2018–2020 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

	 Programa
	 Prioritetas
	 Tikslas
	 Uždavinys
	Priemonė
	 Funkcinės kvalifikacijos kodas
	 Asignavimų valdytojo kodas
	Asignavimų valdytojo pavadinimas
	 Finansavimo šaltiniai
	      2018 m. išlaidų projektas
	      2019 m. išlaidų projektas
	      2020 m. išlaidų projektas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11
	13
	14

	03  
	2   
	1   
	2   
	21231               
	Dotacijos melioracijai (ŽŪM)                                                                                                                                                                                                                                
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	9.000,0
	8.000,0
	8.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	9.000,0
	8.000,0
	8.000,0

	
	
	
	
	21232               
	Dotacija polderiams eksploatuoti (ŽŪM)                                                                                                                                                                                                                      
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	59.000,0
	52.000,0
	52.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	59.000,0
	52.000,0
	52.000,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	68.000,0
	60.000,0
	60.000,0

	
	
	
	3   
	21310               
	Miesto apšvietimo užtikrinimas                                                                                                                                                                                                                              
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	28.700,0
	34.000,0
	35.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	28.700,0
	34.000,0
	35.000,0

	
	
	
	
	2136                
	Aplinkos tvarkymas                                                                                                                                                                                                                                          
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	300.000,0
	500.000,0
	500.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(NBL)   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	300.000,0
	500.000,0
	500.000,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	328.700,0
	534.000,0
	535.000,0

	
	
	Iš viso tikslui: 
	 
	 
	 
	 
	396.700,0
	594.000,0
	595.000,0

	
	
	2   
	3   
	22310               
	Šventosios seniūnijos infrastruktūros plėtra                                                                                                                                                                                                                
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	KPP       
	220.000,0
	200.000,0
	200.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB        
	0,0
	10.000,0
	10.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(NBL)   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	220.000,0
	210.000,0
	210.000,0

	
	
	
	
	223101              
	Šventosios žuvininkystės regiono vietos strategijos įgyvendinimas                                                                                                                                                                                           
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	6.000,0
	4.000,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	6.000,0
	4.000,0
	0,0

	
	
	
	
	22314               
	Miesto viešųjų erdvių (aikščių) įrengimas                                                                                                                                                                                                                   
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	KPP       
	200.000,0
	800.000,0
	600.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB        
	52.600,0
	20.000,0
	20.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	252.600,0
	820.000,0
	620.000,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	478.600,0
	1.034.000,0
	830.000,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	478.600,0
	1.034.000,0
	830.000,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	875.300,0
	1.628.000,0
	1.425.000,0

	
	3   
	3   
	2   
	3324                
	Viešojo naudojimo konteinerinio tipo tualetų projektavimas, nuoma / įsigijimas ir montavimas                                                                                                                                                                
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	3.000,0
	3.000,0
	3.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	3.000,0
	3.000,0
	3.000,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	3.000,0
	3.000,0
	3.000,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	3.000,0
	3.000,0
	3.000,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	3.000,0
	3.000,0
	3.000,0

	
	4   
	2   
	1   
	421513              
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti (Šventosios seniūnija) (ŽŪM)                                                                                                                                                                                                  
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	25.000,0
	24.100,0
	24.100,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	25.000,0
	24.100,0
	24.100,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	25.000,0
	24.100,0
	24.100,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	25.000,0
	24.100,0
	24.100,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	25.000,0
	24.100,0
	24.100,0

	Iš viso programai:
	 
	 
	 
	 
	903.300,0
	1.655.100,0
	1.452.100,0

	IŠ VISO:
	903.300,0
	1.655.100,0
	1.452.100,0


	Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

	2.  IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS         PROGRAMA Nr.03

	Finansavimo šaltinis
	Pavadinimas
	2018 m. išlaidų projektas
	2019 m. išlaidų projektas
	2020 m. išlaidų projektas

	1
	2
	3
	4
	5

	KPP
	Kelių priežiūros ir plėtros programa
	420.000,0
	1.000.000,0
	800.000,0

	SB
	Savivaldybės biudžetas
	390.300,0
	571.000,0
	568.000,0

	SB(NBL)
	Savivaldybės nepanaudotų biudžeto lėšų likutis
	0,0
	0,0
	0,0

	SB(VB)
	VB dotacija savivaldybės deleguotoms funkcijoms
	93.000,0
	84.100,0
	84.100,0

	VB(SB)
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija
	0,0
	0,0
	0,0

	IŠ VISO:
	903.300,0
	1.655.100,0
	1.452.100,0


2018–2020 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano matavimo rodikliai

Šventosios seniūnijos programa (Nr. 3)

	3.        2018 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ                     PROGRAMA Nr. 03

	Kodas
	Priemonės pavadinimas
	Rodiklio pavadinimas
	Rodiklio paaiškinimas
	Mato vnt. 
	2018
	2019
	2020

	
	
	
	
	
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2123
	Paviršinių ir lietaus nuotekų infrastruktūros plėtojimas
	Atnaujintų melioracijos griovių ilgis
	Atnaujintų melioracijos griovių ilgis 
	m
	4000
	0
	4000
	0
	4000
	0

	
	
	Melioracijos tinklų (polderių) priežiūra
	Melioracijos tinklų priežiūra Šventosios seniūnijos teritorijoje
	ha
	1119
	0
	1119
	0
	1119
	0

	21310
	Miesto apšvietimo užtikrinimas
	Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis pokytis (lyginama su praėjusiu laikotarpiu)
	 
	%
	15
	0
	9
	0
	9
	0

	2136
	Aplinkos tvarkymas
	Prižiūrėtų želdynų plotas
	Gazonų, gėlynų, krūmų, gyvatvorių, medžių priežiūra
	Kv. m
	240000
	0
	240000
	0
	240000
	0

	
	
	Valomos teritorijos plotas
	Miesto gatvių, priebordiūrinės dalies, šaligatvių valymas
	Kv. m
	400000
	0
	400000
	0
	400000
	0

	
	
	Atnaujintų ir naujai pastatytų kelio ženklų skaičius
	Einamaisiais metais atnaujinti ir naujai pastatyti kelio ženklai
	Vnt.
	20
	0
	20
	0
	20
	0

	
	
	Suremontuotų medinių takų plotas
	Kasmet remontuojami mediniai takai kopose
	Kv. m
	500
	0
	500
	0
	500
	0

	
	
	Išvežtų šiukšlių kiekis
	Atliekų ir šiukšlių išvežimas
	t
	260
	0
	260
	0
	260
	0

	
	
	Suremontuoto inventoriaus kiekis
	Kasmet remontuojamos persirengimo kabinos, suolai, šiukšliadėžės (iš viso 38 komplektai)
	Vnt.
	108
	0
	100
	0
	70
	0

	
	
	Gatvių ženklų, įvardijančių pavadinimą, skaičius.
	 
	Vnt.
	30
	0
	10
	0
	20
	0

	
	
	Naujų autobuso stotelių paviljonų skaičius
	 
	Vnt.
	2
	0
	2
	0
	2
	0

	
	
	Viešųjų erdvių paslaugų stotelių (saulės baterijomis maitinamų įkrovimo stotelių) nuoma
	 
	Vnt.
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	
	
	Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas ir prijungimas.
	 
	Vnt.
	4
	0
	4
	0
	4
	0

	
	
	Lietaus nuotekų tinklų remontas Žuvėdrų ir Šventosios g. sankryžoje.
	 
	Vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	22310
	Šventosios seniūnijos infrastruktūros plėtra
	Gatvių remonto techninių projektų parengimas
	Gatvių remonto techninių projektų parengimo skaičius – 2 vnt.: Kalgraužių g. remonto techn. projekto parengimas; Mokyklos g. šaligatvio remonto techn. projekto parengimas
	Vnt.
	2
	0
	2
	0
	2
	0

	
	
	Suremontuotos gatvės ir šaligatviai
	Suremontuotų gatvių ir šaligatvių skaičius: Paupių g. (0,560 km); Mokyklos g. (2,346 km); Mėguvos g. (0,498 km); Jūros g. (0,261 km išėjimas į pajūrį); Kalgraužių g. (0,4 km).
	Vnt.
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	
	
	Specializuotų pliažų įrengimas
	Specializuotų pliažų (vyrų, nudistų, moterų) žymėjimas
	m
	300
	0
	300
	0
	300
	0

	
	
	Žvyro dangos tvarkymas
	Žvyro dangos tvarkymo plotas
	Kv. m
	7000
	0
	7000
	0
	7000
	0

	
	
	Pėsčiųjų perėjų įrengimas
	Iškilių pėsčiųjų perėjų įrengimas Šventosios, Mokyklos ir Šviesos gatvėse
	Vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Iškeltų pėsčiųjų perėjų įrengimas Šventosios, Mokyklos ir Šviesos gatvėse
	Vnt.
	3
	0
	0
	0
	0
	0

	223101
	Šventosios žuvininkystės regiono vietos strategijos įgyvendinimas
	Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos strategijoje numatyto projekto įgyvendinimo kofinansavimas (5 proc.)
	 
	Proc.
	60
	0
	40
	0
	0
	0

	22314
	Miesto viešųjų erdvių (aikščių) įrengimas
	Šventosios aikštės sutvarkymas
	Aikštės techninio projekto įgyvendinimas
	%
	60
	0
	100
	0
	0
	0

	
	
	
	Įrengtų automobilių stovėjimo vietų skaičius
	Vnt.
	20
	0
	15
	0
	20
	0

	
	
	
	Apgyvendinimo paslaugų pardavimo viešinimo infrastruktūra 
	Vnt.
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	
	
	Želdynų įrengimas
	Parko g. žaliųjų plotų pritaikymo poilsiui projekto parengimas
	ha
	1,9
	0
	1,9
	0
	1,9
	0

	
	
	
	Šventosios upės vingių sutvarkymas
	ha
	3,3
	0
	3,3
	0
	3,3
	0

	3324
	Viešojo naudojimo konteinerinio tipo tualetų projektavimas, nuoma / įsigijimas ir montavimas
	Pastatytų viešojo naudojimo konteinerinio tipo tualetų skaičius
	 
	Vnt.
	3
	0
	2
	0
	2
	0

	4135
	Savivaldybės turto tinkamas eksploatavimas
	Remontuotų objektų skaičius
	Suremontuotų viešojo naudojimo tualetų skaičius
	Vnt.
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	
	
	
	Remontuotų pakabinamų tiltų skaičius (tilto dažymas)
	Vnt.
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	4215
	Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas
	Lėšų, skirtų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, pokytis
	 
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0


_________________
Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų 

strateginio veiklos plano

4 priedas
2018–2020 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano

Ekonominės plėtros programa (Nr. 4)

	1.
	      2018–2020 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

	 Programa
	 Prioritetas
	 Tikslas
	 Uždavinys
	Priemonė
	 Funkcinės kvalifikacijos kodas
	 Asignavimų valdytojo kodas
	Asignavimų valdytojo pavadinimas
	 Finansavimo šaltiniai
	      2018 m. išlaidų projektas
	      2019 m. išlaidų projektas
	      2020 m. išlaidų projektas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	04  
	1   
	4   
	2   
	1428                
	Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų projektinės veiklos kofinansavimas                                                                                                                                                                                      
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	08
	303156776
	Palangos kurorto muziejus                                   
	SB        
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	14281               
	"Jūros padiktuota istorija"                                                                                                                                                                                                                                 
	08
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	67.793,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	67.793,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	14284               
	Modernių viešųjų paslaugų vystymas, stiprinant gebėjimus, bendravimą ir bendradarbiavimą tarp vietos savivaldos ir policijos institucijų Vakarų Lietuvos-Kuržemės regionuose                                                                                
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	18.000,0
	6.800,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	18.000,0
	6.800,0
	0,0

	
	
	
	
	14286               
	Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Palangos mieste                                                                                                                                                                           
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	72.241,0
	30.960,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	72.241,0
	30.960,0
	0,0

	
	
	
	
	14287               
	Baltijos jūros „atsparumo“ didinimas                                                                                                                                                                                                                          
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	15.000,0
	15.000,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	15.000,0
	15.000,0
	0,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	173.034,0
	52.760,0
	0,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	173.034,0
	52.760,0
	0,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	173.034,0
	52.760,0
	0,0

	
	3   
	1   
	1   
	3111                
	Verslo rėmimas ir verslo skatinimo sistemos plėtra                                                                                                                                                                                                          
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	5.000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	5.000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	3112                
	Investicijų skatinimo priemonių įgyvendinimas                                                                                                                                                                                                               
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	39.000,0
	29.000,0
	29.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	39.000,0
	29.000,0
	29.000,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	44.000,0
	29.000,0
	29.000,0

	
	
	
	2   
	3125                
	Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas                                                                                                                                                                             
	04
	124720961
	Palangos turizmo informacijos centras                       
	SB        
	0,0
	3.000,0
	2.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	0,0
	3.000,0
	2.000,0

	
	
	
	
	31251               
	Įrengtų / atnaujintų informacinių stendų skaičius                                                                                                                                                                                                           
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	124720961
	Palangos turizmo informacijos centras                       
	SB        
	5.000,0
	5.000,0
	5.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	5.000,0
	5.000,0
	5.000,0

	
	
	
	
	31252               
	Baltijos jūros turizmo centras (Pietų Baltijos programa)                                                                                                                                                                                                    
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	11.428,0
	10.572,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	11.428,0
	10.572,0
	0,0

	
	
	
	
	31253               
	Turizmo informacinės sistemos sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams.                                                                                                                                                                              
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	ES        
	56.975,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB        
	10.054,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	67.029,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	31254               
	Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos regiono savivaldybėse                                                                                                                                                                              
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	ES        
	23.000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB        
	4.000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	27.000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	3126                
	Turizmo informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams                                                                                                                                                                    
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	E(LL)     
	4.178,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES        
	197.960,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB        
	48.806,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	124720961
	Palangos turizmo informacijos centras                       
	SB        
	26.000,0
	30.000,0
	33.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	276.944,0
	30.000,0
	33.000,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	387.401,0
	48.572,0
	40.000,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	431.401,0
	77.572,0
	69.000,0

	
	
	2   
	1   
	3211                
	Kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose                                                                                                                                                                                       
	04
	124720961
	Palangos turizmo informacijos centras                       
	SB        
	31.800,0
	43.000,0
	45.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	31.800,0
	43.000,0
	45.000,0

	
	
	
	
	32110               
	Reprezentacinių priemonių įsigijimas                                                                                                                                                                                                                        
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	22.000,0
	45.000,0
	47.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	22.000,0
	45.000,0
	47.000,0

	
	
	
	
	32111               
	Kurorto įvaizdžio formavimo programos įgyvendinimas                                                                                                                                                                                                         
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	23.000,0
	14.000,0
	16.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	23.000,0
	14.000,0
	16.000,0

	
	
	
	
	3212                
	Kurorto reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimas                                                                                                                                                                                                   
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	106.700,0
	130.000,0
	165.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	106.700,0
	130.000,0
	165.000,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	183.500,0
	232.000,0
	273.000,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	183.500,0
	232.000,0
	273.000,0

	
	
	3   
	1   
	3314                
	Daugiafunkcinių kultūros ir konferencinių centrų projektavimas ir rekonstravimas / statyba                                                                                                                                                                  
	08
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	5.000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	5.000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	5.000,0
	0,0
	0,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	5.000,0
	0,0
	0,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	619.901,0
	309.572,0
	342.000,0

	
	4   
	1   
	4   
	4141                
	Strateginių planų monitoringas ir atnaujinimas                                                                                                                                                                                                              
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	30.000,0
	40.000,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	30.000,0
	40.000,0
	0,0

	
	
	
	
	4147                
	Paraiškų siekiant gauti ES ir kitų finansinių investicijų lėšas rengimas ir projektų administravimas                                                                                                                                                        
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	9.000,0
	11.000,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	9.000,0
	11.000,0
	0,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	39.000,0
	51.000,0
	0,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	39.000,0
	51.000,0
	0,0

	
	
	2   
	1   
	4213                
	Skyrių kuruojamos biudžetinės įstaigos darbo organizavimas                                                                                                                                                                                                  
	04
	124720961
	Palangos turizmo informacijos centras                       
	SB        
	80.180,0
	125.000,0
	130.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(LL)    
	300,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	80.480,0
	125.000,0
	130.000,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	80.480,0
	125.000,0
	130.000,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	80.480,0
	125.000,0
	130.000,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	119.480,0
	176.000,0
	130.000,0

	Iš viso programai:
	 
	 
	 
	 
	912.415,0
	538.332,0
	472.000,0

	IŠ VISO:
	912.415,0
	538.332,0
	472.000,0


	Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

	2.  IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS         PROGRAMA Nr.04

	Finansavimo šaltinis
	Pavadinimas
	2018 m. išlaidų projektas
	2019 m. išlaidų projektas
	2020 m. išlaidų projektas

	1
	2
	3
	4
	5

	E(LL)
	Europos Sąjungos lėšų likutis
	4.178,0
	0,0
	0,0

	ES
	ES lėšos
	277.935,0
	0,0
	0,0

	SB
	Savivaldybės biudžetas
	630.002,0
	538.332,0
	472.000,0

	SB(LL)
	Nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis
	300,0
	0,0
	0,0

	SB(NBL)
	Savivaldybės nepanaudotų biudžeto lėšų likutis
	0,0
	0,0
	0,0

	SB(PN)
	Pajamos už patalpų nuomą
	0,0
	0,0
	0,0

	SB(SP)
	Pajamos už teikiamas paslaugas
	0,0
	0,0
	0,0

	VB(SB)
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija
	0,0
	0,0
	0,0

	IŠ VISO:
	912.415,0
	538.332,0
	472.000,0


2018–2020 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano matavimo rodikliai

Ekonominės plėtros programa (Nr. 4)

	3.        2018 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ                     PROGRAMA Nr. 04

	Kodas
	Priemonės pavadinimas
	Rodiklio pavadinimas
	Rodiklio paaiškinimas
	Mato vnt. 
	2018
	2019
	2020

	
	
	
	
	
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1428
	Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų projektinės veiklos kofinansavimas
	Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų projektinės veiklos kofinansavimas
	 
	vnt.
	4
	0
	2
	0
	2
	0

	14281
	„Jūros padiktuota istorija“
	Palangos kurorto muziejaus projektas „Jūros padiktuota istorija. Palanga. Pavelosta“. 
	Latvijos–Lietuvos programos bendradarbiavimo per sieną projekto įgyvendinimas 
	proc.
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	3111
	Verslo rėmimas ir verslo skatinimo sistemos plėtra
	Mokymų ir seminarų organizavimas svetingumo paslaugų teikėjams.
	Mokymų ir seminarų, organizuotų svetingumo paslaugų teikėjams, skaičius. 
	vnt.
	4
	0
	4
	0
	4
	0

	3112
	Investicijų skatinimo priemonių įgyvendinimas
	Sudarytų sandorių skaičius. 
	Sudaryti sandoriai (viešos ir privačios partnerystės principu ir pan) dėl naujų objektų statybos arba investicijų į esamus savivaldybės objektus. 
	vnt.
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	
	
	Investicinių parodų, kuriose pristatytos kurorto investicinės galimybės, skaičius.
	Investicinės parodos, kuriose dalyvauta siekiant pristatyti kurorto investicines teritorijas. 
	vnt.
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	
	
	Planuojamų parengti investicinių paketų skaičius.
	Parengtos dokumentacijos skaičius. 
	vnt.
	2
	0
	2
	0
	2
	0

	3125
	Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas
	Esamų turizmo informacijos stendų atnaujinimas
	 
	vnt.
	5
	0
	7
	0
	7
	0

	
	
	Naujų turizmo informacijos stendų atnaujinimas
	 
	vnt.
	2
	0
	3
	0
	3
	0

	31252
	Baltijos jūros turizmo centras (Pietų Baltijos programa)
	 Projektas Baltijos jūros turizmo centras (Pietų Baltijos programa)
	Projekto Baltijos jūros turizmo centras (LP asociacija Klaipėdos regionas) įgyvendinimo procentas
	proc.
	39,21
	0
	36,28
	0
	0
	0

	3126
	Turizmo informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams
	E. rinkodaros projektų įgyvendinimas
	Projekto „Gintaro kelionė“ įgyvendinimo procentas
	proc.
	50
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Projekto „Pažink Vakarų krantą" įgyvendinimo procentas
	proc.
	50
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Projekto „Kurortų paveldas išmaniai" įgyvendinimo procentas
	proc.
	50
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Projekto „Lietuvos tarpukario architektūra“ įgyvendinimo procentas
	proc.
	50
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Turizmo informacinių leidinių skaičius
	Teminiai leidiniai: pažintiniai, gydymo-sveikatinimo, bendrosios informacijos, maršrutų ir pan. Leidiniai: Maršrutai po Palangą (4 maršrutai, 2 kalbos); Palangos žemėlapis A4, Žvilgsnis į Lietuvos pajūrį (4 kalbos), TOP10 Palanga (6 kalbos), Palangos turizmo vadovas (3 kalbos), "Myliu Palanga" leidinio platinimas su "Lietuvos rytu", "Susitikime Palangoje" (2 kalbos).
	vnt.
	7
	0
	8
	0
	8
	0

	
	
	Informacinių turų turizmo agentūroms ir žiniasklaidos atstovams skaičius
	Informacinių turų turizmo agentūroms ir žiniasklaidos atstovams skaičius: kelionių agentūroms/ žiniasklaidos atstovams/ Lietuvos TIC'ams
	vnt.
	5
	0
	6
	0
	7
	0

	
	
	Aptarnautų turistų skaičius
	LR turizmo įstatymo nuostatų įgyvendinimas.
	vnt.
	75000
	0
	80000
	0
	85000
	0

	
	
	Literatūros platinimas kituose TIC'uose
	Stendų literatūrai skaičius ir infoterminalų įrengimas ir palaikymas POU ir AS.
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Informacinių svetainių palaikymas
	Serverio nuoma ir tech. priežiūra
	vnt.
	12
	0
	12
	0
	12
	0

	
	
	Kurorto viešinimo straipsnių skaičius.
	 
	vnt.
	10
	0
	11
	0
	12
	0

	
	
	Nemokamų ekskursijų skaičius.
	Nemokamų ekskursijų skaičius
	vnt.
	30
	0
	35
	0
	40
	0

	3211
	Kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose
	Parodų skaičius
	18 turizmo parodų: Vakantiebeurs 2018, Olandija; Reiselivmessen 2018, Norvegija;  MATKA 2018, Suomija; ADVENTUR 2018, Lietuva; BATTOUR 2018, Latvija; IMTM 2018, Izraelis; Reisen 2018, Vokietija; TOURREST 2018, Estija; Tour Salon 2018, Lenkija; Holiday World 2018, Čekija; ITB 2018, Vokietija; LESURE 2018, Baltija; TOURBIZNESS 2018, Baltarusija; Senior Messe 2018, Švedija; Vokietija, TT Warsaw 2018, Lenkija; London Telegraf show; Dertination 2018, Londonas.
	vnt.
	18
	0
	20
	0
	22
	0

	
	
	Organizuojamų verslo misijų skaičius.
	Suorganizuotų verslo misijų skaičius - 12 vnt.
	 
	12
	0
	14
	0
	16
	0

	32110
	Reprezentacinių priemonių įsigijimas
	Mikrostokinio fotobanko pirkimas, sezoninių nuotraukų bazės kūrimas ir palaikymas
	Mikrostokinio fotobanko pirkimas, sezoninių nuotraukų bazės kūrimas ir palaikymas, skaičius
	vnt.
	1
	0
	6
	0
	10
	0

	
	
	
	Įsigytų suvenyrų paketų skaičius
	vnt.
	3
	0
	3
	0
	4
	0

	32111
	Kurorto įvaizdžio formavimo programos įgyvendinimas
	Kurorto logotipo ir firminio stiliaus parengimas, pristatymas ir palaikymas
	Kurorto logotipo ir firminio stiliaus parengimo, pristatymo ir palaikymo įgyvendinimo procentas
	proc.
	50
	0
	50
	0
	0
	0

	
	
	Kurorto įvaizdžio formavimo studijų, tyrimų rengimas
	Kurorto įvaizdžio formavimo strategijos parengimas ir įgyvendinimas
	vnt.
	2
	0
	3
	0
	4
	0

	3212
	Kurorto reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimas
	Oro reisų į Palangą, kurių metu teikiama informacija apie Palangos kurortą, skaičius
	Oro reisų į Palangą skaičius, kurių metu lėktuvuose platinama turistinė informacija apie Palangos kurortą lėktuvo keleiviams
	vnt.
	1
	0
	2
	0
	2
	0

	
	
	Parengtų reprezentacinių leidinių, filmo, internetinių įrašų, straipsnių skaičius
	  Parengtų reprezentacinių leidinių, internetinių įrašų, straipsnių skaičius 
	vnt.
	40
	0
	40
	0
	40
	0

	
	
	Socialinių medijų skatinamųjų priemonių įsigijimas, skaičius
	Socialinių medijų skatinamųjų priemonių įsigijimas, skaičius (idėjų konkursų organizavimas).
	vnt.
	115
	0
	130
	0
	150
	0

	
	
	Palangiškio kortelės administravimas
	Palangiškio kortelės administravimas, skaičius
	vnt.
	4000
	0
	4000
	0
	4000
	0

	
	
	Kurorto rinkodaros ir komunikacijos strategijų pirkimas ir priemonių įgyvendinimas, skaičius
	Kurorto rinkodaros ir komunikacijos strategijų pirkimas ir priemonių įgyvendinimas, konkursų organizavimas ir viešinimas
	vnt.
	3
	0
	4
	0
	5
	0

	
	
	
	Miesto renginių anonsinės informacijos virtualios platformos palaikymas
	vnt.
	vnt.
	0
	1
	0
	1
	0

	4141
	Strateginių planų monitoringas ir atnaujinimas
	Strateginio plėtros plano iki 2020 m. ataskaitos parengimas.
	 
	proc
	50
	0
	50
	0
	0
	0

	
	
	Strateginio plėtros plano iki 2030 m. parengimas
	 
	proc
	20
	0
	80
	0
	0
	0

	4147
	Paraiškų siekiant gauti ES ir kitų finansinių investicijų lėšas rengimas ir projektų administravimas
	Parengtų ir pateiktų paraiškų skaičius
	 
	vnt.
	7
	0
	7
	0
	7
	0

	
	
	Finansavimą gavusių paraiškų skaičius
	 
	vnt.
	5
	0
	5
	0
	5
	0

	
	
	Administruotų (įgyvendintų) projektų skaičius
	 
	vnt.
	15
	0
	15
	0
	15
	0

	
	
	Apdraustų projektų skaičius
	 
	vnt.
	8
	0
	8
	0
	8
	0

	
	
	Administruojamų projektų skaičius
	 
	vnt.
	7
	0
	7
	0
	7
	0

	4213
	Skyrių kuruojamos biudžetinės įstaigos darbo organizavimas
	Ištaigos išlaikymas
	Įstaigos Palangos TIC darbo užmokesčio pokytis.
	proc. 
	4
	0
	5
	0
	6
	0

	
	
	
	Biudžetinės įstaigos išlaikymas (buh programos aptarnavimas, ryšių paslaugos, šildymas (dujos), vanduo, elektra, konc/ ūkinės prekės, draudimas, mokymai, ilgalaikis turtas).
	Vnt.
	1
	0
	1
	0
	1
	0


_________________________
Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų 

strateginio veiklos plano

5 priedas
2018-2020 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano

Aplinkos apsaugos programa (Nr. 5)
	1.
	      2018–2020 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

	 Programa
	 Prioritetas
	 Tikslas
	 Uždavinys
	Priemonė
	 Funkcinės kvalifikacijos kodas
	 Asignavimų valdytojo kodas
	Asignavimų valdytojo pavadinimas
	 Finansavimo šaltiniai
	      2018 m. išlaidų projektas
	      2019 m. išlaidų projektas
	      2020 m. išlaidų projektas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	05  
	2   
	1   
	3   
	2132                
	Želdynų įrengimas ir pritaikymas poilsiui bei rekreacijai                                                                                                                                                                                                   
	05
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(AA)    
	27.000,0
	25.000,0
	25.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(LL)    
	12.263,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	39.263,0
	25.000,0
	25.000,0

	
	
	
	
	2135                
	Formuoti "aplinkai draugišką" atliekų tvarkymo ir antrinio panaudojimo sistemą                                                                                                                                                                              
	05
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	ES        
	409.365,0
	175.442,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(LL)    
	10.320,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	VB(SB)    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	419.685,0
	175.442,0
	0,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	458.948,0
	200.442,0
	25.000,0

	
	
	
	5   
	2151                
	Aplinkai padarytos žalos kompensavimas, aplinkos teršimo šaltinių pašalinimas                                                                                                                                                                               
	05
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	E(LL)     
	65.000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES        
	110.000,0
	4.471.226,0
	65.770,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB        
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(AA)    
	4.200,0
	15.000,0
	15.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(LL)    
	86.400,0
	40.000,0
	40.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	VB        
	73.368,0
	70.000,0
	70.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	VB(SB)    
	20.000,0
	70.000,0
	70.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	358.968,0
	4.666.226,0
	260.770,0

	
	
	
	
	2153                
	Kitų aplinkos apsaugos priemonių vykdymas                                                                                                                                                                                                                   
	05
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(AA)    
	8.000,0
	8.000,0
	10.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(LL)    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	8.000,0
	8.000,0
	10.000,0

	
	
	
	
	2154                
	Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymas                                                                                                                                                                            
	05
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(AA)    
	9.800,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(LL)    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	9.800,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	376.768,0
	4.674.226,0
	270.770,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	835.716,0
	4.874.668,0
	295.770,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	835.716,0
	4.874.668,0
	295.770,0

	Iš viso programai:
	 
	 
	 
	 
	835.716,0
	4.874.668,0
	295.770,0

	IŠ VISO:
	835.716,0
	4.874.668,0
	295.770,0


	Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

	2.  IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS         PROGRAMA Nr.05

	Finansavimo šaltinis
	Pavadinimas
	2018 m. išlaidų projektas
	2019 m. išlaidų projektas
	2020 m. išlaidų projektas

	1
	2
	3
	4
	5

	E(LL)
	Europos Sąjungos lėšų likutis
	65.000,0
	0,0
	0,0

	ES
	ES lėšos
	519.365,0
	4.646.668,0
	65.770,0

	SB
	Savivaldybės biudžetas
	0,0
	0,0
	0,0

	SB(AA)
	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
	49.000,0
	48.000,0
	50.000,0

	SB(LL)
	Nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis
	108.983,0
	40.000,0
	40.000,0

	VB
	Valstybės biudžetas
	73.368,0
	70.000,0
	70.000,0

	VB(SB)
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija
	20.000,0
	70.000,0
	70.000,0

	IŠ VISO:
	835.716,0
	4.874.668,0
	295.770,0


2018-2020 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano matavimo rodikliai

Aplinkos apsaugos programa (Nr. 5)

	3.        2018 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ                     PROGRAMA Nr.05

	Kodas
	Priemonės pavadinimas
	Rodiklio pavadinimas
	Rodiklio paaiškinimas
	Mato vnt. 
	2018
	2019
	2020

	
	
	
	
	
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2132
	Želdynų įrengimas ir pritaikymas poilsiui bei rekreacijai
	Sodinukų įsigijimas, pasodinimas
	 
	vnt.
	70
	0
	50
	0
	50
	0

	
	
	Palangos miesto savivaldybės želdynų ir želdinių inventorizavimas
	 
	ha
	20
	0
	20
	0
	20
	0

	2135
	Formuoti "aplinkai draugišką" atliekų tvarkymo ir antrinio panaudojimo sistemą
	Projekto "Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Palangos mieste" įgyvendinimas
	 
	vnt.
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	
	
	Atliekų surinkimo priemonių skirtų individualioms namų valdoms įsigijimas
	 
	vnt.
	1000
	0
	1000
	0
	1000
	0

	2151
	Aplinkai padarytos žalos kompensavimas, aplinkos teršimo šaltinių pašalinimas
	Projekto "Pajūrio juostos tvarkymo programos priemonių įgyvendinimas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje"
	 
	vnt.
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	
	
	Projekto "Asbesto turinčių atliekų surinkimas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje ir jų sutvarkymas"
	 
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	1
	0

	
	
	Pavojingų, grėsmę keliančių želdinių šalinimas
	 
	proc.
	100
	0
	100
	0
	1000
	0

	
	
	 Prisidėjimas prie valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų dviejų projektų (pajūrio juostos tvarkymo programa; asbesto turinčių atliekų išvežimas) 
	 
	proc.
	100
	0
	100
	0
	100
	0

	
	
	Invazinių augalų naikinimo paslaugos (priemonės)
	 
	ha
	4
	0
	4
	0
	4
	0

	
	
	Bešeimininkių atliekų Palangos mieto bendro naudojimo teritorijose tvarkymas
	 
	proc.
	100
	0
	100
	0
	100
	0

	
	
	Ekstremalių situacijų likvidavimas
	 
	proc.
	100
	0
	100
	0
	100
	0

	
	
	Aplinkos kokybės gerinimas
	 
	proc.
	100
	0
	1000
	0
	100
	0

	
	
	Pavojingų atliekų tvarkymas
	 
	proc.
	100
	0
	100
	0
	100
	0

	2153
	Kitų aplinkos apsaugos priemonių vykdymas
	Aplinkosauginio švietimo projektų įgyvendinimas
	 
	vnt.
	3
	0
	3
	0
	3
	0

	
	
	Aplinkos monitoringo programos priemonių įgyvendinimas, tyrimai 
	 
	vnt.
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	2156
	Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymas
	Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa
	 
	proc.
	20
	0
	20
	0
	20
	0

	
	
	Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos
	 
	proc.
	20
	0
	20
	0
	20
	0


___________________________
Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų 

strateginio veiklos plano

6 priedas
2018-2020 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano

Statybos programa (Nr. 6)
	1.
	      2018–2020 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

	 Programa
	 Prioritetas
	 Tikslas
	 Uždavinys
	Priemonė
	 Funkcinės kvalifikacijos kodas
	 Asignavimų valdytojo kodas
	Asignavimų valdytojo pavadinimas
	 Finansavimo šaltiniai
	      2018 m. išlaidų projektas
	      2019 m. išlaidų projektas
	      2020 m. išlaidų projektas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	06  
	1   
	1   
	2   
	11211               
	L/d "Žilvinas" renovavimas                                                                                                                                                                                                                                  
	09
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(NBL)   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Lopšelio-darželio "Žilvinas pastato, esančio Sodų g. 63, Palangoje, atnaujinimas (modernizavimas)                                                                                                                                                           
	09
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	ES        
	336.115,0
	1.347,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB        
	111.056,0
	231,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	447.171,0
	1.578,0
	0,0

	
	
	
	
	11212               
	Lopšelio-darželio "Pasaka" infrastruktūros modernizavimas                                                                                                                                                                                                   
	09
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	13.300,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	13.300,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	11225               
	Pastato-mokyklos Jūratės g. 11, Palangoje, modernizavimas                                                                                                                                                                                                   
	09
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	10.000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	10.000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	11228               
	Edukacinių erdvių kūrimas Palangos miesto mokykloje ("Baltijos" pagrindinė mokykla)                                                                                                                                                                         
	09
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	12.100,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	12.100,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	482.571,0
	1.578,0
	0,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	482.571,0
	1.578,0
	0,0

	
	
	
	
	12151               
	Projekto "Socialinių paslaugų plėtra Palangos miesto savivaldybėje" įgyvendinimas (gydymo paskirties ligoninės pastato Žuvėdrų g. 4, Palangoje, dalies rekonstravimas ir patalpų paskirties keitimas, pritaikant šias patalpas socialinės priežiūros paslaugoms“
	10
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	ES        
	58.480,0
	173.975,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB        
	10.320,0
	30.701,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	68.800,0
	204.676,0
	0,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	68.800,0
	204.676,0
	0,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	68.800,0
	204.676,0
	0,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	551.371,0
	206.254,0
	0,0

	
	2   
	1   
	3   
	213131              
	Aikštelės rekonstravimas, pritaikant amatų ir pramogų poreikiams, tualeto remontas, laikinų prekybos ir kitų statinių statyba Kretingos g. 3, Palangoje                                                                                                     
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	KPP       
	0,0
	50.000,0
	221.900,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB        
	0,0
	101.500,0
	361.100,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	0,0
	151.500,0
	583.000,0

	
	
	
	
	21391               
	Palangos miesto kapinių išplėtimo projekto parengimas ir įgyvendinimas                                                                                                                                                                                      
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	10.000,0
	25.000,0
	25.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	10.000,0
	25.000,0
	25.000,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	10.000,0
	176.500,0
	608.000,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	10.000,0
	176.500,0
	608.000,0

	
	
	2   
	3   
	22311              
	Įvažiavimų į Palangos miestą rekonstravimas
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	KPP       
	0,0
	578.100,0
	704.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB        
	0,0
	121.900,0
	21.400,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	0,0
	700.000,0
	725.400,0

	
	
	
	
	22312
	Gatvių tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimas ir įgyvendinimas
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	KPP       
	1213.200,0
	2108.636,0
	3090.400,0

	
	
	
	
	
	Priešaušrio gatvės nuo Pavasario g. iki Žiemos g. "Rytų" gyvenamajame kvartale tiesimas                                                                                                                                                                     
	
	
	
	SB        
	236.000,0
	238.800,0
	345.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KT
	11.800,0
	219.860,0
	200.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	1461.000,0
	2567.296,0
	1445.000,0

	
	
	
	
	22354               
	Projekto "Eismo saugumo priemonių įgyvendinimas Palangos mieste" įgyvendinimas (Pėsčiųjų tako su apšvietimu įrengimas šalia Šventosios g.)                                                                                                                  
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	KPP       
	164.700,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB        
	18.600,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	183.300,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	22355               
	Projekto" Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra Bangų g., Palangoje" įgyvendinimas                                                                                                                                                             
	04
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	1.358,0
	12.219,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	1.358,0
	12.219,0
	0,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	1.645.658,0
	2.579.515,0
	3.635.400,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	1.645.658,0
	2.579.515,0
	3.635.400,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	1.655.658,0
	2.756.015,0
	4.243.400,0

	
	3   
	3   
	1   
	33123               
	Baseino su sveikatingumo centru statyba                                                                                                                                                                                                                     
	08
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	VB(SB)    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Palangos miesto baseino su sveikatingumo centru Kretingos g. 23, Palangoje, statyba                                                                                                                                                                         
	08
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	KPP       
	150.000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KT(P)     
	650.000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB        
	254.400,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(NBL)   
	745.600,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	VB(VIP)   
	2.600.000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	4.400.000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	4.400.000,0
	0,0
	0,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	4.400.000,0
	0,0
	0,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	4.400.000,0
	0,0
	0,0

	
	4   
	1   
	3   
	41331               
	Administracinio pastato Vytauto g. 112, Palangoje, rekonstravimas                                                                                                                                                                                           
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	0,0
	10.000,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	0,0
	10.000,0
	0,0

	
	
	
	
	41333               
	Pastato Vytauto g. 110, Palangoje, rekonstravimas (patalpų pritaikymas Jaunimo centrui)                                                                                                                                                                     
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	10.000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	10.000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	10.000,0
	10.000,0
	0,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	10.000,0
	10.000,0
	0,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	10.000,0
	10.000,0
	0,0

	Iš viso programai:
	 
	 
	 
	 
	6.617.029,0
	2.972.269,0
	4.243.400,0

	IŠ VISO:
	6.617.029,0
	2.972.269,0
	4.243.400,0


	Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai


	2.  IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS         PROGRAMA Nr.06

	Finansavimo šaltinis
	Pavadinimas
	2018 m. išlaidų projektas
	2019 m. išlaidų projektas
	2020 m. išlaidų projektas

	1
	2
	3
	4
	5

	ES
	ES lėšos
	394.595,0
	175.322,0
	0,0

	KPP
	Kelių priežiūros ir plėtros programa
	1.527.900,0
	2.236.700,0
	3.805.000,0

	KT
	Kiti finansavimo šaltiniai
	11.800,0
	219.896,0
	0,0

	KT(P)
	Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis
	650.000,0
	0,0
	0,0

	SB
	Savivaldybės biudžetas
	687.134,0
	340.351,0
	438.400,0

	SB(NBL)
	Savivaldybės nepanaudotų biudžeto lėšų likutis
	745.600,0
	0,0
	0,0

	VB(SB)
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija
	0,0
	0,0
	0,0

	VB(VIP)
	Valstybės investicijų programos
	2.600.000,0
	0,0
	0,0

	IŠ VISO:
	6.617.029,0
	2.972.269,0
	4.243.400,0


2018-2020 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano matavimo rodikliai

Statybos programa (Nr. 6)

	3.        2018 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ                     PROGRAMA Nr.06

	Kodas
	Priemonės pavadinimas
	Rodiklio pavadinimas
	Rodiklio paaiškinimas
	Mato vnt. 
	2018
	2019
	2020

	
	
	
	
	
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	11211
	Lopšelio-darželio "Žilvinas pastato, esančio Sodų g. 63, Palangoje, atnaujinimas (modernizavimas)
	Atlikti pastato atnaujinimo darbai
	 
	proc.
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimas
	 
	vnt.
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	11212
	Lopšelio-darželio "Pasaka" infrastruktūros modernizavimas
	Kapitališkai suremontuota dalis patalpų ir įsigyti baldai bei įranga atnaujintoms patalpoms
	 
	proc.
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	11225
	Pastato-mokyklos Jūratės g. 11, Palangoje, modernizavimas
	Parengtas projektas
	 
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	11228
	Edukacinių erdvių kūrimas Palangos miesto mokykloje ("Baltijos" pagrindinė mokykla)
	Suremontuota dalis mokyklos patalpų bei įsigyti daiktai, baldai ir įranga atnaujinamoms/ kuriamoms edukacinėms erdvėms
	 
	proc.
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	12151
	Projekto "Socialinių paslaugų plėtra Palangos miesto savivaldybėje" įgyvendinimas (gydymo paskirties ligoninės pastato Žuvėdrų g. 4, Palangoje, dalies rekonstravimas ir patalpų paskirties keitimas, pritaikant šias patalpas socialinės priežiūros paslaugoms teikti)
	Parengtas techninis darbo projektas
	 
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Atlikti pastato rekonstravimo darbai
	 
	proc.
	30
	0
	100
	0
	0
	0

	
	
	Įsigyti baldai
	 
	kompl.
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	
	
	Įsigyta įranga
	 
	kompl.
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	
	
	Įsigytas automobilis
	 
	vnt.
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	213131
	Aikštelės rekonstravimas, pritaikant amatų ir pramogų poreikiams, tualeto remontas, laikinų prekybos ir kitų statinių statyba Kretingos g. 3, Palangoje
	Rekonstruotas viešasis tualetas (bendras plotas 92,29 kv. m) su čiuožyklos aptarnavimo patalpomis
	 
	vnt.
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	
	
	Rekonstruota aikštelė (3185 kv. m.), pritaikant amatų ir pramogų poreikiams
	 
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	
	
	Įrengti paviljonai prekybai
	 
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	8
	0

	
	
	Įrengti paviljonai čiuožyklos techniniam aptarnavimui
	 
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	2
	0

	21391
	Palangos miesto kapinių išplėtimo projekto parengimas ir įgyvendinimas
	Parengtas projektas
	 
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Atlikti kapinių išplėtimo darbai
	 
	proc.
	30
	0
	65
	0
	100
	0

	223111
	Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai–Palanga (ruožo nuo 145,361km iki 146,899 km), kuris Palangoje sutampa su Kretingos g., rajoninių kelių Nr. 2336 Kunigiškiai–Palanga (ruožo nuo 6,632 km iki 6,845 km) ir Nr. 2253 Palanga–Nemirseta–Graudūšiai (ruožo nuo 0,0 km iki 0,348 km), kurie Palangoje sutampa su Klaipėdos plento gatve, rekonstravimas (pagal bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos automobilių kelių direkcija)
	Atlikti rekonstravimo darbai
	 
	proc.
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	223112
	Kretingos gatvės atkarpos nuo Plytų g. iki Klaipėdos plento rekonstravimas
	Rekonstruota gatvė (404 m)
	 
	proc.
	0
	0
	49
	0
	100
	0

	2231210
	Priešaušrio gatvės nuo Pavasario g. iki Žiemos g. "Rytų" gyvenamajame kvartale tiesimas
	Nutiesta gatvė (501 m)
	 
	proc.
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	2231212
	Klaipėdos plento ruožo nuo Klaipėdos plento sankryžos su Virbališkės taku šiaurinės ribos iki detaliojo plano galiojimo ribos šiaurėje, Pirties gatvės sankryžos su Klaipėdos plentu, Pirties gatvės ruožo nuo Klaipėdos plento iki Taikos gatvės ir Klaipėdos plento sankryžos su Malūno ir Sodų gatvėmis rekonstravimas (Infrastruktūros plėtojimo sutartis su UAB "Hakonlita"(RIMI))
	Rekonstruotos gatvės (bendras ilgis 999 m)
	 
	proc.
	0
	0
	100
	0
	0
	0

	
	
	Rekonstruotos sankryžos
	 
	vnt.
	0
	0
	2
	0
	0
	0

	2231214
	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2336 Palanga-Kunigiškiai 4,25 km esančios sankryžos su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 2309 Palanga-Lazdininkai rekonstravimas (pagal bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos)
	Rekonstruota sankryža
	 
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	2231215
	M. Daujoto gatvės nuo Šilo gatvės iki įvažiavimo į žemės sklypus M. Daujoto g.1 ir M. Daujoto g. 1A
	Nutiesta gatvė (308 m)
	 
	proc.
	0
	0
	0
	0
	40
	0

	2231216
	S. Dariaus ir S. Girėno gatvės nuo Klaipėdos pl. iki Sporto g. rekonstravimas
	Parengtas projektas
	 
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Rekonstruota gatvė (370 m)
	 
	proc.
	0
	0
	100
	0
	0
	0

	2231217
	S. Nėries gatvės rekonstravimas (Infrastruktūros plėtojimo sutartis su UAB "Vastint Lithuania")
	Parengtas projektas
	 
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Rekonstruota gatvė ( 586 m)
	 
	proc.
	0
	0
	50
	0
	100
	0

	2231218
	Vasaros gatvės tęsinio nuo Aušros gatvės iki Kurorto gatvės "Rytų" gyvenamajame kvartale  tiesimas
	Nutiesta žvyro dangos gatvė (257 m)
	 
	proc.
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	2231219
	Vasaros gatvės nuo Pavasario gatvės iki Aušros gatvės "Rytų" gyvenamajame kvartale  tiesimas
	Nutiesta gatvė (602 m)
	 
	proc.
	0
	0
	0
	0
	25
	0

	223122
	Maironio gatvės nuo Jūratės g. iki Vytauto g. rekonstravimas
	Rekonstruota gatvė (791 m)
	 
	proc.
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	2231223
	Signatarų alėjos įrengimas
	Įrengta pėsčiųjų alėja (61 m)
	 
	proc.
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	2231224
	Medžiotojų gatvės lietaus nuotekų tinklų įrengimas ir asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Pakloti gatvės lietaus nuotekų tinklai (407 m) bei įrengta nauja asfaltbetonio danga
	 
	proc.
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	223123
	Kastyčio gatvės nuo Naglio alėjos iki Ganyklų g. rekonstravimas
	Rekonstruota gatvė (970 m)
	 
	proc.
	0
	0
	44
	0
	100
	0

	2231232
	Nendrės gatvės nuo Užkanavės g. iki Tremtinių g. tiesimas
	Nutiesta gatvė (240 m)
	 
	proc.
	0
	0
	100
	0
	0
	0

	2231233
	Tremtinių gatvės nuo Nendrės g. iki Žilvino g. tiesimas
	Nutiesta gatvė (371 m)
	 
	proc.
	0
	0
	0
	0
	100
	0

	2231236
	Gabijos gatvės tiesimas
	Parengtas projektas
	 
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Nutiesta gatvė (781 m)
	 
	proc.
	0
	0
	0
	0
	25
	0

	2231238
	Vėžių g. tiesimas
	Parengtas projektas
	 
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	
	
	Nutiestas 250 m ilgio gatvės ruožas, įrengiant pralaidą per Rąžės upę
	 
	proc.
	0
	0
	0
	0
	30
	0

	2231239
	Pravažiavimo tarp garažų iš Bangų g. tiesimas
	Parengtas projektas
	 
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	
	
	Nutiestas pravažiavimas (393 m)
	 
	proc.
	0
	0
	0
	0
	30
	0

	2231240
	Įvažiavimas nuo Lieknų g. iki žemės sklypo Lieknų g. 32
	Įrengtas žvyro dangos įvažiavimas (119 m)
	 
	proc.
	0
	0
	0
	0
	100
	0

	223125
	Gintaro gatvės nuo Smilčių g. iki Ganyklų g. rekonstravimas
	Rekonstruota gatvė (670 m)
	 
	proc.
	0
	0
	0
	0
	35
	0

	223126
	Valteriškės gatvės nuo Kretingos g. iki Vilimiškės kelio tiesimas 
	Parengtas projektas
	 
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Nutiesta gatvė (960 m)
	 
	proc.
	0
	0
	50
	0
	100
	0

	223127
	Vanagupės gatvės remontas
	Atliktas gatvės ruožo (918 m) remontas
	 
	proc.
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	22354
	Projekto "Eismo saugumo priemonių įgyvendinimas Palangos mieste" įgyvendinimas (Pėsčiųjų tako su apšvietimu įrengimas šalia Šventosios g.)
	Įrengtas pėsčiųjų takas (775 m)
	 
	proc.
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Įrengtas tako apšvietimas (1370 m)
	 
	proc.
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	22355
	Projekto" Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra Bangų g., Palangoje" įgyvendinimas
	Įgyvendintas projektas
	 
	proc.
	10
	0
	100
	0
	0
	0

	33123
	Palangos miesto baseino su sveikatingumo centru Kretingos g. 23, Palangoje, statyba
	Atlikta statybos darbų
	 
	proc.
	90
	0
	100
	0
	0
	0

	41331
	Administracinio pastato Vytauto g. 112, Palangoje, rekonstravimas
	Parengtas Tarybos posėdžių salės įrengimo projektas
	 
	vnt.
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	41333
	Pastato Vytauto g. 110, Palangoje, rekonstravimas (patalpų pritaikymas Jaunimo centrui)
	Parengtas projektas
	 
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	0


________________________

Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų 

strateginio veiklos plano

7 priedas
2018-2020 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano

Sveikatinimo programa (Nr. 7)
	1.
	      2018–2020 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

	 Programa
	 Prioritetas
	 Tikslas
	 Uždavinys
	Priemonė
	 Funkcinės kvalifikacijos kodas
	 Asignavimų valdytojo kodas
	Asignavimų valdytojo pavadinimas
	 Finansavimo šaltiniai
	      2018 m. išlaidų projektas
	      2019 m. išlaidų projektas
	      2020 m. išlaidų projektas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11
	13
	14

	07  
	1   
	2   
	1   
	1213                
	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas                                                                                                                                                                                        
	07
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	ES        
	0,0
	682.100,0
	682.100,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB        
	8.000,0
	157.800,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	8.000,0
	839.900,0
	682.100,0

	
	
	
	
	12132               
	Projekto "Všį Palangos asmens sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas" (R)                                                                                                                                                                 
	07
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	ES        
	0,0
	102.529,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB        
	1.000,0
	
	

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	1.000,0
	102.529,0
	0,0

	
	
	
	
	1214                
	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicininės įrangos modernizavimas                                                                                                                                                                                      
	07
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	40.000,0
	14.000,0
	17.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(NBL)   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	40.000,0
	14.000,0
	17.000,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	49.000,0
	956.429,0
	699.100,0

	
	
	
	3   
	1231                
	Tikslinių visuomenės sveikatos programų įgyvendinimas                                                                                                                                                                                                       
	07
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	34.200,0
	45.100,0
	45.100,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(AA)    
	9.800,0
	9.000,0
	9.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	44.000,0
	54.100,0
	54.100,0

	
	
	
	
	1232                
	Sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas                                                                                                                                                                                                                    
	07
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	76.100,0
	105.000,0
	115.100,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	76.100,0
	105.000,0
	115.100,0

	
	
	
	
	1234                
	Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas                                                                                                                                                                                                             
	07
	304449312
	Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras    
	SB        
	29.000,0
	29.000,0
	29.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(VB)    
	55.000,0
	55.000,0
	55.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	84.000,0
	84.000,0
	84.000,0

	
	
	
	
	12341               
	Projekto "Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas tikslinių grupių asmenims Palangos miesto savivaldybėje" (R)                                                                                                                                             
	07
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	ES        
	58.069,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB        
	3.700,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	61.769,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	265.869,0
	252.600,0
	262.700,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	314.869,0
	1.209.029,0
	961.800,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	314.869,0
	1.209.029,0
	961.800,0

	
	2   
	1   
	2   
	2126                
	Triukšmo lygio stebėsena ir prevencija                                                                                                                                                                                                                      
	07
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(LL)    
	3.800,0
	3.800,0
	4.100,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	3.800,0
	3.800,0
	4.100,0

	
	
	
	
	2128                
	Smėlio ir vandens ištyrimas                                                                                                                                                                                                                                 
	07
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(LL)    
	9.200,0
	9.200,0
	9.300,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	9.200,0
	9.200,0
	9.300,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	13.000,0
	13.000,0
	13.400,0

	
	
	
	3   
	21311               
	Aplinkos sveikatinimas                                                                                                                                                                                                                                      
	07
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(LL)    
	9.000,0
	7.000,0
	7.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	9.000,0
	7.000,0
	7.000,0

	
	
	
	
	21312               
	Gyvūnų priežiūra                                                                                                                                                                                                                                            
	07
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(LL)    
	5.166,0
	4.100,0
	4.100,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	5.166,0
	4.100,0
	4.100,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	14.166,0
	11.100,0
	11.100,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	27.166,0
	24.100,0
	24.500,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	27.166,0
	24.100,0
	24.500,0

	Iš viso programai:
	 
	 
	 
	 
	342.035,0
	1.233.129,0
	986.300,0

	IŠ VISO:
	342.035,0
	1.233.129,0
	986.300,0


	Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai



	2.  IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS         PROGRAMA Nr.07

	Finansavimo šaltinis
	Pavadinimas
	2018 m. išlaidų projektas
	2019 m. išlaidų projektas
	2020 m. išlaidų projektas

	1
	2
	3
	4
	5

	ES
	ES lėšos
	58.069,0
	784.629,0
	682.100,0

	SB
	Savivaldybės biudžetas
	192.000,0
	360.400,0
	215.700,0

	SB(AA)
	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
	9.800,0
	9.000,0
	9.000,0

	SB(LL)
	Nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis
	27.166,0
	24.100,0
	24.500,0

	SB(NBL)
	Savivaldybės nepanaudotų biudžeto lėšų likutis
	0,0
	0,0
	0,0

	SB(VB)
	VB dotacija savivaldybės deleguotoms funkcijoms
	55.000,0
	55.000,0
	55.000,0

	IŠ VISO:
	342.035,0
	1.233.129,0
	986.300,0


2018-2020 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano matavimo rodikliai

Sveikatinimo programa (Nr. 7)

	3.        2018 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ                     PROGRAMA Nr.07

	Kodas
	Priemonės pavadinimas
	Rodiklio pavadinimas
	Rodiklio paaiškinimas
	Mato vnt. 
	2018
	2019
	2020

	
	
	
	
	
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1213
	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas
	VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro techninio projekto parengimas ir ekspertizė.
	VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro remonto darbai bei rekonstravimo ir modernizavimo projekto įgyvendinimas (techninio projekto parengimas ir ekspertizė).
	%
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	1214
	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicininės įrangos modernizavimas
	Medicininės įrangos modernizavimas, įsigytos įrangos ir priemonių skaičius
	VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro įrangos (ultragarso aparato), Klaipėdos Jūrininkų ligoninės Palangos departamentui įrangos (EKG aparato, 4 švirkšt. pompų) įsigijimas.
	vnt.
	6
	0
	4
	0
	4
	0

	1231
	Tikslinių visuomenės sveikatos programų įgyvendinimas
	Sveikatos projektų/programų/veiklų/renginių įgyvendinimas
	Vykdomų sveikatos projektų/programų skaičius pagal Palangos miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos patvirtintus prioritetus. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas. Tuberkuliozės programos Palangos miesto savivaldybėje vykdymas. Erkinio encefalito profilaktika. Gyventojų lėtinių neinfekcinių ligų ir potrauminių padarinių bei vaikų judėjimo aparato stiprinimo ir korekcijos ambulatorinės programos įgyvendinimas.
	vnt.
	5
	0
	6
	0
	8
	0

	1232
	Sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas
	Asmenų, gavusių protezavimo paslaugų, skaičius
	Dantų protezavimo paslaugos teikiamos Palangos miesto gyventojams, kurie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir deklaravę gyvenamąją vietą Palangos miesto savivaldybėje bei įrašyti į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos administruojamą asmenų, kurie laukia dantų protezavimo, sąrašą.
	vnt.
	15
	0
	15
	0
	15
	0

	
	
	Suteiktų slaugos paslaugų skaičius
	Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančioje įstaigoje suteiktų slaugos paslaugų (lovadienių) skaičius.
	vnt.
	200
	0
	200
	0
	200
	0

	
	
	Suteiktų pediatrijos paslaugų skaičius
	Pediatrinės pagalbos užtikrinimas nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. Palangos miesto ir poilsiautojų vaikams darbo dienomis nuo 18 val. iki 8 val. ir ne darbo bei švenčių dienomis visą parą.
	vnt.
	500
	0
	500
	0
	500
	0

	
	
	Asmenų, kuriems suteiktos chirurgijos paslaugos, skaičius
	Antrinio lygio ambulatorinių chirurgijos paslaugų teikimas Palangos miesto gyventojams ir poilsiautojams visą parą įstaigoje, turinčioje licenciją antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros chirurgijos paslaugoms ir dienos chirurgijos paslaugoms teikti.
	vnt.
	1040
	0
	1100
	0
	1160
	0

	1234
	Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas
	Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas, darbuotojų išlaikymas, kvalifikacijos kėlimas ir kt.
	
	vnt.
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	
	
	Visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.).
	
	vnt.
	2000
	
	2000
	
	2000
	

	
	
	Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-630.
	 
	proc.
	20
	0
	60
	0
	100
	0

	
	
	Valstybės deleguotų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas (visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena, mokinių sveikatos priežiūra).
	Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos įgyvendinimo veiklos užtikrinimas, parengtų ataskaitų skaičius. 
	vnt.
	2
	0
	2
	0
	2
	0

	
	
	
	Programos „Mokinių sveikatos priežiūra“ įgyvendinimas, programų skaičius.
	vnt.
	1
	0
	1
	0
	2
	0

	
	
	Sveikatos priežiūros Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokymuose paslaugų teikimo vykdymas.
	Mokinių dalyvavusių sveikatinimo veikloje skaičius.
	vnt.
	3000
	0
	3000
	0
	3000
	0

	2126
	Triukšmo lygio stebėsena ir prevencija
	Patikrinimų (be gyventojų skundų) skaičius
	Remiantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu vykdomi patikrinimai triukšmingiausiose Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose.
	vnt.
	15
	0
	15
	0
	15
	0

	
	
	Gyventojų skundų dėl triukšmo skaičius
	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu bei atsižvelgiant į gautus gyventojų skundus vykdomi patikrinimai dėl triukšmo viešosiose ir privačiosiose vietose.
	vnt.
	10
	0
	10
	0
	10
	0

	
	
	Triukšmo valdymo informacijos teikimas
	Kasmet parengti ir pateikti ataskaitą triukšmo valdymo klausimais Triukšmo prevencijos tarybai.
	vnt.
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	
	
	Teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, atnaujinimas
	Išnagrinėti ir esant poreikiui papildyti savivaldybės teisinius ir strateginius dokumentus, reglamentuojančius triukšmo valdymą.
	%
	100
	0
	100
	0
	100
	0

	
	
	Visuomenės informavimas triukšmo prevencijos klausimais
	Padalomosios informacinės medžiagos dalinimas - lankstinukai, supažindinimas su Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių nuostatomis.
	vnt.
	30
	0
	30
	0
	30
	0

	2128
	Smėlio ir vandens ištyrimas
	Paplūdimių užterštumo patikrinimų skaičius
	Vieną kartą prieš vasaros sezono pradžią atliekami paplūdimių smėlio parazitologiniai ir mokrobiologiniai tyrimai (5 matavimo taškai). Maudyklų vandens tyrimai vykdomi 6 taškuose ir tiriami kas 2 savaites per visą vasaros sezoną. Vykdoma paplūdimių ir jų maudyklų stebėsena vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2007 "Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė".
	vnt.
	61
	0
	61
	0
	61
	0

	
	
	Žaidimų aikštelių smėlio tyrimai
	Įrengtose smėlio žaidimų aikštelėse smėlio tyrimai atliekami vieną kartą metuose (pavasarį). Vadovaujamasi Lietuvos higienos norma HN 131:2015 "Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai".
	vnt.
	9
	0
	10
	0
	11
	0

	21311
	Aplinkos sveikatinimas
	Likviduotų taršos šaltinių skaičius
	Sveikatai pavojingų atliekų pašalinimo, likvidavimo (panaudotos padangos, asbesto šiferis ir pan.) paslauga.
	vnt.
	2
	0
	2
	0
	2
	0

	
	
	Užterštų paplūdimio teritorijų valymo skaičius
	Sveikatai galimai kenksmingų gamtinių medžiagų šalinimas (dumbliai, kerpės ir pan.).
	vnt.
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	
	
	Žmogaus sveikatai pavojingų (cheminių) incidentų likvidavimui reikalingos priemonės
	Žmogaus sveikatai pavojingų (cheminių) incidentų likvidavimui reikalingos priemonės: gelbėjimo valtis su benzininiu varikliu, naftos produktų skaidiklis, sorbentas.
	vnt.
	4
	0
	1
	0
	1
	0

	
	
	Gaišenų surinkimo, utilizavimo skaičius
	Sužeistų, nusilpusių laukinių gyvūnų (paukščių ir žvėrių) sugavimo ir paėmimo, eutanazijos, gaišenų surinkimo ir utilizavimo paslauga.
	vnt.
	5
	0
	6
	0
	6
	0

	21312
	Gyvūnų priežiūra
	Užkrečiamųjų ligų (zoonozių) prevencija, padalomosios informacinės medžiagos dalijimas
	Užkrečiamųjų ligų (zoonozių) prevencija. Pasiutligės vakcinos ir vakcinavimui reikalingų priemonių įsigijimas.
	vnt.
	90
	0
	90
	0
	100
	0

	
	
	
	Dalomosios informacinės medžiagos dalijimas: visuomenės švietimas apie naminių gyvūnų (kačių, šunų, paukščių ir kt.) auginimą, laikymą, priežiūrą, vedžiojimą viešosiose vietose. Draudžiamųjų ženklų įrengimas.
	vnt.
	50
	0
	50
	0
	50
	0


__________________________
Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų 

strateginio veiklos plano

8 priedas
2018-2020 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano

Kultūros programa (Nr. 8)
	1.
	      2018–2020 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

	 Programa
	 Prioritetas
	 Tikslas
	 Uždavinys
	Priemonė
	 Funkcinės kvalifikacijos kodas
	 Asignavimų valdytojo kodas
	Asignavimų valdytojo pavadinimas
	 Finansavimo šaltiniai
	      2018 m. išlaidų projektas
	      2019 m. išlaidų projektas
	      2020 m. išlaidų projektas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	08  
	1   
	3   
	1   
	1311                
	Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas                                                                                                                                                                                                                     
	08
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	8.700,0
	10.000,0
	10.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	8.700,0
	10.000,0
	10.000,0

	
	
	
	
	1313                
	Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kitų išlaidų kompensavimas                                                                                                                                                                           
	09
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	5.000,0
	5.000,0
	5.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	5.000,0
	5.000,0
	5.000,0

	
	
	
	
	1315                
	Jaunimo reikalų tarybos veiklos plano įgyvendinimas                                                                                                                                                                                                         
	08
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	300,0
	1.200,0
	1.200,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	300,0
	1.200,0
	1.200,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	14.000,0
	16.200,0
	16.200,0

	
	
	Iš viso tikslui: 
	 
	 
	 
	 
	14.000,0
	16.200,0
	16.200,0

	
	
	4   
	2   
	1421                
	Kultūros įstaigų pastatų rekonstravimas ir modernizavimas                                                                                                                                                                                                   
	08
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	0,0
	20.000,0
	10.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	0,0
	20.000,0
	10.000,0

	
	
	
	
	1422                
	Nekilnojamojo kultūros paveldo restauravimas ir priežiūra                                                                                                                                                                                                   
	08
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	ES        
	30.520,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB        
	220.000,0
	358.000,0
	35.800,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	VB        
	104.000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	354.520,0
	358.000,0
	35.800,0

	
	
	
	
	1424                
	Sąlygų kultūrinei (sociokultūrinei) veiklai gerinimas ir materialinės bazės turtinimas                                                                                                                                                                      
	08
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	4.130,0
	48.200,0
	45.300,0

	
	
	
	
	
	
	
	190276191
	Palangos kultūros ir jaunimo centras                        
	SB        
	5.000,0
	18.000,0
	16.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190276234
	Palangos miesto savivaldybės Viešoji biblioteka             
	SB        
	3.000,0
	500,0
	500,0

	
	
	
	
	
	
	
	303156776
	Palangos kurorto muziejus                                   
	SB        
	204.529,0
	3.450,0
	3.450,0

	
	
	
	
	
	
	
	190276191
	Palangos kultūros ir jaunimo centras                        
	SB(LL)    
	1.023,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	303156776
	Palangos kurorto muziejus                                   
	SB(LL)    
	2.035,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190276191
	Palangos kultūros ir jaunimo centras                        
	SB(NBL)   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(PN)    
	17.000,0
	17.000,0
	17.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190276234
	Palangos miesto savivaldybės Viešoji biblioteka             
	SB(PN)    
	4.300,0
	4.600,0
	4.600,0

	
	
	
	
	
	
	
	303156776
	Palangos kurorto muziejus                                   
	SB(PN)    
	1.000,0
	1.000,0
	1.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(SP)    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190276191
	Palangos kultūros ir jaunimo centras                        
	SB(SP)    
	16.000,0
	16.000,0
	16.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190276234
	Palangos miesto savivaldybės Viešoji biblioteka             
	SB(SP)    
	4.200,0
	4.200,0
	4.200,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	262.217,0
	112.950,0
	108.050,0

	
	
	
	
	1425                
	Kultūros įstaigų pastatų ir patalpų remontas                                                                                                                                                                                                                
	08
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	5.000,0
	50.000,0
	50.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190276234
	Palangos miesto savivaldybės Viešoji biblioteka             
	SB        
	9.500,0
	20.500,0
	20.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	14.500,0
	70.500,0
	70.000,0

	
	
	
	
	1427                
	Religinių bendruomenių rėmimas                                                                                                                                                                                                                              
	08
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	20.000,0
	15.000,0
	15.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	20.000,0
	15.000,0
	15.000,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	651.237,0
	576.450,0
	238.850,0

	
	
	
	3   
	1431                
	Visuomeninių (ne pelno) organizacijų kultūrinės veiklos skatinimas                                                                                                                                                                                          
	08
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	1.500,0
	1.500,0
	1.500,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	1.500,0
	1.500,0
	1.500,0

	
	
	
	
	1432                
	Kultūros projektų skatinimas, rėmimas                                                                                                                                                                                                                       
	08
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	40.000,0
	35.000,0
	35.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	40.000,0
	35.000,0
	35.000,0

	
	
	
	
	1433                
	Etninės kultūros bei tradicijų išsaugojimas ir sklaida                                                                                                                                                                                                      
	08
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	800,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190276191
	Palangos kultūros ir jaunimo centras                        
	SB        
	1.450,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190276234
	Palangos miesto savivaldybės Viešoji biblioteka             
	SB        
	6.230,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	303156776
	Palangos kurorto muziejus                                   
	SB        
	1.709,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	10.189,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	1434                
	A. Mončio kūrybos populiarinimas                                                                                                                                                                                                                             
	08
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	60.000,0
	104.100,0
	103.500,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	60.000,0
	104.100,0
	103.500,0

	
	
	
	
	1436                
	Palangos orkestro koncertinės veiklos užtikrinimas                                                                                                                                                                                                          
	08
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	200.000,0
	292.600,0
	301.400,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	200.000,0
	292.600,0
	301.400,0

	
	
	
	
	1437
	Valstybinių, kalendorinių švenčių, minėtinų datų renginių organizavimas                                                                                                                                                                                     
	08
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	108.800,0
	5.000,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190276191
	Palangos kultūros ir jaunimo centras                        
	SB        
	10.000,0
	10.000,0
	11.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190276234
	Palangos miesto savivaldybės Viešoji biblioteka             
	SB        
	1.200,0
	1.200,0
	1.200,0

	
	
	
	
	
	
	
	303156776
	Palangos kurorto muziejus                                   
	SB        
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	120.000,0
	16.200,0
	12.200,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	431.689,0
	449.400,0
	453.600,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	1.082.926,0
	1.025.850,0
	692.450,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	1.096.926,0
	1.042.050,0
	708.650,0

	
	3   
	2   
	1   
	3216                
	Suvenyrų įsigijimas reprezentacijai                                                                                                                                                                                                                         
	08
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	3218                
	Švenčių, kultūros ir meno renginių organizavimas                                                                                                                                                                                                            
	08
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	120.000,0
	132.000,0
	142.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190276191
	Palangos kultūros ir jaunimo centras                        
	SB        
	10.000,0
	10.000,0
	10.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190276234
	Palangos miesto savivaldybės Viešoji biblioteka             
	SB        
	3.500,0
	7.000,0
	7.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	303156776
	Palangos kurorto muziejus                                   
	SB        
	5.000,0
	22.500,0
	22.500,0

	
	
	
	
	
	
	
	190276191
	Palangos kultūros ir jaunimo centras                        
	SB(NBL)   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	138.500,0
	171.500,0
	181.500,0

	
	
	
	
	3219                
	Kultūros ir meno bei pramoginių renginių pagal sutartinius įsipareigojimus kofinansavimas                                                                                                                                                                   
	08
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	36.200,0
	33.200,0
	33.200,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	36.200,0
	33.200,0
	33.200,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	174.700,0
	204.700,0
	214.700,0

	
	
	
	2   
	3221                
	Dalyvavimas tarptautinių ir nacionalinių organizacijų veikloje                                                                                                                                                                                              
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	10.620,0
	10.620,0
	10.620,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	10.620,0
	10.620,0
	10.620,0

	
	
	
	
	3222                
	Bendradarbiavimo vizitai į užsienio ir Lietuvos miestus ir susijusios veiklos vykdymas                                                                                                                                                                      
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	17.000,0
	17.000,0
	17.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	17.000,0
	17.000,0
	17.000,0

	
	
	
	
	3223                
	Oficialių Lietuvos ir užsienio svečių priėmimas                                                                                                                                                                                                             
	01
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	20.000,0
	17.500,0
	17.500,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(NBL)   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	20.000,0
	17.500,0
	17.500,0

	
	
	
	
	3224                
	Miesto kultūros įstaigų kolektyvų dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose reprezentuojant Palangą                                                                                                                                                           
	08
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	20.000,0
	24.000,0
	20.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	20.000,0
	24.000,0
	20.000,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	67.620,0
	69.120,0
	65.120,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	242.320,0
	273.820,0
	279.820,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	242.320,0
	273.820,0
	279.820,0

	
	4   
	2   
	1   
	4213                
	Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas                                                                                                                                                                                                    
	08
	190276191
	Palangos kultūros ir jaunimo centras                        
	SB        
	287.850,0
	394.000,0
	400.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190276234
	Palangos miesto savivaldybės Viešoji biblioteka             
	SB        
	309.600,0
	350.800,0
	390.800,0

	
	
	
	
	
	
	
	303156776
	Palangos kurorto muziejus                                   
	SB        
	98.560,0
	129.958,0
	129.958,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	696.010,0
	874.758,0
	920.758,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	696.010,0
	874.758,0
	920.758,0

	
	
	
	2   
	4223                
	Gražinama išperkamosios nuomos suma                                                                                                                                                                                                                         
	08
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	696.010,0
	874.758,0
	920.758,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	696.010,0
	874.758,0
	920.758,0

	Iš viso programai:
	 
	 
	 
	 
	2.035.256,0
	2.190.628,0
	1.909.228,0

	IŠ VISO:
	2.035.256,0
	2.190.628,0
	1.909.228,0


	Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

	2.  IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS         PROGRAMA Nr.08

	Finansavimo šaltinis
	Pavadinimas
	2018 m. išlaidų projektas
	2019 m. išlaidų projektas
	2020 m. išlaidų projektas

	1
	2
	3
	4
	5

	ES
	ES lėšos
	30.520,0
	0,0
	0,0

	SB
	Savivaldybės biudžetas
	1.855.178,0
	2.147.828,0
	1.866.428,0

	SB(LL)
	Nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis
	3.058,0
	0,0
	0,0

	SB(NBL)
	Savivaldybės nepanaudotų biudžeto lėšų likutis
	0,0
	0,0
	0,0

	SB(PN)
	Pajamos už patalpų nuomą
	22.300,0
	22.600,0
	22.600,0

	SB(SP)
	Pajamos už teikiamas paslaugas
	20.200,0
	20.200,0
	20.200,0

	VB
	Valstybės biudžetas
	104.000,0
	0,0
	0,0

	VB(SB)
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija
	0,0
	0,0
	0,0

	IŠ VISO:
	2.035.256,0
	2.190.628,0
	1.909.228,0


2018-2020 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano matavimo rodikliai

Kultūros programa (Nr. 8)

	3.        2018 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ                     PROGRAMA Nr.08 

	Kodas
	Priemonės pavadinimas
	Rodiklio pavadinimas
	Rodiklio paaiškinimas
	Mato vnt. 
	2018
	2019
	2020

	
	
	
	
	
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1311
	Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas
	Įgyvendintų projektų skaičius
	LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR vietos savivaldos įstatymas. Palangos miesto jaunimo iniciatyvų skatinimas projektinei veiklai. Konkurso būdu skiriamas finansavimas jaunimo projektams įgyvendinti. Gali dalyvauti jaunimo ir su jaunimu dirbančios NVO, neformalios jaunimo grupės, turinčios bendradarbiavimo sutartį su jurid.asmeniu. Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, vertinanti projektus, su finansuojamų projektų atstovais sudaromos sutartys
	vnt.
	6
	0
	6
	0
	6
	0

	1313
	Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kitų išlaidų kompensavimas
	Mokymų, tyrimų skaičius
	Suorganizuotų/dalyvautų mokymų, seminarų, konferencijų, tyrimų ir pan. jaunimui aktualiomis temomis išlaidų kompensavimas 
	vnt.
	5
	0
	5
	0
	5
	0

	
	
	Su savanoriais dirbančios/priimančios/siunčiančios nevyriausybinės organizacijos, biudžetinės įstaigos
	Savanorystės koordinavimas, priežiūra ir apskaita
	vnt.
	2
	0
	3
	0
	4
	0

	1315
	Jaunimo reikalų tarybos veiklos plano įgyvendinimas
	Vizitų skaičius
	LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Palangos miesto savivaldybės JRT 2015-2019 m. veiklos planas 
	vnt.
	2
	0
	59
	0
	5
	0

	
	
	Reprezentacinės ir informacinės atributikos skaičius 
	LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Palangos miesto savivaldybės JRT 2015-2019 m. veiklos planas, džemperių su užrašais "Palangos JRT" JRT nariams, "Palangos jaunimas" įsigijimas 
	vnt.
	10
	0
	20
	0
	20
	0

	1421
	Kultūros įstaigų pastatų rekonstravimas ir modernizavimas
	Parodų paviljono „Kupeta“ techninis projektas
	Parodų paviljono „Kupeta“ techninio projekto parengimas
	%
	0
	0
	60
	0
	100
	0

	
	
	Rekonstruotų, modernizuotų kultūros pastatų skaičius
	Planuojama rekonstruoti ir modernizuoti parodų paviljoną „Kupeta“, A. Mončio namus-muziejų.
	vnt.
	0
	0
	1
	0
	1
	0

	
	
	A. Mončio namų-muziejaus atliktų darbų procentas
	A. Mončio namų-muziejaus techninio projekto koregavimas. 
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1422
	Nekilnojamojo kultūros paveldo restauravimas ir priežiūra
	Sutvarkytų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų skaičius
	2018 m. vilos „Anapilis“ aplinkos sutvarkymo darbai, Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčios aplinkos sutvarkymo projektas ir aplinkos sutvarkymo darbai, Palangos m. sav. medinės kapinių koplyčios tvarkybos darbai ir medinės kapinių koplyčios projektas. Anaičių kapinių tvoros įrengimas. Tremties ir rezistencijos muziejaus pastato tvarkybos darbai (langų pakeitimas), vilų komplekso „Romeo" ir „Džiuljeta" techninis projektas. 2019 m. vilų komplekso „Romeo" ir „Džiuljeta" restauravimo darba, Palangos m. sav. medinės kapinių koplyčios tvarkybos darbai, Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčios aplinkos sutvarkymo darbai, Anaičių kapinių tvoros įrengimas, 2020 m. vilų komplekso „Romeo" ir „Džiuljeta" restauravimo darbai. 
	vnt.
	6
	0
	6
	0
	6
	0

	
	
	
	2018 m. Kurhauzo medinės dalies restauravimo ir pritaikymo viešajai kultūrinei paskirčiai darbų projekto parengimo darbai; pastato pritaikymo projektas; Kurhauzo medinės dalies pamatų tvarkybos (konservavimo, restauravimo) darbai.
	vnt.
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2018 m. Kurhauzo medinės dalies restauravimo ir pritaikymo viešajai kultūrinei paskirčiai darbų projekto parengimo darbai, pastato pritaikymo projektas, Kurhauzo medinės dalies pamatų tvarkybos (konservavimo, restauravimo) darbai.
	vnt.
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžių skaičius
	Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba rinksis 4 kartus per metus (kartą per ketvirtį). Apmokamas tarybos narių darbas
	vnt.
	4
	0
	4
	0
	4
	0

	
	
	Tyrimų skaičius
	Tyrimai reikalingi paveldo objektų vertingosioms savybėms nustatyti, naujiems objektams įrašyti į Kultūros vertybių registrą ir archeologiniai tyrimai. 2018 m. vilų komplekso J. Basanavičiaus g. (5 statiniai - kodas 22877) apskaitos dokumentų parengimo paslaugos.
	vnt.
	1
	0
	2
	0
	2
	0

	
	
	Paženklintų istorinių vietų skaičius
	Planuojama paženklinti istorines vietas. 2018 m. prie 2 kultūros paveldo objektų: Naglio kalno ir Melno sutartimi nustatytos valstybinės sienos atkarpos. Paminklų tekstų atnaujinimas (Šliūpo paminklas, žydų akmuo parke, žydų palaidojimo vieta kapinėse). Europos paveldo dienų renginių Palangoje organizavimas. S. Povilaičio idėjos „Autografas" projekto įgyvendinimo darbai. Vėliavos stiebo (18 m) ant Birutės kalno pirkimas ir įrengimas. Skulptūros, skirtos grafienei Sofijai Tiškevičienei atminti, gamyba bei pastatymo darbų pirkimas. 2019 m. prie 2 kultūros paveldo objektų: Naglio kalno ir Melno sutartimi nustatytos valstybinės sienos atkarpos - 3000 Eur. Paminklų tekstų atnaujinimas (J. Šliūpo paminklas, Žydų akmuo parke, Žydų palaidojimo vieta kapinėse). Vėliavos stiebo (18m) ant Birutės kalno pirkimas ir įgyvendinimo darbai. 
	vnt.
	1
	0
	9
	0
	1
	0

	
	
	Palangos bažnyčios bokšto darbai
	 
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	1424
	Sąlygų kultūrinei (sociokultūrinei) veiklai gerinimas ir materialinės bazės turtinimas
	Įsigyto ir atnaujinto inventoriaus skaičius
	2018 m. kėdės lankytojams - 80 vnt., vaizdo stebėjimo kamerų sistema - 1 vnt., kompiuteris vartotojams -1 vnt. 2019 m. kompiuteris vartotojams -1 vnt. 2020 m. kompiuteris vartotojams -1 vnt. 
	vnt.
	3
	0
	1
	0
	1
	0

	
	
	
	A. Mončio muziejus: 2018 m. oro kondicionieriai (2 vnt.), drėgmės surinkėjas (1 vnt.). 2019 m. oro kondicionieriai (2 vnt.), drėgmės surinkėjas (1 vnt.), spinta archyvui (1 vnt.), stelažas (1 vnt.). 2020 m. baldai dailės kūrinių saugojimui (5vnt.).
	vnt.
	0
	0
	4
	0
	1
	0

	
	
	
	„Palangos orkestras": 2018 m. šokėjų drabužiai Dainų šventei. 2019 m.t rombonas (3 vnt.), marimba (1 vnt.), garso įrangos komplektas (1 vnt.), trimitai (6 vnt.). 2020 m. valtorna (4 vnt.).
	vnt.
	1
	0
	4
	0
	1
	0

	
	
	
	2018 m. dekoracijos teatrui (5), muzikinės fonogramos chorams (10), garso takeliai (20), koncertiniai dėklai kameriniam chorui (25), ansamblio „Mėguva" instrumentai (kanklės, skudučiai, smuiko futliaras, strykas, stygos), užuolaidų komplektas Kurhauzo koncertų salei (8 vnt.), kompiuteriai (3 vnt.), darbo baldai (3 stalai, 20 kėdžių, 4 kėdės prie darbo stalo), kamerinio choro rūbai etno grafiniais motyvais. 2019 m. teatro dekoracijos (5), muzikinės fonogramos chorams (10), garso takeliai (20), ansamblio "Guboja" koncertiniai rūbai, kompiuteriai (2), spausdintuvai (2), baldai konferencijų salei (4 krėslai, 2 mini-sofos, 1 stalas, 15 kėdžių). 2020 m. dekoracijos teatrui (5), muzikinės fonogramos chorams (10), garso takeliai (20), spintos dokumentams (2).
	vnt.
	9
	0
	7
	0
	4
	0

	
	
	Palangos kurorto muziejaus įsigyto ir atnaujinto inventoriaus skaičius
	2018 m. projekto „Palanga.Pavilosta: Maritime inspired history" įgyvendinimas (ekspozicijos įrengimas), eksponatų įsigijimas, proginių medalių įsigijimas.2019 m. eksponatų įsigijimas. 2020 m. eksponatų įsigijimas
	vnt.
	3
	0
	1
	0
	1
	0

	
	
	Įsigytų ir atnaujintų mokamų paslaugų teikimui priemonių skaičius
	2018 -2020 m. popierius, spausdintuvų ir kopijavimo aparatų kasetės, juostos bei jų aptarnavimo išlaidos
	vnt.
	5
	0
	5
	0
	5
	0

	
	
	Įsigytų ir atnaujintų priemonių skaičius
	2018 -2020 m. popierius, spausdintuvų ir kopijavimo aparatų kasetės, juostos bei jų aptarnavimo išlaidos
	vnt.
	5
	0
	5
	0
	5
	0

	
	
	Pajamos už patalpų nuomą
	Pajamos už konferencijų salės nuomą
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Kurhauzo konferencijų salės, koncertų salės bei Kupetos nuoma
	vnt.
	3
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Pajamos už teikiamas paslaugas
	Pajamos už tarybos patvirtintus įkainius teikiamas paslaugas 
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	1425
	Kultūros įstaigų pastatų ir patalpų remontas
	Eldijos pastato techninio projekto koregavimas
	Eldijos pastato techninis projektas
	kv.m.
	1770,64
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Suremontuotų patalpų plotas
	2018 m. remontas abonemente ir skaitykloje (242 kv. m. sienų, 203 kv. m. grindų).  2019 m. remontas abonemente ir skaitykloje (210 kv. m. sienų, 172 kv. m. grindų), stogo dangos atnaujinimas (1200 kv. m.) 
	kv.m.
	445
	0
	1582
	0
	0
	0

	
	
	
	2018 m. remontas abonemente ir skaitykloje (grindjuostės), LED šviestuvų (20 vnt.), elektros skydinės remontas (1 vnt.) .2019 m. remontas abonemente ir skaitykloje (grindjuostės, LED šviestuvų (30 vnt.). 2020 m. sanitarinių mazgų remontas (3 vnt.). šilumos mazgo remontas (1 vnt.)
	vnt.
	2
	0
	2
	0
	2
	0

	
	
	A. Mončio muziejaus patalpų ir parodinių erdvių remontas
	2019 m. Pirmo ir antro aukštų parodinių patalpų remonto techninis projektas (400 kv.m.); pirmo aukšto remontas (200 kv.m.); 2020 m. antro aukšto remontas (200 kv.m.).
	kv.m.
	0
	0
	400
	0
	200
	0

	1427
	Religinių bendruomenių rėmimas
	Paremtų religinių bendruomenių skaičius
	Palangos miesto savivaldybės teritorijoje yra 4 bažnyčios ir 1 cerkvė. 2018-2020 m. planuojama paskelbti konkursus ir prireikus paremti religines bendruomenes.
	vnt.
	5
	0
	5
	0
	5
	0

	1431
	Visuomeninių (ne pelno) organizacijų kultūrinės veiklos skatinimas
	Remiamų visuomeninių (ne pelno) organizacijų skaičius
	Gali būti remiama aktyvių visuomeninių ne siekiančių pelno organizacijų veikla.
	vnt.
	4
	0
	4
	0
	4
	0

	1432
	Kultūros projektų skatinimas, rėmimas
	Įgyvendintų projektų skaičius
	Konkurso būdu skiriamas finansavimas kultūros projektams įgyvendinti. Gali dalyvauti NVO ir meno kūrėjo statusą turintys fiziniai asmenys. Projektai - parodos, kultūros ir meno leidiniai, festivaliai, kultūrinio bendradarbiavimo projektai. Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, vertinanti projektus, su finansuojamų projektų atstovais sudaromos sutartys.
	vnt.
	10
	0
	10
	0
	10
	0

	1433
	Etninės kultūros bei tradicijų išsaugojimas ir sklaida
	Programos priemonių įgyvendinimas
	Palangos etninės kultūros plėtros 2018 - 2020 m. programos įgyvendinimas. 
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2018 m. renginių ciklas „Palangos krašto etnografiniai ypatumai vaikams: Žvejyba. Vėjai. Gintarai", tęstinis leidinys „Palangos langai".
	vnt.
	2
	0
	1
	0
	1
	0

	
	
	
	2018 m. etninės kultūros vaizdo medžiagos formavimas: mobilus skeneris (2), įranga fotografavimui (1), medžiagos rinkimas ir tradicinės kultūros kolekcijų įsigijimas (komandiruotės, dokumentų kopijų pagaminimas, priemonių archyvams saugoti įsigijimas).
	vnt.
	3
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2018 m. mokomųjų kūrybinių laboratorijos ciklas, edukacinių programų ir praktinių seminarų organizavimas.
	vnt.
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	1434
	A. Mončio kūrybos populiarinimas
	Muziejuje organizuojamų renginių ir kitų populiarinimo veiklų skaičius
	2018 m. Renginiai (10), parodos (7), mokslinis - edukacinis pranešimas (1), "Muziejų naktis" (1), interneto svetainės papildymas (1), inovatyvios archyvo ekspozicijos duomenų bazės parengimas (1), seminaras (2), lankytojų nuomonės tyrimas - anketa (1), ekspozicijų techninio projekto parengimas (1) ir darbuotojų darbo užmokestis. 2019 m. Renginiai (10), interneto svetainės papildymas (1), inovatyvios archyvo ekspozicijos parengimas (1), seminaras (2), lankytojų nuomonės tyrimas (1). 2020 m. Renginiai (10), interneto svetainės papildymas (1), seminaras (2), lankytojų nuomonės tyrimo išvados (1), tarptautinės konferencijos gairių parengimas (1).   
	vnt.
	25
	0
	15
	0
	15
	0

	1436
	Palangos orkestro koncertinės veiklos užtikrinimas
	Suorganizuotų koncertų skaičius
	Suorganizuotų koncertų skaičius
	vnt.
	60
	0
	60
	0
	60
	0

	
	
	Parengtų programų ir koncertų skaičius
	Siekiant populiarinti ir didinti kurorto patrauklumą, užtikrinti šimtametes kultūrines tradicijas rengiamos programos ir organizuojami koncertai.
	vnt.
	10
	0
	10
	0
	10
	0

	1437
	Valstybinių, kalendorinių švenčių, minėtinų datų renginių organizavimas
	Valstybinių, kalendorinių švenčių, minėtinų datų renginių skaičius
	Palangos kultūros įstaigų organizuojamų valstybinių, kalendorinių švenčių, minėtinų datų renginių skaičius. Palangos orkestro koncertas-miuziklas „Palangos legendos", A. Mončio kūrybinė stovykla „Vasaros akademija pagal A. Mončį", skulptūros, skirtos keturiems 1918 02 16 Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarams įamžinti, techninio projekto parengimas, pastatymas ir darbai, baigiamasis Vasario 16-osios koncertas
	vnt.
	3
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Suorganizuoti renginiai
	vnt.
	23
	0
	25
	0
	25
	0

	
	
	Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čio minėjimo Palangos mieste 2017-2019 m. programos priemonių plano įgyvendinimas
	Šventinis vakaras, skirtas žmonėms garsinusiems Palangą. Kūrybinis projektas „Prie istorijos prisilietus“. Miesto papuošimas. Švietimo įstaigose vykdomos programos. Margučių alėja, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Skulptūra–meninis akcentas, skirtas keturiems 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarams, kurie mokėsi Palangos progimnazijoje, įamžinti. Šventinis „Gala“ koncertas. Koncertas „Palanga Lietuvai“. Edukaciniai kraštotyr. renginiai moksleiviams: Palanga šimtmečio verpetuose. 1918-2018 m. Paroda „J. Piktuižis – pirmasis Palangos savanoris“. V. Kuso projektas „Miniatiūrų pasaulis“. Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinės muzikos festivalis „Trimitatis“, skirtas Lietuvos  šimtmečiui paminėti ir Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Projektas „Meistrų kalvė“. Leidinys „Šimtametės orkestro tradicijos“ (2019 m.).
	vnt.
	14
	0
	1
	0
	0
	0

	
	
	Valstybinių, kalendorinių švenčių, minėtų datų renginių skaičius
	Europos dienos minėjimas
	vnt.
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	3218
	Švenčių, kultūros ir meno renginių organizavimas
	Kultūros ir meno bei pramoginių renginių organizavimo paslaugų pirkimas
	2018 m. Jubiliejinė „Palangos stinta 2018", „Gintarinis savaitgalis", socialinė akcija „Pasveikink jūrą Palangoje", Kurorto šventė, kalėdinių eglių įžiebimo šventė Palangoje ir Šventojoje, fejerverkai Palangoje ir Šventojoje ir kt. 2019-2020 m. „Palangos Stinta", socialinė akcija „Pasveikink jūrą Palangoje", Kurorto šventė, kalėdinių eglių įžiebimo šventė Palangoje ir Šventojoje, fejerverkai Palangoje ir Šventojoje.
	vnt.
	7
	0
	5
	0
	5
	0

	
	
	
	„Palangos orkestro" renginiai: 2018 m. tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis „Amber wind", pasirengimas Europos varinių pučiamųjų orkestrų čempionatui. 2019 m. tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis „Amber wind", pasirengimas Europos varinių pučiamųjų orkestrų čempionatui. 2020 m. organizavimas Europos varinių pučiamųjų orkestrų čempionato.
	vnt.
	2
	0
	2
	0
	1
	0

	
	
	Suorganizuotų Palangos kultūros ir jaunimo centro renginių Palangoje, Šventojoje skaičius
	Palangos kultūros ir jaunimo centro renginių organizavimas
	vnt.
	0
	0
	50
	0
	60
	0

	
	
	
	Profesionalaus meno renginiai Kurhauzo salėje
	vnt.
	0
	0
	60
	0
	70
	0

	
	
	Bibliotekos išleistų leidinių skaičius
	2019 m. leidinys, 2020 m. leidinys
	vnt.
	0
	0
	1
	0
	1
	0

	
	
	Suorganizuotų Palangos kurorto muziejaus (PLKM) renginių skaičius
	2018 m. parodų parengimas (9), renginiai (10), kultūros paveldo konferencija ir leidinys (1), festivalis „Vakarai pas Sofiją" (1), muziejaus ekspozicijos atidarymo renginys (1).2019 m. parodų parengimas (6), renginiai (15), kultūros paveldo konferencija ir leidinys (1).2020 m. parodų parengimas (8), renginiai (15), kultūros paveldo konferencija ir leidinys (1).
	vnt.
	5
	0
	3
	0
	3
	0

	
	
	Suorganizuotų skaitymo skatinimo renginių skaičius
	Skaitymo skatinimo renginių organizavimas
	vnt.
	12
	0
	12
	0
	12
	0

	
	
	Mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimas respublikiniuose renginiuose
	2018 m. Pasiruošimas ir dalyvavimas Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...." 
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Jaunimo renginiai
	Jaunimo renginių skaičius
	vnt.
	12
	0
	10
	0
	10
	0

	3219
	Kultūros ir meno bei pramoginių renginių pagal sutartinius įsipareigojimus kofinansavimas
	Renginių skaičius
	2018-2020 m. Renginių skaičius: Baikerių renginys, 1000 km lenktynės, Nakties serenados, Pirčių festivalis, Sportas visiems, Pučiamųjų orkestrų festivalis.
	vnt.
	6
	0
	6
	0
	6
	0

	3221
	Dalyvavimas tarptautinių ir nacionalinių organizacijų veikloje
	Narysčių tarptautinėse organizacijose skaičius
	Narystė UBC (Baltijos šalių miestų sąjunga), NKA (Nacionalinė kurortų asociacija), asociacija „Klaipėdos regionas", LSSA (Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija), organizacija „Merai už Taika".
	vnt.
	5
	0
	5
	0
	5
	0

	3222
	Bendradarbiavimo vizitai į užsienio ir Lietuvos miestus ir susijusios veiklos vykdymas
	Vizitų skaičius
	Oficialių savivaldybės delegacijų vizitai į: Bergeną Riugene (2 kartus-moksleiviai šokėjai ir oficiali delegacija), Bučą, Svetlogorską, Ustką, Kobuletį, Eilatą (moksleivių grupė-mainai), Oldenburgą Holšteine, Černiachovską, Utrechtą (EBBC), Simrishamn, Jūrmala, Jelgava (Baltų vienybės diena), Liepoja.
	vnt.
	14
	0
	10
	0
	10
	0

	3223
	Oficialių Lietuvos ir užsienio svečių priėmimas
	Organizuotų priėmimų skaičius
	Numatyti oficialių delegacijų priėmimai: Eilato, Bergeno Riugene, Simrishamno, Bučos, Svetlogorsko, Černiachovsko, Jūrmalos, Liepojos, Kobulečio ir kitų oficialių užsienio ir Lietuvos svečių.
	vnt.
	15
	0
	15
	0
	15
	0

	3224
	Miesto kultūros įstaigų kolektyvų dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose reprezentuojant Palangą
	Vizitų skaičius
	Miesto kultūros įstaigų kolektyvų dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose reprezentuojant Palangą skaičius: 2018 m. chorų festivalis Veronoje (kamerinis choras), koncertas lietuvių bendruomenei Londone (Mėguva), Europiada Portugalijoje (Bočiai, Banguolis). 2019 m. teatro festivalis Prancūzijoje ("Grubusis"), koncertinė kelionė į Latviją (Guboja), folkloro festivalis Švedijoje (Mėguva), „Palangos orkestro" dalyvavimas festivalyje „Europa-Tage der Musik" Vokietijoje. 2020 m. chorų festivalis Bulgarijoje (kamerinis choras), folkloro festivalis Gruzijoje (Mėguva).
	vnt.
	3
	0
	4
	0
	2
	0

	4213
	Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas
	Darbo užmokesčio fondo pokytis
	Vidutinio darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu
	%
	10
	0
	10
	0
	8
	0

	
	
	Ilgalaikio turto įsigijimas
	2018 m. kompiuteriai darbuotojams, aptarnaujantiems skaitytojus, 2019 m. kompiuteris darbuotojams. 2020 m. kompiuteris darbuotojams.
	vnt.
	5
	0
	1
	0
	1
	0

	
	
	Darbo užmokesčio fondas
	Palangos kurorto muziejaus darbo užmokestis 8 etatams
	EUR
	85960
	0
	107358
	0
	107358
	0

	
	
	
	Palangos kurorto muziejaus išlaidos: komunalinės išlaidos, kitos paslaugos ir prekės, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
	EUR
	12600
	0
	22600
	0
	22600
	0

	
	
	Palangos kultūros ir jaunimo centro darbo užmokestis
	Palangos kultūros ir jaunimo centro darbo užmokestis 29,5 etato
	Eur
	282850
	0
	350000
	0
	355000
	0

	
	
	
	Palangos kultūros ir jaunimo centro išlaidos: elektros ir vandentiekio išlaidos, komunalinės paslaugos, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
	Eur
	5000
	0
	5000
	0
	5000
	0


______________________
Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų 

strateginio veiklos plano

9 priedas
2018-2020 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano

Švietimo programa (Nr. 9)
	1.
	      2018–2020 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

	 Programa
	 Prioritetas
	 Tikslas
	 Uždavinys
	Priemonė
	 Funkcinės kvalifikacijos kodas
	 Asignavimų valdytojo kodas
	Asignavimų valdytojo pavadinimas
	 Finansavimo šaltiniai
	      2018 m. išlaidų projektas
	      2019 m. išlaidų projektas
	      2020 m. išlaidų projektas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	09  
	1   
	1   
	1   
	1112                
	Mokinių saviraiškos, socializacijos ir kitų programų, olimpiadų, varžybų ir kitų renginių organizavimas                                                                                                                                                     
	09
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	40.000,0
	32.000,0
	32.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274564
	Palangos senoji gimnazija                                   
	SB        
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275328
	Palangos pradinė mokykla                                    
	SB        
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275851
	Palangos moksleivių klubas                                  
	SB        
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274564
	Palangos senoji gimnazija                                   
	SB(SP)    
	600,0
	600,0
	600,0

	
	
	
	
	
	
	
	290274750
	Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla                  
	SB(SP)    
	0,0
	900,0
	900,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275132
	Palangos Šventosios pagrindinė mokykla                               
	SB(SP)    
	1.000,0
	1.000,0
	1.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275666
	Palangos sporto centras                                     
	SB(SP)    
	4.000,0
	6.000,0
	7.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275851
	Palangos moksleivių klubas                                  
	SB(SP)    
	5.000,0
	5.200,0
	5.400,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	50.600,0
	45.700,0
	46.900,0

	
	
	
	
	1113                
	Mokyklų vadovų ir pedagogų atestacijos, kvalifikacijos ir mokytojų iniciatyvų skatinimas                                                                                                                                                                    
	09
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	1.500,0
	1.500,0
	1.500,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275470
	Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla                       
	SB        
	2.600,0
	2.600,0
	2.600,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275666
	Palangos sporto centras                                     
	SB        
	1.500,0
	2.000,0
	3.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275851
	Palangos moksleivių klubas                                  
	SB        
	500,0
	500,0
	500,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275666
	Palangos sporto centras                                     
	SB(SP)    
	1.500,0
	2.000,0
	3.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	7.600,0
	8.600,0
	10.600,0

	
	
	
	
	1114                
	Valstybinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas                                                                                                                                                                                  
	09
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	1.100,0
	1.100,0
	1.100,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	1.100,0
	1.100,0
	1.100,0

	
	
	
	
	1115                
	Mokinių pavėžėjimo organizavimas                                                                                                                                                                                                                            
	09
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	50.000,0
	70.000,0
	70.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274945
	Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla                        
	SB        
	6.000,0
	6.000,0
	6.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275132
	Palangos Šventosios pagrindinė mokykla                               
	SB        
	5.300,0
	5.300,0
	5.300,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	61.300,0
	81.300,0
	81.300,0

	
	
	
	
	1116                
	Mokinių maitinimo organizavimas                                                                                                                                                                                                                             
	09
	190275328
	Palangos pradinė mokykla                                    
	SB(LL)    
	153,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274379
	Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“
	SB(LL)    
	2.492,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275285
	Palangos lopšelis-darželis „Pasaka“         
	SB(LL)    
	1.024,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190273277
	Palangos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“          
	SB(LL)    
	270,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	290273310
	Palangos lopšelis-darželis „Nykštukas“                        
	SB(LL)    
	247,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190273996
	Palangos lopšelis-darželis „Sigutė“                
	SB(LL)    
	15,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274183
	Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“                         
	SB(LL)    
	469,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274564
	Palangos senoji gimnazija                                   
	SB(SP)    
	28.500,0
	28.500,0
	28.500,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274945
	Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla                        
	SB(SP)    
	20.100,0
	20.100,0
	20.100,0

	
	
	
	
	
	
	
	290274750
	Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla                  
	SB(SP)    
	34.000,0
	34.000,0
	34.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275132
	Palangos Šventosios pagrindinė mokykla                               
	SB(SP)    
	23.000,0
	23.000,0
	23.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275328
	Palangos pradinė mokykla                                    
	SB(SP)    
	18.500,0
	18.500,0
	18.500,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274379
	Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“                       
	SB(SP)    
	47.600,0
	50.000,0
	52.500,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275285
	Palangos lopšelis-darželis „Pasaka“           
	SB(SP)    
	37.000,0
	37.000,0
	37.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190273277
	Palangos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“                       
	SB(SP)    
	27.200,0
	28.500,0
	30.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	290273310
	Palangos lopšelis-darželis „Nykštukas“                        
	SB(SP)    
	51.700,0
	54.200,0
	54.200,0

	
	
	
	
	
	
	
	190273996
	Palangos lopšelis-darželis „Sigutė“          
	SB(SP)    
	13.000,0
	13.500,0
	14.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274183
	Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“                         
	SB(SP)    
	35.200,0
	36.900,0
	38.700,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	340.470,0
	344.200,0
	350.500,0

	
	
	
	
	1118                
	Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas (TAU)                                                                                                                                                                                              
	09
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	6.000,0
	6.000,0
	6.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	300501605
	Palangos švietimo pagalbos tarnyba                          
	SB        
	4.000,0
	4.000,0
	4.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	10.000,0
	10.000,0
	10.000,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	471.070,0
	490.900,0
	500.400,0

	
	
	
	2   
	1124                
	Švietimo įstaigų ūkio ir kito inventoriaus atnaujinimas                                                                                                                                                                                                     
	09
	190274564
	Palangos senoji gimnazija                                   
	SB        
	0,0
	26.700,0
	9.200,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274945
	Palangos Baltijos pagrindinė mokykla                        
	SB        
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	290274750
	Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla                  
	SB        
	0,0
	4.800,0
	4.800,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275328
	Palangos pradinė mokykla                                    
	SB        
	1.000,0
	1.000,0
	1.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275470
	Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla                       
	SB        
	6.000,0
	12.900,0
	7.800,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275666
	Palangos sporto centras                                     
	SB        
	4.000,0
	12.500,0
	15.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274379
	Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“                       
	SB        
	0,0
	1.000,0
	1.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190273277
	Palangos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“                       
	SB        
	0,0
	1.000,0
	1.200,0

	
	
	
	
	
	
	
	290273310
	Palangos lopšelis-darželis „Nykštukas“                        
	SB        
	0,0
	800,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190273996
	Palangos lopšelis-darželis „Sigutė“           
	SB        
	0,0
	5.000,0
	5.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274183
	Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“                         
	SB        
	0,0
	2.700,0
	2.700,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275851
	Palangos moksleivių klubas                                  
	SB        
	4.000,0
	5.000,0
	4.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275132
	Palangos Šventosios pagrindinė mokykla                               
	SB(PN)    
	7.000,0
	5.000,0
	5.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275666
	Palangos sporto centras                                     
	SB(SP)    
	14.500,0
	20.000,0
	2.500,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	36.500,0
	98.400,0
	59.200,0

	
	
	
	
	1126                
	IT sistemų diegimas ugdymo įstaigose                                                                                                                                                                                                                        
	09
	190274564
	Palangos senoji gimnazija                                   
	SB        
	0,0
	19.700,0
	7.300,0

	
	
	
	
	
	
	
	290274750
	Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla                  
	SB        
	0,0
	2.400,0
	2.400,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275328
	Palangos pradinė mokykla                                    
	SB        
	0,0
	2.000,0
	500,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275470
	Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla                       
	SB        
	0,0
	2.000,0
	2.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275666
	Palangos sporto centras                                     
	SB        
	0,0
	2.500,0
	2.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274379
	Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“                       
	SB        
	0,0
	800,0
	800,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275285
	Palangos lopšelis-darželis „Pasaka“                           
	SB        
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190273277
	Palangos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“                       
	SB        
	0,0
	800,0
	1.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	290273310
	Palangos lopšelis-darželis „Nykštukas“                        
	SB        
	0,0
	1.400,0
	1.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190273996
	Palangos lopšelis-darželis „Sigutė“                           
	SB        
	0,0
	1.000,0
	1.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274183
	Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“                         
	SB        
	0,0
	1.200,0
	1.200,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275851
	Palangos moksleivių klubas                                  
	SB        
	0,0
	3.000,0
	3.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275132
	Palangos Šventosios pagrindinė mokykla                               
	SB(PN)    
	3.000,0
	2.000,0
	2.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275666
	Palangos sporto centras                                     
	SB(SP)    
	2.500,0
	2.500,0
	5.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	5.500,0
	41.300,0
	29.200,0

	
	
	
	
	1127                
	Mokinių saugumo užtikrinimas                                                                                                                                                                                                                                
	09
	190274564
	Palangos senoji gimnazija                                   
	SB        
	0,0
	1.000,0
	1.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	290274750
	Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla                  
	SB        
	0,0
	1.000,0
	1.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275132
	Šventosios pagrindinė mokykla                               
	SB        
	0,0
	1.000,0
	1.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275328
	Palangos pradinė mokykla                                    
	SB        
	30.000,0
	13.600,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275470
	Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla                       
	SB        
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274379
	Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“                       
	SB        
	0,0
	19.900,0
	4.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275285
	Palangos lopšelis-darželis „Pasaka“                           
	SB        
	0,0
	14.500,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190273277
	Palangos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“                       
	SB        
	0,0
	14.600,0
	1.200,0

	
	
	
	
	
	
	
	290273310
	Palangos lopšelis-darželis „Nykštukas“                        
	SB        
	0,0
	9.400,0
	2.400,0

	
	
	
	
	
	
	
	190273996
	Palangos lopšelis-darželis „Sigutė“                           
	SB        
	0,0
	8.000,0
	1.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274183
	Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“                         
	SB        
	0,0
	16.700,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275851
	Palangos moksleivių klubas                                  
	SB        
	0,0
	2.500,0
	2.500,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	30.000,0
	102.200,0
	14.100,0

	
	
	
	
	1128                
	Švietimo įstaigų remonto darbų organizavimas                                                                                                                                                                                                                
	09
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	ES        
	67.100,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB        
	11.900,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274564
	Palangos senoji gimnazija                                   
	SB        
	0,0
	38.800,0
	7.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	290274750
	Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla                  
	SB        
	0,0
	32.000,0
	32.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275328
	Palangos pradinė mokykla                                    
	SB        
	0,0
	48.200,0
	47.800,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275470
	Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla                       
	SB        
	0,0
	50.000,0
	70.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275666
	Palangos sporto centras                                     
	SB        
	0,0
	15.000,0
	15.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	300501605
	Palangos švietimo pagalbos tarnyba                          
	SB        
	3.000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274379
	Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“                       
	SB        
	10.000,0
	5.000,0
	2.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275285
	Palangos lopšelis-darželis „Pasaka“                           
	SB        
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190273277
	Palangos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“                       
	SB        
	1.300,0
	700,0
	1.200,0

	
	
	
	
	
	
	
	190273996
	Palangos lopšelis-darželis „Sigutė“                           
	SB        
	0,0
	2.000,0
	2.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274183
	Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“                         
	SB        
	20.000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275851
	Palangos moksleivių klubas                                  
	SB        
	0,0
	3.000,0
	3.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	290274750
	Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla                  
	SB(LL)    
	1.168,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274379
	Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“                       
	SB(NBL)   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274945
	Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla                        
	SB(PN)    
	8.000,0
	8.000,0
	8.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275132
	Palangos Šventosios pagrindinė mokykla                               
	SB(PN)    
	14.000,0
	15.000,0
	15.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275285
	Palangos lopšelis-darželis „Pasaka“         
	SB(PN)    
	4.000,0
	4.000,0
	4.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190273277
	Palangos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“                       
	SB(PN)    
	2.600,0
	2.700,0
	2.800,0

	
	
	
	
	
	
	
	290273310
	Palangos lopšelis-darželis „Nykštukas“                        
	SB(PN)    
	800,0
	900,0
	900,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274183
	Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“                         
	SB(PN)    
	300,0
	400,0
	400,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275851
	Palangos moksleivių klubas                                  
	SB(PN)    
	1.000,0
	1.000,0
	1.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274945
	Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla                        
	SB(SP)    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	290274750
	Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla                  
	SB(SP)    
	6.200,0
	6.200,0
	6.200,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275132
	Palangos Šventosios pagrindinė mokykla                               
	SB(SP)    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275666
	Palangos sporto centras                                     
	SB(SP)    
	15.000,0
	15.000,0
	15.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	166.368,0
	247.900,0
	233.300,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	238.368,0
	489.800,0
	335.800,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	709.438,0
	980.700,0
	836.200,0

	
	
	3   
	1   
	1314                
	Vaikų ir jaunimo psichologinio atsparumo nusikalstamumui ugdymas                                                                                                                                                                                            
	03
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	2.200,0
	2.200,0
	2.200,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	2.200,0
	2.200,0
	2.200,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	2.200,0
	2.200,0
	2.200,0

	
	
	
	2   
	1321                
	Renginių mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams organizavimas                                                                                                                                                                                                
	03
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	600,0
	600,0
	600,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	600,0
	600,0
	600,0

	
	
	
	
	1322                
	Metodinės švietėjiško pagalbos teikimas prevenciniam darbui su vaikais                                                                                                                                                                                      
	03
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	400,0
	400,0
	400,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	400,0
	400,0
	400,0

	
	
	
	
	1323                
	Mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų vasaros poilsio organizavimas                                                                                                                                                                                           
	03
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	6.800,0
	6.800,0
	6.800,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	6.800,0
	6.800,0
	6.800,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	7.800,0
	7.800,0
	7.800,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	10.000,0
	10.000,0
	10.000,0

	
	
	4   
	1   
	1411                
	Su sportine veikla susijusių iniciatyvų skatinimas ir sporto renginių organizavimas                                                                                                                                                                         
	08
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275666
	Palangos sporto centras                                     
	SB        
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	09
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	14.500,0
	14.500,0
	14.500,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275666
	Palangos sporto centras                                     
	SB        
	20.000,0
	30.000,0
	40.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(SP)    
	25.000,0
	30.000,0
	40.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	59.500,0
	74.500,0
	94.500,0

	
	
	
	
	1412                
	Viešo naudojimo sporto aikštynų statyba renovacija ir priežiūra                                                                                                                                                                                             
	09
	190275132
	Palangos Šventosios pagrindinė mokykla                               
	SB(NBL)   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Viešo naudojimo sporto aikštynų statyba, renovacija ir priežiūra                                                                                                                                                                                            
	08
	190275666
	Palangos sporto centras                                     
	SB        
	5.000,0
	5.000,0
	5.000,0

	
	
	
	
	
	
	09
	290274750
	Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla                  
	SB        
	5.000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275132
	Šventosios pagrindinė mokykla                               
	SB        
	60.000,0
	50.000,0
	50.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	70.000,0
	55.000,0
	55.000,0

	
	
	
	
	1413                
	Didelio sportinio meistriškumo komandų rėmimas                                                                                                                                                                                                              
	08
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	100.000,0
	50.000,0
	50.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	100.000,0
	50.000,0
	50.000,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	229.500,0
	179.500,0
	199.500,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	229.500,0
	179.500,0
	199.500,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	948.938,0
	1.170.200,0
	1.045.700,0

	
	4   
	2   
	1   
	4213                
	Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas                                                                                                                                                                                                    
	08
	190275666
	Palangos sporto centras                                     
	SB(LL)    
	1.900,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	09
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	ES        
	58.832,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274564
	Palangos senoji gimnazija                                   
	SB        
	307.600,0
	373.500,0
	373.500,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274945
	Palangos Baltijos pagrindinė mokykla                        
	SB        
	344.900,0
	435.500,0
	435.500,0

	
	
	
	
	
	
	
	290274750
	Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla                  
	SB        
	285.301,0
	321.000,0
	321.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275132
	Palangos Šventosios pagrindinė mokykla                               
	SB        
	193.400,0
	247.600,0
	247.600,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275328
	Palangos pradinė mokykla                                    
	SB        
	180.800,0
	211.300,0
	211.300,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275470
	Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla                       
	SB        
	558.000,0
	558.000,0
	558.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275666
	Palangos sporto centras                                     
	SB        
	342.000,0
	301.000,0
	370.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	300501605
	Palangos švietimo pagalbos tarnyba                          
	SB        
	73.800,0
	83.000,0
	91.900,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274379
	Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“                       
	SB        
	288.200,0
	288.200,0
	288.200,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275285
	Palangos lopšelis-darželis „Pasaka“                           
	SB        
	285.800,0
	405.100,0
	405.100,0

	
	
	
	
	
	
	
	190273277
	Palangos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“                       
	SB        
	284.650,0
	493.200,0
	517.900,0

	
	
	
	
	
	
	
	290273310
	Palangos lopšelis-darželis „Nykštukas“                        
	SB        
	278.500,0
	368.900,0
	368.900,0

	
	
	
	
	
	
	
	190273996
	Palangos lopšelis-darželis „Sigutė“                           
	SB        
	154.570,0
	197.900,0
	197.900,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274183
	Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“                         
	SB        
	393.900,0
	480.800,0
	505.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275851
	Palangos moksleivių klubas                                  
	SB        
	109.300,0
	144.500,0
	166.200,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275470
	Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla                       
	SB(LL)    
	1.294,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	195173882
	Palangos sanatorinė mokykla                                 
	SB(LL)    
	325,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(MK)    
	188.800,0
	205.115,0
	205.115,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274564
	Palangos senoji gimnazija                                   
	SB(MK)    
	671.405,0
	714.200,0
	714.200,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274945
	Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla                        
	SB(MK)    
	726.775,0
	726.775,0
	726.775,0

	
	
	
	
	
	
	
	290274750
	Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla                  
	SB(MK)    
	570.500,0
	570.560,0
	570.560,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275132
	Šventosios pagrindinė mokykla                               
	SB(MK)    
	185.853,0
	186.000,0
	186.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275328
	Palangos pradinė mokykla                                    
	SB(MK)    
	135.602,0
	135.602,0
	135.602,0

	
	
	
	
	
	
	
	300501605
	Palangos švietimo pagalbos tarnyba                          
	SB(MK)    
	19.400,0
	19.000,0
	19.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274379
	Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“                       
	SB(MK)    
	157.725,0
	157.700,0
	157.700,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275285
	Palangos lopšelis-darželis „Pasaka“                           
	SB(MK)    
	120.798,0
	120.799,0
	120.799,0

	
	
	
	
	
	
	
	190273277
	Palangos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“                       
	SB(MK)    
	82.678,0
	83.600,0
	87.800,0

	
	
	
	
	
	
	
	290273310
	Palangos lopšelis-darželis „Nykštukas“                        
	SB(MK)    
	178.307,0
	178.307,0
	178.307,0

	
	
	
	
	
	
	
	190273996
	Palangos lopšelis-darželis „Sigutė“                           
	SB(MK)    
	49.603,0
	49.600,0
	49.600,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274183
	Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“                         
	SB(MK)    
	129.765,0
	131.300,0
	137.900,0

	
	
	
	
	
	
	
	195173882
	Palangos sanatorinė mokykla                                 
	SB(MK)    
	204.400,0
	204.400,0
	204.400,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275666
	Palangos sporto centras                                     
	SB(PN)    
	4.000,0
	4.000,0
	6.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274379
	Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“                       
	SB(PN)    
	1.100,0
	1.200,0
	1.200,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275285
	Palangos lopšelis-darželis „Pasaka“                           
	SB(PN)    
	1.000,0
	1.000,0
	1.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275851
	Palangos moksleivių klubas                                  
	SB(PN)    
	500,0
	500,0
	600,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274564
	Palangos senoji gimnazija                                   
	SB(SP)    
	12.500,0
	12.500,0
	12.500,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275666
	Palangos sporto centras                                     
	SB(SP)    
	35.000,0
	37.000,0
	42.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	300501605
	Palangos švietimo pagalbos tarnyba                          
	SB(SP)    
	3.500,0
	3.500,0
	3.500,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274379
	Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“                       
	SB(SP)    
	6.200,0
	6.500,0
	6.800,0

	
	
	
	
	
	
	
	190275285
	Palangos lopšelis-darželis „Pasaka“                           
	SB(SP)    
	4.900,0
	4.900,0
	4.900,0

	
	
	
	
	
	
	
	190273277
	Palangos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“                
	SB(SP)    
	5.800,0
	6.100,0
	6.400,0

	
	
	
	
	
	
	
	290273310
	Palangos lopšelis-darželis „Nykštukas“                        
	SB(SP)    
	7.000,0
	7.000,0
	7.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190273996
	Palangos lopšelis-darželis „Sigutė“                           
	SB(SP)    
	2.000,0
	2.000,0
	2.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274183
	Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“                         
	SB(SP)    
	4.800,0
	5.000,0
	5.200,0

	
	
	
	
	
	
	
	190274945
	Palangos Baltijos pagrindinė mokykla                        
	VB(SB)    
	30.100,0
	26.900,0
	26.900,0

	
	
	
	
	
	
	
	195173882
	Palangos sanatorinė mokykla                                 
	VB(SB)    
	102.800,0
	77.300,0
	77.300,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	7.785.883,0
	8.587.858,0
	8.755.058,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	7.785.883,0
	8.587.858,0
	8.755.058,0

	
	
	
	2   
	4223                
	Grąžinama išperkamosios nuomos suma                                                                                                                                                                                                                         
	09
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	12.850,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	12.850,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	12.850,0
	0,0
	0,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	7.798.733,0
	8.587.858,0
	8.755.058,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	7.798.733,0
	8.587.858,0
	8.755.058,0

	Iš viso programai:
	 
	 
	 
	 
	8.747.671,0
	9.758.058,0
	9.800.758,0

	IŠ VISO:
	8.747.671,0
	9.758.058,0
	9.800.758,0


	Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

	2.  IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS         PROGRAMA Nr.09

	Finansavimo šaltinis
	Pavadinimas
	2018 m. išlaidų projektas
	2019 m. išlaidų projektas
	2020 m. išlaidų projektas

	1
	2
	3
	4
	5

	ES
	ES lėšos
	125.932,0
	0,0
	0,0

	SB
	Savivaldybės biudžetas
	4.517.771,0
	5.607.100,0
	5.627.500,0

	SB(LL)
	Nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis
	9.357,0
	0,0
	0,0

	SB(MK)
	VB tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
	3.421.611,0
	3.482.958,0
	3.493.758,0

	SB(NBL)
	Savivaldybės nepanaudotų biudžeto lėšų likutis
	0,0
	0,0
	0,0

	SB(PN)
	Pajamos už patalpų nuomą
	47.300,0
	45.700,0
	47.900,0

	SB(SP)
	Pajamos už teikiamas paslaugas
	492.800,0
	518.100,0
	527.400,0

	VB(SB)
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija
	132.900,0
	104.200,0
	104.200,0

	IŠ VISO:
	8.747.671,0
	9.758.058,0
	9.800.758,0


2018-2020 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano matavimo rodikliai

Švietimo programa (Nr. 9)

	3.        2018 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ                     PROGRAMA Nr.09

	Kodas
	Priemonės pavadinimas
	Rodiklio pavadinimas
	Rodiklio paaiškinimas
	Mato vnt. 
	2018
	2019
	2020

	
	
	
	
	
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1111
	Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimas
	Vaikų, ugdomų pagal neformaliojo ugdymo programą, skaičius
	Skaičiuojami tik mokiniai, kurie ugdomi neformaliojo vaikų švietimo mokyklose (t.y. Meno mokykla, Sporto centras, Moksleivių klubas)
	vnt.
	1119
	0
	1000
	0
	1000
	0

	
	
	Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius
	 
	vnt.
	189
	0
	195
	0
	195
	0

	
	
	Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius
	 
	vnt.
	636
	0
	677
	0
	687
	0

	
	
	Vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis iš baigusiųjų skaičiaus
	 
	proc.
	100
	0
	100
	0
	100
	0

	
	
	Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis iš baigusiųjų skaičiaus
	 
	proc.
	100
	0
	100
	0
	100
	0

	
	
	Pradinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis iš baigusiųjų skaičiaus
	 
	proc.
	100
	0
	100
	0
	100
	0

	
	
	Praleistų pamokų pokytis (1 mokiniui tenkančių praleistų pamokų skaičius lyginamas su praėjusiais mokslo metais)
	
	vnt.
	70,9
	0
	70,9
	0
	70,9
	0

	
	
	Nepateisintų pamokų dalis iš bendro praleistų pamokų skaičiaus (1 mokiniui tenkančių praleistų be nepateisinamos priežasties pamokų skaičius lyginamas su praėjusiais mokslo metais)
	
	vnt.
	9,4
	0
	9
	0
	9
	0

	
	
	Mokinių, kuriems mokykloje buvo suteikta psichologinė ar / ir specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba, dalis iš bendro mokinių skaičiaus
	 
	proc.
	26
	0
	26
	0
	26
	0

	
	
	Ugdymo įstaigų, kurioms pakeistas tipas, skaičius
	 
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1112
	Mokinių saviraiškos, socializacijos ir kitų programų, olimpiadų, varžybų ir kitų renginių organizavimas
	Suorganizuotų mokytojų ir mokinių skatinimo iniciatyvų, šventinių renginių skaičius
	 
	vnt.
	49
	0
	49
	0
	48
	0

	
	
	Respublikinių olimpiadų (organizuojamų Švietimo ir mokslo ministerijos) nugalėtojų skaičius 
	 
	vnt.
	14
	0
	15
	0
	16
	0

	
	
	Vykdomų saviraiškos, socializacijos, prevencijos, vaikų vasaros poilsio ir kitų programų skaičius
	 
	vnt.
	4
	0
	4
	0
	4
	0

	
	
	Mokinių, dalyvavusiųjų tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, parodose ir kt. renginiuose, skaičius
	 
	vnt.
	965
	0
	894
	0
	834
	0

	
	
	Mokyklų meninių, sportinių ir kitų šventinių renginių skaičius
	 
	vnt.
	745
	0
	763
	0
	773
	0

	
	
	Mokinių, laimėjusių miesto (II turo) olimpiadose 1–3 vietas, skaičius 
	 
	vnt.
	48
	0
	45
	0
	45
	0

	
	
	Vykdomų Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuojamų olimpiadų ir konkursų skaičius
	 
	vnt.
	27
	0
	27
	0
	27
	0

	1113
	Mokyklų vadovų ir pedagogų atestacijos, kvalifikacijos ir mokytojų iniciatyvų skatinimas
	Miesto ir respublikos pedagogams organizuotų seminarų, konferencijų, kursų skaičius
	 
	vnt.
	49
	0
	50
	0
	50
	0

	
	
	Mokyklos bendruomenei organizuotų seminarų, kursų skaičius 
	 
	vnt.
	34
	0
	32
	0
	32
	0

	
	
	Atestuotų pedagogų dalis iš bendro mokytojų skaičiaus
	 
	proc.
	88
	0
	90
	0
	91
	0

	
	
	Kvalifikaciją kėlusių mokytojų dalis iš bendro mokytojų skaičiaus
	 
	proc.
	94
	0
	98
	0
	100
	0

	
	
	Atestuotų vadovų dalis iš bendro vadovų skaičiaus
	 
	proc.
	94
	0
	94
	0
	94
	0

	1114
	Valstybinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas
	Valstybinių egzaminų, organizuotų savivaldybėje, skaičius
	 
	vnt.
	11
	0
	11
	0
	11
	0

	
	
	Egzaminus laikiusiųjų (BE) mokinių dalis iš baigusiųjų programą mokinių skaičius.
	 
	proc.
	100
	0
	100
	0
	100
	0

	
	
	Egzaminus laikiusiųjų (PUPP)  mokinių dalis iš baigusiųjų programą mokinių skaičiaus 
	 
	proc.
	100
	0
	100
	0
	100
	0

	1115
	Mokinių pavėžėjimo organizavimas
	Pavežamų mokinių skaičius 
	„Baltijos" pagr. mokyklos (geltonuoju autobusiuku) moksleivių pavėžėjimas
	vnt.
	20
	0
	30
	0
	30
	0

	
	
	
	Palangos Šventosios pagr. mokyklos (geltonuoju autobusiuku) moksleivių pavėžėjimas
	vnt.
	38
	0
	45
	0
	45
	0

	
	
	Pavežamų mokinių procentas iš bendro mokinių skaičiaus
	 
	proc.
	10
	0
	10
	0
	10
	0

	1116
	Mokinių maitinimo organizavimas
	Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių (ugdomų pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas) skaičius
	 
	vnt.
	130
	0
	120
	0
	120
	0

	1118
	Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas (TAU)
	Mokymuose dalyvavusių žmonių skaičius
	 
	vnt.
	350
	0
	360
	0
	370
	0

	1124
	Švietimo įstaigų ūkio ir kito inventoriaus atnaujinimas
	Įsigyto ir atnaujinto inventoriaus skaičius
	 
	vnt.
	392
	0
	260
	0
	236
	0

	
	
	Įsigytų ir atnaujintų mokymo priemonių skaičius
	 
	vnt.
	446
	0
	422
	0
	432
	0

	
	
	Klasių (grupių), kuriose  100 proc. atnaujinami baldai, skaičius. 
	 
	vnt.
	2
	0
	4
	0
	4
	0

	
	
	Įsigyto sporto inventoriaus skaičius 
	 
	vnt.
	390
	0
	408
	0
	458
	0

	
	
	Bibliotekų fondų (el. leidinių ir t.t.) turtinimas
	
	vnt.
	332
	0
	332
	0
	332
	

	1126
	IT sistemų diegimas ugdymo įstaigose
	Įsigyjamų kompiuterių ir kitų IT priemonių skaičius 
	 
	vnt.
	11
	0
	11
	0
	11
	0

	1127
	Mokinių saugumo užtikrinimas
	Tvora aptveriamos teritorijos plotas
	 
	kv.m.
	460
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Suremontuotų vaizdo kamerų skaičius
	
	vnt.
	10
	0
	4
	0
	4
	0

	
	
	Teritorijos (kiemo) infrastruktūros sutvarkymas
	
	kv.m.
	800
	0
	200
	0
	100
	0

	1128
	Švietimo įstaigų remonto darbų organizavimas
	Atnaujintų virtuvės įrenginių ir įrengimų skaičius
	 
	vnt.
	0
	0
	1
	0
	1
	0

	
	
	Pakeistų lempų skaičius
	 
	vnt.
	0
	0
	9
	0
	12
	0

	
	
	Įstaigoje suremontuotas plotas
	 
	kv.m.
	1249
	0
	130
	0
	100
	0

	
	
	Higienos normų vykdymo užtikrinimas, teisinių dokumentų skaičius
	
	vnt.
	24
	0
	24
	0
	24
	0

	1314
	Vaikų ir jaunimo psichologinio atsparumo nusikalstamumui ugdymas
	Valkataujančių vaikų, kuriems suteikta pagalba l.d. „Ąžuoliukas", skaičius
	 
	vnt.
	14
	0
	13
	0
	13
	0

	
	
	Mokyklų, kurioms organizuota prevencinė priemonė, skaičius
	Renginys - konkursas "Temidė"
	vnt.
	4
	0
	4
	0
	4
	0

	
	
	
	Renginys - konkursas "Šviesoforas"
	vnt.
	4
	0
	4
	0
	4
	0

	
	
	Jaunųjų policijos rėmėjų skaičius
	 
	vnt.
	8
	0
	8
	0
	8
	0

	1321
	Renginių mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams organizavimas
	Renginiuose dalyvavusių vaikų iš mažas pajamas gaunančių šeimų skaičius
	Renginiuose dalyvaujančių vaikų iš socialinės rizikos ir mažas pajamas gaunančių šeimų, skaičius
	vnt.
	200
	0
	200
	0
	200
	0

	
	
	
	Renginių skaičius (Kalėdinis ir Vaikų gynimo dienai skirtas renginys)
	vnt.
	2
	0
	2
	0
	2
	0

	1322
	Metodinės švietėjiško pagalbos teikimas prevenciniam darbui su vaikais
	Išleistų lankstinukų ir bukletų skaičius. 
	 
	vnt.
	800
	0
	800
	0
	800
	0

	1323
	Mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų vasaros poilsio organizavimas
	Užimtų, mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų skaičius (vasaros sezono metu)
	 
	vnt.
	40
	0
	40
	0
	40
	0

	1411
	Su sportine veikla susijusių iniciatyvų skatinimas ir sporto renginių organizavimas
	Finansuojamų miesto renginių skaičius
	
	vnt. 
	825
	0
	875
	0
	925
	0

	
	
	Palangoje veikiančių vaikų ir jaunimo sporto klubų rėmimas
	
	vnt.
	15
	0
	16
	0
	16
	0

	
	
	Sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimas
	
	%
	20
	0
	20
	0
	20
	0

	1412
	Viešo naudojimo sporto aikštynų statyba, renovacija ir priežiūra
	Palangos m. V. Jurgučio mokyklos stadiono rekonstrukcija
	 Techninio projekto parengimas
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Planuojamų rekonstruoti sporto aikštynų skaičius
	
	vnt.
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	
	
	Prižiūrimų sporto aikštelių skaičius
	
	vnt.
	10
	0
	10
	0
	10
	0

	1413
	Didelio sportinio meistriškumo komandų rėmimas
	Remiamų suaugusiųjų sporto komandų skaičius
	
	vnt.
	2
	0
	2
	0
	2
	0

	4213
	Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas
	Darbo užmokesčio fondo pokytis lyginant su praėjusiu laikotarpiu
	 
	proc.
	12
	0
	10
	0
	10
	0


___________________________

Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų 

strateginio veiklos plano

10 priedas
2018-2020 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano

Socialinės apsaugos programa (Nr. 10)
	1.
	      2018–2020 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

	 Programa
	 Prioritetas
	 Tikslas
	 Uždavinys
	Priemonė
	 Funkcinės kvalifikacijos kodas
	 Asignavimų valdytojo kodas
	Asignavimų valdytojo pavadinimas
	 Finansavimo šaltiniai
	      2018 m. išlaidų projektas
	      2019 m. išlaidų projektas
	      2020 m. išlaidų projektas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11
	13
	14

	10  
	1   
	2   
	2   
	1221                
	Socialinių projektų rėmimas, bendradarbiavimas su NVO                                                                                                                                                                                                       
	10
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	10.000,0
	10.000,0
	10.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	10.000,0
	10.000,0
	10.000,0

	
	
	
	
	1222                
	Socialinių paslaugų plėtra                                                                                                                                                                                                                                  
	10
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	ES        
	71.200,0
	69.140,0
	70.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	71.200,0
	69.140,0
	70.000,0

	
	
	
	
	1224                
	Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas                                                                                                                                                                                                               
	10
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	30.000,0
	30.000,0
	30.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	193265983
	Palangos miesto globos namai                                
	SB        
	77.100,0
	77.100,0
	77.100,0

	
	
	
	
	
	
	
	300917888
	Palangos miesto socialinių paslaugų centras                 
	SB        
	169.500,0
	252.890,0
	252.890,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(LL)    
	3.211,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	193265983
	Palangos miesto globos namai                                
	SB(SP)    
	170.000,0
	200.000,0
	200.000,0

	
	
	
	
	
	
	
	300917888
	Palangos miesto socialinių paslaugų centras                 
	SB(SP)    
	42.390,0
	42.390,0
	42.390,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(VB)    
	56.100,0
	56.100,0
	56.100,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	548.301,0
	658.480,0
	658.480,0

	
	
	
	
	12242               
	Socialinei paramai - socialinei globai asmenims su sunkia negalia                                                                                                                                                                                         
	10
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	190.400,0
	190.400,0
	190.400,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	190.400,0
	190.400,0
	190.400,0

	
	
	
	
	1226                
	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas                                                                                                                                                                                                                      
	07
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	10
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	275,0
	275,0
	275,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	275,0
	275,0
	275,0

	
	
	
	
	1227                
	Socialinių išmokų skyrimas, mokėjimas ir kitos socialinės paramos teikimas                                                                                                                                                                                  
	10
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	1.029.720,0
	1.029.720,0
	1.029.720,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB(VB)    
	0,0
	145.000,0
	145.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	1.029.720,0
	1.174.720,0
	1.174.720,0

	
	
	
	
	122710              
	Laidojimo pašalpų mokėjimas                                                                                                                                                                                                                                 
	10
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	74.500,0
	74.500,0
	74.500,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	74.500,0
	74.500,0
	74.500,0

	
	
	
	
	122713              
	Socialinei paramai mokiniams administruoti                                                                                                                                                                                                                  
	10
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	2.100,0
	2.100,0
	2.100,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	2.100,0
	2.100,0
	2.100,0

	
	
	
	
	122720              
	Socialinių paslaugų - socialinei globai asmenims su sunkia negalia administruoti                                                                                                                                                                            
	10
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	5.700,0
	5.700,0
	5.700,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	5.700,0
	5.700,0
	5.700,0

	
	
	
	
	12274               
	Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams mokėjimui                                                                                                                                                                                                            
	10
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	2.000,0
	2.000,0
	2.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	2.000,0
	2.000,0
	2.000,0

	
	
	
	
	12275               
	Socialinei paramai mokiniams - išlaidoms už įsigytus produktus                                                                                                                                                                                              
	10
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	47.200,0
	47.200,0
	47.200,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	47.200,0
	47.200,0
	47.200,0

	
	
	
	
	12276               
	Socialinei paramai mokiniams - išlaidoms už įsigytus mokinio reikmenis                                                                                                                                                                                      
	10
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	5.300,0
	5.300,0
	5.300,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	5.300,0
	5.300,0
	5.300,0

	
	
	
	
	12277               
	Laidojimo pašalpų administravimui                                                                                                                                                                                                                           
	10
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	2.400,0
	2.400,0
	2.400,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	2.400,0
	2.400,0
	2.400,0

	
	
	
	
	12278               
	(VINA) Vienkartinių pašalpų mokėjimas                                                                                                                                                                                                                       
	10
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Išlaidų dėl suteiktos valstybės finansinės paramos užsienyje mirusio (žuvusio) LR piliečio palaikams pervežti kompensavimui                                                                                                                                 
	10
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(VB)    
	2.100,0
	2.100,0
	2.100,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	2.100,0
	2.100,0
	2.100,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	1.991.196,0
	2.244.315,0
	2.245.175,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	1.991.196,0
	2.244.315,0
	2.245.175,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	1.991.196,0
	2.244.315,0
	2.245.175,0

	
	2   
	1   
	3   
	2134                
	Viešosios infrastruktūros ir gyvenamojo būsto pritaikymas žmonėms su specialiais poreikiais                                                                                                                                                                 
	10
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	10.500,0
	10.500,0
	10.500,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	VB        
	13.200,0
	13.200,0
	13.200,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	23.700,0
	23.700,0
	23.700,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	23.700,0
	23.700,0
	23.700,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	23.700,0
	23.700,0
	23.700,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	23.700,0
	23.700,0
	23.700,0

	Iš viso programai:
	 
	 
	 
	 
	2.014.896,0
	2.268.015,0
	2.268.875,0

	IŠ VISO:
	2.014.896,0
	2.268.015,0
	2.268.875,0


	Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

	2.  IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS         PROGRAMA Nr.10

	Finansavimo šaltinis
	Pavadinimas
	2018 m. išlaidų projektas
	2019 m. išlaidų projektas
	2020 m. išlaidų projektas

	1
	2
	3
	4
	5

	ES
	ES lėšos
	71.200,0
	69.140,0
	70.000,0

	SB
	Savivaldybės biudžetas
	1.326.820,0
	1.410.210,0
	1.410.210,0

	SB(LL)
	Nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis
	3.211,0
	0,0
	0,0

	SB(SP)
	Pajamos už teikiamas paslaugas
	212.390,0
	242.390,0
	242.390,0

	SB(VB)
	VB dotacija savivaldybės deleguotoms funkcijoms
	388.075,0
	533.075,0
	533.075,0

	VB
	Valstybės biudžetas
	13.200,0
	13.200,0
	13.200,0

	VB(SB)
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija
	0,0
	0,0
	0,0

	IŠ VISO:
	2.014.896,0
	2.268.015,0
	2.268.875,0


2018-2020 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano matavimo rodikliai

Socialinės apsaugos programa (Nr. 10)

	3.        2018 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ                     PROGRAMA Nr.10

	Kodas
	Priemonės pavadinimas
	Rodiklio pavadinimas
	Rodiklio paaiškinimas
	Mato vnt. 
	2018
	2019
	2020

	
	
	
	
	
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1221
	Socialinių projektų rėmimas, bendradarbiavimas su NVO
	Finansuojamų socialinių projektų skaičius
	Skelbiami projektų atrankos konkursai finansavimui gauti. Komisijos, sudarytos direktoriaus įsakymais, vertina projektus ir teikia siūlymus administracijos direktoriui dėl finansavimo skyrimo.
	vnt.
	5
	0
	6
	0
	6
	0

	1222
	Socialinių paslaugų plėtra
	Kompleksinių paslaugų šeimai gavėjų skaičius (unikalių)
	 
	vnt.
	60
	0
	60
	0
	0
	0

	
	
	Pasiektas planuotas unikalių paslaugų gavėjų skaičius, proc.
	 
	%
	200
	0
	200
	0
	200
	0

	
	
	Pasiektas planuotas metinis unikalių paslaugų gavėjų skaičius, proc.
	 
	%
	200
	0
	200
	0
	200
	0

	1224
	Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas
	Socialinės globos paslaugas ne savivaldybės globos įstaigose gavusių asmenų skaičius
	 
	vnt. 
	6
	0
	6
	0
	6
	0

	
	
	Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas: mokymų, seminarų, kitų renginių skaičius 
	 
	vnt.
	2
	0
	2
	0
	2
	0

	
	
	Asmenų, gavusių socialinės priežiūros paslaugas, skaičius
	 
	vnt.
	80
	0
	80
	0
	80
	0

	
	
	Asmenų, gavusių socialinės globos paslaugas, skaičius
	 
	vnt.
	16
	0
	16
	0
	16
	0

	
	
	Įstaigos vietų socialinių paslaugų gavėjams metinis užimtumas
	 
	proc.
	100
	0
	100
	0
	100
	0

	
	
	Darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis ir asmenimis patiriančiais socialinę riziką, skaičius
	 
	vnt.
	4
	0
	4
	0
	4
	0

	1226
	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas
	Neveiksnių asmenų skaičius, kurių būklė peržiūrėta komisijoje
	 
	vnt.
	5
	0
	10
	0
	15
	0

	1227
	Socialinių išmokų skyrimas, mokėjimas ir kitos socialinės paramos teikimas
	Socialines išmokas ir kitą socialinę paramą gavusių asmenų skaičius
	Vienkartinės paramos išmokas gavusių asmenų skaičius
	vnt.
	70
	0
	70
	0
	70
	0

	
	
	
	Socialines pašalpas gavusių asmenų skaičius
	vnt.
	750
	0
	750
	0
	750
	0

	
	
	
	Butų skaičius, kuriuose gyvenantiems asmenims, skirtas būsto šildymo išlaidų  kompensavimas
	vnt.
	900
	0
	900
	0
	850
	0

	
	
	Asmenų, gavusių laidojimo išmokas, skaičius
	 
	vnt.
	200
	0
	200
	0
	200
	0

	
	
	Nepriklausomybės gynėjų, gavusių kompensacijas, skaičius
	 
	vnt.
	3
	0
	3
	0
	3
	0

	
	
	Mokinių, mokykloje gavusių nemokamą maitinimą, skaičius
	 
	vnt.
	140
	0
	140
	0
	140
	0

	2134
	Viešosios infrastruktūros ir gyvenamojo būsto pritaikymas žmonėms su specialiais poreikiais 
	Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius.
	Pritaikomas būstas asmeniui, turinčiam judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų patvirtintą tvarką.
	vnt.
	3
	0
	3
	0
	3
	0

	
	
	Viešųjų pastatų pritaikytų neįgaliųjų poreikiams skaičius.
	 
	vnt.
	1
	0
	1
	0
	1
	0


Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų 

strateginio veiklos plano

11 priedas
2018-2020 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano

Architektūros ir teritorijų planavimo programa (Nr. 11)
	1.
	      2018–2020 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

	 Programa
	 Prioritetas
	 Tikslas
	 Uždavinys
	Priemonė
	 Funkcinės kvalifikacijos kodas
	 Asignavimų valdytojo kodas
	Asignavimų valdytojo pavadinimas
	 Finansavimo šaltiniai
	      2018 m. išlaidų projektas
	      2019 m. išlaidų projektas
	      2020 m. išlaidų projektas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11
	13
	14

	11  
	2   
	2   
	2   
	2221                
	Naujai plėtrai numatytų teritorijų plėtros principus nustatančių konceptualaus lygmens planų parengimas                                                                                                                                                     
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	8.000,0
	9.000,0
	9.500,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	8.000,0
	9.000,0
	9.500,0

	
	
	
	
	2222                
	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas                                                                                                                                                                                                                     
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	30.000,0
	40.000,0
	40.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	30.000,0
	40.000,0
	40.000,0

	
	
	
	
	2223                
	Bendrojo plano monitoringas ir atnaujinimas                                                                                                                                                                                                                 
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	ES        
	0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB        
	50.000,0
	14.500,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	50.000,0
	14.500,0
	0,0

	
	
	
	
	2224                
	Specialiųjų planų parengimas                                                                                                                                                                                                                                
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	19.000,0
	20.000,0
	20.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	19.000,0
	20.000,0
	20.000,0

	
	
	
	
	2225                
	Geodeziniai matavimai ir žemės sklypų planų rengimas                                                                                                                                                                                                        
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB(NBL)   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Geodeziniai matavimai ir žemės sklypų planų rengimas, topografiniai darbai                                                                                                                                                                                  
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	12.000,0
	12.000,0
	0,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	12.000,0
	12.000,0
	0,0

	
	
	
	
	2226                
	Objektų išdėstymo schemų rengimas                                                                                                                                                                                                                           
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	6.700,0
	6.500,0
	6.500,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	6.700,0
	6.500,0
	6.500,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	125.700,0
	102.000,0
	76.000,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	125.700,0
	102.000,0
	76.000,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	125.700,0
	102.000,0
	76.000,0

	
	3   
	1   
	2   
	3125                
	Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas                                                                                                                                                                             
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	3.000,0
	3.000,0
	4.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	3.000,0
	3.000,0
	4.000,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	3.000,0
	3.000,0
	4.000,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	3.000,0
	3.000,0
	4.000,0

	
	
	2   
	1   
	3217                
	Šventinis miesto puošimas                                                                                                                                                                                                                                   
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	60.000,0
	60.000,0
	60.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	60.000,0
	60.000,0
	60.000,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	60.000,0
	60.000,0
	60.000,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	60.000,0
	60.000,0
	60.000,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	63.000,0
	63.000,0
	64.000,0

	
	4   
	1   
	2   
	4123                
	ArcGIS informacinės sistemos monitoringas ir atnaujinimas                                                                                                                                                                                                   
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	8.700,0
	8.700,0
	8.700,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	8.700,0
	8.700,0
	8.700,0

	
	
	
	
	4125                
	Topografinių ir inžinerinių tinklų planų derinimas ir jų duomenų tvarkymas                                                                                                                                                                                  
	06
	125196077
	Palangos miesto savivaldybės administracija                 
	SB        
	30.000,0
	30.000,0
	30.000,0

	
	
	
	
	Iš viso priemonei :
	 
	 
	 
	 
	30.000,0
	30.000,0
	30.000,0

	
	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	38.700,0
	38.700,0
	38.700,0

	
	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	38.700,0
	38.700,0
	38.700,0

	
	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	38.700,0
	38.700,0
	38.700,0

	Iš viso programai:
	 
	 
	 
	 
	227.400,0
	203.700,0
	178.700,0

	IŠ VISO:
	227.400,0
	203.700,0
	178.700,0


	Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

	2.  IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS         PROGRAMA Nr.11

	Finansavimo šaltinis
	Pavadinimas
	2018 m. išlaidų projektas
	2019 m. išlaidų projektas
	2020 m. išlaidų projektas

	1
	2
	3
	4
	5

	ES
	ES lėšos
	 
	0,0
	0,0

	SB
	Savivaldybės biudžetas
	227.400,0
	203.700,0
	178.700,0

	SB(NBL)
	Savivaldybės nepanaudotų biudžeto lėšų likutis
	0,0
	0,0
	0,0

	IŠ VISO:
	227.400,0
	203.700,0
	178.700,0


2018-2020 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano matavimo rodikliai

Architektūros ir teritorijų planavimo programa (Nr. 11)
	3.        2018 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ                     PROGRAMA Nr.11

 

	Kodas
	Priemonės pavadinimas
	Rodiklio pavadinimas
	Rodiklio paaiškinimas
	Mato vnt. 
	2018
	2019
	2020

	
	
	
	
	
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas
	laikotarpio reikšmė
	įvykdymas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2221
	Naujai plėtrai numatytų teritorijų plėtros principus nustatančių konceptualaus lygmens planų parengimas
	Palangos m. plėtros galimybių studijos (Palangos vizija) parengimas
	 
	vnt.
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	2222
	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas
	Dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo dokumentų rengimu, gavimas iš kitų institucijų
	 
	vnt.
	20
	0
	20
	0
	7
	0

	
	
	Suplanuotų teritorijų plotas
	 
	proc.
	200
	0
	200
	0
	100
	0

	
	
	Parengtų detaliųjų planų skaičius
	 
	vnt.
	5
	0
	4
	0
	0
	0

	
	
	
	1. Daugiabučių kvartalų DP (siekiant suformuoti žemės sklypus prie daugiabučių gyvenamųjų namų). 2. Palangos miesto kapinių plėtra. 3. Palangos miesto centrinės dalies DP keitimas (koregavimas), žemės sklypo Sporto g. 3, Palangoje. 4. Žemės sklypo (paviljonas „Kupeta“) S. Daukanto g. 24/ S. Dariaus ir S. Girėno g. 13, Palangoje, DP rengimas. 5. Žemės sklypo Vytauto g. 112, Palangoje DP. 6. Žemės sklypo Kurorto g. 27 DP rengimas.
	 
	6
	0
	6
	0
	5
	0

	
	
	Žemės valdos projektų skaičius
	 
	vnt.
	2
	0
	1
	0
	1
	0

	2223
	Bendrojo plano monitoringas ir atnaujinimas
	Bendrojo plano koregavimas
	Teritorijos, esančios Liepojos g. 10, Palangoje (K4 kvartalas), koregavimas (atliekant dirvožemio užterštumo tyrimus);
	vnt.
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	
	
	
	Kvartalo N6 teritorijos koregavimas
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Šventosios miestelio centrinės dalies teritorijos koregavimas
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Palangos m. bendrojo plano monitoringas 
	 
	proc.
	0
	0
	100
	0
	0
	0

	2224
	Specialiųjų planų parengimas
	Parengtų specialiųjų planų skaičius
	 
	vnt.
	3
	0
	3
	0
	0
	0

	
	
	
	1.Transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų SP. 2. Kunigiškių teritorijos, Palangos miesto bendrajame plane pažymėtos kaip K2, K7 ir K10 rajonai architektūrinės-urbanistinės sistemos SP.
	vnt.
	2
	0
	2
	0
	2
	0

	2225
	Geodeziniai matavimai ir žemės sklypų planų rengimas, topografiniai darbai
	Pamatuotų sklypų skaičius
	 
	vnt.
	50
	0
	30
	0
	25
	0

	2226
	Objektų išdėstymo schemų rengimas
	Sanitarinių - higieninių punktų išdėstymo schemos paregimas
	 
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Turizmo informacinės sistemos elementų ir reklamos stendų išdėstymo schemos parengimas
	 
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	3125
	Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas
	Įrengtų ženklų skaičius
	 
	vnt.
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	3217
	Šventinis miesto puošimas
	Papuoštų gatvių skaičius
	 
	vnt.
	9
	0
	9
	0
	0
	0

	
	
	Papuoštų skverų, aikščių skaičius
	 
	vnt.
	4
	0
	4
	0
	0
	0

	3328
	Miesto turizmo infrastruktūros objektų projektų įgyvendinimas
	Dokumentacijos parengimas
	 
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3331
	Prieigų prie jūros ir vidaus vandenų įrengimas
	Atlikti darbai
	 
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4123
	ArcGIS informacinės sistemos monitoringas ir atnaujinimas
	Suvestos ir palaikomos informacijos kiekis
	 
	proc.
	100
	0
	100
	0
	100
	0

	
	
	Turimos ESRI programinės įrangos atnaujinimas (įsigijimas)
	 
	vnt.
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	4125
	Topografinių ir inžinerinių tinklų planų derinimas ir jų duomenų tvarkymas 
	Peržiūrėtų topografinių nuotraukų plotas
	 
	ha
	1040
	0
	1040
	0
	1040
	0

	
	
	Inžinerinių tinklų duomenų tvarkymas
	 
	m
	36000
	0
	36000
	0
	36000
	0


_________________________________________
Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų 

strateginio veiklos plano

12 priedas
	PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS IR PROGRAMŲ KOORDINATORIAI

	

	
	
	
	

	Nr.
	Skyrius
	Programa
	Programos koordinatorius

	I.
	Bendrasis skyrius
	2018–2020 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Bendroji programa (Nr. 01) (1 priedas)
	Administracijos direktoriaus pavaduotojas

	
	Centralizuoto vidaus audito skyrius
	
	

	
	Juridinis ir personalo skyrius
	
	

	
	Buhalterija
	
	

	
	Biudžeto skyrius
	
	

	
	Viešosios tvarkos skyrius
	
	

	
	Rinkliavų skyrius
	
	

	
	Civilinės metrikacijos skyrius
	
	

	
	Kontrolės ir audito tarnyba
	
	

	II.
	Ūkio ir turto skyrius
	2018–2020 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Ūkio ir turto programa (Nr. 02) (2 priedas)
	Ūkio ir turto skyriaus vedėjas

	III.
	Šventosios seniūnija
	2018–2020 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Šventosios seniūnijos programa (Nr. 03) (3 priedas)
	Šventosios seniūnas

	IV.
	Ekonominės plėtros skyrius
	2018–2020 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Ekonominės plėtros programa (Nr. 04) (4 priedas)
	Ekonominės plėtros skyriaus vedėjas

	V.
	Ūkio ir turto skyrius
	2018–2020 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Aplinkos apsaugos programa (Nr. 05) (5 priedas)
	Ūkio ir turto skyriaus vedėjas

	VI.
	Statybos skyrius
	2018–2020 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Statybos programa (Nr. 06) (6 priedas)
	Statybos skyriaus vedėjas

	VII.
	Savivaldybės gydytojas
	2018–2020 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Sveikatinimo veiklos programa (Nr. 07) (7 priedas)
	Savivaldybės gydytojas

	
	Sanitarijos inspektorius
	
	

	VIII.
	Kultūros skyrius
	2018–2020 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Kultūros programa (Nr. 08) (8 priedas)
	Kultūros skyriaus vedėjas

	IX.
	Švietimo skyrius
	2018–2020 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr.  09) (9 priedas)
	Švietimo skyriaus vedėjas

	X.
	Socialinės rūpybos skyrius
	2018–2020 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Socialinės apsaugos programa (Nr. 10) (10 priedas)
	Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas

	XI.
	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
	2018–2020 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano architektūros ir teritorijų planavimo programa (Nr. 11) (11 priedas)
	Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas

	
	
	
	

	
	
	_____________________________________
	

	
	
	
	


Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų 

strateginio veiklos plano

13 priedas
	PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 

	PLĖTROS SRITYS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS


	Plėtros sritis
	Tikslas
	Uždavinys
	Priemonė

	1
	Gyvenimo kokybės ir saugumo gerinimas
	1.1
	Kokybiškos švietimo paslaugos
	1.1.1
	Užtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką švietimo paslaugų teikimą
	1.1.1.1
	Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimas 

	
	
	
	
	
	
	1.1.1.2
	Mokinių saviraiškos, socializacijos ir kitų programų, olimpiadų, varžybų ir kt. renginių organizavimas

	
	
	
	
	
	
	1.1.1.3
	Mokyklų vadovų atestacijos, kvalifikacijos ir mokytojų iniciatyvų skatinimas

	
	
	
	
	
	
	1.1.1.4
	Valstybinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas

	
	
	
	
	
	
	1.1.1.5
	Mokinių pavėžėjimo organizavimas

	
	
	
	
	
	
	1.1.1.6
	Mokinių maitinimo organizavimas

	
	
	
	
	
	
	1.1.1.7
	Technologijų (bendrojo lavinimo) programų plėtra

	
	
	
	
	
	
	1.1.1.8
	Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas (TAU)

	
	
	
	
	1.1.2
	Modernizuoti švietimo įstaigas
	1.1.2.1
	Lopšelių-darželių rekonstravimas ir modernizavimas

	
	
	
	
	
	
	1.1.2.2
	Bendrojo lavinimo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas

	
	
	
	
	
	
	1.1.2.3
	Neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas

	
	
	
	
	
	
	1.1.2.4
	Švietimo įstaigų ūkinio ir kt. inventoriaus atnaujinimas

	
	
	
	
	
	
	1.1.2.5
	Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas ir materialinės bazės turtinimas

	
	
	
	
	
	
	1.1.2.6
	IT sistemų diegimas ugdymo įstaigose

	
	
	
	
	
	
	1.1.2.7
	Mokinių saugumo užtikrinimas

	
	
	
	
	
	
	1.1.2.8
	Švietimo įstaigų remonto darbų organizavimas

	
	
	1.2
	Efektyvi socialinių paslaugų sistema ir sveika visuomenė 
	1.2.1
	Modernizuoti savivaldybės sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimo įstaigas
	1.2.1.1
	Socialinių paslaugų įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas

	
	
	
	
	
	
	1.2.1.2
	Socialinių paslaugų įstaigų materialinės bazės atnaujinimas, turtinimas

	
	
	
	
	
	
	1.2.1.3
	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas  

	
	
	
	
	
	
	1.2.1.4
	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicininės įrangos modernizavimas   

	
	
	
	
	
	
	1.2.1.5
	Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

	
	
	
	
	1.2.2
	Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę
	1.2.2.1
	Socialinių projektų rėmimas, bendradarbiavimas su NVO

	
	
	
	
	
	
	1.2.2.2
	Socialinių paslaugų plėtra

	
	
	
	
	
	
	1.2.2.3
	Socialinio būsto įsigijimas ir tinkamas eksploatavimas

	
	
	
	
	
	
	1.2.2.4
	Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas

	
	
	
	
	
	
	1.2.2.5
	Socialinių išmokų, pašalpų skyrimas ir mokėjimas

	
	
	
	
	
	
	1.2.2.6
	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas

	
	
	
	
	
	
	1.2.2.7
	Socialinių išmokų mokėjimas ir kitos socialinės paramos teikimas

	
	
	
	
	1.2.3
	Sveikatinimo paslaugų plėtra
	1.2.3.1
	Tikslinių visuomenės sveikatos programų įgyvendinimas

	
	
	
	
	
	
	1.2.3.2
	Sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas

	
	
	
	
	
	
	1.2.3.3
	Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros priemonių įgyvendinimas

	
	
	
	
	
	
	1.2.3.4
	Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas

	
	
	1.3
	Pozityvi vaikų ir jaunimo iniciatyva bei socializacija 
	1.3.1
	Skatinti vaikų ir jaunimo iniciatyvumą
	1.3.1.1
	Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas, rėmimas 

	
	
	
	
	
	
	1.3.1.2
	Vaiko užimtumo dienos centro įkūrimas ir veiklos palaikymas

	
	
	
	
	
	
	1.3.1.3
	Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kt. išlaidų kompensavimas

	
	
	
	
	
	
	1.3.1.4
	Vaikų ir jaunimo psichologinio atsparumo nusikalstamumui ugdymas

	
	
	
	
	
	
	1.3.1.5
	Jaunimo reikalų tarybos veiklos plano įgyvendinti

	
	
	
	
	
	
	1.3.1.6
	Jaunimo centro įkūrimas ir patalpų remontas 

	
	
	
	
	1.3.2
	Užtikrinti krizinėse situacijose atsidūrusių šeimų vaikų ir jaunimo socializaciją
	1.3.2.1
	Renginių mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams organizavimas

	
	
	
	
	
	
	1.3.2.2
	Metodinės, švietėjiškos pagalbos teikimas prevenciniam darbui su vaikais

	
	
	
	
	
	
	1.3.2.3
	Mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų vasaros poilsio organizavimas

	
	
	1.4
	                                      Išplėtotos kultūros, sporto ir laisvalaikio paslaugos
	1.4.1
	Sudaryti palankias sąlygas kūno kultūros ir sporto plėtrai
	1.4.1.1
	Su sportine veikla susijusių iniciatyvų skatinimas ir sporto renginių organizavimas

	
	
	
	
	
	
	1.4.1.2
	Viešo naudojimo sporto aikštynų statyba, renovacija ir priežiūra

	
	
	
	
	
	
	1.4.1.3
	Aukšto sportinio meistriškumo komandų rėmimas

	
	
	
	
	1.4.2
	Modernizuoti ir plėtoti gamtos, kultūros objektų bei įstaigų infrastruktūrą
	1.4.2.1
	Kultūros įstaigų pastatų rekonstravimas ir modernizavimas

	
	
	
	
	
	
	1.4.2.2
	Nekilnojamojo kultūros paveldo restauravimas ir priežiūra 

	
	
	
	
	
	
	1.4.2.3
	Palangos krašto muziejaus steigimas

	
	
	
	
	
	
	1.4.2.4
	Sąlygų kultūrinei (sociokultūrinei) veiklai gerinimas ir materialinės bazės turtinimas

	
	
	
	
	
	
	1.4.2.5
	Kultūros įstaigų pastatų ir patalpų remontas

	
	
	
	
	
	
	1.4.2.6
	Palangos botanikos parko tvarkymas

	
	
	
	
	
	
	1.4.2.7
	Religinių bendruomenių rėmimas

	
	
	
	
	
	
	1.4.2.8
	Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų projektinės veiklos kofinansavimas

	
	
	
	
	1.4.3
	Plėtoti kultūrą ir meną
	1.4.3.1
	Visuomeninių (ne pelno) organizacijų kultūrinės veiklos skatinimas  

	
	
	
	
	
	
	1.4.3.2
	Kultūros projektų skatinimas, rėmimas 

	
	
	
	
	
	
	1.4.3.3
	Etninės kultūros bei tradicijų išsaugojimas ir sklaida

	
	
	
	
	
	
	1.4.3.4
	A. Mončio kūrybos saugojimas ir populiarinimas

	
	
	
	
	
	
	1.4.3.5
	Sudaryti sąlygas lankyti kultūros paveldo objektus 

	
	
	
	
	
	
	1.4.3.6
	„Palangos orkestro“ koncertinės veiklos užtikrinimas

	
	
	
	
	
	
	1.4.3.7
	Valstybinių, kalendorinių švenčių, minėtinų datų renginių organizavimas

	2

	 
	2.1
	Saugi, patogi ir švari gyvenamoji aplinka
	2.1.1
	Gerinti būsto kokybę
	2.1.1.1
	Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas

	
	 
	
	
	
	
	2.1.1.2
	Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas

	
	 
	
	
	
	
	2.1.1.3
	Naujų vaikų žaidimų, sporto aikštelių ir įrenginių įrengimas

	
	 
	
	
	
	
	2.1.1.4
	Viešųjų erdvių sutvarkymas Šventosios seniūnijoje

	
	 
	
	
	2.1.2
	Stebėti ir gerinti paviršinio vandens, oro, dirvožemio kokybę, mažinti triukšmo lygį
	2.1.2.1
	Paviršinių vandens telkinių valymas

	
	 
	
	
	
	
	2.1.2.2
	Polderių techninio darbo projekto parengimas ir rekonstrukcija

	
	 
	
	
	
	
	2.1.2.3
	Paviršinių ir lietaus nuotekų infrastruktūros plėtojimas

	
	
	
	
	
	
	2.1.2.4
	Šachtinių šulinių vandens ištyrimas

	
	 
	
	
	
	
	2.1.2.5
	Paplūdimių smėlio ir vandens ištyrimas vasaros sezono metu

	
	 
	
	
	
	
	2.1.2.6
	Triukšmo lygio stebėsena ir prevencija

	
	 
	
	
	
	
	2.1.2.7
	Oro ir viešųjų vietų dirvožemio stebėsena

	
	 
	
	
	
	
	2.1.2.8
	Smėlio ir vandens ištyrimas

	
	 
	
	
	2.1.3
	Sutvarkyti aplinką/užtikrinti patogią ir tvarkingą aplinką
	2.1.3.1
	Metalinių garažų nukėlimas

	
	 
	
	
	
	
	2.1.3.2
	Želdynų įrengimas ir pritaikymas poilsiui bei rekreacijai

	
	 
	
	
	
	
	2.1.3.3
	Gyvūnų vedžiojimo aikštelių įrengimas

	
	 
	
	
	
	
	2.1.3.4
	Viešosios infrastruktūros ir gyvenamojo būsto pritaikymas žmonėms su specialiaisiais poreikiais 

	
	 
	
	
	
	
	2.1.3.5
	Aplinkai nekenksmingos atliekų tvarkymo ir antrinio panaudojimo sistemos formavimas

	
	 
	
	
	
	
	2.1.3.6
	Aplinkos tvarkymas

	
	 
	
	
	
	
	2.1.3.7
	Sodininkų bendrijų rėmimas

	
	 
	
	
	
	
	2.1.3.8
	Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimas             

	
	 
	
	
	
	
	2.1.3.9
	Palangos kapinių sutvarkymas ir plėtra, kolumbariumo įrengimas

	
	 
	
	
	
	
	2.1.3.10
	Miesto apšvietimo užtikrinimas

	
	 
	
	
	
	
	2.1.3.11
	Aplinkos sveikatinimas

	
	 
	
	
	
	
	2.1.3.12
	Gyvūnų priežiūra

	
	 
	
	
	
	
	2.1.3.13
	Senosios autobusų stoties teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams 

	
	 
	
	
	2.1.4
	Mažinti nusikalstamumo lygį
	2.1.4.1
	Apšvietimo gerinimas

	
	 
	
	
	
	
	2.1.4.2
	Techninių pažeidimų fiksavimo priemonių plėtra 

	
	 
	
	
	
	
	2.1.4.3
	Viešosios tvarkos laikymosi užtikrinimas

	
	 
	
	
	2.1.5
	Užtikrinti aplinkos apsaugą
	2.1.5.1
	Aplinkai padarytos žalos kompensavimas, aplinkos teršimo šaltinių pašalinimas

	
	 
	
	
	
	
	2.1.5.2
	Priemonių, numatytų LR medžioklės įstatyme, rėmimas

	
	 
	
	
	
	
	2.1.5.3
	Kitų aplinkos apsaugos priemonių vykdymas

	
	 
	
	
	
	
	2.1.5.4
	Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymas 

	
	 
	2.2
	Harmoninga miesto teritorijų, inžinerinio aprūpinimo ir susisiekimo sistema
	2.2.1
	Plėsti ir renovuoti nuotekų šalinimo, vandens tiekimo bei energetikos sistemas
	2.2.1.1
	Nuotekų šalinimo, vandens tiekimo sistemų plėtra ir renovavimas

	
	 
	
	
	
	
	2.2.1.2
	Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas

	
	 
	
	
	2.2.2
	Suplanuoti teritorijas
	2.2.2.1
	Naujai plėtrai numatytų teritorijų plėtros principus nustatančių konceptualaus lygmens planų parengimas

	
	 
	
	
	
	
	2.2.2.2
	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas

	
	 
	
	
	
	
	2.2.2.3
	Bendrojo plano monitoringas ir atnaujinimas

	
	 
	
	
	
	
	2.2.2.4
	Specialiųjų planų parengimas

	
	 
	
	
	
	
	2.2.2.5
	Geodeziniai matavimai ir žemės sklypų planų rengimas, topografiniai darbai

	
	
	
	
	
	
	2.2.2.6
	Objektų išdėstymo schemų rengimas

	
	 
	
	
	2.2.3
	Plėtoti miesto susisiekimo infrastruktūrą
	2.2.3.1
	Esamų gatvių rekonstravimas 

	
	 
	
	
	
	
	2.2.3.2
	Gatvių techninių ir techninių darbo projektų parengimas

	
	 
	
	
	
	
	2.2.3.3
	Naujai urbanizuojamų teritorijų infrastruktūros sutvarkymas

	
	 
	
	
	
	
	2.2.3.4
	Šviesoforų tinklo rekonstrukcija ir plėtra 

	
	 
	
	
	
	
	2.2.3.5
	Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo plėtojimas

	
	 
	
	
	
	
	2.2.3.6
	Automobilių parkavimo vietų įrengimas

	
	 
	
	
	
	
	2.2.3.7
	Ekologiškų transporto priemonių diegimas viešojo transporto sistemoje

	
	 
	
	
	
	
	2.2.3.8
	Šaligatvių remontas

	
	 
	
	
	
	
	2.2.3.9
	Kelių priežiūros darbų atlikimas

	
	 
	
	
	
	
	2.2.3.10
	Šventosios seniūnijos infrastruktūros plėtra

	
	 
	
	
	
	
	2.2.3.11
	Įvažiavimų į Palangos miestą rekonstravimas

	
	 
	
	
	
	
	2.2.3.12
	Gatvių tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimas ir įgyvendinimas

	
	 
	
	
	
	
	2.2.3.13
	Darnaus judumo sistemos vystymas Palangos mieste

	
	 
	
	
	
	
	2.2.3.15
	Miesto viešųjų erdvių (aikščių) įrengimas

	3

	                                                        Darnios aplinkos vystymas 
	3.1
	Palankios sąlygos verslo ir turizmo paslaugų plėtrai
	3.1.1
	Gerinti verslo aplinką ir didinti užimtumą
	3.1.1.1
	Verslo rėmimas ir verslo skatinimo sistemos plėtra

	
	
	
	
	
	
	3.1.1.2
	Investicijų skatinimo priemonių įgyvendinimas

	
	
	
	
	
	
	3.1.1.3
	Aktyvios darbo rinkos užimtumo ir nedarbo mažinimo politikos įgyvendinimas

	
	
	
	
	3.1.2
	Plėtoti turizmo informacinę sistemą
	3.1.2.1
	Infoterminalų turizmo informacijai teikti įrengimas/palaikymas

	
	
	
	
	
	
	3.1.2.2
	Poilsio aikštelių su turizmo informacija prie įvažiavimo į Palangą įrengimas

	
	
	
	
	
	
	3.1.2.3
	Turizmo informacijos centrų įrengimas/palaikymas

	
	
	
	
	
	
	3.1.2.4
	Turizmo paslaugas teikiančių subjektų paslaugų teikimo informavimo sistemos tobulinimas

	
	
	
	
	
	
	3.1.2.5
	Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas

	
	
	
	
	
	
	3.1.2.6
	Turizmo informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams

	
	
	
	
	3.1.3
	Gerinti turizmo paslaugų kokybę 
	3.1.3.1
	Paslaugų sektoriaus darbuotojų puikios aptarnavimo kokybės konkurso organizavimas

	
	
	
	
	
	
	3.1.3.2
	Vietos ir užsienio turistų apklausų kurorte teikiamų paslaugų kokybei įvertinti vykdymas

	
	
	3.2
	Patrauklus kurorto įvaizdis
	3.2.1
	Įgyvendinti kurorto rinkodaros priemones
	3.2.1.1
	Kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose

	
	
	
	
	
	
	3.2.1.2
	Kurorto reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimas

	
	
	
	
	
	
	3.2.1.3
	Kultūros ir meno renginių organizavimas (išskyrus švietimo įstaigų) 

	
	
	
	
	
	
	3.2.1.4
	Informacijos sklaida bei savivaldybę reprezentuojančių leidinių leidyba ir įsigijimas

	
	
	
	
	
	
	3.2.1.5
	Savivaldybės interneto svetainės priežiūra      

	
	
	
	
	
	
	3.2.1.6
	Suvenyrų įsigijimas reprezentacijai 

	
	
	
	
	
	
	3.2.1.7
	Šventinis miesto puošimas

	
	
	
	
	
	
	3.2.1.8
	Švenčių, kultūros ir meno renginių organizavimas

	
	
	
	
	
	
	3.2.1.9
	Kultūros ir meno bei pramoginių renginių pagal sutartinius įsipareigojimus kofinansavimas

	
	
	
	
	
	
	3.2.1.10
	Reprezentacinių priemonių įsigijimas

	
	
	
	
	
	
	3.2.1.11
	Kurorto įvaizdžio formavimo priemonių įgyvendinimas

	
	
	
	
	3.2.2
	Didinti kurorto žinomumą 
	3.2.2.1
	Dalyvavimas tarptautinių ir nacionalinių organizacijų veikloje

	
	
	
	
	
	
	3.2.2.2
	Bendradarbiavimo vizitai į užsienio ir Lietuvos miestus ir susijusios veiklos vykdymas

	
	
	
	
	
	
	3.2.2.3
	Oficialių Lietuvos ir užsienio svečių priėmimas   

	
	
	
	
	
	
	3.2.2.4
	Miesto kultūros įstaigų kolektyvų dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose reprezentuojant Palangą

	
	
	3.3
	Išplėtota rekreacinė ir turizmo infrastruktūra
	3.3.1
	Įgyvendinti viešos ir privačios partnerystės projektus
	3.3.1.1
	Balneologinių sveikatingumo gydyklų projektavimas ir statyba

	
	
	
	
	
	
	3.3.1.2
	Sporto, kultūros ir pramogų objektų projektavimas ir rekonstravimas/statyba

	
	
	
	
	
	
	3.3.1.3
	Europos standartus atitinkančių kempingų įrengimas

	
	
	
	
	
	
	3.3.1.4
	Daugiafunkcinių kultūros ir konferencijų centrų projektavimas ir rekonstravimas/statyba 

	
	
	
	
	3.3.2
	Plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą
	3.3.2.1
	Palangos botanikos parko materialinės bazės atnaujinimas

	
	
	
	
	
	
	3.3.2.2
	Palangos botanikos parko kompleksinė renovacija

	
	
	
	
	
	
	3.3.2.3
	Viešo naudojimo tualetų ir dušinių projektavimas, statyba ir rekonstrukcija

	
	
	
	
	
	
	3.3.2.4
	Viešojo naudojimo konteinerinio tipo tualetų projektavimas, nuoma/įsigijimas ir montavimas 

	
	
	
	
	
	
	3.3.2.5
	Paplūdimių infrastruktūros gerinimas

	
	
	
	
	
	
	3.3.2.6
	Dviračių ir pėsčiųjų tiltų rekonstravimas ir remontas

	
	
	
	
	
	
	3.3.2.7
	Viešajam naudojimui skirto inventoriaus įsigijimas

	
	
	
	
	
	
	3.3.2.8
	Miesto turizmo infrastruktūros objektų projektų įgyvendinimas

	
	
	
	
	3.3.3
	Plėtoti jūros ir vidaus vandenų uostų infrastruktūrą
	3.3.3.1
	Prieigų prie jūros ir vidaus vandenų įrengimas

	
	
	
	
	
	
	3.3.3.2
	Prieplaukų įrengimas

	
	
	
	
	
	
	3.3.3.3
	Šventosios jūrų uosto plėtra

	
	
	
	
	
	
	3.3.3.4
	Prieigų prie jūros ir vidaus vandenų priežiūra

	4
	
	4.1
	Efektyvus savivaldybės darbo organizavimas
	4.1.1
	Užtikrinti sistemingą mokymąsi
	4.1.1.1
	Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių mokymas   

	
	
	
	
	
	
	4.1.1.2
	Biudžetinių įstaigų darbuotojų mokymas

	
	
	
	
	4.1.2
	Diegti modernias informacines technologijas ir sistemas
	4.1.2.1
	Kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas ir plėtojimas

	
	
	
	
	
	
	4.1.2.2
	Elektroninių paslaugų, teikiamų savivaldybėje, plėtra  

	
	
	
	
	
	
	4.1.2.3
	ArcGIS informacinės sistemos monitoringas ir atnaujinimas

	
	
	
	
	
	
	4.1.2.4
	Informacijos apsaugos sistemų diegimas ir atnaujinimas

	
	
	
	
	
	
	4.1.2.5
	Topografinių ir inžinerinių tinklų planų derinimas ir jų duomenų tvarkymas

	
	
	
	
	4.1.3
	Efektyviai valdyti ir atnaujinti savivaldybės valdomą, nuomojamą turtą
	4.1.3.1
	Savivaldybės administracinio pastato projektavimas ir statyba

	
	
	
	
	
	
	4.1.3.2
	Turto įsigijimas

	
	
	
	
	
	
	4.1.3.3
	Savivaldybės administracijos pastatų ir seniūnijos patalpų rekonstrukcija ir remontas

	
	
	
	
	
	
	4.1.3.4
	Savivaldybės valdomo, nuomojamo turto inventorizavimas

	
	
	
	
	
	
	4.1.3.5
	Savivaldybės turto tinkamas eksploatavimas

	
	
	
	
	
	
	4.1.3.6
	Centralizuotos šilumos tiekimo savivaldybėje užtikrinimas

	
	
	
	
	
	
	4.1.3.7
	Finansinio turto įsigijimas

	
	Kurorto patrauklumo didinimas
	
	
	4.1.4
	Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą ir darbo kokybę
	4.1.4.1
	Strateginių planų monitoringas ir atnaujinimas

	
	
	
	
	
	
	4.1.4.2
	Veiklos efektyvumą didinančių sistemų diegimas ir tobulinimas

	
	
	
	
	
	
	4.1.4.3
	Kovos su korupcija programos įgyvendinimo organizavimas

	
	
	
	
	
	
	4.1.4.4
	Efektyvus savivaldybės interesų atstovavimas savivaldybės kontroliuojamose įmonėse

	
	
	
	
	
	
	4.1.4.5
	Vietinių rinkliavų administravimo sistemos tobulinimas ir kontrolė

	
	
	
	
	
	
	4.1.4.6
	Skatinti aktyvesnį bendradarbiavimą su visuomene

	
	
	
	
	
	
	4.1.4.7
	Paraiškų, siekiant gauti ES ir kitų finansinių institucijų lėšas, rengimas ir projektų administravimas

	
	
	4.2
	Sklandi savivaldybės ir pavaldžių įstaigų plėtra
	4.2.1
	Sudaryti sąlygas įgyvendinti savivaldybės ir valstybės (perduotas savivaldybei) funkcijas 
	4.2.1.1
	Tarybos darbo organizavimas

	
	
	
	
	
	
	4.2.1.2
	Administracijos darbo organizavimas

	
	
	
	
	
	
	4.2.1.3
	Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas

	
	
	
	
	
	
	4.2.1.4
	Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas  

	
	
	
	
	
	
	4.2.1.5
	Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas

	
	
	
	
	
	
	4.2.1.6
	Mero fondas

	
	
	
	
	
	
	4.2.1.7 
	Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas administracijos darbuotojams

	
	
	
	
	4.2.2
	Vykdyti savivaldybės įsipareigojimus
	4.2.2.1
	Palūkanų mokėjimas

	
	
	
	
	
	
	4.2.2.2
	Paskolų grąžinimas

	
	
	
	
	
	
	4.2.2.3
	Grąžinama išperkamosios nuomos suma

	
	
	
	
	
	
	4.2.2.4
	Valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacijos

	
	
	
	
	
	
	4.2.2.5
	Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas 

	
	
	
	
	
	
	4.2.2.6
	Likviduojamų įmonių administravimas

	
	
	
	
	
	
	4.2.2.7
	Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą mokėjimas

	
	
	
	
	
	
	4.2.2.8
	Kompensacijų už vežėjo nuostolius mokėjimas

	
	
	
	
	
	
	4.2.2.9
	Žmonių saugumo vandenyje užtikrinimas

	
	
	
	
	
	
	4.2.2.10
	Atstovavimas savivaldybei teismuose, teismo sprendimų vykdymas


_____________________________




PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MISIJA





Vystant aktyvaus poilsio Baltijos pajūrio kurortą, kurti geras gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas Palangos miesto gyventojams ir svečiams.











PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIZIJA





PALANGA – ištisus metus atviras tarptautinis kurortas su išvystyta sveikatingumo, sporto ir poilsio infrastruktūra, aktyviu kultūriniu gyvenimu. Tai saugus ir švarus miestas, patogus gyventi bei ilsėtis.








PAGE  

_1549370531.doc
�



�
















